Проект
КОНТРАКТ № КС/280-ПИШ
[bookmark: _Hlk235707872]на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ   объекта культурного наследия регионального  значения «Коммерческое училище» по адресу:
г. Рыбинск, ул. Чкалова 93/ Свободы 13 

ИКЗ 261761002947676100100100040000000244
 ИГК 000000Ю807526R1T0002

г. Рыбинск					                                        «___» __________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А. Соловьева) в лице Проректора по ИРиУК Головкина Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности №22 от 14.04.2026 года   далее именуемый «Заказчик», и _______________" в лице ____________ действующий на основании _________именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,   с другой стороны,  на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ   объекта культурного наследия регионального  значения «Коммерческое училище» по адресу: г. Рыбинск, ул. Чкалова 93/ Свободы 13 (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
[bookmark: Par1276]1.2. Объемы, виды и иные характеристики работ указаны в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту) и Дизайн проекте (Приложение 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Подрядчик подтверждает свое соответствия требованиям, части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет __________(_______________) руб. _________ коп., в том числе НДС (____ %)- ____ руб. ____ коп./НДС не облагается. В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии № 075-15-2026-168 от 06.04.2026  «О предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».) НДС в цену Контракта не включается (или «включается» – выбрать нужное).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ; Закон) и включает в себя стоимость работ, в том числе подготовительные, производственные, все затраты и издержки, включая расходы, по корректировке проектно-сметной документации, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением контракта.
2.3. Источник финансирования Контракта – грант ПИШ. 
         2.4. Авансирование не предусмотрено.
0.          2.5. Оплата осуществляется на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти ) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки  выполненных работ (документ должен содержать номер ИГК 000000Ю807526R1T0002)  и выставленного «Подрядчиком» счета. 
2.6. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.1.4. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной приемки и подписания акта выполненных работ в срок, установленный настоящим контрактом.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего контракта.
3.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.
3.4.2. По окончании выполнения работ передать результаты выполненных работ Заказчику в порядке и в сроки, определенные контрактом.  
3.4.3. Гарантировать качество выполненных работ.
3.4.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


[bookmark: P1458][bookmark: P1459]4. ПОРЯДОК, СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ   объекта культурного наследия регионального  значения «Коммерческое училище» по адресу:               г. Рыбинск, ул. Чкалова 93/ Свободы 13  (далее - документация) производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1  к контракту). 
4.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
4.3. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1 к контракту) и по месту нахождения Подрядчика. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1 Результатом выполненных по настоящему контракту работ является проектно- сметная документация. 
Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта выполненных работ.
5.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ, в месте, согласованном с «Заказчиком», передает последнему по акту приема-передачи документацию, а также обязан предоставить Заказчику на бумажном носителе, с оригинальными подписями уполномоченных лиц и исполнителей, включая штампы, в 1-м экземпляре в прошитом и пронумерованном виде, и электронном носителе в 1-м экземпляре в едином собранном виде в формате pdf.
Оформление рабочей проектно-сметной документации необходимо проводить в соответствии с нормами стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС). Документация, не имеющая жёсткого переплёта, должна быть прошита, прошнурована, скреплена подписью должностного лица и печатью организации.
5.3. «Заказчик» в течении 20 (двадцати) рабочих дней  с даты получения документации от Подрядчика обязуется проверить предоставленную документацию и при условии отсутствия обоснованных замечаний к составу, полноте, качеству подготовленной документации, передать Подрядчику оформленный акт выполненных работ, в противном случае «Заказчиком» в тот же срок направляется мотивированный отказ в подписании акта выполненных работ. В мотивированном отказе составляется перечень необходимых доработок. Сроки их выполнения согласуются сторонами дополнительно, при этом предельный срок выполнения работ не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ.
         5.4.По итогам приемки выполненных работ Заказчик оформляет актом сдачи-приемки выполненных работ. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих выполнение работ. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту считаются надлежащим образом исполненными после предоставления материалов проектно-сметной документации, согласованных Заказчиком, согласно Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту).
5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения приемки выполненных работ Заказчик при отсутствии замечаний оформляет и направляет подписанный акт выполненных работ Подрядчику либо при наличии замечаний оформляет и направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме с указанием сроков устранения недостатков.
5.6. Для проверки оказанных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

6. [bookmark: P1477][bookmark: P1485][bookmark: P1505][bookmark: P1526][bookmark: P1529][bookmark: P1534][bookmark: P1539][bookmark: _Hlk235796549]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. [bookmark: P1550]Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрактных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
6.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере1000 рублей. 
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ, ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Гарантийный срок на  разработанную проектную документацию, в том числе сметную и иную документацию на объекты,  составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Принятые в проектно-сметной документации технические и технологические решения должны обеспечивать условия для получения технологической эффективности в течение 5 (пяти) лет. 
7.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению ошибок проектно-сметной документации в течение 10 рабочих дней, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.
[bookmark: P1600]8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ярославской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона.
10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон (при наличии печати).
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Размер и (или) сроки оплаты и (или) объем услуг могут быть изменены по соглашению Сторон в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных лимитов в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по 30.10. 2026 г.
11.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя по настоящему контракту обязательств.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
12.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
12.3. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий государственного Контракта.
12.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.2 и 12.3 Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 
12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.2 и 12.3 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
12.6. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 12.4 Контракта обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.
12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.2 и 12.3 Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
13.5.  Контракт заключен в рамках реализации соглашения, заключённого между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» № 075-15-2026-168 от 06.04.2026  «О предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. 
13.2. 
13.3. 
13.4. 
13.5. 
13.6. Подрядчик принимает на себя обязательства на запрет приобретения в рамках выполнения настоящего Контракта средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций.
13.7. Подрядчик дает согласие на осуществление Министерством науки и высшего образования РФ проверок соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13.8. Подрядчик информирован, что источником финансового обеспечения настоящего Контракта является субсидия (грант) из федерального бюджета в рамках соглашения № 075-15-2026-168 от 06.04.2026  «О предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 



                                 14. ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является Техническое задание на разработку проектно-сметной документации (Приложение №1), Дизайн проект (Приложение №2)  
15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение 1
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РГАТУ имени П.А. Соловьева
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ   
[bookmark: _Hlk207100647]Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое училище», 1902 г. – 1905 г.», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 93 / ул. Свободы, д. 13


	№
п/п
	Наименование
	Перечень основных данных и требований

	I. Общие данные

	1. 
	Основание для проектирования объекта:
	Задание на проведение работ по сохранению ОКН №02-13-238/25 от 10.09.2025 г.

	2. 
	Застройщик (технический заказчик):
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А.Соловьева)
Адрес:152934 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53
ИНН 7610029476, КПП 761001001,
ОГРН 1027601126057

	3. 
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/ПР
	Группа: Объекты высшего и среднего профессионального образования
Вид объекта строительства: Здание объекта высшего образования
Код: 02.04.001.001

	4. 
	Вид работ
	Выборочный ремонт

	5. 
	Источники финансирования мероприятий по капитальному ремонту:
5.1 Проектно-изыскательских работ.
5.2 Строительно-монтажных работ
	Федеральный бюджет, грант ПИШ

	6. 
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):
	Не требуется 

	7. 
	Требования к выделению этапов ремонта объекта:
	В один этап, включающий следующие виды выборочного ремонта:
1. Инженерные системы: Отопление, Водопровод, Электроснабжение, Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», Автоматизация и диспетчеризация, Видеонаблюдение, Охранная система;
2. Интерьеры.

	8. 
	Срок ремонта объекта
	До 31 декабря 2026 г.

	9. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	Общая площадь помещений здания –8559,6 кв. м., 
Строительный объем – лит. А 41930 м3, лит. А1 9819 м3.
Количество этажей – 4
Ремонт предусмотреть в помещениях первого этажа: пом.№№ 55, 56, 57, 58, 59, 60

	10. 
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5; 2013, №27, ст.3477) и включают в себя:

	11.
	Назначение объекта:
	Нежилое здание
Здание учебного корпуса

	11.1
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	не относится

	11.2
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	отсутствует

	11.3
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	не относится


	11.4
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.2

	11.5
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Нет

	11.6
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	нормальный


	11.7.
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	отсутствуют

	12. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту при проведении ремонта.
Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям законодательства Российской Федерации в том числе и не ограничиваясь:
· Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ
· Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года №815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
· Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88 (р)).
· Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 №881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений».
· СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
· СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194).
· Приказ МЧС России от 12.03.2020 №151 «Об утверждении свода правил СП 2. 13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
При отмене нормативных документов, на которые имеются ссылки, следует использовать документы, введенные взамен отмененных.
Применяемые материалы, отраженные в проектной документации, включая ведомости объемов работ, должны соответствовать нормативно-правовым актам в части архитектурно-строительного, санитарно-гигиенического регулирования, требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

	13. 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
	Определить проектом

	14. 
	Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта:
14.1 Проектных работ 
14.2 Строительно-монтажных работ
	14.1 Начальная (максимальная) цена контракта будет определена на основании коммерческих предложений.
14.2. Стоимость строительно-монтажных работ будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации

	15. 
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:
	Принадлежит.
- Документ о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения «Коммерческое училище», 1902 г. – 1905 г.», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 93 / ул. Свободы, д. 13: Решение Ярославского областного совета народных депутатов от 24.01.1989 г. №43, 
- реестровый номер: 761410383260005;
- Предмет охраны утвержден приказом государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 10.06.2025 г. №99

	II.  Требования к проектным решениям

	16. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	п.38

	17. 
	Требования к проекту полосы отвода
	нет

	18. 
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Проект визуализации интерьеров направляется заказчиком для использования в проекте ремонта

	19. 
	Требования к технологическим решениям
	нет

	20. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

	21.1. 
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком
	Предполагаемые к применению материалы и оборудование, окончательные наименования определить в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом приказа  государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 31.01.2025 № 15 и согласовать с заказчиком до направления проектной документации на рассмотрение в охран охраны культурного наследия. 


	21.2. 
	Требования к строительным конструкциям
	нет

	21.3. 
	Требования к фундаментам
	нет

	21.4. 
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	нет

	21.5. 
	Требования к наружным стенам
	нет

	21.6. 
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Определить проектом с учетом требований Приложений, действующих нормативных документов и предмета охраны Объекта

	21.7. 
	Требования к перекрытиям
	Для помещения №55 выполнить изыскания и предусмотреть, при необходимости, мероприятия для безопасной эксплуатации бассейна (Д,Ш,В= 2500мм,1500мм,1200мм).
Для помещения №58 выполнить изыскания и предусмотреть, при необходимости, мероприятия для установки ступенчатой конструкции в соответствии с архитектурными решениями.

	21.8. 
	Требования к колоннам, ригелям
	нет

	21.9. 
	Требования к лестницам
	нет

	21.10. 
	Требования к полам
	Определить проектом с учетом требований Приложений, действующих нормативных документов и предмета охраны Объекта

	21.11. 
	Требования к кровле
	нет

	21.12. 
	Требования к витражам, окнам
	нет

	21.13. 
	Требования к дверям
	Определить проектом с учетом требований Приложений, действующих нормативных документов и предмета охраны Объекта
Установить дверь между помещениями 60 и 61.
Установить дверь между помещениями 55 и 56

	21.14. 
	Требования к внутренней отделке
	Определить проектом с учетом требований Приложений, действующих нормативных документов и предмета охраны Объекта

	21.15. 
	Требования к наружной отделке
	нет

	21.16. 
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Не требуется

	21.17. 
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Не требуется

	22. 
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Не требуется

	23. 
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
	Не требуется

	24. 
	Требования к инженерно-техническим решениям

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	24.1.1
	Отопление
	Предусмотреть ремонт водяного отопления в помещениях.
Приборы отопления - биметаллические
секционные радиаторы.
Обеспечить температуру воздуха в помещениях в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ.
Проектные решения разработать в
соответствии с:
- пункты СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815, предметом охраны Объекта.
Все применяемые материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты РФ.
Выбор оборудования определить проектом на основании технико-экономического сравнения вариантов оборудования и согласовать с Заказчиком на этапе разработки раздела.

	24.1.2
	Вентиляция
	В помещении №56 предусмотреть решения для организации дымоудаления с рабочих мест обучающихся при проведении работ по пайке.

	24.1.3
	Водопровод
	В помещении №55 предусмотреть ремонт внутреннего водопровода

	24.1.4
	Канализация
	В помещении №55 предусмотреть ремонт элементов системы канализации

	24.1.5
	Электроснабжение
	Ремонт

	24.1.6
	Телефонизация
	Не требуется

	24.1.7
	Радиофикация
	Не требуется

	24.1.8
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Ремонт

	24.1.9
	Телевидение
	Не требуется

	24.1.10
	Газификация
	Не требуется

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Ремонт

	24.1.12
	Видеонаблюдение
	Ремонт

	24.1.13
	Система контроля доступа
	Ремонт

	24.1.14
	Охранная система
	Ремонт

	24.1.15
	Система речевого оповещения
	Ремонт

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование)

	24.2.1
	Водоснабжение
	Не требуется

	24.2.2
	Водоотведение
	Не требуется

	24.2.3
	Теплоснабжение
	Не требуется

	24.2.4
	Электроснабжение
	Не требуется

	24.2.5
	Телефонизация
	Не требуется

	24.2.6
	Радиофикация
	Не требуется

	24.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Не требуется

	24.2.8
	Телевидение
	Не требуется

	24.2.9
	Газоснабжение
	Не требуется

	24.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	нет

	25. 
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Не требуется

	26. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Не требуется

	27. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не требуется

	28. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Не требуется

	29. 
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется

	30. 
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Не требуется

	31. 
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Не требуется

	32. 
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Не требуется

	33. 
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Не требуется 

	34. 
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Не требуется

	35. 
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Не требуется 

	36. 
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки.
	Не требуется

	37. 
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Согласно ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»

	
III.  Требования к проектным решениям

	38. 
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Проектную документацию выполнить в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы:
- исходно-разрешительная документация;
- фотофиксация объекта культурного наследия до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления;
- акт технического состояния объекта культурного наследия;
Раздел 2. Комплексные научные исследования:
1.	Этап до начала производства работ
2.	Этап в процессе производства работ
2.1.	Фотофиксация объекта культурного наследия в процессе производства работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия;
Раздел 3. Рабочая проектная документация:
1 этап до начала производства работ:
- Проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком;
- Разработать документацию (при необходимости) или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Раздел 4 «Рабочая документация» рабочие чертежи (АР,КР, схема планировочной организации земельного участка,  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" в составе: ремонт системы электроснабжения;
ремонт системы водопровода;
ремонт системы канализации;
ремонт системы вентиляции;
ремонт системы отопления;
ремонт систем связи;
ремонт систем автоматизации и диспетчеризации;
ремонт системы видеонаблюдения;
ремонт системы контроля доступа;
ремонт охранной системы;
ремонт системы речевого оповещения.

	39. 
	Требования к подготовке сметной документации
	Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства"; 
Том 1 «Пояснительную записку»
Том 2 «Сводный сметный расчёт»
Локальные сметные расчеты (локальные сметы);
Том 3 «Конъюнктурный анализ»
Том 4 «Ведомости объемов работ»
Сметная документация составляется с применением сметных нормативов.  Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен выполнить по индексам пересчета, утверждёнными Минстроем России.
Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления, согласования, В сметных расчетах учесть следующие лимитированные затраты:
непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с п. 179 Приказа Минстроя России от 04.06.2020 г. № 421/пр.

	40. 
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется 



	41. 
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:
	Не требуется.

	42. 
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
	Не требуется.

	43. 
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели 
	Не требуется. 

	44. 
	Требование о применении типовой проектной документации
	Не требуется.

	45. 
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Согласование проектной документации осуществляется в соответствии с (Приказом Министерства культуры. Российской Федерации от 05.06.2015 2. № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и Культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия. В соответствии с пунктами 5.3. и 5.4. приказа Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» в случае проведения консервации объекта культурного наследия, в том числе комплекса противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, а также в случае, проведения работ, связанных с ремонтом объекта  культурного  наследия, предоставление в орган охраны объектов культурного наследия для получения разрешения копий титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия со штампом о ее согласовании или копии письма о согласовании проектной документации органом охраны объектов культурного наследия. 

	46. 
	К заданию на проектирование прилагаются (исходные данные) 
	-Выписка из ЕГРН от 13.07.2021 г. №КУВИ-002/2021-87259275,
-Выписка из ЕГРН от 13.07.2021г. №КУВИ-002/2021-87053230,
-Технический паспорт на здание учебного корпуса от 05.10.2007 г.,
[bookmark: _Hlk209624815]- Проект визуализации интерьеров помещений первого этажа (пом.№№ 55, 56, 57, 58, 59, 60)
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №02-13-238/25 от 10.09.2025 г.
- приказ государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия №99 от 10.06.2025 г.

	47. 
	Требования к участнику закупки
	 Наличие у Подрядчика действующего специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: 
- разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и  культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.
Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

	48. 
	Требования к разработке проектно-сметной документации и результатам работ
	Разработанная рабочая проектно-сметная документация должна соответствовать современным требованиям действующих норм и правил на проектирование, устройство и эксплуатацию оборудования.
Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ по настоящему заданию выполнение следующих мероприятий:
· обосновать выбранные проектные решения необходимыми расчетами и ссылками на соответствующие нормативные и иные документы;
обеспечить максимально возможную ориентацию на отечественные материалы, в том числе городских производителей товаров, работ, услуг. Сметную документацию представлять заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре, электронном носителе и в программных файлах.


	49. 
	Требования к оформлению и комплектованию проектно – сметной документации
	Все разделы разработанной рабочей проектно-сметной документации Подрядчик обязан предоставить Заказчику на бумажном носителе, с оригинальными подписями уполномоченных лиц и исполнителей, включая штампы, в 3-х экземплярах в прошитом и пронумерованном виде, и электронном носителе в 1-м экземпляре в едином собранном виде в формате pdf.
Оформление рабочей проектно-сметной документации необходимо проводить в соответствии с нормами стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС). Документация, не имеющая жёсткого переплёта, должна быть прошита, прошнурована, скреплена подписью должностного лица и печатью организации.





Справка

РГАТУ имени П.А. Соловьева
По планируемому выборочному ремонту объекта капитального строительства 
[bookmark: _Hlk209624843]Объект культурного наследия регионального значения «Коммерческое училище», 1902 г. – 1905 г.», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 93 / ул. Свободы, д. 13

1. Планируемые даты проведения проектных работ: август-сентябрь 2026 г.
[bookmark: _GoBack]2. Планируемые источники финансирования проектно-изыскательских – грант ПИШ; строительно-монтажных работ – бюджетные, грант ПИШ.
3. Предполагаемый вид ремонта: выборочный ремонт
4. Предполагаемая площадь выборочного ремонта: 328,4 м2 внутренних помещений.
5. Предполагаемые мероприятия: 
	№п/п
	Наименование
	Перечень основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Помещение №55
	- ремонт стен, полов и отделочных покрытий
- предусмотреть мероприятия для размещения бассейна (Д,Ш,В =2500мм,1500мм,1200мм)  для испытания подводных роботов
- оснастить помещение системой видеонаблюдения в количестве, обеспечивающем просмотр всего помещения*
- ремонт систем освещения, электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации
- предусмотреть устройство локальной сети Ethernet
- предусмотреть устройство приборов учета электрической энергии и водоснабжения с возможностью подключения системы диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA 4D

	2
	Помещение №56
	- ремонт стен, полов и отделочных покрытий
- предусмотреть мероприятия для организации вытяжки с рабочих мест при производстве работ по пайке
- предусмотреть дверной проем между помещениями №55 и №56
- оснастить помещение системой видеонаблюдения в количестве, обеспечивающем просмотр всего помещения*
- ремонт систем освещения, электроснабжения, отопления
- предусмотреть устройство локальной сети Ethernet
- предусмотреть устройство приборов учета электрической энергии с возможностью подключения системы диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA 4D

	3
	Помещение №57
	- ремонт стен, полов и отделочных покрытий
- оснастить помещение системой видеонаблюдения в количестве, обеспечивающем просмотр всего помещения*
- ремонт систем освещения, электроснабжения, отопления
- предусмотреть устройство локальной сети Ethernet
- предусмотреть устройство приборов учета электрической энергии с возможностью подключения системы диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA 4D

	4
	Помещение №58
	- ремонт стен, полов и отделочных покрытий
- оснастить помещение системой видеонаблюдения в количестве, обеспечивающем просмотр всего помещения*
- ремонт систем освещения, электроснабжения, отопления
- предусмотреть устройство локальной сети Ethernet
- предусмотреть устройство ступенчатого пола для размещения рабочих мест в соответствии с дизайн-проектом
- предусмотреть устройство приборов учета электрической энергии с возможностью подключения системы диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA 4D

	5
	Помещение №59
	- ремонт стен, полов и отделочных покрытий
- оснастить помещение системой видеонаблюдения в количестве, обеспечивающем просмотр всего помещения*
- ремонт систем освещения, отопления
- предусмотреть устройство приборов учета электрической энергии с возможностью подключения системы диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA 4D

	6
	Помещение №60
	- ремонт стен, полов и отделочных покрытий
- оснастить помещение системой видеонаблюдения в количестве, обеспечивающем просмотр всего помещения*
- ремонт систем освещения, отопления
- предусмотреть устройство приборов учета электрической энергии с возможностью подключения системы диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA 4D
- предусмотреть дверь между помещениями №60 и №61
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Приложение 2 к контракту КС
Дизайн проект (отдельным файлом)







