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Контракт № _______________
на выполнение работ по опрессовке и подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. внутренней системы отопления и теплового ввода ФГБОУ ДПО РАКО АПК, расположенного по адресу: г. Москва, ул., Оренбургская, д. 15 Б

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 

	«___» ___________ 2026 год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________ _____________________________________________, действующего на основании _____________ __________________________, с одной стороны, и ____________________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании п. 5  ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
Подрядчик обязуется в обусловленные Контрактом сроки выполнить текущие работы по опрессовке и подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. внутренней системы отопления и теплового ввода ФГБОУ ДПО РАКО АПК, расположенного по адресу: г. Москва, ул., Оренбургская, д. 15 Б, указанные в приложении 1 «Локальный сметный расчет (Смета)» к Контракту (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и в соответствии с условиями Контракта.
            1.2. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых Подрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком определяются Контрактом, в том числе приложением 2 «Техническое задание» к Контракту (далее – Техническое задание).
		            1.3. Поставка товара при выполнении работ не предусмотрена. 
1.4. Необходимые для выполнения работ инструменты, оборудование и материалы предоставляются Подрядчиком.	  

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ
2.1. Цена Контракта составляет ________ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС / НДС не облагается (далее – Цена Контракта).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Источник финансирования: за счет средств бюджетного учреждения.
2.5. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, транспортные работы, страхование, работы соисполнителей, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта. 
2.6. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком  единовременно по счету Подрядчика на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами документа о приемке выполненных работ путем безналичного перечисления на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, реквизиты которого приведены в Контракте.

3. Сроки, порядок и место выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: указано в Техническом задании.
3.2. Место выполнения работ: указано в Техническом задании. 
3.3. Если иное не предусмотрено Контрактом, Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ, соблюдая требования к качеству, безопасности жизни и здоровья, а также иные требования сертификации, безопасности (санитарные нормы и правила, государственные стандарты и т.п.), лицензирования, установленные законодательством Российской Федерации, Контрактом.

4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ
 и оформления ее результатов
[bookmark: _Hlk121394698]4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе: 
- документ о приемке выполненных работ в двух экземплярах (Акт выполненных работ по форме приложения 3 к Договору);
- счет на оплату в одном экземпляре;
- счет-фактуру;
- акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 в двух экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в двух экземплярах.
Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик передает Заказчику иную документацию, указанную в Техническом задании.
Стороны вправе осуществлять электронный документооборот в рамках заключения и исполнения Контракта в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Электронные документы признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц Сторон.
[bookmark: _Hlk121394549]4.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика вышеуказанных документов Заказчик осуществляет приемку (включая проведение экспертизы) выполненных работ в части их соответствия требованиям, установленным Контрактом, письменно оформляет ее результаты (в том числе подписанием документа о приемке выполненных работ) или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа (далее – Мотивированный отказ). 
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.3. В случае получения Мотивированного отказа Подрядчик обязан в сроки, установленные в таком отказе (или в сроки, дополнительно согласованные Сторонами), устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в п. 4.1 Контракта. 	
Со дня получения от Подрядчика указанных в п. 4.1 Контракта документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.
4.4. В случае если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Подрядчиком в установленные в Мотивированном отказе сроки (или в сроки, дополнительно согласованные Сторонами), Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
            5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.
5.1.4. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.6. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _Hlk121396851]5.1.7. Предъявлять Исполнителю требования о возмещении сумм оплаченных Заказчиком штрафов (в области пожарной безопасности, электробезопасности и др.) в случае применения к Заказчику уполномоченными органами штрафных санкций вследствие действий или бездействия Подрядчика. 
5.1.8. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки (в том числе при обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта), так и в течение гарантийного срока (в случае его установления).
5.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
[bookmark: _Ref47600460]5.2. Заказчик обязан:
  5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ и производить их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.
5.2.2. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.
5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Представлять Исполнителю информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, своевременно направлять проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в Контракт (в случае необходимости).
5.2.5. В разумный срок со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
5.2.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта.
5.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
5.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
[bookmark: _Hlk41485730][bookmark: _Ref41491508]5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. В соответствии с условиями Контракта выполнить работы в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты исполнения Контракта (его этапа).
5.4.2. Своевременно направлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
            5.4.3. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.
5.4.5. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.
[bookmark: _Hlk121408269]5.4.7. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Контрактом (при наличии таких требований).
5.4.8. В случае повреждения Подрядчиком имущества Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ восстановить поврежденное имущество за свой счет.
[bookmark: _Hlk121408502]5.4.9. В случаях проведения уполномоченными органами проверок, проводимых по Контракту в отношении Заказчика, Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить всю необходимую документацию.
5.4.10. Возместить Заказчику суммы штрафов в случае применения к Заказчику уполномоченными органами штрафных санкций вследствие действий или бездействия Подрядчика (в области пожарной безопасности, электробезопасности и др.).
5.4.11. В случае если нормативными документами установлены обязательные требования в отношении лиц, осуществляющих предусмотренные настоящим Контрактом виды деятельности (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, обязательная аккредитация или иные требования) Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие (соответствие привлекаемых им соисполнителей) таким требованиям. Копии этих документов должны быть переданы Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика (или в срок, указанный в Техническом задании).
5.4.12. Обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иными нормативными актами.
  5.4.13.  Передать Заказчику полученные по Контракту результаты работ, не нарушающие прав третьих лиц и не являющиеся предметом залога, ареста или иного обременения. 
          В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований настоящего пункта Подрядчик несет полную ответственность при предъявлении претензий третьих лиц, связанных с нарушением их прав, и обязуется самостоятельно и без участия Заказчика урегулировать все такие возможные претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Заказчику все причиненные убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь: расходы на оплату вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на основании решения суда).
5.4.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6. Требования к качеству работ
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие работ требованиям, указанным в Контракте.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
[bookmark: _Ref41491597]7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: _Ref41491734][bookmark: _Hlk38448445]7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.4. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае необходимости Стороны составляют Акт сверки расчетов. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна направить письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты его получения.
8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс (за вычетом ранее учтенного в стоимости выполненных работ аванса) в течение 5 (пяти) дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 

9. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: _Hlk121476314]9.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено в соответствии с частью 2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Требования к обеспечению гарантийных обязательств не установлены.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

12. Порядок урегулирования споров
	         12.1. В случае возникновения любых противоречий, споров и разногласий, возникающих при исполнении Контракта, Стороны предпринимают усилия для их урегулирования путем переговоров и в претензионном порядке.
         12.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
           12.3. Досудебная претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения Стороной.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов. Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке). 

13. Срок действия, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

14. Прочие условия
[bookmark: _Ref47600362][bookmark: _Hlk121477309]14.1. Все заявления, уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи (с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки) или электронной почты (в случае направления сообщений с использованием электронной почты последующего представления оригинала на бумажном носителе не требуется). В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением процедур, установленных в части 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки. 
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения конфиденциального характера, полученные Сторонами в ходе исполнения Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К сведениям конфиденциального характера относятся все сведения, ставшие известными Сторонам в результате их взаимодействия в рамках Контракта (за исключением сведений, размещенных в открытых источниках, а также иных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации). Стороны обязуются использовать полученную друг от друга информацию исключительно для целей Контракта и в соответствии с локальными нормативными актами Сторон. 
14.3.	 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для выполнения влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции.
В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных настоящим пунктом, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в Контракте. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в Контракте в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления.
В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом и (или) неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.4. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением работ по Контракту.
[bookmark: _Hlk121477435]14.5. Контракт подписан в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
            14.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk121479737]14.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения: приложение 1 «Локальный сметный расчет (Смета)», приложение 2 «Техническое задание», приложение 3 «Акт сдачи-приемки работ (Форма)», приложение 4 «Декларация о соответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  






[bookmark: _Hlk121476661]15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) 
Адрес юридического лица: 111622, г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15 Б
ИНН /КПП 7720058208/772001001
ОГРН 1027739650510
УФК по г. Москве (ФГБОУ ДПО РАКО АПК л/с 20736Х43670) 
р/с 03214643000000017300
к/с 40102810545370000003
в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО // УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва
БИК 004525988
Тел.: +7 (495) 700-06-68
E-mail: rako-apk@mail.ru
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[bookmark: _Toc435467758]Приложение 2 к контракту 
от «____» _______ 2026 г. № _______


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk238561283]на выполнение текущих работ по опрессовке и подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. внутренней системы отопления и теплового ввода ФГБОУ ДПО РАКО АПК, расположенного по адресу: г. Москва, ул., Оренбургская, д. 15 Б

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса».
2. Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Оренбургская, д.15 Б
Выполнение работ происходит в рабочее время Заказчика – с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 по московскому времени 
(за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
3. ОКПД2: 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
4.	Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения Контракта.
5.  Перечень выполняемых работ.
5.1	Подрядчик должен осуществить подготовку объекта к отопительному сезону (далее – ОЗП) 2026 - 2027 гг. (далее – отопительный сезон);
5.2	проведение общего осмотра объекта составление плана работ по подготовке к ОЗП, проверка состояния теплоизоляции индивидуального теплового пункта;
5.3	проверка целостности инженерных сетей системы отопления здания; 
5.4	проведение ревизии системы отопления, ревизия запорно-регулирующей, спускной арматуры, смена сальниковой набивки уплотнителей прокладок, долив масла в гильзы термометров (при необходимости), осмотр целостности магистралей, проверка расчетных параметров шайб и сопл элеваторов;
5.5	проведение ревизии контрольно-измерительных приборов и автоматики, приборов учета тепловой энергии проверка наличия паспортов и сроков поверки, соответствие схеме и маркировки при отсутствии паспорта проведение поверки, восстановление паспортных данных или замена элементов на новый аналогичный установленному;
5.6	проведение поверки манометров и термометров системы отопления объекта (либо замены на соответствующие требованиям ст. 66 Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н (ред. от 15.11.2018) Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок);
5.7	ревизия, прочистка сетчатых фильтров и грязевиков;
5.8	проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, приборах учета устройствах КИПиА;
5.9	очистка трубопроводов и элементов системы отопления от пыли, посторонних предметов, следов коррозии;
5.10	проверка теплоизоляции трубопроводов, восстановление теплоизоляции трубопроводов (при необходимости);
5.11	восстановление антикоррозионного покрытия трубопроводов (окраска) (при необходимости), нанесение цветомаркировки на трубопроводы и указатели на запорно-регулирующей арматуре;
5.12	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок и системы отопления здания гидропневматическим способом троекратным объемом или до полного осветления воды;
5.13	слив, заполнение системы теплоносителем, устранение завоздушивания системы, проведение химического анализа теплоносителя, используемого при заполнении системы на жесткость;
5.14	проведение гидравлических испытаний теплового ввода (при наличии);
5.15	проведение гидравлических испытаний системы отопления;
5.15	Подрядчик должен оформить Накопительную ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону, Акт готовности абонента к отопительному сезону (далее – Акт), вызвать инспектора теплоснабжающей организации и провести сдачу теплофикационного оборудования с оформлением Акта.
6.  Основные требования к Подрядчику. 
6.1	На объекте при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные нормы, требования охраны труда и других правоустанавливающих документов, нести полную ответственность за соблюдение своими сотрудниками этих правил и норм;
6.2	персонал, привлекаемый Подрядчиком для выполнения работ, не должен иметь гражданства иностранного государства;
6.3	Подрядчик несет ответственность за допущенные им повреждения имущества Заказчика на объекте. Если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме;
6.4	для выполнения работ на объекте Подрядчик приказом назначает сотрудника, ответственного за организацию и контроль качества выполнения работ, пожарную безопасность и охрану труда;
6.5	отключения и подключения оборудования инженерных систем объекта, необходимые для выполнения работ, Подрядчик должен производить только по согласованию с Заказчиком;
6.6.	Подрядчик совместно c Заказчиком осуществляют контроль за ходом выполнения работ и соблюдением государственных нормативов и требований городских контролирующих органов;
6.7	Выполнение работ должны оказываться подготовленным теплоэнергетическим персоналом Подрядчика, прошедшим обучение по курсу «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» с получением подтверждающего документа;
6.8	персонал Подрядчика, оказывающий выполнение работ, должен иметь:
-	удостоверения установленной формы о проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
-	удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке;
-	необходимые средства защиты в соответствии с нормативными требованиями, должен быть обучен правилам их применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ;
6.9	технический персонал Подрядчика для оказания выполнения работ должен быть обеспечен собственным специальным оборудованием, инструментом и спецодеждой. Работы должны выполняться исправным оборудованием и инструментом.
6.10	в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения государственного контракта для оформления пропусков Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, который будет работать на объекте, а также номера автомашин, доставляющих материалы, оборудование и комплектующие для выполнения работ;
6.11 	в цену работ включена стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все расходы, связанные с их доставкой, все согласования с ресурсоснабжающими организациями, опломбировка приборов учета, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иные обязательные платежи;
6.12	результатом выполнения работ является выполнение всех условий технического задания и подписание акта готовности абонента к отопительному сезону, подписанный теплоснабжающей организации.


	Заказчик:

______________ /_______________/
М.П. 
	Подрядчик:

______________ /____________ /
М.П. (при наличии)


Приложение 3 к контракту 
от «___» ________ 2026 г. № _______

ФОРМА
[bookmark: Par1049][bookmark: bookmark0]АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
                                                		                                       ______________ 20____ г.

[bookmark: Par464]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и
___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ______________, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.	В соответствии с контрактом № ____ от ___ __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: _________________________.
2.	Вариант 1: Фактические характеристики и качество выполненных работ соответствуют требованиям Контракта.
Вариант 2: Фактические характеристики и качество выполненных работ не соответствуют требованиям Контракта. Выявлены следующие недостатки: _______________________ .
3. Вышеуказанные работы согласно Контракта должны быть выполнены ___ __________ 20__ г., фактически выполнены __  __________ 20__ г.
4. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, составляет ______ (________) руб. _____ коп.

	Принял:

Заказчик:
______________

	Сдал:

Подрядчик:
______________


	______________ /______________/
М.П. 
	_______________ /______________/
М.П. (при наличии)




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
Заказчик:
________________
____________

______________ / ______________ /
М.П. 
	
Подрядчик:
_______________
_____________

______________ /______________/
М.П. (при наличии)


Приложение 4 к контракту 
от «____» ________ 2026 г. № _________

Декларация о соответствии
требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Настоящим подтверждаем, что _____________________________________соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ):	
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
	2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, Подрядчика) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказания услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) непривлечение участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
  8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным органом, членом коллегиального органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным органом, членом коллегиального органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
           9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
           10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
11) участник закупки не является иностранным агентом;
   12) отсутствие в предусмотренном ст. 104 Федерального закона №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ.
           

Подрядчик:

______________ /_____________ /
М.П. (при наличии) 

