ДОГОВОР № 226-44/26
[bookmark: _Hlk237438302][bookmark: _Hlk195861304][bookmark: _Hlk196381856]На подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта подпорной стены подвесной канатной дороги №1

ИКЗ: 261592000545759200100100170000000244
г. Чайковский							        	       «___»   _____2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» (ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности ректора Демченко Альбера Михайловича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании__________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
            1.1. Настоящий Договор заключается с единственным Подрядчиком в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
[bookmark: _Hlk227853511]1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы:  На подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта подпорной стены подвесной канатной дороги №1 (далее – работы) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), на условиях, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату Работ согласно условиям Договора.
1.3. Объект капитального строительства: Подпорная стена пассажирской подвесной канатной дороги № 1 и прилегающий склон в районе опоры № 2 Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «СНЕЖИНКА» им. А.А. Данилова (далее – Объект), расположенное по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, п. Прикамский, ул. Пионерская, 48, земельный участок с кадастровым номером 59:12:0810105:10.
1.4. Срок начала выполнения работ: с момента заключения настоящего Договора.
            1.5. Срок окончания выполнения работ: до «23» ноября 2026 г. 
Срок выполнения работ по Договору включает в себя сбор исходных данных, разработку задания на проектирование, составление заключений по результатам технического обследования и обмеров, разработку проектной документации (ПСД), корректировку материалов, устранение недостатков по замечаниям Заказчика и (или) государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости ФАУ «Главгосэкспертиза России», сроки на получения иных согласований и разрешений для функционирования Объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также сроки на выполнение работ по капитальному ремонту.
            1.5. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ — 5 лет с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
	1.6. Объем работ: обследование технического состояния, выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации на выполнение капитального ремонта Объекта (ПСД), получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору),
1.7. Результатом исполнения Договора является положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – государственная экспертиза).

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Заказчик вправе:
1.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.
1.1.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки, в течение гарантийного срока (при его установлении в Договоре). Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
1.1.3. Запрашивать у Подрядчика  информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
1.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных работ (ее результата).
1.1.5. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям Договора.
1.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.1.7. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации.
1.2. Заказчик обязан:
1.2.1. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании.
1.2.2. Оплачивать выполненные по Договору работы в размерах и сроки, установленных Договором.
1.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
1.2.4. Осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
1.3. Подрядчик вправе:
1.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных работ (ее результата) по настоящему Договору.
1.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.
1.4. Подрядчик обязан:
1.4.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Договором.
2.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
2.4.3. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, при проведении государственной экспертизы (в случае, если Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экспертизы), а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчика и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 15 дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
2.4.4. Своевременно, качественно и в полном объемевыполнить работы и представить Заказчику результаты выполнения работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Спецификацией и Техническим заданием.
2.4.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
2.4.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения направить в адрес Заказчика подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения к Договору  об изменении банковских реквизитов, подписанный со стороны Подрядчика. В случае неисполнения обязанности по уведомлению об изменении реквизитов расчетного счета, Подрядчик самостоятельно несет все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре.
2.4.7. При разработке проектной документации предусмотреть использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям, а также функциональные параметры и характеристики немонтируемого оборудования.
2.4.8. В срок не более одного рабочего дня, известить Заказчика при обнаружении им:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
При выявлении данных обстоятельств Подрядчик до получения от Заказчика соответствующего указания обязан приостановить выполнение работ. Подрядчик, не предупредивший (несвоевременно предупредивший) Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, и (или) продолживший работу, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
2.4.9. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе предоставить контактные данные должностных лиц, входящих в состав рабочей группы проекта Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций, а также незамедлительно информировать обо всех изменениях в составе лиц, ответственных за исполнение обязательств по настоящему Договору со стороны Подрядчика с обязательным приложением оригиналов подтверждающих документов.
2.4.10. Направлять Заказчику  ежемесячный отчет о проделанной работе с указанием объема выполненной работы с перечнем подтверждающих ход выполнения работ документов.
2.4.11. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчика условий Договора.
2.4.12. Осуществлять сопровождение разработанной проектно-сметной документации при прохождении Государственной экспертизы экспертизы достоверности определения сметной стоимости в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»)  для получения положительного заключения экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости и устранить выявленные замечания в ходе проведения проверки. 
В рамках соответствующего сопровождения Подрядчик должен:
[bookmark: _Hlk228176030]- после необходимых согласований с Заказчиком самостоятельно и за свой счет обеспечить прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ с регистрацией заключения экспертизы в государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ЕГРЗ), работать в личном кабинете ФАУ "Главное управление государственной экспертизы";
- участвовать в защите технических решений в органах Государственной экспертизы (ГГЭ) с получением положительного заключения на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости работ, а также осуществлять получение иных необходимых согласований и разрешений.
- проводить консультации и давать необходимые разъяснения решений, отраженных в рабочих чертежах, ведомостях и сводных ведомостях потребностей в строительных материалах, спецификациях оборудования, технических условиях, паспортах и сертификатах на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия и иной документации, необходимой для оказания услуг. При необходимости, вносить в документацию корректировки проектных решений, дополняющих или корректирующих разработанную документацию;
- своевременно решать возникшие в процессе экспертизы вопросы по документации;
- осуществлять, при необходимости, работу по внесению изменений в документацию;
- получить положительное «Заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» по завершении разработки проектно-сметной документации.
2.4.13. Работа в личном кабинете ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" осуществляется силами и средствами Подрядчика при наличии согласованной и подписанной УКЭП Заказчика.
2.4.14. При получении отрицательного заключения государственной экспертизы, повторное прохождение  проверки достоверности  определения сметной стоимости объекта капитального строительства осуществляется Подрядчиком с соблюдением установленных сроков.
2.4.15. Подрядчик обеспечивает сопровождение и при необходимости, доработку выполненной им документации во время всего периода дальнейшей работы по объекту обследования, в том числе: в период проведения изысканий и разработки проектной документации на основании детально-инструментального обследования Подрядчика, в период получения необходимых согласований в надзорных органах, в период получения положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости), и далее, до окончания работ, выполняемых по проектной документации, основанной на обследованиях, выполненных Подрядчиком.
     2.4.16. Подрядчик гарантирует в дальнейшем (но не позднее 5 (пяти) лет после завершения работ по Договору осуществлять сопровождение проектно-сметной документации в ФАУ "Главное управление государственной экспертизы". 
2.5. Если Подрядчик не получит положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, работы считаются не выполненными, Заказчик не осуществляет их приемку.

1.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена Договора на момент его заключения составляет _________рублей (_________рублей ___ копеек), в т.ч. НДС, либо без НДС в связи с применением Подрядчиком УСН. 
Цена Договора включает в себя: прибыль Подрядчика, все расходы, связанные с выполнением работ транспортные расходы, затраты на используемые механизмы, инвентарь, оборудование, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
Расходы на проведение экспертизы проектной документации включаются в стоимость работ по Договору; оплата экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости осуществляется Подрядчиком из собственных средств с последующим возмещением соответствующих расходов из стоимости Договора.
[bookmark: _Hlk222992709]Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведение государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий).
Код видов расходов: 243, 
Классификатор расходов: КОСГУ 226. 
3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 «Изменение, расторжение Договора» настоящего Договора и действующим законодательством.
3.3. Оплата Работ по настоящему Договору производится по счету на основании счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, либо УПД, подписанных обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней со дня принятия результатов Работ Заказчиком
3.4. Обязательства по оплате выполненных Работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
3.5. В случае обнаружения в документах на оплату ошибок/неточностей, срок оплаты контракта начинает исчисляться со дня подписания сторонами, надлежаще оформленных документов.
3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
[bookmark: _Hlk227767889]3.7. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.
           3.8.  Выплата аванса заключенного с учетом закупки указанным в ч.1 или 2 ст.37 закона 44-ФЗ не допускается.
           3.9. В случае неисполнения Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

1. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ
4.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между Сторонами.
4.2. Для проверки выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.4. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения в соответствии со статьей 41 Закона о контрактной системы.
4.5. Приемка результатов работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора (при поэтапном исполнении Договора) либо выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия учитывают отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.7.  Подрядчик по окончанию выполнения работ в полном объеме представляет Заказчику проектную документацию в объеме, предусмотренном Техническим заданием, с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» не позднее, чем за 2 рабочих дня до подписания документов о приемке Работ.
4.8. Приемка результатов Работ по качеству и объему осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика о выполнении Работ в полном объеме, в том числе путем направления Заказчику Акта о приемке выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов Работ. Результаты Работ по настоящему Договору считаются переданными Подрядчику и принятыми Заказчиком со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ.
4.9.	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения устраняет недостатки выполненных Работ своими силами и средствами. 
4.10. В случае возникновения/обнаружения недостатков выполненных Работ в течение одного месяца с даты принятия работ Подрядчика устраняет такие недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего извещения от Заказчика либо в иной срок, согласованный с Заказчиком.
4.11. В случае, если результат работ подлежит государственной экспертизе, приемка такого результата осуществляется при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
4.12. Повторная процедура приемки результатов выполненной работы (отдельного этапа исполнения Договора) проводится в порядке, установленном настоящим разделом Договора.
4.13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
4.13.1.	Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ по Договору требованиям действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов и условиям Договора.
4.13.2.	Гарантийный срок на разработанную и согласованную Заказчиком проектно-сметную документацию составляет 5 (Пять) лет с момента подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.13.3.	При наступлении гарантийного случая Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Акт о выявленных недостатках, где определяются сроки и порядок устранения выявленных недостатков работ.
4.13.4.	Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Подрядчик, с целью согласования порядка и сроков их устранения, обязан направить своего представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика извещения о выявленных недостатках.
4.13.5.	При не направлении Подрядчиком представителя в срок, указанный в п. 5.4. Договора, и (или) отказе Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о выявленных недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.
4.13.6.	Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки, указанные в Акте о выявленных недостатках, в установленные сроки.
4.13.7.	Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Актом о выявленных недостатках, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам, и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
4.13.8.	Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

 5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
5.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемке в соответствии с условиями Договора.
5.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
5.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
5.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
5.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеня). В этом случае Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1% от цены Договора 
6.1.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1% от цены настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств и невыдачи чека (отзыва, аннулирования чека), начисляется штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. О невозможности исполнения обязательств по договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг друга.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается Подрядчик обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
7.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

8. [bookmark: bookmark15]ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.3.  Предусмотренные пунктом 8.2.  настоящего Договора изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Закона о контрактной системе.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном статьей 95 Закона о контрактной системе.
8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
8.5.1. Если в ходе исполнения Договора установлено, что:
- Подрядчик и (или) поставляемый товар (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ);
- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) требованиям, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по Договору перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом.
8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
8.6.1. непредоставление Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копии договора (договоров) в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком;
8.6.2. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.
8.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
8.7.1. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.
9.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении, либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети (по адресу электронной почты). Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии.
9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд.
9.11. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком (поставщиком, подрядчиком) или Заказчиком условий Договора в отношении Договора, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика (поставщика, подрядчика), и размещаются.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Заказчиком. 
	10.2. Срок действия Договора устанавливается со дня заключения настоящего Договора и до «30» декабря 2026 года, а в части финансовых обязательств – до полного их исполнения.
	10.3. Положения настоящего Договора применяются к отношениям сторон по истечению срока его действия, определенного п. 10.2. настоящего Договора, в части устранения недостатков выполненных Работ, исполнению гарантийных обязательств, уплате штрафа и/или пени, возмещению убытков.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
11.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказать влияние на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
11.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону и вправе приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло/ не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах по исключению коррупционных рисков, с приложением соответствующих документов. 
11.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив второй Стороне письменное уведомление. Сторона, инициировавшая расторжение договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причинённых ей убытков, возникших в результате такого расторжения


12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. Стороны договорились, что все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Техническое задание. 


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Подрядчик:

	ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»
Адрес местонахождения: 617764, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67
ИНН 5920005457, КПП 592001001 
ОГРН 1025902030868 
ОКПО 05275049
ОКТМО 57735000001
УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО
«ЧГАФКиС» л/сч 21566X28720 ) 
р/сч 03214643000000015111 в ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г.Новосибирск
ЕКС (кор/сч) 40102810445370000043
БИК 015004950 
Тел. (34241) 2-43-00; т/ факс (34241) 2-39-17
сайт: www.chgafkis.ru;
e-mail: oz@chgafkis.ru
	







	И.о. ректора

__________________ / А.М. Демченко /
М.П.
	 

___________________/ _________/
М.П.







Приложение № 1 к Контракту
№ 226-44/26 от «___»  ______2026 г.

Спецификация
На подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта подпорной стены подвесной канатной дороги №1

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1.
	На подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта подпорной стены подвесной канатной дороги №1
	ед.
	1
	
	

	ИТОГО:

	
	
	
	



	Заказчик:

И.о. ректора

______________________/А.М. Демченко/
М.П.


	Подрядчик:



_______________________/____________ /
М.П.


[bookmark: _Hlk228436246]Приложение № 2 к Контракту
№ 226-44/26 от «___»  ______2026 г.

[bookmark: bookmark0]                                                                                                 	  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта подпорной стены подвесной канатной дороги №1

	ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	Наименование объекта
	Подготовка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта подпорной стены подвесной канатной дороги №1

	Адрес объекта
	Пермский край, Чайковский городской округ, п. Прикамский, ул. Пионерская, 48, земельный участок с кадастровым номером 59:12:0810105:10.

	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта»

	Проектная, рабочая и исходная техническая документация
	Имеющаяся проектная, рабочая, исполнительная и эксплуатационная документация по подпорной стене, опоре № 2 ППКД № 1 и водоотводным сооружениям, в том числе:
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 423-44/25-ИГДИ-1;
- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 423-44/25-ИГИ;
- технический отчет по результатам обследования технического состояния 423-44/25-ОТ / 2025/12-05-У-ТО;
- материалы инженерных изысканий, проектирования, строительства и исполнительная документация периода реконструкции комплекса 2009-2011 гг.;
- паспорт, проектная и эксплуатационная документация ППКД № 1, включая фундамент опоры № 2;
- сведения о выполненных ремонтах, наблюдениях, аварийных ситуациях и режиме эксплуатации объекта.
Перечень подлежит уточнению Исполнителем на начальном этапе работ.

	Год строительства
	2012 гг. Год устройства подпорной стены и отдельных конструкций уточнить по проектной и исполнительной документации.

	Цели работ
	1. Определить фактическую роль подпорной стены в обеспечении местной и общей устойчивости склона, а также степень ее влияния на безопасность опоры № 2 ППКД № 1.
2. Установить фактическое техническое состояние стены, ростверка, свайного основания, грунтового массива и водоотводных устройств, а также причины выявленных деформаций.
3. Оценить допустимость дальнейшей эксплуатации существующей стены, прилегающего склона и ППКД № 1 до и во время выполнения восстановительных работ.
4. Разработать и сопоставить технически реализуемые варианты: сохранение и усиление стены, устройство новой независимой удерживающей системы, изменение планировки склона, иные обоснованные решения.
5. Выбрать оптимальный вариант по критериям надежности, безопасности, технологичности, сроков, стоимости и последующей эксплуатации.
6. Разработать проектную и рабочую документацию по варианту, утвержденному Заказчиком.

	Срок выполнения работ
	Согласно условиям договора. Календарным планом предусмотреть отдельные сроки для обследования и изысканий, расчетно-вариантной проработки, согласования выбранного решения и разработки проектной/рабочей документации.

	Конструкции и участки, подлежащие обследованию и расчетному анализу
	- монолитная железобетонная подпорная стена ориентировочной длиной 25 м, высотой до 6,8 м и толщиной около 0,5 м, включая отдельные секции, угловые сопряжения и деформированные участки;
- ростверк, буронабивные сваи и узлы сопряжения стены со свайным основанием;
- насыпной и природный грунтовый массив выше и ниже стены, торцевые участки и возможные зоны формирования поверхностей скольжения;
- фундамент опоры № 2 ППКД № 1 и зона его взаимодействия со склоном;
- нагорные канавы, железобетонные лотки, дренажные и водопропускные устройства, места выхода и сосредоточения воды;
- прилегающие сооружения и коммуникации в пределах расчетной зоны влияния.

	Этапность работ
	Предпроектная документация проходит согласование с заказчиком. Заказчик проверяет соответствие решений техническому заданию, нормативным требованиям и другим условиям проекта. После успешного согласования документация утверждается и может направляться Подрядчиком на государственную экспертизу. 
Этапность работ включает в себя предпроектные работы: техническое обследование, обмерные работы, согласование проектной документации с Заказчиком.
Проектная документация с дальнейшим прохождением государственной экспертизы в части соответствия достоверности определения стоимости (положительное заключение) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

Этап 1. Первичный осмотр, оценка текущей безопасности, разработка и согласование программы обследования и мониторинга.
Этап 2. Выполнение инструментального обследования конструкций.
Этап 3. Расчетное моделирование, оценка риска, вариантная проработка и выбор рекомендуемого решения.
Этап 4. Разработка проектной и рабочей документации по варианту, письменно утвержденному Заказчиком.
Этап 5. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ с регистрацией заключения экспертизы в государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ЕГРЗ).

	Общие требования к выполнению работ
	- Работы выполнять организациями, имеющими необходимые допуски и членство в СРО, в соответствии с действующими нормативными документами, включая ГОСТ 31937-2024, СП 47.13330.2026, СП 22.13330.2026, СП 24.13330.2021 и СП 116.13330.2012.
- Ранее выполненные отчеты использовать как исходные материалы, но не принимать содержащиеся в них выводы и расчетные допущения без независимой проверки.
- До начала полевых работ представить Заказчику программу работ с обоснованием применяемых методов.
- При выявлении признаков непосредственной угрозы разрушения или недопустимых перемещений незамедлительно письменно уведомить Заказчика и выдать первоочередные противоаварийные мероприятия.

	Обследование конструкций и водоотвода
	- Выполнить сплошное визуальное и детальное инструментальное обследование стены.
- Определить геометрию секций, толщину стены и ростверка, фактическое армирование, защитный слой, прочность и однородность бетона; при необходимости отобрать керны.
- Вскрыть контрольные участки у ростверка и свай для установления фактической схемы, шага, диаметра, состояния голов свай и узлов сопряжения со стеной.
- Определить длину и целостность свай доступными неразрушающими методами; при неоднозначных результатах предусмотреть контрольное бурение или иные подтверждающие исследования.
- Проверить непрерывность армирования угловых сопряжений, наличие рабочих и деформационных швов, фактическую возможность пространственной работы отдельных участков стены.
- Обследовать нагорные канавы, лотки и дренаж, установить их пропускную способность, повреждения, места утечек и фактический путь поверхностного и подземного стока.
- Оценить состояние нижней бермы, степень оголения свай, возможность дальнейшего размыва.

	Расчетное обоснование
	- Сформировать расчетную инженерно-геологическую модель с учетом фактической геометрии, неоднородности насыпных грунтов, расположения опоры № 2, ломаной формы стены и стадий ее деформирования.
- Выполнить обратный анализ наблюдаемых деформаций для проверки адекватности выбранных параметров грунтов и расчетной схемы.
- Проверить местную устойчивость стены, прочность и трещиностойкость ее элементов, работу ростверка и свай на горизонтальные нагрузки, изгиб, срез и выдергивание.
- Проверить общую устойчивость склона с поиском поверхностей скольжения, проходящих перед стеной, через свайный ряд, под сваями и в районе фундамента опоры № 2.
- Определить влияние возможных перемещений грунта на несущую способность и деформации фундамента опоры № 2, установить допустимые перемещения для безопасной эксплуатации ППКД.
- Рассмотреть расчетные ситуации: естественная влажность; весеннее водонасыщение; максимальный уровень воды; засорение или отказ дренажа; промерзание и оттаивание; частичная потеря работоспособности стены или отдельных свай; временные нагрузки от техники, учесть наихудшую.
- Отдельно оценить последствия полного или частичного демонтажа стены и определить необходимые временные удерживающие мероприятия.

	Вариантная проработка и выбор решения
	Проанализировать  технически самостоятельные варианты, включая:

1. Устройство новой самостоятельной подпорной/противооползневой системы с поэтапной передачей нагрузки и последующим демонтажом либо переводом существующей стены в ненесущую конструкцию.
2. Перепланировка склона с устройством устойчивого откоса, террас и водоотвода, с учетом невозможности переноса опоры № 2.
Для каждого варианта представить:
- расчетное подтверждение устойчивости и влияния на опору № 2;
- основные объемы работ, ориентировочную стоимость и продолжительность;
- строительные, эксплуатационные и геотехнические риски, ремонтопригодность и требования к мониторингу.
Выбор рекомендуемого варианта оформить сравнительной таблицей. Минимальная стоимость не должна являться единственным критерием выбора.

	Проектная и рабочая документация
	 Разработку выполнять после письменного утверждения Заказчиком выбранного варианта.

	Требования к проектным решениям
	- Дренаж и водоотвод рассматривать как обязательную часть единого геотехнического решения. Сброс воды должен быть организованным, контролируемым и не вызывать размыв нижней части склона.
- Торцы удерживающей конструкции должны быть надежно сопряжены с устойчивым рельефом; необходимо исключить обходное перемещение грунта и сосредоточенный сток у концов стены.
- Предусмотреть защиту ростверков, свай и нижней бермы от размыва, выноса грунта, промерзания и потери бокового обжатия.
- Учитывать стесненные условия, близость действующей ППКД, трамплина, склонов и водоотводных сооружений; обосновать допустимые габариты и нагрузки от строительной техники.
- Назначить контролируемые параметры и критерии остановки работ при превышении допустимых перемещений или уровней воды.

	Состав выдаваемой документации
	По этапу обследования, изысканий и вариантной проработки:
- технический отчет с описанием фактического состояния, причин деформаций и оценкой текущей безопасности;
- расчетные модели и расчеты местной и общей устойчивости, работы свай и влияния на опору № 2;
- схемы вариантных решений и сравнительная таблица;
- обоснованная рекомендация по дальнейшим действиям и перечень первоочередных мероприятий.
По этапу проектирования:
- проектная и рабочая документация в согласованном составе;
- ведомости объемов работ, спецификации и сметная документация - при наличии соответствующего задания.
Документацию передать на бумажном носителе в количестве, установленном договором, и в электронном виде: PDF, DOCX/XLSX, DWG/DXF и исходные форматы расчетных программ.

Примечание: Примерный состав технической документации, Технического отчёта с заключением по результатам комплексного детального инструментального обследования технического состояния объекта:
1. Исходно-разрешительная документация
2. Текстовая часть
3. Техническое задание и программа работ
4. Обмерные чертежи
5. Ведомость дефектов и повреждений
6. Акт качественных и количественных характеристик дефектов по объекту.
7. Фотоматериалы
8. Результаты испытаний материалов, протоколы вскрытий. 
9. Результаты проверочных расчётов
10. Паспорт объекта, заполненный при обследовании его технического состояния
11. Рекомендации по результатам комплексного обследования.
- Подрядчик обеспечивает сопровождение и при необходимости, доработку выполненной им документации во время всего периода дальнейшей работы по объекту обследования, в том числе: в период проведения изысканий и разработки проектной документации на основании детально-инструментального обследования Подрядчика, в период получения необходимых согласований в надзорных органах, в период получения положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости), и далее, до окончания работ, выполняемых по проектной документации, основанной на обследованиях, выполненных Подрядчиком.
- Подрядчик вправе запрашивать дополнительную документацию (информацию) необходимую для выполнения работ.
- Заделка мест вскрытия конструкций при инструментальном обследовании производится Заказчиком. Вскрытие конструкций при инструментальном обследовании производится в присутствии Заказчика  с предварительным согласованием с ним объема и способов такого вскрытия.


	Требования к проектным решениям

	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации
	Рабочая документация в количестве необходимом для проведения комплексного капитального ремонта подпорной стены в том числе: рабочие чертежи, спецификации применяемых материалов, ведомости объемов работ, сметная документация.

	Требования к подготовке сметной документации
	В соответствии с действующими требованиями ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Разработать сводный сметный расчет стоимости строительства. 
Разделы смет должны содержать ссылку на номер листа ведомости объемов работ. 
Сметная документация должна быть составлена в действующей нормативной базе (ФСНБ-2022 (с изм.1-16)) согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Сметная документация должна быть составлена с применением ресурсно-индексного метода (РИМ). Стоимость ресурсов берется из ФГИС ЦС. 
Также сводный сметный расчет (далее ССР) должен включать в себя: 
- затраты на экспертизу проектно-сметной документации.
- затраты на вывоз и утилизацию бытовых и строительных отходов.
- дополнительные затраты на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 км. (при необходимости).
Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, при отсутствии цен в нормативной базе, принять на основании конъюнктурного анализа цен. 
В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты.
При наличии в спецификациях указаний на товарные знаки оборудования и материалов, дополнить такие указания словами «или аналог» с техническими характеристиками.
Требования к разделу могут уточняться на этапе проектирования

	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется


	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации.
	Не требуется.

	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
	Не требуется

	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели 
	Не требуется 

	Требование о применении типовой проектной документации
	Не требуется.

	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Не требуется

	К заданию на проектирование прилагаются (исходные данные) 
	1. Технический паспорт Сооружения;
2. Свидетельство государственной регистрации права № АА 27 95 18 от 10.12.2015 г.;
3.Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий «По обследованию технического состояния подпорной стены пассажирской канатной дороги №1, расположенной по адресу :  Пермский край, Чайковский городской округ, п. Прикамский, ул. Пионерская, 48. № 423-44/25-ИГИ;
4.  Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий «По обследованию технического состояния подпорной стены пассажирской канатной дороги №1, расположенной по адресу :  Пермский край, Чайковский городской округ, п. Прикамский, ул. Пионерская, 48. № 423-44/25-ИГДИ-1;
5.Технический отчет по результатам обследования технического состояния, расположенной по адресу:  Пермский край, Чайковский городской округ, п. Прикамский, ул. Пионерская, 48. № 423-44/25-ОТ.
[bookmark: _GoBack]6. Акт №1 обследования объекта.

	Порядок оформления и предоставления результатов работ Заказчику
	1. Рабочую документацию на бумажном носителе - 4 экз., на электронном носителе на USB-флэш-накопителе - 2 экз. (электронная версия: в форматах DWG, PDF, Excel, Word с подписями ответственных лиц).
2. Сметную документацию на бумажном носителе – 4 экз., на электронном носителе на USB-флэш-накопителе – 2 экз. (электронная версия в формате xlsx, gsfx и/или xls, xm). 
3. Заверить подписи ответственных лиц на титульных листах печатью организации, выполнившей данную документацию.
4. Документацию и демонстрационные материалы на эскизы и  предоставить на бумажном носителе - 4 экз., на электронном носителе на USB-флэш-накопителе - 2 экз. (электронная версия: в форматах DWG, PDF, Excel, Word с подписями ответственных лиц).
Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде.
Электронная версия должна иметь следующую структуру:
-для каждого отдельного альбома создаётся папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы
Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.67

	Прочие дополнительные требования и указания
	[bookmark: _Hlk228175152]Работа в личном кабинете ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" осуществляется силами Подрядчика при наличии согласованной и подписанной УКЭП Заказчика ПСД
Расходы на проведение экспертизы проектной документации включаются в стоимость работ по Контракту; оплата экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости осуществляется Подрядчиком из собственных средств с последующим возмещением соответствующих расходов из стоимости Контракта.

	Требования к согласованию проектной документации
	Перечень обязательных согласований, которые организуются Подрядчиком.
1. С Заказчиком: должны быть согласованы:
- до начала проектирования согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования»
- основные технические решения, применяемые материалы и оборудование;
- разработанная проектная документация.
2. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору.
[bookmark: _Hlk228175247]3. После согласования с Заказчиком Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ с регистрацией заключения экспертизы в государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ЕГРЗ).

	Сроки начала и окончания работ
	[bookmark: _Hlk228175511]Завершить разработку проектно-сметной документации и получить Положительное «Заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства»
Срок выполнения работ — с даты заключения Контракта по 23.11.2026 г.

	Требования по передаче документации
	[bookmark: _Hlk228176452]Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.67. Документацию представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу, и в 1 (одном) экземпляре, на электронном носителе (чертежи в формате *.pdf, текстовые документы в формате Word, Excel, смета в программном комплексе «Гранд-смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде.
Электронная версия должна иметь следующую структуру:
-для каждого отдельного альбома создаётся папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы

	Гарантийные обязательства
	Подрядчик гарантирует в дальнейшем (но не позднее 5 (пяти) лет после завершения работ по Контракту осуществлять сопровождение проектно-сметной документации в ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" 
-Подрядчик должен принимать участие в защите технических решений в органах Государственной экспертизы (ГГЭ) с получением положительного заключения на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости работ, а также осуществлять получение иных необходимых согласований и разрешений.
- Проводить консультации и давать необходимые разъяснения решений, отраженных в рабочих чертежах, ведомостях и сводных ведомостях потребностей в строительных материалах, спецификациях оборудования, технических условиях, паспортах и сертификатах на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия и иной документации, необходимой для оказания услуг. При необходимости, вносить в документацию корректировки проектных решений, дополняющих или корректирующих разработанную документацию;
- Своевременно решать возникшие в процессе экспертизы вопросы по документации;
- Осуществлять, при необходимости, работу по внесению изменений в документацию;
[bookmark: _Hlk228176005]- Если Подрядчик не получит положительное заключение Главгосэкспертизы работы считаются не выполненными, Заказчик не осуществляет их приемку.



Ответственное должностное лицо Заказчика – Пьянков Д.Ю.,  и.о. проректора по АХД 
тел. +7 (34241) 4 74 79, e-mail: oz@chgafkis.ru.

	Заказчик:
И.о. ректора

______________________/А.М. Демченко/
М.П.
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