
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству памятной стелы находящейся по адресу:
[bookmark: _GoBack]Рязанская область Рыбновский р-н, с. Глебово-Городище.
1.Место, объем выполняемых работ:
	№
п/п
	Наименование работ
	Кол-во

	
	1. Покраска объекта
«Памятная стела в честь Победы русского оружия на реке Вожа 1378 г.»

	1.1
	Зачистка поверхности памятника вручную
	11,5 м2

	1.2
	Зачистка бетонных поверхностей бордюра вручную
	3,5 м2

	1.3
	Ремонт выявленных дефектов поверхностей (трещин, сколов, восстановление мест отслаивания наружного отделочного слоя) пескобетонной смесью
	5 м2

	1.4
	Шпатлёвка бетонных поверхностей
	15 м2

	1.5
	Покраска бетонных поверхностей вручную за два раза
	15 м2

	
	2. Благоустройство площадки у объекта
«Памятная стела в честь Победы русского оружия на реке Вожа 1378 г.»

	2.1
	Зачистка швов тротуарной плитки от грунта и растительности
	10 м2

	2.2
	Уборка и утилизация мусора
	10 м2


1. Описание объекта и требования к качеству выполнения работ.
0.1. Объект стоит обособлено, отсутствует водо- электро- снабжение. Комплектация оборудованием и материалами в соответствии с условиями технологии производства работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика, и за его счёт по согласованию с Заказчиком.
0.2. Качество и технология производства работ, являющаяся предметом контракта, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, соответствующим ТУ, СНиП, ГОСТ:
2.4. Подрядчик определяет количество и тип спец автотранспорта, необходимого для выполнения работ. 
2.5. При выполнении работ Подрядчик должен содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, образующихся при выполнении работ, и обеспечивать их своевременный вывоз. 
3.Сроки выполнения работ: 
До 05.08.2026г.       
4.При выполнение работ обязательными условиями являются: 
4.1. Подписание Подрядчиком акта выполненных работ у ответственных лиц Заказчика. Предоставление документов на оплату выполненных работ (2 экземпляра Акта выполненных работ, счет). 


