ПРОЕКТ 
КОНТРАКТ № __
ИКЗ 261253615026625400100100180000000244
проведение аварийного ремонта наружной сети электроснабжения напряжением 6 кВ по замене разъединителя (РЛК), расположенного по адресу: Приморский край,
 г. Владивосток, поселок Поспелово, 55. 
  г. Владивосток                                                                                           «___» _________ 2026 г.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________________________ с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующей на основании ___________________________________, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действующей на момент заключения настоящего контракта) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по заданию Заказчика с использованием своих материалов, инструментов и приборов, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по аварийному ремонту наружной сети электроснабжения напряжением 6 кВ по замене разъединителя (РЛК), расположенного по адресу: Приморский край,                     г. Владивосток,  поселок Поспелово, 55,  (ПСО г. Владивостока Главного управления).
1.2. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к контракту и согласованной обеими сторонами Сметой (Приложении № 1), которая является неотъемлемой частью контракта.
1.3. Сроки выполнения работ по данному контракту: в течение 20 календарных дней со дня подписания настоящего контракта.
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2. Права и обязанности сторон
Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечить Исполнителю доступ на территорию Заказчика и возможность выполнения работ по контракту, принимать у Исполнителя результаты работ.
2.2. Соблюдать правила эксплуатации здания, его конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования.
2.3. Произвести расчет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Акта приемки (ф.0510452).
Исполнитель обязуется:
2.4. Принять на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту объекта в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии cо Сметой 
2.5. Обеспечить поставку необходимых для текущего ремонта материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Применяемые материалы должны быть сертифицированы.
2.6. Обеспечить наличие на строительной площадке документации, необходимой для выполнения работ, в том числе журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
2.7. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования. Представлять отчеты о выполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
2.8. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Исполнителя и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.
2.9. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, выявленные при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.
2.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.11. Производить работы по контракту только силами квалифицированных специалистов.
2.12. Выполнять своими и привлеченными силами все работы в объеме и в сроки, определенные настоящим контрактом, сдавать работы представителю Заказчика, в соответствии с требованиями, позволяющими вести нормальную эксплуатацию объекта.
2.13. Исполнитель гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии со Сметой и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, в полном объеме в соответствии с требованиями соответствующих технологий проведения данных работ, технической документацией, документами в области контроля качества, стандартизации и сертификации, техническими рекомендациями и другими регламентирующими документами на выполнение данного вида работ, согласно Приложению № 1 к контракту и в сроки, установленные настоящим контрактом.
2.14. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметы.
2.15. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы производства работ.
2.16. Нести ответственность перед другими Сторонами за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту субподрядчиками, привлеченными Исполнителем.
2.17. Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории и помещений, в которых выполняются работы. Осуществлять ежедневную уборку места проведения работ. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителем. Исполнитель принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
2.18. Обеспечить выполнения всех необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.
2.19. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) принадлежащие ему строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.
2.20. В письменном виде уведомить Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, и Исполнителем акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 
Исполнитель имеет право:
2.21. Привлекать к исполнению настоящего контракта третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
Заказчик имеет право:
2.22. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.23. Проводить проверку предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
2.24. Проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3. Цена контракта и порядок расчета
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________________, в том числе НДС (если предусмотрен). 
3.2. Сумма, указанная в п. 3.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.3. Цена контракта включает в себя стоимость всех работ общестроительных, монтажных, специальных работ, всех строительных материалов, накладные расходы, прибыль Исполнителя, транспортировку, страхование, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
3.4. Расчеты по контракту осуществляются в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приёмки выполненных работ Заказчиком, подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) на основании счета, счет-фактуры и справки о стоимости работ (унифицируемая форма КС-3) и Актом приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме (ф.0510452) установленной приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н (далее - Акт приемки (ф. 0510452)). Вместе с Актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) Исполнитель передает Заказчику акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты используемых материалов. Сертификаты на строительные материалы должны быть предоставлены Исполнителем в виде копий, заверенных оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя.
Оплата осуществляется после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика в органе Федерального казначейства. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика (лицевого счета получателя средств федерального бюджета).
Источник финансирования контракта – средства Федерального бюджета на 2026 год.
3.5. Исполнитель сдаёт представителю Заказчика акты на скрытые работы, сертификаты на применённые материалы в день сдачи результатов выполненных работ.
3.6. В случае если Исполнителем по данному контракту является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате (цена контракта) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. Заказчик вправе уменьшить подлежащую к оплате Исполнителю сумму денежных средств, в случае нарушения Исполнителем обязательств по исполнению контракта, ответственность за которое предусмотрена настоящим контрактом, в размере начисленной за такие нарушения неустойки (пени, штрафа), в случае неисполнения Исполнителем добровольно обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) указанных Заказчиком в претензии.


4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
4.2.3 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение и ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
4.3.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
4.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
4.3.4. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
4.3.5. Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.3.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
4.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.6. Банковские реквизиты Заказчика в случае, оплаты пени (штрафов): 
ИНН- 2536150266; КПП-254001001
БИК - 010507002
УФК по Приморскому краю (Главное управление МЧС России по Приморскому краю      
 л/с 04201782870) 
Расчетный счет 03100643000000012000; кор. сч. 40102810545370000012 
ОКЦ № 1 ДГУ Банка России //УФК по Приморскому краю г. Владивосток 
КБК 17711607090019000140
В графе «Назначение платежа» необходимо указать формулировку: «Перечисление пени (штрафов)», номер и дату контракта.
4.7. Случаи и порядок списания начисленных Исполнителю, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783.

5. Срок действия контракта
5.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 30 сентября 2026 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) по контракту.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
6.1.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ и иных условий контракта.
6.1.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. 
6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим контрактом или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны направляют претензии.
6.3 Претензии к выполнению обязательств другой Стороной по настоящему контракту предъявляются Сторонами в письменной форме с приложением всех документов, подтверждающих требования. Если в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Сторона не ответит на нее, спор считается неурегулированным путем переговоров и подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края. Предъявление письменной претензии до обращения в арбитражный суд обязательно.

7. Расторжение контракта
7.1. Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положением 8-11, 12.1-19, 20.1-23 и 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8. Порядок сдачи приемки выполненных работ
8.1. Приемка и оплата выполненных работ осуществляется после выполнения всех работ в соответствии с условиями контракта в полном объёме и одновременном предоставлении отчетных документов. 
8.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ, Исполнитель представляет комплект документов, который определяется п. 3.4-3.5 настоящего контракта.
8.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Исполнителя.
8.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке. В случае отказа одной из Сторон от подписания такого акта об этом делается соответствующая запись в акте. Сторона должна мотивировать свой отказ.
8.5. Приёмка скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, и Исполнителем акта освидетельствования скрытых работ.
8.6. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), подписываемым Сторонами и Актом приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме (ф.0510452) установленной приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н  (далее - Акт приемки (ф. 0510452)). Лицо, ответственное за приёмку по Контракту, подписывает Акт приемки (ф.0510452) и передает его Исполнителю на бумажном носителе для подписания в момент сдачи-приёмки. Если присутствие Исполнителя при сдаче-приёмке работ невозможно, то Акт приёмки (ф.0510452) подписывается и утверждается Заказчиком, а Исполнителю направляется скан-копия на электронный адрес, указанный в реквизитах
8.7. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их исправлений и направляет Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить указанные недостатки за свой счет.  
В случае отказа от приёмки оказанных работ, заполняется раздел 5. «Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг» Акта приёмки (ф.0510452) и направляется Исполнителю в течение 3 (трёх) рабочих дней  на электронный адрес, указанный в реквизитах. Датой получения Акта приёмки (ф. 0510452) Исполнителем считается дата отправки Акта приемки (ф. 0510452) Заказчиком. Оплата в полном объеме производится только после устранения выявленных нарушений, указанных в Акте приёмки (ф.0510452)
8.8. Заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления об этом Исполнителем.
8.9. Ответственный за приемку работ: заместитель начальника управления материально-технического обеспечения – начальник отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры управления материально-технического обеспечения Главного управления подполковник внутренней службы Бородин В.А., заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры УМТО подполковник внутренней службы Шавшин Д.О. (тел. 8-423-249-30-42).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату  каких-либо  денежных  средств  или  ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
	При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Непреодолимая сила
(форс - мажорные обстоятельства)
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении таких обстоятельств, Сторона обязана известить другую Сторону в течение 3-х дней на адрес электронной почты (Заказчика: gu@25.mchs.gov.ru; Исполнителя: _____________________) с досылкой оригинала почтой. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту, ограничиваясь уже исполненными до возникновения форс-мажорных обстоятельств обязательствами, и осуществив все необходимые расчёты.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в телефонном режиме известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
11.4. Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении наименования организации, юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, а также иных необходимых реквизитов.
11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

	«Заказчик»:
Главное управление МЧС России 
по Приморскому краю
ул. Басаргина, 51, г. Владивосток, Приморский 
край, 690080 
эл. почта: gu@25.mchs.gov.ru
ИНН 2536150266   КПП 254001001
УФК по Приморскому краю (Главное управление МЧС России по Приморскому краю)
л/с 03201782870; 
р/с 03211643000000012000
кор. сч. 40102810545370000012 
Банк получателя: ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю  
г. Владивосток   
БИК 010507002
Контактное лицо:
Бородин Владимир Александрович
тел. (423) 249 30 42
Эл. почта: borodinva@25.mchs.gov.ru

Должность    
_________________ФИО
м.п.

	«Исполнитель»:



Приложение № 1
к контракту № _____ от «__» _________2026 г.

[image: ]




[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]


















[image: ]



	«Заказчик»:
Главное управление МЧС России по Приморскому краю



_____________
м.п.

	«Исполнитель»:
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Составлен  ресурсно-индексным  методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  341 460,34

руб.

в том числе:

строительных работ 110,01

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 76,57

тыс.руб.

монтажных работ 159,46

тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 19,95

тыс.руб.

оборудования 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 115,00чел.-ч.

прочих затрат 51,76тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 27,91чел.-ч.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Аварийный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ, замена разъединителя.

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 квартал 2026 года

ВКЛ-6 кВ , г. Владивосток, 

(наименование стройки)

г. Владивосток, о. Русский, Поспелово, 55


image2.emf
на единицу 

измерения

коэф-ты

всего с учетом 

коэф-тов

на единицу 

измерения в 

базисном 

уровне цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэф-ты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-011-02 компл 1 1 1

648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_

стб.3

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 9,174 5 744,94

1-100-40 чел.-ч 27,8 0,33 9,174 626,22 5 744,94

2 1 947,60

чел.-ч 1,0428 860,88

91.05.05-015 маш.-ч 2,93 0,33 0,9669 1 928,92 1 865,07

4-100-060 чел.-ч 2,93 0,33 0,9669 841,19 813,35

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 0,33 0,0759 697,97 52,98

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,33 0,0759 626,22 47,53

91.17.04-233 маш.-ч 2,36 0,33 0,7788 37,94 29,55

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,001 0 0 144 581,55 1,67 241 451,19 0,00

01.7.11.07-0227 кг 3,5 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 3,03 0 0 174,93 1,43 250,15 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,1 0 0 386,46 1,95 753,60 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,01 0 0 71 768,59 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,7 0 0 79,88 2,05 163,75 0,00

8 553,42

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,33 114,90

6 605,82

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 407,65

Пр/774-049.3 % 51 51 3 368,97

18 444,94 18 444,94

2 ГЭСНм08-01-018-01 компл 3 1 3

648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_

стб.3

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 7,1379 4 469,90

1-100-40 чел.-ч 7,21 0,33 7,1379 626,22 4 469,90

2 856,93

чел.-ч 1,3068 832,22

91.05.05-015 маш.-ч 0,3 0,33 0,297 1 928,92 572,89

4-100-060 чел.-ч 0,3 0,33 0,297 841,19 249,83

91.06.03-058 маш.-ч 0,72 0,33 0,7128 55,78 1,59 88,69 63,22

4-100-030 чел.-ч 0,72 0,33 0,7128 556,12 396,40

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,33 0,297 697,97 207,30

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,33 0,297 626,22 185,99

91.17.04-233 маш.-ч 0,36 0,33 0,3564 37,94 13,52 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, свароч. ток до 350 А

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор проходной трехфазный напряжением 35 кВ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочн.ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с 

одним или двумя заземляющими ножами

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,36 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 1,06 0 0 174,93 1,43 250,15 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,01 0 0 71 768,59 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,36 0 0 79,88 2,05 163,75 0,00

6 159,05

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,33 89,40

5 302,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 143,06

Пр/774-049.3 % 51 51 2 704,08

4 698,53 14 095,59

3 ГЭСН33-04-040-03 шт 1 1 1

648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_

стб.3

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 0,6699 372,54

1-100-30 чел.-ч 2,03 0,33 0,6699 556,12 372,54

2 106,44

чел.-ч 0,1815 113,66

91.06.06-011 маш.-ч 0,45 0,33 0,1485 346,73 1,62 561,70 83,41

4-100-040 чел.-ч 0,45 0,33 0,1485 626,22 92,99

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,33 0,033 697,97 23,03

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,33 0,033 626,22 20,67

592,64

486,20

Пр/812-027.0-1 % 103 103 500,79

Пр/774-027.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 247,96

1 341,39 1 341,39

33 881,92

4 ГЭСНм08-01-011-02 компл 1 1 1

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 30,58 19 149,81

1-100-40 чел.-ч 27,8 1,1 30,58 626,22 19 149,81

2 6 491,99

чел.-ч 3,476 2 869,59

91.05.05-015 маш.-ч 2,93 1,1 3,223 1 928,92 6 216,91

4-100-060 чел.-ч 2,93 1,1 3,223 841,19 2 711,16

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 1,1 0,253 697,97 176,59

4-100-040 чел.-ч 0,23 1,1 0,253 626,22 158,43

91.17.04-233 маш.-ч 2,36 1,1 2,596 37,94 98,49

4 2 883,09

01.3.01.06-0050 т 0,001 1,1 0,0011 144 581,55 1,67 241 451,19 265,60

01.7.11.07-0227 кг 3,5 1,1 3,85 155,63 1,01 157,19 605,18

01.7.15.03-0042 кг 3,03 1,1 3,333 174,93 1,43 250,15 833,75

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, свароч. ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Раздел 2. Монтажные работы

Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с 

одним или двумя заземляющими ножами

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

Всего по разделу 1 Демонтажные работы

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм
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01.7.20.08-0031 10 м2 0,1 1,1 0,11 386,46 1,95 753,60 82,90

08.3.07.01-0052 т 0,01 1,1 0,011 71 768,59 789,45

14.4.02.04-0142 кг 1,7 1,1 1,87 79,88 2,05 163,75 306,21

31 394,48

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1,1 383,00

22 019,40

Пр/812-049.3-1 % 97 97 21 358,82

Пр/774-049.3 % 51 51 11 229,89

64 366,19 64 366,19

5 Прайс ООО 

"Интеркабель"

шт. 1 1 1 41 885,25 41 885,25

41 885,25

6 ГЭСНм08-01-018-01 компл 3 1 3

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 23,793 14 899,65

1-100-40 чел.-ч 7,21 1,1 23,793 626,22 14 899,65

2 2 856,42

чел.-ч 4,356 2 774,08

91.05.05-015 маш.-ч 0,3 1,1 0,99 1 928,92 1 909,63

4-100-060 чел.-ч 0,3 1,1 0,99 841,19 832,78

91.06.03-058 маш.-ч 0,72 1,1 2,376 55,78 1,59 88,69 210,73

4-100-030 чел.-ч 0,72 1,1 2,376 556,12 1 321,34

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 1,1 0,99 697,97 690,99

4-100-040 чел.-ч 0,3 1,1 0,99 626,22 619,96

91.17.04-233 маш.-ч 0,36 1,1 1,188 37,94 45,07

4 3 624,66

01.7.11.07-0227 кг 0,36 1,1 1,188 155,63 1,01 157,19 186,74

01.7.15.03-0042 кг 1,06 1,1 3,498 174,93 1,43 250,15 875,02

08.3.07.01-0052 т 0,01 1,1 0,033 71 768,59 2 368,36

14.4.02.04-0142 кг 0,36 1,1 1,188 79,88 2,05 163,75 194,54

24 154,81

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1,1 297,99

17 673,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 17 143,52

Пр/774-049.3 % 51 51 9 013,60

16 869,97 50 609,92

7 ГЭСНм08-01-057-01 шт 1 1 1

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 4,587 2 872,47

1-100-40 чел.-ч 4,17 1,1 4,587 626,22 2 872,47

2 30,85

чел.-ч 0,044 28,37

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 1,1 0,011 1 928,92 21,22

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,1 0,011 841,19 9,25

91.06.03-058 маш.-ч 0,02 1,1 0,022 55,78 1,59 88,69 1,95

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, свароч. ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разъединитель РЛК-1б-10IV/400 Ухл1 с приводом ПР-00-7 Ухл1 в 

комплекте с КМЧ и тягами  ТЭМЗ

Всего по позиции

Изолятор проходной трехфазный напряжением 35 кВ

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм
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4-100-030 чел.-ч 0,02 1,1 0,022 556,12 12,23

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 1,1 0,011 697,97 7,68

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,1 0,011 626,22 6,89

4 451,48

01.7.15.03-0042 кг 0,68 1,1 0,748 174,93 1,43 250,15 187,11

01.7.15.11-0026 100 шт 0,04 1,1 0,044 941,01 1,26 1 185,67 52,17

08.3.07.01-0052 т 0,001 1,1 0,0011 71 768,59 78,95

08.4.03.02-0002 т 0,002 1,1 0,0022 58 114,47 127,85

14.4.02.04-0142 кг 0,03 1,1 0,033 79,88 2,05 163,75 5,40

3 383,17

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1,1 57,45

2 900,84

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 813,81

Пр/774-049.3 % 51 51 1 479,43

7 733,86 7 733,86

8 ГЭСН33-04-020-01 км 0,06 1 0,06

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

1 чел.-ч 5,16648 3 167,10

2-100-02 чел.-ч 0,91 1,1 0,06006 509,39 30,59

2-100-03 чел.-ч 38,89 1,1 2,56674 556,12 1 427,42

2-100-04 чел.-ч 19,24 1,1 1,26984 626,22 795,20

2-100-05 чел.-ч 19,24 1,1 1,26984 719,69 913,89

2 840,64

чел.-ч 1,46784 928,26

91.05.05-015 маш.-ч 0,64 1,1 0,04224 1 928,92 81,48

4-100-060 чел.-ч 0,64 1,1 0,04224 841,19 35,53

91.06.03-055 маш.-ч 2,4 1,1 0,1584 11,45 1,59 18,21 2,88

91.06.06-011 маш.-ч 18,68 1,1 1,23288 346,73 1,62 561,70 692,51

4-100-040 чел.-ч 18,68 1,1 1,23288 626,22 772,05

91.14.02-001 маш.-ч 0,52 1,1 0,03432 697,97 23,95

4-100-040 чел.-ч 0,52 1,1 0,03432 626,22 21,49

91.17.04-544 маш.-ч 2,4 1,1 0,1584 251,36 39,82

4-100-040 чел.-ч 2,4 1,1 0,1584 626,22 99,19

П,Н 20.1.01.01 шт 0 1,1 0

4 936,00

4 095,36

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 218,22

Пр/774-027.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 2 088,63

187 380,83 11 242,85

9 ФСБЦ-20.1.01.01-0007 100 шт 0,06 1 0,06 30 553,78 1,15 35 136,85 2 108,21

2 108,21

10 ГЭСНм08-02-472-09 100 м 0,1 1 0,1

ТЧ . Пр.8.1   п.1.2

Всего по позиции

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов с 

неизолированным несущим нулевым проводником, диапазон 

сечений 16-95 мм2

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

круглой стали диаметром 12 мм

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

Комплект креплений для анкерных опор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Рабочий 5 разряда

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км 

линии: с использованием автогидроподъемника

работа на высоте св.8м до 15м ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

ОТ(ЗТ)

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы квадратные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 чел.-ч 2,035 1 245,83

1-100-38 чел.-ч 18,5 1,1 2,035 612,20 1 245,83

2 61,22

чел.-ч 0,0374 27,44

91.05.05-015 маш.-ч 0,17 1,1 0,0187 1 928,92 36,07

4-100-060 чел.-ч 0,17 1,1 0,0187 841,19 15,73

91.14.02-001 маш.-ч 0,17 1,1 0,0187 697,97 13,05

4-100-040 чел.-ч 0,17 1,1 0,0187 626,22 11,71

91.17.04-233 маш.-ч 2,9 1,1 0,319 37,94 12,10

4 400,91

01.7.11.07-0227 кг 0,9 1,1 0,099 155,63 1,01 157,19 15,56

08.3.05.02-0021 т 0,004 1,1 0,00044 60 869,10 26,78

14.4.01.09-0427 кг 2,4 1,1 0,264 911,56 1,49 1 358,22 358,57

1 735,40

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1,1 24,92

1 273,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 235,07

Пр/774-049.3 % 51 51 649,37

36 447,60 3 644,76

11 ФСБЦ-08.3.04.02-0063 т 0,0089 1 0,0089 62 989,89 560,61

560,61

182 151,65

12 ГЭСНп01-12-021-02 испытани

е

1 1 1

1 чел.-ч 2,7 2 129,90

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,08 598,18 646,03

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,62 915,97 1 483,87

2 129,90

2 129,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 576,13

Пр/774-083.0 % 36 36 766,76

4 472,79 4 472,79

13 ГЭСНп01-12-024-01 испытани

е

6 1 6

1 чел.-ч 14,58 11 668,50

2-100-04 чел.-ч 0,97 5,82 626,22 3 644,60

3-200-02 чел.-ч 1,46 8,76 915,97 8 023,90

11 668,50

11 668,50

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 634,69

Пр/774-083.0 % 36 36 4 200,66

4 083,98 24 503,85

14 ГЭСНп01-12-027-01 испытани

е

3 1 3

1 чел.-ч 14,58 10 849,70

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 

кВ

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Раздел 3. ПНП

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (РЛК)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Всего по разделу 2 Монтажные работы

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

диаметр 5-12 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-

3000 мм, толщина 1-8 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, свароч.ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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2-100-04 чел.-ч 1,94 5,82 626,22 3 644,60

3-200-03 чел.-ч 2,92 8,76 822,50 7 205,10

10 849,70

10 849,70

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 028,78

Пр/774-083.0 % 36 36 3 905,89

7 594,79 22 784,37

15 ФСЭМ-91.11.02-031 маш.-ч 16 1 16 1 619,29 53 429,59

15 ФСЭМ-91.11.02-031 маш.-ч 16 16 1 024,87 1,58 1 619,29 25 908,64

15.1 4-100-050 чел.-ч 1 16 719,69 11 515,04

37 423,68

11 515,04

Пр/812-101.0-1 % 91 91 10 478,69

Пр/774-101.0 % 48 48 5 527,22

53 429,59

105 190,60

188 502,48

76 570,34

39 100,73

19 949,54

52 881,87

110 007,29      Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

Всего по разделу 3 ПНП

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-

оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Лаборатории передвижные измерительно-настроечные 

волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля 

повышенной проходимости

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты
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3 539,64

26 855,72

12 556,96

43 993,46

15 197,70

7 863,81

159 455,87

48 382,60

12 245,01

7 392,58

8 888,41

54 101,93

28 445,34

51 761,01

51 761,01

24 648,10

18 239,60

8 873,31

321 224,17

96 519,88

87 539,23

45 182,46

20 236,17

341 460,34

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Компенсация НДС при АУСН (МАТ+ЭМ+Об)*0,22

ВСЕГО по смете

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               сметная прибыль

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)


