	
	


КОНТРАКТ № 313/26_____ /Е

Санкт-Петербург                                                                                               «____» ____________ 2026 года
[bookmark: P38]
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора (по научной и учебной работе, медицине катастроф) Рыбникова Виктора Юрьевича, действующего на основании машиночитаемой доверенности № 01012512000107055701 от 30.12.2025, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «№ 44-ФЗ») и другими  законодательными и нормативными актами РФ, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (26 178020658307802010010012 000 0000244) заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
1.1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести текущий ремонт основания под керамическую плитку в цокольной части здания КПП-2 Клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России (далее - «работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Расчетом цены Контракта (Локальной сметой) (Приложение № 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
1.2.	Место выполнения работ: 
		- 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 54  (Клиника № 2 - Цокольная часть здания КПП-2).
1.3.	Срок выполнения работ: 3 (три) рабочих дней с даты передачи объекта Подрядчику (с даты подписания Сторонами АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В РАБОТУ).
1.4.	Виды и объемы выполняемых работ (ведомость работ); описание видов работ; характеристики мест производства работ, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики применяемых строительных материалов, перечень нормативных документов; требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и Расчете цены Контракта (Локальной смете) (Приложение № 2 к Контракту).
1.5.	Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему, законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, нормами и правилами.
2.1.2. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Расчетом цены Контракта (Локальной сметой) (Приложение № 2 к Контракту). Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в локальной смете.
2.1.2.1. Обеспечить производство и качество всех работ, материалов (изделий и оборудований) в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СанПин, законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также действующими нормами и техническими условиями.
Все работы по Контракту Подрядчик обязан выполнять в соответствии  с условиями Контракта  и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). 
Используемые материалы (изделия и оборудования) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования), в случае, если эти материалы, изделия, оборудование подлежат обязательной сертификации. Материал без документов, подтверждающих его качество к выполнению работ не допускается.
2.1.3. В течение  1 (одного) рабочего дня, следующего за днем  подписания Контракта Подрядчик обязан:
- оформить с Заказчиком акт приема-передачи объекта в работу на период ремонтных работ, принять Объект для выполнения работ и приступить к их выполнению в установленные Контрактом сроки. Акт приема-передачи объекта Подрядчику на период ремонтных работ подписывается уполномоченными представителями Сторон;
- предоставить список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, для оформления допуска на объект производства работ;
- предоставить списки сотрудников для проведения вводного инструктажа по техники безопасности   и   инструктажа по пожарной безопасности в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России;
- предоставить приказ о назначении ответственного руководителя за производство  работ (на весь период производства работ на объекте должен находиться руководитель, ответственный за производство  работ; работы в отсутствии ответственного лица запрещены);
- предоставить журнал  вводного инструктажа  по технике безопасности;
- представить на согласование Заказчику график производства работ.
- предоставить копию договора на вывоз и утилизацию отходов и копию действующей лицензии на обращение с отходами перевозчика, оператора.
2.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
2.1.5. Иметь на объекте выполнения работ средства индивидуальной защиты и средства пожаротушения, квалификационные удостоверения, иметь опыт работы на выполнение данного вида работ.
2.1.6. Обеспечить  всех производителей работ:
- средствами индивидуальной защиты;
- для работы с электроинструментом иметь группу допуска;
- производство особо опасных работ оформлять в соответствии с действующим  законодательством РФ.
2.1.7. Поддерживать объект и прилегающие к нему участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ.  С целью исключения травматизма, обслуживаемые площади Подрядчик обязан ограждать специальными предупреждающими знаками (ГОСТ Р 12.3.053-2020) «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие условия».
2.1.8. Ежедневно проводить уборку территории в зоне проведения работ. 	
2.1.9. Обеспечивать надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ.
2.1.10. При производстве работ нести полную ответственность за соблюдением рабочими правил по технике безопасности и охране труда.
2.1.11. При составлении графика предусмотреть производство работ в дневное время, в соответствии с законодательством и графиком работы учреждения. Ремонтные работы должны производиться  в рабочие дни с 09.00 до 17.30 (МСК). 
2.1.12. Вывозить с территории Заказчика мусор (отходы), образовавшиеся в результате выполнения работ, до момента передачи результата работ и подписания документа о приемке в ЕИС. 
Подрядчик с даты подписания Контракта является образователем и собственником отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности Подрядчика  при исполнении Контракта.
Подрядчик обязан подтвердить выполнение работ по вывозу строительного мусора предоставив Заказчику:
- копию акта выполненных работ либо копию универсального передаточного документа, подтверждающих объем вывезенного строительного мусора;
2.1.13. Устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в соответствии с условиями Контракта.
2.1.14. Нести ответственность (возмещает ущерб) за  повреждение имущества Заказчика. 
2.1.15. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику в сроки, предусмотренные Контрактом.
2.1.16. Предъявлять все скрытые работы с составлением Акта освидетельствования скрытых работ.  Акты  освидетельствования скрытых работ оформляются после производства работ своевременно, в присутствии Заказчика (документы фото-фиксации, отражающие исполнение отдельных технических решений при составлении Актов  освидетельствования скрытых работ – обязательны).
2.1.17. Незамедлительно информировать Заказчика о возникших обстоятельствах, угрожающих сохранности оборудования, конструктивных элементов и инженерных систем, а также сохранению здоровья пациентов и персонала клиники.
2.1.18. Формировать в ЕИС и направлять Заказчику документ о приемке  в электронной форме в соответствии с условиями Контракта (см. раздел 4 Контракта).
2.1.19. Соблюдать  конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту
2.1.20. Соответствовать  единым требованиям ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ  и предоставить Заказчику (по требованию) документы, подтверждающие его соответствие.
2.1.21. Выполнить иные требования, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Подрядчику Объект в работу по  акту приема - передачи объекта в работу в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта после предоставления Подрядчиком всех документов, предусмотренных пунктом 2.1.3. Контракта. 
2.2.2. Предоставить для выполнения работ Подрядчику допуск на Объект, указанный в пункте 1.2. Контракта с даты подписания Сторонами акта приема - передачи объекта в работу.
2.2.2.1.	 Обеспечить проход к объекту для персонала Подрядчика в соответствии с установленным пропускным режимом.
2.2.3. Оказывать содействие Подрядчику по вопросам, имеющим отношение к выполнению Контракта и не требующим дополнительных материальных затрат. 
2.2.4. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.
2.2.5. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных недостатков.
2.2.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).
2.2.7. Проводить совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и ответственных и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.
2.2.8. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы на условиях Контракта.
2.2.9. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.2.11. Направить решение об одностороннем отказе в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.2.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Предъявить требования, связанные с недостатками (дефектами) результата работ, в порядке, установленном статьей 724 ГК РФ и  Контрактом.
2.3.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
2.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
	До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.	Цена Контракта составляет в сумме  _____ руб. (сумма прописью _____ руб.__копеек), в том числе НДС (___ %) - ____________руб. (сумма прописью _____ руб.__копеек) (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается в соответствии ________________»).
3.1.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2.	В цену Контракта входят все расходы, необходимые для выполнения работ, стоимость используемых расходных материалов, транспортные расходы, погрузку-разгрузку, производство всех работ, затраты на оплату труда работников Подрядчика, амортизацию машин и механизмов, экономические риски, страховку, налоги, сборы и платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта (ч.2 ст.34  Федерального закона № 44-ФЗ). 
3.3.1. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения на 2026 год (КВР 244).
	Источник финансирования - средства на выполнение государственного задания, средства полученные от приносящей доход деятельности, средства фонда ОМС, ВМП.
3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ по  Контракту производится Заказчиком по факту  выполнения работ в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного электронного «документа о приемке» в ЕИС (далее – документ о приемке).
3.5. Авансирование не предусмотрено.
3.6. «Документ о приемке» считается подписанным с даты подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).
3.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
3.8. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения расчетного счета, указанного в Контракте, в письменной форме сообщить Заказчику новые реквизиты расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.10. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка работ производится представителем Заказчика, в присутствии Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
По окончании работ Подрядчик (в день сдачи объекта в эксплуатацию)  обязан передать Заказчику:
- исполнительную документацию, включающую в себя:
· акт о приемке выполненных работ  (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
· акты освидетельствования скрытых работ;
· документы фото-фиксации, отражающие исполнение отдельных технических решений;
· документы о качестве на примененные материалы (изделия и оборудования). К исполнительной документации прилагаются заверенные копии паспортов и сертификатов качества материалов, строительных изделий и оборудования. Они должны соответствовать техническим регламентам и обеспечивать пожарную, химическую, биологическую и другие виды безопасности для человека и окружающей среды;
· документы, подтверждающие вывоз и утилизацию мусора в соответствии с регламентом обращения со строительным мусором (пункт 2.1.12 Контракта). 
Исполнительная документация предоставляется в бумажном и электронном виде:
- в случае ведения исполнительной документации на бумажном носителе количество экземпляров исполнительной документации должно соответствовать количеству лиц, подписывающих указанную документацию;
- исполнительная документация в форме электронных документов формируется и представляется в виде файлов в формате pdf  посредством с использованием ЕИС. 
	В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.
	При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.
4.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дня с даты окончании работ (сдачи объекта в эксплуатацию) формирует в личном кабинете ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федеральный закон № 44-ФЗ, прикладывает к нему акт о приемке выполненных работ  (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительную документацию, подписывает его с применением усиленной электронной подписью и направляет Заказчику в ЕИС. 
	4.2.1.  Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком, оформляется документом о приемке в ЕИС. 
	Датой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС с приложением к нему акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительной документации.
4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок приемки продлевается на срок проведения экспертизы.
4.4. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.2. Контракта (за исключением случая создания приемочной комиссии) на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.3. Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
	а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС  документ о приемке (при отсутствии претензии, после сдачи всей исполнительной документации);
	б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС  мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и срока устранения недостатка (в течение 3 (трех) рабочих дней).
	В случае выявления расхождений в документах Подрядчика, представленных в ЕИС в составе документа о приемке, Заказчик возвращает Подрядчику документ о приемке на доработку. В случае необходимости доработки документа о приемке Подрядчик формирует в личном кабинете ЕИС корректировочный документ, вносит исправления и направляет Заказчику -  корректировочный документ не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём направления Заказчиком информации о расхождении, а в случае невозможности устранения причин в указанный срок – информирует Заказчика о планируемом сроке доработки с обоснованием причин.
	 В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 4.2 Контракта:
	а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
	б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, то Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с даты размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.6. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 Федерального закона № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить повторно Заказчику «документ о приемке» в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
4.6.1. Заказчик с даты получения документов, повторно направленных Подрядчиком в соответствии с                         пунктом 4.6. Контракта, осуществляет проверку и приемку выполненных работ  в порядке, предусмотренном                 пунктом 4.4. Контракта.
4.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Работ и устранено Подрядчиком.
4.8. В случае неисполнения Подрядчиком требований, предусмотренных п. 4.2, п. 4.2.1. и  п. 4.6. Контракта, Работы  считаются не выполненными.
4.9. Претензии по качеству выполненной работы, если такой недостаток невозможно было выявить в момент приемки, принимаются Подрядчиком в течение установленного Контрактом гарантийного срока на выполненные работы.
4.10. Датой приемки выполненных работ (сдачи объекта в эксплуатацию) считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком (п. 8 ч. 13 ст. 94  Федерального закона № 44-ФЗ). 
4.11.  Обязательства Подрядчика считаются выполненными после подписания Сторонами «Документа о приемке» в ЕИС.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: P212]5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера  штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1011) (далее - Правила определения размера штрафа).
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с ч. 6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ. 
5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч.5 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ).
5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере  1000 рублей 00 копеек.
5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный правилами определения размера штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. 
В соответствии с ч. 7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
[bookmark: P239]5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей 00 копеек.
[bookmark: P261]5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии указывается в тексте претензии. 
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 
6.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком  или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчиком, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1.	Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ будет полностью соответствовать государственным стандартам и условиям  Контракта.
7.2.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами «документа о приемке» в ЕИС. 
	Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результаты работы, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы (изделия и оборудования).
7.3. Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет.
7.4. В случае, если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в выполненной Подрядчиком работе, то Подрядчик обязуется приступить к их устранению в сроки, указанные в письменной претензии Заказчика. 
7.5. Срок выполнения работ по исправлению недостатков в течение гарантийного срока – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменной претензии Заказчика. 
	Все работы в гарантийный срок выполняются силами и средствами и за счет Подрядчика. В случае невозможности устранения дефектов, Подрядчик производит замену материала с такими же техническими характеристиками за свой счет.
7.6.	При обнаружении некачественных материалов, использованных при проведении работ на Объекте, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работе, а должен использовать качественные. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Заказчиком, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.7. Течение гарантийного срока приостанавливается на срок устранения недостатков.

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Все изменения Контракта (дополнительные соглашения к Контракту, в том числе и соглашение о расторжении Контракта) должны быть оформлены в виде электронного документа с применением усиленных электронных подписей Сторон в едином агрегаторе торговли (ЕАТ https://agregatoreat.ru/) и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Контрактом или законодательством РФ. 
	Дополнительные соглашения заключаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта после их подписания.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком (ч.7 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  (ч.8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ). 
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом (ч.9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 
8.6.1. Подрядчик выполняет работу ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
8.6.2. Подрядчик не отвечает требованиям п. 2.1.1. – 2.1.21. Контракта;
8.6.3. Неоднократное нарушение Подрядчиком срока выполнения работ;
8.6.4. Однократное нарушение срока выполнения работ, в случае если нарушение срока вдвое превышает срок выполнения работ, предусмотренный пунктом 1.3. Контракта.
8.6.5. В иных случаях, предусмотренных Гражданским законодательством.
8.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (ч.10 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.8. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта (ч.11 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ). 
8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.9.1. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик: направляет такое решение Подрядчику в порядке, установленном   частью 12.1, 12.2 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  
8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта  (ч.13 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта  (ч.14 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (ч.19 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.12.1. В случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Подрядчик направляет такое решение Заказчику в порядке, установленном частями 20.1, 20.2 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта (ч.21 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения (ч.22 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).
8.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.16. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
8.17. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
8.18. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ 
9.1. Любое уведомление, за исключением уведомлений о применении мер ответственности за нарушение Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, а также решений об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по адресу  электронной  почты, указанной в разделе 14 Контракта, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 
9.2. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, электронной почты уведомления считаются доставленными Стороной в день их отправки.  В случае направления уведомлений с использованием почты с заказным письмом с уведомлением, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.
10.2.	Наступление вышеуказанных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также иные обстоятельства, признанные таковыми арбитражным судом или Сторонами, влечет изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту соразмерно времени действия таких обстоятельств.
10.3.	О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в 10-дневный срок как с момента их возникновения, так и с момента их прекращения.
10.4.	Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочным на то органом государственной или муниципальной власти.
10.5.	Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в                                   пунктах 10.2. и 10.3. Контракта, то вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

11.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий  Контракт  вступает в силу с даты заключения и действует до «31» октября 2026 года, а в части ответственности Сторон, предусмотренной разделом 5 Контракта, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а так же в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12.2.1. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия Поставщика требованиям, указанным в  п. 2.1.20. настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронно-цифровыми подписями (УЭП) Сторон в едином агрегаторе торговли (ЕАТ https://agregatoreat.ru/).
13.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Контракта, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны 
13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Приложения к Контракту:
13.3.1. Приложение № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
13.3.2. Приложение № 2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (Локальная смета). 

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 1 
к Контракту от «____» _________________ 2026 г.
№ 313/26_____ /Е



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение текущего ремонта основания под керамическую плитку в цокольной части здания КПП-2  клиники №2  ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.

1. Сведения о  заказчике:

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России).

2. Адрес оказания услуг: 
197345, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54. 

3. Предмет контракта: Текущий ремонт основания под керамическую плитку в цокольной части здания КПП-2  клиники №2  ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.

4. Виды, объемы выполняемых работ (ведомость работ):   
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	1,098

	2
	Устройство швов в бетоне: свежеуложенном/прим. прорезка асфальта по периметру цоколя и крыльца
	м
	29,4

	3
	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных
	м2
	2,94

	4
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
	м3
	0,915

	5
	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой/Прим. - сеткой 50х50х4
	м2
	9,15

	6
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	9,15

	7
	ДЕМОНТАЖ/Устройство: железобетонных крылец
	м3
	0,2448

	8
	Устройство: железобетонных крылец
	м3
	0,144

	9
	ДЕМОНТАЖ/Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	1,6

	10
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 / Установка ранее демонтированного дверного блока из ПВХ/.
	м2
	1,6

	11
	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 /Прим. Заделка периметра цоколя и крыльца холодным асфальтом
	мест
	20

	12
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,83

	13
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,83

	14
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	2,83


Все работы должны выполняться согласно представленной ведомости работ.
     
5. Описание видов работ:
 5.1. Разборка: кирпичных стен включает в себя:
- разборка конструкций.
5.2.  Устройство швов в бетоне: свежеуложенном/прим. прорезка асфальта по периметру цоколя и крыльца включает в себя следующие операции:
- разметка линий расположения шва;
- нарезка швов.
 5.3. Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных включает в себя:
- разборка покрытий полов. 
5.4. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных включает в себя следующие операции:
- подготовка изолируемой поверхности;
- распиловка плит;
- установка реек каркаса с креплением;
- разогрев битума;
- покрытие изолируемой поверхности битумом;
- укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 
5.5. Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой /Прим. - сеткой 50х50х4/ включает в себя:
- сортировка, раскрой и нарезка по размеру;
- сверление отверстий под дюбель-гвозди;
- набивка сетки с креплением дюбель-гвоздями. 
5.6. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен включает в себя следующие операции:
- подготовка поверхности;
- нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя;
- вытягивание тяг с разделкой углов;
- уход за штукатуркой. 
5.7.  ДЕМОНТАЖ/Устройство: железобетонных крылец включает в себя: 
- демонтаж железобетонной конструкции.
5.8. Устройство: железобетонных крылец включает в себя следующие операции:
- разметка конструкции;
- установка и разборка опалубки;
- установка арматуры и арматурных сеток;
- бетонирование конструкции.
- уход за бетоном. 
5.9. ДЕМОНТАЖ/Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 включает в себя:
- демонтаж дверного блока.
5.10. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 /Установка ранее демонтированного дверного блока из ПВХ/ включает в себя следующие операции:
- подготовка дверного блока к предварительной установке в проем;
- установка дверной коробки на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости;
- устройство отметок в дверной коробке для сверления отверстий под дюбеля;
- извлечение дверной коробки из проема;
- сверление отверстий под дюбеля;
- установка дверной коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями;
- сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям в дверной коробке;
- установка дюбелей;
- заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной;
- устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя;
- устройство внутреннего пароизоляционного слоя;
- установка дверной фурнитуры;
- устройство "порожка".
5.11. Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 /Прим. Заделка периметра цоколя и крыльца холодным асфальтом включает в себя:  
- вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест;
- приготовление раствора (смеси);
- промазка кромок горячим битумом;
- заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.
5.12. Уборка и вывоз строительного мусора включает в себя:
- уборка территории в зоне проведения работ;
- затаривание строительного мусора в мешки;
- погрузка и вывоз строительного мусора.
Подрядчик обязан подтвердить выполнение работ по вывозу строительного мусора предоставив Заказчику:
- договор на вывоз и утилизацию отходов;
- акт выполненных работ;
- универсальный передаточный документ подтверждающий объем вывезенного строительного мусора;
- лицензия на обращение с отходами перевозчика, оператора.
	Приемка работ на каждом этапе осуществляется Заказчиком в присутствии Исполнителя, с подписанием акта освидетельствования скрытых работ (по необходимости)

6. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объектов закупки (применяемых материалов):
                                                                                                                           
	№
п/п
	Наименование материалов
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара (материалам, инструменту, оборудованию) используемого для выполнения работ

	1.
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС35
	· Пенополистирольные теплоизоляционные плиты ППС 35 представляют собой жёсткий материал с закрыто-ячеистой структурой, изготовленный беспрессовым способом из вспенивающегося полистирола с антипиренами.   Плиты ППС 35 применяют для теплоизоляции конструкций, подвергающихся значительным механическим нагрузкам (полы подвалов, фундаменты, нулевые и цокольные этажи зданий и т.д.). Также материал используют в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, в многослойных панелях.
·   Техническая характеристика:
	Плотность, кг/м3
	35

	Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа
	не менее 250

	Предел прочности при изгибе, МПа 

	не менее 350

	Влажность, % 
	не более 2

	Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа по объёму, % 
	не более 2

	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (10+1) ˚С (283К), Вт/(мК) 
	0,036

	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25+5)˚С (298К), Вт/(мК) 
	не более 0,038


	Время самостоятельного горения, сек. 
	не более 4 




	2.
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	Сварная металлическая сетка 50х50х4 мм изготавливается из холоднотянутой арматурной проволоки из низкоуглеродистой стали марки ВР-1 при помощи точечной сварки на автоматизированных линиях. Данная сварная металлическая сетка обладает устойчивостью к температурным перепадам и способностью сохранять форму, имеет небольшой вес и высокие прочностные характеристики. Оно хорошо подходит для армирования стен, перегородок, конструкций с целью их усиления и предотвращения растрескивания.
     Техническая характеристика:
- разрывное усилие проволоки – 71 кН;
- Усилие, соответствующее пределу текучести – 62 кН; 
- Минимальное число перегибов – 4;
- Относительное удлинение – не менее 2,5 %.

	3.
	Штукатурка цементно-известковая (сухая смесь)
	Сухая строительная смесь на основе цемента, извести, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Предназначена для выравнивания вертикальных поверхностей по бетону, ячеистому бетону, кирпичу, цементным и цементно-известковым штукатуркам.
     Техническая характеристика:
- фракция – 0,63 мм;
- толщина слоя – до 25 мм;
- температура проведения работ – от +5 до +25 0С; 
- жизнеспособность раствора – 120 мин;
- время высыхания – 24 часа;
- прочность на сжатие – не менее 5 МПа;
- прочность сцепления – не менее 0,3 МПа;
- прочность на изгиб – не менее 1 МПа;
- морозостойкость – F50.

	4.
	Смеси бетонные тяжелого бетона на щебне и гравии класс В20
	     Бетон тяжелый класса В20 (М250) обладает повышенной прочностью (20 МПа) и используется для возведения монолитных конструкций многоэтажных зданий, колонн, балок, монолитных перекрытий и лестниц.
    Техническая характеристика:
- прочность на сжатие:  20,0 МПа;
- модуль упругости:  27 - 30 ГПа;
- прочность на растяжение при изгибе: 2,1 – 2,5 МПа;
- усадка: 0,4 – 0,5 мм/м;
- морозостойкость:  F150 – F200;
- водонепроницаемость: W4 – W6;
- плотность: 2350 – 2400 кг/м3.



7. Перечень нормативных документов к выполняемым работам: 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 « Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 2.1.3684-21                                     «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 3.3686-21 « Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие  Градостроительного кодекса Российской Федерации".
Федеральный закон N 52-ФЗ от 30.3.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 30 декабря 2008 года) (редакция, действующая с 29 апреля 2009 года)». 
«Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 г. №782Н (В ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 г.  №287Н).
СП 71.13330.2017 п.75 «Производство малярных работ».
СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»
ГОСТ Р 56387  С1 «Сухие строительные  смеси».
ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем».
СП 29.13330.2011. «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».
         Качественные характеристики работ должны соответствовать требованиям:
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
        Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям: 
Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности",
Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
          Качество работ, являющихся предметом договора, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»                 № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»; 
- СП 76.13330.2016 «Электрические устройства».
         Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».    
-  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
-  ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.  Утверждены Приказом  Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150.
 
8. Требования к выполняемым работам:
8.1.  Подрядчик обязан  после подписания Контракта  в течение 1 рабочего дня  представить  Заказчику;
- список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, 
  отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, для 
  оформления допуска на объект производства работ;
- списки сотрудников для проведения вводного инструктажа по техники безопасности   и   
  инструктажа по пожарной безопасности в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС  
  России;
- приказ о назначении ответственного за производство  работ. Перечень используемых материалов. Все материалы    должны соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах  и  техническом задании и иметь сертификаты соответствия;
- акт передачи объекта в работу (2 экземпляра). Срок подписания Акта Заказчиком 1 рабочий день;
- график производства работ, согласованный с ответственным представителем Заказчика.
8.2.  Подрядчик обязан подержать объект и прилегающие к нему участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ.
8.3. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать  государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования), в случае, если эти материалы, изделия, оборудование подлежат обязательной сертификации.
8.4.  Подрядчик должен  обеспечивать надлежащую охрану  материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ.
8.5.  Работы должны производиться в рабочие дни с 09.00 до 17.30. 
8.6. С целью исключения травматизма, обслуживаемые площади Подрядчик обязан ограждать специальными предупреждающими знаками (ГОСТ Р 12.3.053-2020) «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие условия».
8.7. Подрядчик обязан иметь на объекте выполнения работ  средства  индивидуальной  защиты  и средства пожаротушения, квалификационные удостоверения, иметь опыт работы на выполнение данного вида работ.
8.8. При производстве работ Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением рабочими правил по технике безопасности и охране труда. 
8.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в течение трех рабочих дней после обнаружения.
8.10. Подрядчик несет ответственность (возмещает ущерб) за  повреждение имущества Заказчика.
8.11. Подрядчик обязан обеспечить  всех производителей работ:
- средствами индивидуальной защиты;
- для работы с электроинструментом иметь группу допуска;
- предоставить журнал  вводного инструктажа  по технике безопасности;
- производство особо опасных работ оформлять в соответствии с действующим     законодательством.
 8.12. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, включающую в себя:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы фото-фиксации, отражающие исполнение отдельных технических решений по Контракту.
8.13. Подрядчик обязан ежедневно проводить уборку территории в зоне проведения работ. 
     
9. Порядок приемки работ Заказчиком
По окончании производства  работ, до подписания Акта на выполненные работы Подрядчиком представляется исполнительная документация: сертификаты соответствия, паспорта  на все строительные материалы и т.д.
Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком, оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанным  Сторонами.
Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ. В случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков  Подрядчик обязан устранить их немедленно. Акт выполненных работ подписывается сторонами после устранения всех замечаний, согласно составленного Сторонами дефектного  акта. Срок приемки работ – 3 рабочих дня.
10. Гарантийный срок.

     Гарантия на выполненные работы  не менее 12 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы и  материалы.
     Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты при эксплуатации в течение гарантийного срока  за свой счет. 

11. Сроки выполнения  работ и оплата.
Срок выполнения работ: 3 рабочих дня с даты подписания Контракта.
Оплата за выполненные работы производится по факту выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок на основании предоставленного Исполнителем Заказчику счета, счета-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС).
Аванс не предусмотрен. 
Цена Контракта включает в себя стоимость расходных материалов, транспортные расходы, погрузку-разгрузку, производство всех работ, затраты на оплату труда работников Подрядчика, амортизацию машин и механизмов, экономические риски, страховку, налоги, сборы и платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.  
Код   ОКПД 2  –   43.99.90.190



	Со стороны  Заказчика:
	Со стороны  Подрядчика:

	Заместитель директора (по научной и учебной работе, медицине катастроф)
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

___________________УЭП /  В.Ю. Рыбников /
	______________


___________________УЭП / ___________ /
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Приложение № 2 
к Контракту от «___» ___________________ 2026 г.
№ 313/26_____ /Е


РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА*

ОКПД2: 43.99.90.190

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
(включая НДС)
руб.
	Общая стоимость работ (включая НДС)
руб.
	Ставка НДС,                %

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(таблица)



Коэффициент снижения _______.


Стоимость подлежащих выполнению Работ определена с учетом коэффициента снижения составляет ______________ руб. (___________________).

 

	Со стороны Заказчика:
	Со стороны Подрядчика:

	Заместитель директора (по научной и учебной работе, медицине катастроф)
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

___________________УЭП /  В.Ю. Рыбников /
	______________


___________________УЭП / ___________ /



