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Договор подряда   № _________________

г.Киров							           «__» ___________  2026 года

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» города Кирова, именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице директора Даровских Ольги Вячеславовны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05 апреля  2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий  договор   о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:
Ремонт покрытия беговой дорожки МБОУ СОШ № 26 г.Киров, ул.Энтузиастов 25 согласно локального сметного расчета №  _____ и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его, в соответствии с условиями настоящего  договора.
1.2. Указанные в п.1.1. работы выполняются Подрядчиком своими силами с использованием собственных  материалов и оборудования.   
1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ с момента заключения договора; окончание работ «24» августа 2026 г.
Допускается досрочное выполнение работ.
1.4. Работа считается выполненной после подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком или его  уполномоченным представителем.
1.5. При исполнении договора объем работ, определяемый в соответствии с п.1.1 договора, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но не более чем на десять процентов.
1.6. Идентификационный код закупки:263434547438343450100100020000000000.

2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. После выполнения работ направить Заказчику извещение об окончании работ либо по истечении срока выполнения работ.
2.1.3. Сдать работы Заказчику с оформлением Акта о приемке выполненных работ.
2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ сертифицированными материалами в соответствии со СНиП, требованиям ГОСТа, действующими нормами и правилами.
2.1.5. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.
2.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.
2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ и осмотра результата работы с оформлением акта о приемке выполненных работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.
2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.
2.4.3. Получать от подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением договора. 
2.4.4. Отказаться от исполнения договора:
-  в любое время до сдачи Подрядчиком  результата работы, известив об этом  Подрядчика за 5 рабочих дней:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора либо выполняет работу  настолько медленно, что окончание работы  к установленному сроку становится невозможным – и потребовать возмещения убытков.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1.  Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется согласно Локального сметного расчета № ___ (Приложение №1) и составляет _________ (_____________) руб. 00 коп. без НДС.
  3.2. Цена договора является твердой и определена на весь срок исполнения договора.
3.3. Стоимость работ включает затраты на приобретение материалов и их доставку, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании счета/ счета-фактуры, УПД.
3.5. При изменении объема работ в соответствии с п. 1.5 договора изменяется цена договора пропорционально изменяемому объему работ, но не более чем на десять процентов цены договора в соответствии с требованиями п. 1.2. ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.6.   Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Качество работ. 
4.1. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
5. Ответственность сторон.

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
[bookmark: sub_100901][bookmark: sub_100904]5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере __________ (________________) руб 00 коп. (10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
5.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 4.11 договора, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.
5.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
6.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены  письменным соглашением сторон.
6.4. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 30-дневный срок после их осуществления.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

7. Реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:							Подрядчик:

	          МБОУ  СОШ № 26 г. Кирова
Юридический адрес: 610037 Кировская область,
г. Киров, ул.Энтузиастов, д.25
Тип: бюджетное учреждение
ИНН: 4345474383
КПП: 434501001
ОГРН: 1174350018094
ОКПО 20403912
ОКАТО - 33401361000
ОКТМО: 37701000
ОКОПФ 75403
ОКВЭД 85.14  
Департамент финансов администрации города Кирова 
(МБОУ  СОШ № 26 г. Кирова)   
 л/с 07909229029
ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г.Кирова
БИК 013304182
Р/с 03234643337010004000
К/с 40102810345370000033

Директор


_________________/ О.В.Даровских
	  





















               



_____________________/_________________ 
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Наименование программного продукта
	
Приложение №1
К договору подряда №__________от  ________2026 г.


Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.1.6 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	

	
	
СОГЛАСОВАНО
	
	
УТВЕРЖДАЮ
	
Директор

	
	
	

	                                                                                                                                                    МБОУ СОШ № 26 г.Киров

	
	
	
	
	Даровских Ольга Вячеславовна

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 2026 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01

	Ремонт покрытия беговой дорожки МБОУ СОШ № 26 г.Киров, ул.Энтузиастов 25.

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	Ведомость объёмов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	2 кв. 2026

	

	
	Сметная стоимость
	138531.74
	руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	6419.46
	 руб.

	
	строительных работ
	138531.74
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	366.17
	 руб.

	
	монтажных работ
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	17
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН-27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом
	100 м2
	0.6
	1
	0.6
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7.3968
	
	
	
	
	2770.99

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2.29
	0.8
	1.0992
	
	
	325.68
	1
	357.99

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5.04
	0.8
	2.4192
	
	
	355.56
	1
	860.17

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8.08
	0.8
	3.8784
	
	
	400.38
	1
	1552.83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	209.2

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0768
	
	
	
	
	34.71

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.06
	0.8
	0.0288
	
	
	1676.7
	
	48.29

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.06
	0.8
	0.0288
	
	
	537.82
	1
	15.49

	
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0.04
	0.8
	0.0192
	
	
	343.01
	
	6.59

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.04
	0.8
	0.0192
	
	
	400.38
	1
	7.69

	
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2.02
	0.8
	0.9696
	
	
	30.02
	
	29.11

	
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2.11
	0.8
	1.0128
	78.28
	1.37
	107.24
	
	108.61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.8
	0.0288
	
	
	576.4
	
	16.6

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.06
	0.8
	0.0288
	
	
	400.38
	1
	11.53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236.9
	
	
	338.36
	1.54
	521.07
	
	0

	
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3.1
	
	
	346.03
	1.6
	553.65
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.11
	
	
	
	
	8.04
	
	0

	
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0.82
	
	
	14.89
	1.07
	15.93
	
	0

	
	01.7.10.06
	Красители, пигменты
	кг
	51.5
	
	30.9
	
	
	
	
	

	
	01.7.19.01
	Крошка резиновая
	кг
	706.3
	
	423.78
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3014.9

	1.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.536469
	1
	0.536469
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2805.7

	
	812/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3
	НР (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
	%
	113
	1
	113
	
	
	
	
	3170.44

	
	774/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3
	СП (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
	%
	77
	1
	77
	
	
	
	
	2160.39

	
	
	Всего по позиции
	
	13 909.55
	
	8345.73

	

	Устройство покрытия 

	2
	ГЭСН-27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом
	100 м2
	0.6
	1
	0.6
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9.246
	
	
	
	
	3463.73

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2.29
	1
	1.374
	
	
	325.68
	1
	447.48

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5.04
	1
	3.024
	
	
	355.56
	1
	1075.21

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8.08
	1
	4.848
	
	
	400.38
	1
	1941.04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	261.49

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.096
	
	
	
	
	43.38

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.06
	1
	0.036
	
	
	1676.7
	
	60.36

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.06
	1
	0.036
	
	
	537.82
	1
	19.36

	
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0.04
	1
	0.024
	
	
	343.01
	
	8.23

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.04
	1
	0.024
	
	
	400.38
	1
	9.61

	
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	2.02
	1
	1.212
	
	
	30.02
	
	36.38

	
	91.08.07-021
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2.11
	1
	1.266
	78.28
	1.37
	107.24
	
	135.77

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	1
	0.036
	
	
	576.4
	
	20.75

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.06
	1
	0.036
	
	
	400.38
	1
	14.41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	75103.05

	
	14.2.06.09-1014
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	236.9
	1
	142.14
	338.36
	1.54
	521.07
	
	74064.89

	
	14.5.09.13-0001
	Скипидар живичный
	кг
	3.1
	1
	1.86
	346.03
	1.6
	553.65
	
	1029.79

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.11
	1
	0.066
	
	
	8.04
	
	0.53

	
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	0.82
	1
	0.492
	14.89
	1.07
	15.93
	
	7.84

	
	01.7.10.06
	Красители, пигменты
	кг
	51.5
	
	30.9
	
	
	
	
	

	
	01.7.19.01
	Крошка резиновая
	кг
	706.3
	
	423.78
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	78871.65

	2.1
	01.7.10.06-1002
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет красный
	кг
	30.9
	1
	30.9
	108.48
	1.23
	133.43
	
	4122.99

	2.2
	01.7.19.01-0021
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Крошка резиновая
	кг
	423.78
	1
	423.78
	19.08
	1.56
	29.76
	
	12611.69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3507.11

	
	812/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3
	НР (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
	%
	113
	1
	113
	
	
	
	
	3963.03

	
	774/пр_2020_прил._т._п.21.1_гр.3
	СП (021.1 Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
	%
	77
	1
	77
	
	
	
	
	2700.47

	
	
	Всего по позиции
	
	170 449.72
	
	102269.83

	

	Нанесение линии спортивной разметки

	3
	ГЭСН-27-09-018-18
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: стрелы, буквы
Объем: 100 * 0.05
	100 м2
	0.05
	1
	0.05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.4965
	
	
	
	
	184.74

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.06
	1
	0.003
	
	
	325.68
	1
	0.98

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6.17
	1
	0.3085
	
	
	355.56
	1
	109.69

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3.7
	1
	0.185
	
	
	400.38
	1
	74.07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	712.25

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.7195
	
	
	
	
	288.08

	
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	11.99
	1
	0.5995
	865.46
	1.34
	1159.72
	
	695.25

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	11.99
	1
	0.5995
	
	
	400.38
	1
	240.03

	
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	2.4
	1
	0.12
	
	
	124.03
	
	14.88

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	2.4
	1
	0.12
	
	
	400.38
	1
	48.05

	
	91.21.01-514
	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин
	маш.-ч
	2.4
	1
	0.12
	12.68
	1.39
	17.63
	
	2.12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0.0595
	
	0.002975
	
	
	
	
	

	
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	1.75
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1185.07

	3.1
	01.5.01.01-1000
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
Объем: 0.002975 * 1000
	кг
	2.975
	1
	2.975
	115.15
	1.23
	141.63
	
	421.35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	472.82

	
	812/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3
	НР (021 Автомобильные дороги)
	%
	147
	1
	147
	
	
	
	
	695.05

	
	774/пр_2020_прил._т._п.21_гр.3
	СП (021 Автомобильные дороги)
	%
	134
	1
	134
	
	
	
	
	633.58

	
	
	Всего по позиции
	
	58 701.00
	
	2935.05

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	100227,65

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6419,46

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1182,94

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	366,17

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	92259,08

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	6785,63

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	7828,52

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	5494,44

	
	
	Итого СМР
	
	
	113550,61

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	113550,61

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	17,15

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,90

	
	
	Итого с оборудованием
	
	
	113550,61

	
	
	Итого без НДС
	
	
	113550,61

	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	
	22 %
	24981,13

	
	
	Всего с НДС
	
	
	138531,74

	

	
	Составил:
	Проверил:

	
	Инженер-сметчик
	
	
	 
	
	
	
	













 


 


Договор подряда   № _________________


 


 


г.Киров


 


 


 


 


 


 


 


           


«__


»


 


___________ 


 


2026


 


года


 


 


 


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сре


дняя 


общеобразовательная школа № 26» города Кирова


, именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  


в лице


 


директора Даровских Ольги Вячеславовны


, действующей на основании Устава,  с 


одной стороны, и 


__________________________


 


именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 


ли


це 


_____________


, действующего на основании 


_____________________________


, с другой 


стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона 


РФ № 44


-


ФЗ от 05 апреля  2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, р


абот, 


услуг для обеспечения государс


твенных и муниципальных нужд», 


заключили настоящий  


договор   о нижеследующем


:


 


 


1.


 


Предмет договора.


 


1.1.


Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:


 


Ремонт покрытия беговой дорожки МБОУ СОШ №


 


26 г.Киров, ул.Энтузиастов 25


 


согласно лок


ального сметного расчета 


№


  


_____


 


и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик 


обяз


уется принять результат работы 


и оплатить  его, в соответствии с условиями настоящего  


договора.


 


1.2.


Указанные в п.1.1. работы выпо


лняются


 


Подрядчиком


 


своими силами с 


использованием собственных  материалов и оборудования.   


 


1.3.


 


Ра


боты, предусмотренные настоящим 


договором выполняются Подрядчиком в 


следующие сроки:


 


-


 


начало работ с момента заключения договора


; окончание работ «


24


»


 


авг


уста


 


2026


 


г.


 


Допускается досрочное выполнение работ.


 


1.4. Работа считается вып


олненной после подписания Акта 


о приемке выполненных 


работ Заказчиком или его  уполномоченным представителем.


 


1.5. При исполнении договора объем работ, определяемый в соответстви


и с п.1.1 


договора, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но 


не более чем на десять процентов.


 


1.6. Идентификационный код закупки


:


263434547438343450100100020000000000


.


 


 


2.


 


Обязанности и права 


сторон.


 


2.1.


 


Обязанности Подряд


чика:


 


2.1.1.


 


Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в 


сроки, предусмотренные настоящим договором.


 


2.1.2.


 


После выполнения работ направить Заказчику извещение об окончании работ 


либо по истечении срока выполнения работ.


 


2.1.3.


 


Сдать работы Заказчику с оформлением Акта о приемке выполненных работ.


 


2.1.4.


 


Обеспечить производство и качество всех работ сертифицированными 


материалами в соответствии со СНиП, требованиям


 


ГОСТа, действующими нормами и 


правилами.


 


2.1.5.


 


Безвозмездно 


уст


ранить по требованию Заказчика в согласованные сроки в


се 


выявленные недостатки, если 


в процессе выполнения работы Подрядчик допустил 


отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.


 


2.2.


 


Подрядчик


 


не вправе 


передавать свои права и обязанности п


о настоящему договору 


третьим лицам.


 


2.3.


 


Обязанности Заказчика:


 


2.3.1.


 


Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.


 


2.3.2.


 


Принять 


выполненные Подрядчиком работы 


после письменного извещения об 


окончании работы либо по истечении срока выполнени


я работ и осмотра результата работы с 


оформлением акта о приемке выполненных работ. При обнаружении отсту


плений от договора, 


ухудшающих 


результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 


Подрядчику.


 


2.3.3.


 


Оплатить выполненные работ


ы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные 


настоящим договором. 


 




    Договор подряда   № _________________     г.Киров                           «__ »   ___________    2026   года       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сре дняя  общеобразовательная школа № 26» города Кирова , именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,   в лице   директора Даровских Ольги Вячеславовны , действующей на основании Устава,  с  одной стороны, и  __________________________   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в  ли це  _____________ , действующего на основании  _____________________________ , с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона  РФ № 44 - ФЗ от 05 апреля  2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, р абот,  услуг для обеспечения государс твенных и муниципальных нужд»,  заключили настоящий   договор   о нижеследующем :     1.   Предмет договора.   1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:   Ремонт покрытия беговой дорожки МБОУ СОШ №   26 г.Киров, ул.Энтузиастов 25   согласно лок ального сметного расчета  №    _____   и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик  обяз уется принять результат работы  и оплатить  его, в соответствии с условиями настоящего   договора.   1.2. Указанные в п.1.1. работы выпо лняются   Подрядчиком   своими силами с  использованием собственных  материалов и оборудования.      1.3.   Ра боты, предусмотренные настоящим  договором выполняются Подрядчиком в  следующие сроки:   -   начало работ с момента заключения договора ; окончание работ « 24 »   авг уста   2026   г.   Допускается досрочное выполнение работ.   1.4. Работа считается вып олненной после подписания Акта  о приемке выполненных  работ Заказчиком или его  уполномоченным представителем.   1.5. При исполнении договора объем работ, определяемый в соответстви и с п.1.1  договора, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но  не более чем на десять процентов.   1.6. Идентификационный код закупки : 263434547438343450100100020000000000 .     2.   Обязанности и права  сторон.   2.1.   Обязанности Подряд чика:   2.1.1.   Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в  сроки, предусмотренные настоящим договором.   2.1.2.   После выполнения работ направить Заказчику извещение об окончании работ  либо по истечении срока выполнения работ.   2.1.3.   Сдать работы Заказчику с оформлением Акта о приемке выполненных работ.   2.1.4.   Обеспечить производство и качество всех работ сертифицированными  материалами в соответствии со СНиП, требованиям   ГОСТа, действующими нормами и  правилами.   2.1.5.   Безвозмездно  уст ранить по требованию Заказчика в согласованные сроки в се  выявленные недостатки, если  в процессе выполнения работы Подрядчик допустил  отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.   2.2.   Подрядчик   не вправе  передавать свои права и обязанности п о настоящему договору  третьим лицам.   2.3.   Обязанности Заказчика:   2.3.1.   Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.   2.3.2.   Принять  выполненные Подрядчиком работы  после письменного извещения об  окончании работы либо по истечении срока выполнени я работ и осмотра результата работы с  оформлением акта о приемке выполненных работ. При обнаружении отсту плений от договора,  ухудшающих  результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  Подрядчику.   2.3.3.   Оплатить выполненные работ ы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные  настоящим договором.   

