ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сметной документации «Капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 и поликлинике № 2

ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России»

в 2026 году

| № п/п | Перечень основных данных | Требования, установленные в отношении проведённых работ (показатели, в соответствии с которыми, будет устанавливаться соответствие) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес Заказчика | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 142 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России). 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.16. |
| 2. | Наименование, адреса объектов для разработки сметной документации на капитальный ремонт | 1. Поликлиника № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г.Межгорье, ул. Олимпийская, зд. 4. 2. Поликлиника № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г.Межгорье, ул. Цветочная, зд. 8, пом.1-138. |
| 3. | Технико-экономические показатели зданий объектов капитального ремонта | Поликлиника № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России: здание 3-х этажное, планировочная схема - коридорная с расположением кабинетов по обе стороны. Общая площадь здания 5025,1 м2. Конструктивные элементы: перекрытия сборные железобетонные настила, стены – стеновые панели, кирпичные, масляная окраска, плитка керамическая, перекрытия сборные железобетонные настила, полы бетонные, линолеум. Здание введено в эксплуатацию в 2001 г. Поликлиника № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России: занимает 3 этажа пятиэтажного здания - 1, 2 и 3-й этажи (остальные этажи занимают сторонние организации). Планировочная схема - коридорная с расположением кабинетов по обе стороны. Общая площадь здания 1714,10 м2. Конструктивные элементы: перекрытия железобетонные блоки, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, полы бетонные. Здание введено в эксплуатацию в 1989 г. |
| 4. | Назначение объектов | Лечебно-профилактическое |
| 5. | Основание допуска Исполнителя для разработки сметной документации на капитальный ремонт | Членство Исполнителя в СРО соответствующих видов. Профессиональный стандарт для специалиста по разработке сметной документации на капитальный ремонт: - приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 626н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства»; - приказ Госстроя РФ от 18.04.2001 № 85 «Об утверждении «Положения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и аттестации руководящих работников и специалистов в области ценообразования и сметного нормирования» и «Программы повышения квалификации и переподготовки указанных специалистов строительного комплекса». |
| 6. | Срок начала и окончания работ | Срок начала работ: со дня заключения Контракта. Срок окончания выполнения работ: до «_____» ____________ 20__________ года |
| 7. | Исходные данные для разработки сметной документации на капитальный ремонт | Для сбора исходных данных требуется личное присутствие Исполнителя на объектах Заказчика для составления Дефектных ведомостей на выполнение работ по разработке сметной документации на капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 и поликлинике № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России. |
| 8. | Вид работ | Разработка сметной документации для объектов: 1. «Капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.4». 2. «Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков в поликлинике № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Цветочная, зд.8, пом. 1-138». Необходимо согласование сметной документации на стадии приемки с Заказчиком для внесения изменений, в случае необходимости, по требованию Заказчика и утверждения. |
| 9. | Основные этапы разработки сметной документации на капитальный ремонт | 1. Сбор исходных данных: - обследование помещений поликлиники № 1 и поликлиники № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России. 2. Составление сметной документации. 3. Согласование с Заказчиком. 4. Проведение экспертизы: проверка сметной документации на соответствие нормативным требованиям, техническим регламентам и достоверности определения сметной стоимости. 5. Утверждение документации: получение положительного заключения экспертизы и утверждение сметной документации. |
| 10. | Требования к разработке сметной документации на капитальный ремонт | Локальный сметный расчет (ЛСР) на капитальный ремонт составляется с применением Методики определения сметной стоимости строительства и капитального ремонта, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020 ресурсно-индексным методом. Локально-сметные расчеты составляется с применением федеральных единичных расценок по сборникам ГЭСН, ГЭСНр, цены на материалы, изделия, конструкции по сборникам ФСБЦ. При разработке ЛСР и ССРСС руководствоваться федеральной сметно-нормативной базой (ФСНБ-2022) утверждённой приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, действующей на момент расчёта затрат, с указанием квартала и года использования сплит-формы, применяемой для пересчёта в текущие цены по группам однородных строительных ресурсов, публикуемых на сайте ФГИС ЦС. Материалы, не учтенные расценками: ТЦ_101_2_0256024730_15.04.2021_01 должны быть указаны в Конъюнктурном анализе, согласно коммерческих предложений 3-х поставщиков в текущем уровне цен (с НДС) и применения наименьшей стоимости, с пересчетом в ресурсный уровень цен 2001 г. методом «обратного счета». Накладные расходы и сметная прибыль в локально-сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ, в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020г. и Приказом № 774/пр от 11.12.2020г. «О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве». Содержание ЛСР: - указывается номер ЛСР; - сметные прямые затраты; - сметная стоимость оборудования; - накладные расходы; - сметная прибыль. В сводном сметном расчете стоимости строительства (ССРСС) указываются: - номер ССРСС; - ремонтно-строительные работы; - монтажные работы; - оборудование; - прочие работы; - строительный контроль и НДС; - общая сумма с НДС. ЛСР и ССРСС предоставляются на бумажном носителе и в электронном формате xml ГРАНД – Смете (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.). |
| 11. | Технические требования при разработке сметной документации на капитальный ремонт | Работы по разработке сметной документации на капитальный ремонт должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующими строительными нормами и правилами, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, в том числе: - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция от 26.12.2024 - действует с 01.09.2025); - Градостроительный кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (редакция от 30.01.2026 - действует с 10.02.2026). Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным следующими документами: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 25.12.2023 действует с 05.01.2024); - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (редакция от 25.12.2023 - действует с 01.09.2024); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования» (редакция от 23.07.2001); - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство» (редакция от 17.09.2002); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (редакция от 07.07.2025 - действует с 06.10.2025); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (последняя редакция); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (редакция от 25.12.2023 - действует с 01.09.2024)»; - Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции СП 70.13330.2012 (редакция от 11.12.2023 - действует с 12.01.2024); - Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. СП 118.13330.2022 (редакция от 20.12.2024 - действует с 25.02.2025); - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (редакция от 08.05.2024 - действует с 09.06.2024); - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (редакция от 17.12.2021 - действует с 18.01.2022); - СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (редакция от 14.12.2022 - действует с 14.12.2022); - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (редакция от 17.01.2025 - действует с 25.02.2025); - ПУЭ «Правила электроустановок»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПиН, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов на момент проведения работ – данными документами руководствоваться не требуется). |
| 12. | Требования по передаче Заказчику сметной документации и иных документов по завершению и сдаче работ | По завершению и сдаче работ Исполнитель передает Заказчику сметную документацию (ЛСР и ССРСС на бумажном носителе и в электронном формате xml ГРАНД – Смете (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.)) на следующие объекты: 1. «Капитальный ремонт по замене входных групп, оконных и дверных блоков в поликлинике № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Олимпийская, зд.4»: - локальный сметный расчет в 3-х экземплярах; - сводный сметный расчет стоимости строительства работ в 3-х экземплярах; - сводная таблица результатов конъюнктурного анализа в 3-х экземплярах; - коммерческие предложения в 3-х экземплярах. 2. «Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков в поликлинике № 2 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России по адресу: 453570, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г. Межгорье, ул. Цветочная, зд.8, пом. 1-138»: - локальный сметный расчет в 3-х экземплярах; - сводный сметный расчет стоимости строительства работ в 3-х экземплярах; - сводная таблица результатов конъюнктурного анализа в 3-х экземплярах; - коммерческие предложения в 3-х экземплярах. Работы считаются выполненными надлежащим образом и сданными с момента подписания обеими сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки работ. |
| 13. | Гарантийный срок на сметную документацию | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев, включая период выполнения работ по капитальному ремонту, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно выполненной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости независимых экспертов. Устранение выявленных недостатков в течение 6-ти месяцев после подписания Акта сдачи-приемки работ. При обнаружении недостатков в сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать сметную документацию, а также возместить Заказчику причинённые убытки. |

Начальник хозяйственного отдела                                                                                  Т.Н. Втулкина