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Проект
Государственный контракт № ___
на выполнение работ в помещении 3 отряда в целях капитального ремонта для нужд ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное,  ул. Петра Черкасова, 31

г. Хабаровск                                                                                                _____________2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Хабаровскому краю», действующее от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Приказа УФСИН России по Хабаровскому краю № ____ от _______., с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________,  действующий на основании ___________., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь:
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1 Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ в помещении 3. отряда в целях капитального ремонта  (далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - работы), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ, в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1, 2 к настоящему Контракту), в сроки и с качеством в соответствии с требованиями СНиП и условиями настоящего Контракта.
1.3. Государственный заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их результат в размере, предусмотренном настоящим Контрактом.

2. [bookmark: bookmark0]Права и обязанности Сторон
[bookmark: bookmark2]2.1.	Государственный заказчик имеет право: 
2.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, в любое время проверять их ход и качество без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, своевременно предъявлять претензии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих обязательств, а также требовать устранения выявленных недостатков.
2.1.4. Приостановить работы на Объекте в случае выявления фактов выполнения Подрядчиком работ с отклонением от требований строительных норм и правил (далее – СНиП), санитарных правил и норм (далее – СанПиН), правил безопасной эксплуатации электроустановок (далее – ПБЭЭУ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), а также иной технической документации.
2.1.5. Государственный заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, приостановить все платежи по Контракту, если Подрядчик не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование к Подрядчику устранить недостатки в течение периода времени, не превышающего 20 (двадцати) календарных дней после получения им такого уведомления.
2.1.6. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
2.1.7. Устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, силами сторонней организации с последующим возмещением расходов Подрядчиком.

2.2.	Государственный заказчик обязан:
2.2.1. Организовать и осуществить приемку работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности работ. 
2.2.2. Произвести оплату выполненных работ согласно разделу 3 Контракта.
2.2.3. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ по Контракту, в том числе в помещения (строения), через которые проходят инженерные коммуникации, а также отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне ведения работ.
2.2.4. Осуществлять контроль за ходом работ и вводом в эксплуатацию объекта (за качеством выполняемых работ, качеством используемых строительных материалов, сроками выполнения работ и т.п.) в соответствии с технической документацией, условиями Контракта, положениями нормативно-технических документов в области строительства.
2.2.5. Назначить ответственное лицо или группу лиц - представителей Государственного заказчика для представления интересов Государственного заказчика на время выполнения работ. С представителем Государственного заказчика Подрядчик согласовывает все технические и организационные вопросы, возникающие во время исполнения Контракта.
2.2.6. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом;
2.2.7. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта 
к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного ремонтом объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
2.2.8. При обнаружении недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.2.9. Провести экспертизу результата выполненных работ по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с условиями Контракта. 
2.3.2. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.
2.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятых работ.
2.3.4. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с Контрактом в пределах твердой цены, указанной в п. 3.1 Контракта в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локально-сметным расчётом (приложение №1).
2.4.2. Предоставить Государственному заказчику сертификаты и/или протоколы заводов-изготовителей о результатах испытаний качества, поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности и других технических характеристиках и их соответствии строительным нормам и правилам РФ до их применения на объекте.
2.4.3. Предусмотреть преимущественное использование при выполнении работ строительных, отделочных материалов и изделий, изготовленных учреждениями уголовно-исполнительной системы.
2.4.4. Соблюдать режимные требования, связанные с работами на объектах уголовно-исполнительной системы.
2.4.5. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями Контракта.
2.4.6. Обеспечить:
- качественное выполнение работ;
- выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, в соответствии с требованиями СНиП;
- соблюдение СНиП, СанПиН, ПБЭЭУ, ППБ во время производства работ;
- допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика 
на объект и условия для осуществления ими контроля за исполнением Контракта 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет.
2.4.7. Письменно известить Государственного заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ в соответствии с указанием Государственного заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет за исключением случаев, когда к скрытым работам имеются замечания. 
2.4.8. Подрядчик, в случае необходимости проведения скрытых работ, уведомляет об этом Государственного заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала их проведения.
2.4.9. При выполнении работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, получить разрешение эксплуатационных организаций и обеспечить их надзор за выполнением указанных работ.
2.4.10. Самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз строительного мусора по мере его накопления, но не реже одного раза в месяц, а также уборку и надлежащее содержание строительной площадки.
2.4.11. Осуществлять за свой счет охрану Объекта, материалов, строительной техники, временных зданий, сооружений и другого имущества до приемки Государственным заказчиком Объекта в эксплуатацию. 
2.4.12. Своевременно оформлять акты скрытых работ и другую исполнительную документацию.
2.4.13. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.4.14. По требованию Государственного заказчика при возникновении такой необходимости производить замену подчиненного персонала, работающего на Объекте.
2.4.15. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
2.4.16. Своевременно устранять все дефекты, выявленные при производстве работ.
2.4.17. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения соответствующих актов приемки завершенного капитальным ремонтом Объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
2.4.18. При готовности завершенного капитальным ремонтом Объекта в течение 5 (пяти) календарных дней известить об этом Государственного заказчика. 
2.4.19. Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельством непреодолимой силы.
2.4.20. В случае несоответствия результатов работ технической документации, требованиям СНиП, СанПиН, ППБ Подрядчик устраняет недостатки без дополнительной оплаты в сроки, установленные Государственным заказчиком.
2.4.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок и срок оплаты
[bookmark: _Hlk69059609][bookmark: bookmark3]3.1. Цена Контракта составляет _____________ (_________________________) руб. _______ копеек, в соответствии с п.2 ст.346.11 Главы 26.2 части II НК РФ НДС не облагается (или: с учетом НДС ___ %, что составляет ________ (_________________________) руб. ___ коп.), и включает в себя все расходы по исполнению контракта, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Государственному контракту.
3.3. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета по КБК 32003054240690049 243 на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
3.4. Подрядчик не вправе предъявлять требования об оплате дополнительных затрат, связанных с изменением технологии производства работ, не согласованных с Государственным заказчиком.
3.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.6. Неправильное оформление (неполучение) одного из документов, указанных в пункте 3.3. Контракта, дает право Государственному заказчику приостановить оплату до получения недостающего (правильно оформленного) документа. При этом ответственности за несвоевременную оплату счета Государственный заказчик не несет.
3.7. Источник финансирования - федеральный бюджет.
3.8. Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. [bookmark: bookmark4]Обеспечение исполнения контракта
4.1. Заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения контракта - в соответствии с положениями ч. 2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей).

5. Сроки и место оказания работ, порядок сдачи-приемки работ
[bookmark: bookmark5]5.1. Срок выполнения работ: - в течение 30 календарных дней со дня заключения Государственного контракта.
5.2. Место выполнения работ: 
По адресу: 680518 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова д. 31, ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю.
5.3. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ обязан немедленно приступить к его приемке.
5.4. В день сдачи-приемки выполненных работ представители Сторон составляют, подписывают и скрепляют печатями акт выполненных работ. Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах, по экземпляру для каждой из сторон.
5.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото фиксацией.
5.6. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после проведения экспертизы (п. 6 Контракта) выполненных в полном объеме работ на всех этапах, предусмотренных настоящим Контрактом и техническим заданием. Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания акта выполненных работ.
5.7. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке работ, Стороны составляют акт о нарушении условий Контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, подписывают его и намечают порядок и сроки их устранения.

6. Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара,
порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы
6.1 В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком проводится экспертиза выполненных работ своими силами.
6.2 Экспертиза выполненных работ на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ. По итогам проведения экспертизы Заказчик в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) выполненных работ требованиям Контракта (далее – Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчику. 
6.3 Подписание Заключения экспертизы является основанием для подписания акта выполненных работ.

[bookmark: bookmark6]7. Качество и гарантии
[bookmark: bookmark7]7.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и иной технической документацией, СНиП, СанПиН, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты утверждения Государственным заказчиком соответствующего акта приемки завершенного капитальным ремонтом Объекта приемочной комиссией и распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
[bookmark: Par245]7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков и дефектов, Государственный заказчик должен в письменном виде уведомить о них Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
7.5. В течение 10 (десяти) дней после получения Подрядчиком указанного уведомления Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты.
7.6. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления или подписания указанного в настоящем пункте акта Государственный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.7. При этом расходы на экспертизу, а также на устранение недостатков и дефектов несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, и дефектами. 
7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков и дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
7.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты, не устранит их, то Государственный заказчик вправе устранить недостатки и дефекты силами другого Подрядчика с последующей оплатой произведенных затрат Подрядчиком.
7.10. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, действующих норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
7.11. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ по Контракту, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе реализации результата работ, возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

8. Ответственность Сторон
[bookmark: bookmark8]8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов) в размере 10 процентов от цены контракта.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине Подрядчика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
8.12. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве работ Подрядчик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки работ и поставки (передачи) работ ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки работ или поставки (передачи) работ ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
[bookmark: bookmark11]
10. Изменение и расторжение Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества оказанных работ и иных условий Контракта;
10.1.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в Контракте цены работ за единицу, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работ за единицу. Цена единицы дополнительно оказанных работ при уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказанных работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренного в Контракте объема такой работ.
10.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или работ при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.
10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
10.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом
10.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом
10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 

[bookmark: bookmark12]11. Порядок разрешения споров
11.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
[bookmark: bookmark13]11.3. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Срок действия Контракта
[bookmark: bookmark14]12. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «21» декабря 2026 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13. Прочие условия
13.1. Настоящий Контракт является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон.
13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.
13.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в cрок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 –- Техническое задание (на ____листах);
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (на ___ листах)
[bookmark: _GoBack]Приложение № 3 – Дефектная ведомость (на_____ листах)
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	Подрядчик
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Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___» _____________ 2026 г.
№ ___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнению работ в помещении 3 отряда в целях капитального ремонта 
для нужд ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю

Адрес объекта: Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, 31.
Начало выполнения работ: с даты  заключения государственного контракта 
Срок выполнения работ: - в течении 30 календарных дней 

1. Перечень, объем выполняемых работ.
1.1. Работы в помещении 3 отряда в целях капитального ремонта должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и Сметой контракта.
В случае, если в период производства работ будут выявлены непредвиденные, неучтенные работы, не включенные в локальные сметные расчёты, то их необходимо выполнить за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.
Непредвиденные работы оплачиваются в рамках твердой договорной цены Контракта только за фактически выполненные Работы с предоставлением документов, подтверждающих данные виды расходов в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного Контрактом на основании надлежаще оформленных и подписанных Государственным заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

2. Функциональные, технические и качественные характеристики,
 эксплуатационные характеристики объекта закупки.
2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), действующих строительных норм и правил (СНиП), действующих сводов правил (СП), норм пожарной безопасности (НПБ), действующих санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция 
СНиП II-26-76»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 года № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Правила устройства электроустановок ПУЭ;
- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;
- Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 (ред. от 01.12.2021) "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"
2.2. Подрядчик должен выполнить работы из своих материалов, обеспечив их складирование и сохранность, используя собственные машины и механизмы.
2.3. Все материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения на территории РФ, соответствовать национальным стандартам и техническим условиям, а также международным стандартам, действующим на момент выполнения работ. 
2.4. Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой.
2.5. Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям Контракта.
Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов.
2.6. При выборе марки, типа и наименования используемых оборудования и материалов подрядчик должен руководствоваться настоящим техническим заданием, а также подтверждающими качество оборудования и материалов сертификатами, необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.
2.7. Марки, типы и наименование материалов и оборудования, используемых в проектно-сметной документации на устройство двускатной крыши, носят описательный характер. 
Подрядчик может использовать эквивалентные материалы и оборудование (по физико-химическим свойствам и качествам материала, внешнему виду, форме, размерам, комплектности, цветовой гамме и оттенку, способу монтажа/крепления/присоединения, ремонтопригодности и долговечности, гарантийному сроку эксплуатации, наличию комплектующих/запасных частей в свободной продаже в регионе выполнения работ) без увеличения их стоимости.
В таком случае Подрядчик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и характеристикам предлагаемого товара.
2.8. Применение материалов возможно только после их согласования с Государственным заказчиком.
2.9. Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства или иные сведения о материалах и ведет учет всех выявленных нарушений.
2.10. Во всех случаях, когда имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также используемые материалы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. 
В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
2.11. Подрядчик обязан устранять замечания, нарушения, выявленные специалистами Государственного заказчика. Подрядчик заблаговременно приглашает представителя Государственного заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ.
2.12. Подрядчик обязан приступать к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов освидетельствования скрытых работ. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Государственный заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, проводится за счет средств Подрядчика.
2.13. Подрядчик должен незамедлительно поставить в известность представителя Государственного заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ для оперативного принятия решений.
2.14. Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Государственным заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Государственным заказчиком. А также своевременно информировать Государственного заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.

3. Порядок и условия выполнения работ.
3.1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.
3.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:
- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Государственного заказчика;
- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.
3.3. Подрядчик должен:
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта подготовить и передать Государственному заказчику приказ о назначении ответственных лиц для осуществления полномочий по организации и ведению устройства двускатной крыши с указанием фамилии, имени, отчества, должности, телефона, адреса электронной почты;
- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
- выполнять все сопутствующие и подготовительные работы;
- нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности;
- для организации прохода работников Подрядчика и заезда автотранспорта на территорию Государственного заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- выполнять работы с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей здания и инженерных коммуникаций.
Подрядчик полностью отвечает за сохранность имущества места выполнения работ. В случае порчи имущества Подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку, инженерные сети и оборудование или возместить Государственному заказчику или потерпевшему лицу стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам. 
- период выполнения шумных работ необходимо согласовать с Государственным заказчиком;
- обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.
После окончания работ, Подрядчик обязан за свой счет восстановить разрушенное благоустройство в границах производства работ, произвести очистку от строительного мусора с территории, прилегающей к границам производства работ, если разрушение (загрязнение) допущено Подрядчиком.
3.4. Производство Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного работника Подрядчика.
3.5. Государственный заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения работников и для складирования оборудования, материалов. При этом Государственный заказчик не несет ответственность за сохранность материалов, складированных Подрядчиком.

[bookmark: _Hlk136956481]4. Требования к оформлению документации на выполнение работ.
4.1. При приёмке выполненных работ вместе с Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик представляет Государственному заказчику комплект исполнительной документации: 
- акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, подготовленные Подрядчиком в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр;
- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту (паспорта, сертификаты на применяемые строительные материалы);
- общий журнал работ, заполненный Подрядчиком в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр;
- документы, обосновывающие расчеты выявленных непредвиденных расходов и затрат (сметные расчеты).
4.2. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде. 

5. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты приемки выполненных работ. 
Подрядчик несет ответственность за явные и скрытые дефекты.
Подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно их устранить, если не докажет, что дефекты явились следствием обстоятельств, за наступление которых он ответственности не несет. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ.

[bookmark: _Hlk136956500]6. Требования к результату выполненных работ.
6.1. Результатом работ является «Выполнение работ в помещении 3 отряда в целях капитального ремонта для нужд ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю», расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, 31, в полном объеме в соответствии с Контрактом и с надлежащим качеством.



Работник контрактной службы
Начальник ОКБИиХО
ФКУ ИК-12 ФСИН России
	________ ______Ю.А. Пянзина
«____»______________2026 г.

	


 по Хабаровскому краю 
ст. лейтенант вн. сл                                                                                                        




Приложение № 2
 к Государственному контракту 
№ ________________________
от « ____»  ___________ 2026г.

Приложено отдельным файлом


