 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  № _____________ 

Текущий ремонт внутреннего водопровода в административном здании обособленного подразделения УФНС России по Белгородской области в г. Валуйки

г. Белгород                                            	                                                              « ______ » ______________ 2026 г.

[bookmark: _GoBack]Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований  иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности выполнить работы по текущему ремонту внутреннего водопровода в административном здании обособленного подразделения УФНС России по Белгородской области в г. Валуйки, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Гагарина, 24А в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту «Техническое задание», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ рублей (________  рублей __ копеек), в т.ч. НДС _______ (при применении НДС).
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение работ, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, транспортные расходы, уборку и вывоз мусора, отходов, грязи с Объекта и прилегающей к нему территорий, стоимость оборудования, изделий, расходных материалов, необходимых при выполнении работ, все налоги, пошлины и сборы, расходы на страхование и другие обязательные платежи.
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, когда она может быть изменена согласно условиям, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
2.4. Источник финансирования: федеральный бюджет. КБК 18201063940590020244. 
2.5. ИКЗ: 261312302202431230100100150000000244.
2.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключается контракт, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сроки (периоды) выполнения Работ: с даты заключения настоящего Контракта и не позднее 30.11.2026 г.
3.2. Место выполнения Работ: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Гагарина, 24А (далее – Объект).
3.3. Оплата производится Заказчиком после выполнения работ Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного Подрядчиком счета (счет – фактуры), акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) (далее – Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (далее – Справка КС-3) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3.
3.4. В случае изменения реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты Работ, в противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы качественно и в срок в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующими нормативными актами Российской Федерации.
4.1.2. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых Работ.
4.1.3. Обеспечить выполнение Работ с использованием материалов и оборудования надлежащего качества, отвечающего требованиям действующих ГОСТов, СНиПов.
4.1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.1.5. При выполнении Работ использовать необходимые и согласованные с Заказчиком материалы и оборудование. 
4.1.6. По требованию Заказчика предъявить паспорта и сертификаты на применяемые материалы для оценки их качества и согласования к применению.
4.1.7. При производстве Работ выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при производстве работ, требования пожарной безопасности и законодательства об охране окружающей среды.
4.1.8. Оборудовать своими силами и средствами временные сооружения и устройства, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов, проложить необходимые коммуникации.
4.1.9. После завершения выполнения Работ, освободить Объект и прилегающую к нему территорию от временных сооружений, коммуникаций, строительной техники, транспортных средств, строительного мусора.
4.1.10. Своевременно устранять недостатки, выявленные Заказчиком в ходе приемки работ или контроля за их выполнением, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта.
4.1.11. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.1.12. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком, в связи с исполнением настоящего Контракта, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты и/или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать своевременного предоставления документации и доступ к объему Работ.
4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы, согласно настоящему Контракту.
4.2.3. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.4. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно предоставить Подрядчику доступ к объему Работ.
4.3.2. Своевременно сообщать Подрядчику обо всех выявленных недостатках в объеме и перечне Работ, выявленных в ходе исполнения настоящего Контракта.
4.3.3. Принять результат выполненных Работ и произвести оплату в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
4.3.4. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта.
4.4.2. Проверять соответствие Работ требованиям настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.
4.4.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для обычного использования, потребовать по своему выбору от Подрядчика:
- осуществить возврат уплаченной Заказчиком за выполнение работ суммы;
- безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возместить Заказчику понесенные им расходы на устранение недостатков работ.
4.4.5. В случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или являются существенными) отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы.
4.4.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.4.7. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы выполненных работ и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Приемка Заказчиком фактически выполненных Работ оформляется Актом КС-2 и Справкой  КС-3. 
5.2. По факту выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей Стороны 2 (Два) экземпляра Акта КС-2, Справки КС-3 и 1 (один) экземпляр счета (счет – фактуры).
5.3. Сдача результатов выполненных Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком, включая проведение экспертизы, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и оформляются Актом КС-2 и Справкой КС-3, подписываемые обеими Сторонами.
5.4. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, от Подрядчика подписанного Акта КС-2 и Справки КС-3 проводя экспертизу результатов выполненных Работ на их соответствие требованиям настоящего Контракта. 
5.5. Экспертиза результатов выполненных Работ, может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертной организации. Для проведения экспертизы результатов выполненных Работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта.
5.6. В случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня выявления такого несоответствия.
5.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.8. В случае если по результатам экспертизы не установлено нарушений требований, установленных настоящим Контрактом, Заказчик подписывает Акт КС-2 и Справку КС-3 и осуществляет оплату в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Контракта. 
5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.  

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Для целей настоящего Контракта непреодолимая сила означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Подрядчика, а также обстоятельства, связанные с просчетом или небрежностью Подрядчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен направить Заказчику письменное уведомление о возникновение таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
6.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.
6.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф. Штраф устанавливается в размере 1000,00 руб., рассчитанный в соответствии с п. 9 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042.
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, рассчитанный в соответствии с п.3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 1000,00 руб., рассчитанный в соответствии с п. 6 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042.
7.9. Подрядчик должен перечислить неустойку (штрафы, пени) на счет Заказчика, указанный в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика такого требования. 
7.10. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по контракту в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. Уплата Сторонами неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по Контракту.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику. 
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. При исполнении настоящего Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.6. Изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой по реквизитам Сторон, указанным в разделе 11 настоящего Контракта.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Стороны договорились о применении при необходимости документооборота в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием Усиленной квалификационной электронной подписи (далее - УКЭП) в рамках настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством. Электронные документы (акты оказанных услуг, УПД, универсальный корректировочный документ, платежный документ, акт сверки, дополнительные соглашения), подписанные УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.
10.3. Любые изменения по настоящему Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт.
10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
10.5. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения настоящего Контракта обязательны для Сторон в течение всего срока действия настоящего Контракта.
10.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
10.7. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам.
10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.9. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Все приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
10.10. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение №1 – «Техническое задание»,
Приложение №2 – Локальный сметный расчет (смета).


11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
УФНС России по Белгородской области

Юридический адрес: РФ, 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, 61;
Почтовый адрес: РФ, 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, 61;
Контактный телефон: 
(4722) 25-13-47, доб. 10-05 (приемная),
(4722) 25-13-46, доб. 27-03
ИНН 3123022024
КПП 312301001
л/c 03261220680 в УФК по Нижегородской области (Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области)
Банковские реквизиты:
Номер казначейского счета: 03211643000000013226
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС: 40102810745370000024
БИК: 012202102
Наименование банка: ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород.
ОКПО 13160113
ОКТМО 14701000001
E-mail: r3100@ tax.gov.ru.   



________________________/ _____________ /
	Подрядчик:
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м.п.                                                                                     м.п.    
Приложение № 1
к Государственному контракту № ___________
от « ___ » _____________________________ 2026г.

Техническое задание

Текущий ремонт внутреннего водопровода в административном здании обособленного подразделения УФНС России по Белгородской области в г. Валуйки

Описание: Текущий ремонт внутреннего водопровода в административном здании обособленного подразделения УФНС России по Белгородской области в г. Валуйки (Далее - Работы).
Адрес выполнения Работ: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Гагарина, 24А (Далее-Объект).
Срок выполнения Работ: с даты заключения настоящего Контракта и не позднее 30.11.2026 г.
Условия выполнения Работ:
1. Работы должны выполняться:
- С понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов (за исключением общегосударственных праздников), в пятницу 9.00 часов до 16.45 часов (за исключением общегосударственных праздников).
- в другие дни и время - по предварительному согласованию Подрядчика с Заказчиком.     
2. Подрядчик должен произвести доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, электро-технического и иного оборудования, необходимых для выполнения работ без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
3. Для допуска на место проведения работ (объект) Подрядчик за 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ формирует и передает Заказчику списки сотрудников Подрядчика, выполняющих работы.
4. Описание объекта закупки.
4.1. Требования к качеству и техническим характеристикам работ:
4.2. Работы должны производиться в соответствии со сметной документацией, и правилами (далее – СНиП) и соответствовать требованиям Заказчика, объему и срокам, установленным в настоящем техническом задании, технологическим картам, указаниям надзорных органов, по качеству, а также по перечню работ и материалов, указанных в сметной документации и настоящей технической части.
4.3. Подрядчик должен выполнить работы с использованием собственных материалов и оборудования в соответствии с условиями настоящего технического задания.
Все используемые при проведении работ материалы должны быть новыми, экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и иметь необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта и иные документы, подтверждающие их качество (в случае, если используемые материалы подлежат обязательной сертификации, а также в случае, если их качество подтверждается техническими паспортами и иными документами в соответствии с действующим законодательством).
4.4. Организация и порядок выполнения работ должны учитывать специфику деятельности Заказчика и создавать минимум неудобств сотрудникам и посетителям Заказчика.
4.5. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования безопасности на объекте, на котором производятся работы.
4.6. Подрядчик должен при проведении работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком, а также требований пропускного режима и режима работы Заказчика.
4.7. Все виды работ должны осуществляться специально обученным для этого персоналом.
4.8. Подрядчик должен при проведении работ обеспечить сохранность имущества и помещений Заказчика.
5. По факту выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) (далее – Акт КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (далее – Справка КС-3), подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, а также все необходимые документы по текущему ремонту объекта в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов.
5.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнения работ материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени в течение, которого Подрядчик будет устранять выявленные при приемке выполненных работ недостатки, а также вывозить находящие на территории оборудование и материалы).
5.2. Подрядчик устраняет недостатки и дефекты, выявленных при приемке выполненных работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.3. Подрядчик должен известить немедленно Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный Заказчику ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Требования к результатам работ:
6.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям Заказчика, объему и срокам, технологическим картам, строительным нормам и правилам, указаниям надзорных органов, по качеству, а также по перечню работ и материалов, указанных в локально сметном расчете . 
6.2.Заказчиком может осуществляться Технический надзор путем привлечения специализированных организаций в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик имеет право в ходе выполнения работ привлекать авторов-разработчиков сметной документации, для контроля исполнения требований сметной документации, а также привлекать надзорные органы.
6.3. В случае обнаружения в ходе контроля и/или надзора за выполнением работ, а также при приемке выполненных работ, отступлений от условий, указанных в настоящем Техническом задании, дефектов, недоделок, несоответствия выполненных работ условиям СНиП и сметной документации. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения уведомить об этом Подрядчика, указав выявленные недостатки.
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком недостатки без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
6.4. Подрядчик должен после окончания выполнения работ в полном объеме очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, и принадлежащего Подрядчику оборудования и материалов, до даты подписания Подрядчиком, Заказчиком Акта КС-2 и Справки КС-3.
7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
7.1. Гарантийный срок качества выполненных работ должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.
Гарантийный срок на используемые материалы должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев, но не менее гарантии производителя указанных материалов. 
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта КС-2 и Справки КС-3.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. 
7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ и материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, Заказчик должен письменно уведомить о них Подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.
7.4. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
7.5. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая Заказчик и Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе 4 (четырех) человек, по 2 (два) представителя от каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении согласия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования комиссии, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Требования по безопасности выполнения работ:
Подрядчик обязан обеспечить безопасные условия выполнения работ на Объекте с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). 
9. Приложения к настоящему Техническому заданию:
Приложение №1 -  Локальный сметный расчет.
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