	
14

КОНТРАКТ №____
на выполнение работ по текущему ремонту ступеней и площадок бетонной лестницы от лабораторного корпуса до административного здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД) 
ИКЗ: _________________________________

г. Красногорск, 
Московская область 						 «____» __________2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД), именуемое далее по тексту «Заказчик»,
в лице директора Пестова Николая Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [укажите наименование контрагента], именуемое далее по тексту «Подрядчик», в лице [укажите должность и полное имя подписанта от лица контрагента], действующего на основании [укажите вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается контракт], с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту ступеней и площадок бетонной лестницы от лабораторного корпуса 
до административного здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД) (далее – работы), а Заказчик принимает результат выполненных работ и оплачивает работы в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
1.2. Перечень, объем, сроки, ожидаемый результат работ с конкретизацией технических характеристик и иные требования к работам согласованы Сторонами и определены в Техническом задании – Приложении № 1 к Контракту, и Локально сметном расчете № ЛС-02-01-08 - Приложение №2 к Контракту. являющимися его неотъемлемой частью.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.1 (далее – Объект).
2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет _________ (______________________________) рублей ___ копеек, (с учетом НДС (если НДС не облагается, указывается основание), включает все издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по Контракту в том числе трудозатраты, затраты на материалы, изделия, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ 
(с учетом их погрузки, доставки, разгрузки и упаковки), транспортные расходы, 
а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходы по гарантийному обслуживанию результата работ, расходы, связанные с воздействием на окружающую среду, утилизацией демонтированных материалов, оборудования и изделий, вывозом мусора, а также сопутствующие затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в размере 100% от цены Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний 
по их формированию и применению» (далее – Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н).
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Подрядчиком (представителя Заказчика) в течение срока выполнения работ в РГАКФФД, 
и сообщить Подрядчику его контактные данные.
Представитель Заказчика, обязан обеспечить:
· приемку результата выполненных работ по Контракту;
· своевременное предъявление рекламаций Подрядчику в случае несвоевременного или некачественного выполнения работ;
· предоставление необходимых сведений по запросу Подрядчика для возможности выполнения им работ.
3.1.2. На условиях пунктов 3.3.3, 3.3.11 Контракта организовывать доступ персонала Подрядчика на Объект.
3.1.3. В порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять результат выполненных работ и произвести соответствующую оплату.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать надлежащего выполнения работ Подрядчиком в соответствии 
с условиями Контракта.
3.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых по Контракту работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.2.3. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений 
о ходе выполнения работ, в том числе предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих выполнение работ по Контракту.
3.2.4. В любое время осуществлять доступ к местам выполнения работ, а также приостанавливать работы в случаях:
· некачественного выполнения работ;
· несоответствия работ требованиям, указанным в Контракте;
· угрозы возникновения аварийной ситуации;
· непринятия мер по устранению замечаний Заказчика, в 3-дневный срок.
3.2.5. Отказаться от принятия и оплаты результата выполненных работ, не соответствующего условиям Контракта.
3.2.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также 
в иных случаях ненадлежащего выполнения им принятых на себя обязательств.
3.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае полного или частичного невыполнения либо несвоевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком, а также в случае выявления в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований по охране труда, правил пожарной безопасности и неспособность Подрядчика, в согласованные Сторонами сроки устранения таких нарушений.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1.  Назначить ответственное лицо по контролю за выполнением работ, его заместителей и лиц, ответственных за безопасное ведение работ и пожарную безопасность, из числа инженерно-технического персонала Подрядчика. Письменно уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта и обеспечить присутствие указанных лиц во время проведения работ.
3.3.2. Выполнить работы надлежащим образом в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в порядке 
и на условиях, предусмотренных Контрактом, включая Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту) и передать результат работ Заказчику 
в установленные сроки. 
3.3.3. Перед началом работ предоставить Заказчику следующую документацию:
· приказ о назначении ответственного руководителя работ;
· список работников Подрядчика и автотранспорта для оформления пропусков для прохода (проезда) на территорию Заказчика;
· план производства работ с указанием контрольных сроков;
· документы, подтверждающие готовность персонала Подрядчика 
к выполнению работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о труде, охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды; 
· иную документацию в соответствии с требованиями технического задания и нормативно-техническими документами Российской Федерации.
3.3.4. Ознакомиться с действующими у Заказчика нормативными документами по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды, пропускному и внутриобъектовому режиму и иными требованиями, предоставленными Заказчиком.
3.3.5. Выполнить работы, соблюдая требования действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, включая технические нормы, правила, стандарты. Обеспечить соблюдение правил электро- и пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ, сохранение надлежащего вида и чистоты места выполнения работ, соблюдение санитарных норм и правил, а также требований по безопасному выполнению работ, включая правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, экологии. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц.
3.3.6. Выполнить работы исключительно силами квалифицированного персонала, который:
· прошел соответствующую профессиональную подготовку;
· имеет документы, подтверждающие присвоенную квалификацию;
· прошел обучение, аттестацию и имеет допуск к эксплуатации соответствующих инженерных систем (сетей) и оборудования.
3.3.7. Обеспечивать персонал необходимым инвентарем, инструментами 
и материалами, которые:
· соответствуют требованиям качества для выполнения заявленных работ;
· при наличии соответствующих нормативных требований – имеют сертификаты соответствия, разрешительные документы и иные допуски, подтверждающие их пригодность к применению.
3.3.8. Выполнить работы, сопровождающиеся повышенным уровнем шума, распространением пыли или сильных запахов, исключительно в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком.
3.3.9. Не допускать в процессе выполнения работ повреждения или уничтожения имущества Заказчика и третьих лиц. В случае причинения такого ущерба обязаться возместить убытки в полном объеме.
3.3.10. Не разглашать третьим лицам информацию о составе, технических характеристиках и функциональном назначении оборудования инженерно‑ технических средств охраны Заказчика, а также о технологических помещениях Объекта.
3.3.11. Для организации беспрепятственного доступа на Объект 
в соответствии с порядком, установленным Заказчиком, представителей Подрядчика с правом вноса и выноса технологического оборудования и материалов, Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику не позднее чем за 24 часа до планируемого вноса (выноса) имущества, списки лиц в произвольной форме, которые будут выполнять работы и списки автотранспорта, а также перечень вносимого и выносимого имущества.
3.3.12. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;
· иных обстоятельств, способных повлечь изменение объемов, сроков, качества и (или) стоимости работ.
3.3.13. Своими силами в счет цены Контракта осуществлять ежедневную уборку мест выполнения работ на Объекте, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения работ на Объекте, утилизацию демонтированных материалов, оборудования и изделий. По запросу Заказчика предоставлять отчеты об утилизации и вывозе отходов, а также сохранять документы, подтверждающие эти действия.
3.3.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.3.15. Представлять Заказчику сведения о ходе исполнения обязательств по Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего запроса.
3.3.16. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н, вывезти за пределы Объекта инструменты, приборы, инвентарь, оборудование и другое имущество Подрядчика.
3.3.17. Выполнять работы в течение рабочего времени Заказчика на Объекте (продолжительность рабочего дня составляет 8 (восемь) часов в день при пятидневной рабочей неделе), если иное отдельно не согласовано Сторонами при выполнении работ с повышенным уровнем шума, пыли и сильным запахом. Необходимость допуска работников Подрядчика для выполнения работ на Объекте в выходные и праздничные дни согласуется Сторонами заблаговременно не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты, при этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие сведения:
· о лицах, которые будут выполнять работы, с указанием ФИО, должностей и реквизитов документов, подтверждающих их квалификацию;
· об объеме работ, который Подрядчик собирается выполнить 
в согласованные дни.
3.3.18. Исполнять требования миграционного законодательства Российской Федерации.
3.3.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Подрядчик вправе:	
3.4.1. Требовать своевременной оплаты обязательств по Контракту, исполненных Подрядчиком с надлежащим качеством и в соответствии с условиями Контракта.
3.4.2. Самостоятельно определять порядок и способы выполнения работ, не нарушая условий Контракта.
3.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
3.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.
2.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае полного или частичного невыполнения либо несвоевременного выполнения условий Контракта Заказчиком. 
4. Порядок и сроки сдачи и приемки результата работ 
4.1. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения всех работ на Объекте (этапа работ, если Контрактом предусмотрена поэтапная приемка) письменно уведомить Заказчика об окончании работ и готовности передать результат работ.
К уведомлению Подрядчик обязан приложить:
· исполнительную документацию, собранную в ходе выполнения работ, надлежащим образом оформленную и в полном объеме;
·  письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
4.2. Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении всех работ (этапа работ) обязан:
· закончить все работы в соответствии с условиями Контракта;
· устранить все недостатки в результате работ;
· произвести индивидуальные и комплексные испытания результата работ;
· произвести уборку и очистку мест выполнения работ на Объекте от отходов и строительного мусора, образовавшегося при выполнении работ.
4.3. Документом, подтверждающим выполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, является Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее – Акт), который формируется лицом, уполномоченным Заказчиком и подписывается ответственным лицом Заказчика на основании документов, подтверждающих результат выполненных работ. Датой приемки результата работ считается дата подписания Акта обеими Сторонами.
4.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о завершении всех работ проверяет представленные Подрядчиком документы. В случае отсутствия претензий к документам (с участием Подрядчика, которого уведомляет о времени и месте проведения приемки не позднее чем за 2 (два) рабочих дня) организует приемку результата работ и при отсутствии выявленных недостатков, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления о завершении всех работ направляет Подрядчику подписанный Заказчиком Акт.
4.5. Для организации приемки Заказчик может создать приемочную комиссию в составе не менее трех человек.
4.6. В случае отказа Заказчика от приемки результата работ в связи 
с выявленными недостатками, Стороны составляют акт с указанием недостатков и сроков их устранения. При отказе или уклонении Подрядчика от составления акта о недостатках или его подписания, указанный акт подписывается в одностороннем порядке Заказчиком и приобретает юридическую силу для Подрядчика. Уклонением Подрядчика от составления акта о недостатках считается не подписание Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта о недостатках при отсутствии мотивированных возражений Подрядчика.
4.7. Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком в акте 
о выявленных недостатках, устранить недостатки в результате выполненных работ в полном объеме и письменно уведомить Заказчика о завершении работ посредством электронной почты с подтверждением получения уведомления. Заказчик организует повторную приемку результата работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика. Все расходы, связанные с организацией и проведением повторной приемки (включая затраты на привлечение экспертов, проведение испытаний и оформление актов), несет Подрядчик.
4.8. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. 
4.9. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков
в результате выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена и проведена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – Стороны несут в равных долях.
4.10. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы в соответствии с Контрактом. В случае досрочного выполнения работ приемка результата работ осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.
4.11. Сроки начала и окончания выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон.
4.12. Оформление и обмен документами о приемке результата работ осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Акт формируется в электронном виде. Сначала Акт подписывается ответственным лицом со стороны Заказчика, затем копия электронной формы Акта, сформированная на бумажном носителе, подписывается собственноручно Подрядчиком или его представителем.
4.13. Если формирование и хранение электронных документов невозможно, Акт оформляется на бумажном носителе с одновременным представлением электронного образа (скан-копии) лицу, ответственному за бухгалтерский учет.
5. Срок Контракта
5.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 30.12.2026, а в части неисполненных Сторонами обязательств – до полного их исполнения.
5.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
5.3. Срок выполнения работ с представлением результата Заказчику: в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – Правила определения размера штрафа).
6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.3. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если действующим законодательством установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7. Отсрочка обязательств, обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
в конкретное время и при данных условиях обстоятельств: военного, чрезвычайного положения, стихийных бедствий, забастовок.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
в отношении действий которой возникли такие обстоятельства, должна немедленно уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств по Контракту без выплаты каких-либо компенсаций, предложить изменить сроки исполнения Контракта или расторгнуть его.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, в одностороннем порядке или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне о расторжении Контракта.
8.4. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которые имели место до дня расторжения Контракта.
9. Разрешение споров
9.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Соблюдение претензионного порядка до передачи дела в суд является обязательным.
9.5. Претензия направляется в письменной форме по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение почтовой связи до его истечения.
9.6. В случае, если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, претензия считается врученной по истечении 30 дней с даты ее отправления.
10 . Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
10.2. Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции.
10.3. Каждая из Сторон Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления привилегий, подарков, или другими способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
10.4. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение, оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных Контрактом, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого уведомления.
10.5. В случае нарушения одной Стороной антикоррупционных обязательств, предусмотренных Контрактом и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Контракта другой Стороне.
11. Гарантия качества
11.1. Качество работ, выполняемых Подрядчиком, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам и требованиям, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
11.2. На выполненные работы и результат работ Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами, применимыми к данному виду работ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452.
11.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ результата работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимые мероприятия, в том числе устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11.4. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны по Контракту обязуются соблюдать конфиденциальность информации. К конфиденциальной информации в рамках Контракта относятся персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в процессе исполнения Контракта, а также любые сведения, в отношении которых одной из Сторон прямо определена их конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем направления другой Стороне соответствующего письма.
12.2. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Такое обязательство действует бессрочно.
13. Заключительные положения
13.1. Контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13.2. При подписании дополнительных соглашений, приложений, актов и иных относящихся к Контракту документов Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лиц, уполномоченных на их подписание, с помощью средств механического копирования, которое приравнивается к их собственноручным подписям.
Каждая из Сторон исключила возможность подписания документов неуполномоченными лицами.
13.3. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.4. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и (или) обязанности по Контракту третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
13.5. Неотъемлемой частью Контракта является 
- техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);
- локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 (Приложение № 2 к Контракту).
14.  Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
РГАКФФД 
федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотофонодокументов»
Юридический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 1
Фактический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 1
Телефон/факс +7 495-562-14-64
e-mail: info@rgakffd.ru
ОГРН 1025002870518
ИНН 5024001002; КПП 502401001
Банковские реквизиты: 
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России //УФК 
по Нижегородской области (РГАКФФД л/сч.:03481462170) ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Номер казначейского счета 03211643000000013234 
ЕКС 40102810745370000024
БИК 012202102; ОКПО 02842795;
ОКВЭД 91.01 
ОКТМО 46744000
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Приложение №1
к Контракту №__________
от «____» __________ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту ступеней и площадок бетонной лестницы от лабораторного корпуса до административного здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД)

1. Вид работ: текущий ремонт ступеней и площадок бетонной лестницы от лабораторного корпуса до административного здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД).
Код выполняемых работ по Общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 43.99.40.190 — «Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки».
2. Перечень работ: согласно локальному сметному расчету № ЛС-02-01-08  (Приложение №2 к Контракту).
3. Источник финансирования: средства федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в размере 100% от цены Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению». 
5. Порядок формирования цены Контракта: цена Контракта включает все издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по Контракту в том числе трудозатраты, затраты на материалы, изделия, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения работ (с учетом их погрузки, доставки, разгрузки и упаковки), транспортные расходы, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходы по гарантийному обслуживанию результата работ, расходы, связанные с воздействием на окружающую среду, утилизацией демонтированных материалов, оборудования и изделий, вывозом мусора, а также сопутствующие затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта. 
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Место выполнения работ: по месту нахождения Заказчика – Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.1.
7. Краткое описание Заказчика и его деятельности: федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотофонодокументов» (РГАКФФД) осуществляет хранение, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
8. Требование к качеству работ и применяемым материалам:
Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы и соответствовать Российским стандартам качества и нормам, в том числе:
СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 17.13330.2017 «Кровли»;
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 
Все материалы, используемые при производстве работ иметь Сертификаты соответствия, Санитарно-эпидемиологические заключения, Сертификаты пожарной безопасности (в случае если требуется в соответствии с законодательством РФ), не бывшими в употреблении, не проходившие восстановление потребительских свойств и качеств. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также 
в соответствии с проектной документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований, в том числе:
Градостроительному кодексу Российской Федерации;
Гражданскому кодексу Российской Федерации;
Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановлению Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (зарегистрирован Минюстом России 18.10.2002 № 3880);
СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н;
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.12.2022г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009   № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
В случае если Описание объекта закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.
9. Требования к Подрядчику: 
9.1. В связи с особыми условиями обеспечения режима охраны комплекса зданий РГАКФФД, к выполнению работ допускаются организации, не привлекающие к выполнению работ по Контракту лиц, не имеющих регистрации в Москве и Московской области и не являющихся гражданами Российской Федерации.
9.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта назначает своих представителей, из числа инженерно-технического персонала и лица его замещающего (в случае его отсутствия) отвечающих за полный цикл производства работ, подписания актов (АОСР), коммуникацию и соблюдение сроков выполнения работ. Представляет Заказчику копию приказа. 
9.3. Ответственный представитель Подрядчика из числа инженерно-технического персонала находится на объекте в течении всего утвержденного рабочего времени.
9.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней представляет Заказчику списки персонала и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование, и др. грузы для оформления распоряжения для прохода (проезда) на территорию объекта. Пропуск персонала Подрядчика в места производства работ будет производиться строго по утверждённому Заказчиком списку, при предъявлении паспорта. Проход в здание и проезд на территорию осуществляется только по пропускам, оформленным на основании паспортов Российской Федерации.
9.5. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания контракта представляет Заказчику заверенные копии действующих удостоверений об обучении (повышении квалификации) специалистов с допуском для работы на высоте.
9.6. Подрядчик гарантирует, что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.
10. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ с представлением результата Заказчику: в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.
11. Требования к результату работ: выполненный ремонт входной группы фильмохранилища плёнки на триацетатной основе согласно локальному сметному расчету № ЛС-02-01-08 (Приложение №2 к Контракту)

Приложение №2
к Контракту №__________
от «____» __________ 2026г


Локально сметный расчет № ЛС-02-01-08
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