Государственный контракт № ______

г. Москва						                                  «___» __________2026 года

Прокуратура г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________ (указать наименование организации-поставщика, 
ее организационно-правовую форму или ФИО физического лица, в т.ч. ИП), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________ (указать фамилию, имя 
и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя поставщика, уполномоченного на подписание государственного контракта), действующего на основании __________________ (документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание государственного контракта), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по проведению строительного контроля (далее – Услуги) за производством работ по капитальному ремонту помещений 
в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9 (далее - Объект).

Капитальный ремонт Объекта осуществляется в соответствии с государственным контрактом от 24.04.2026 № 36-10/07к-2026 на производство работ по капитальному ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта.

Исполнитель обязуется в интересах Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте Объекта в пределах, составе, объеме 
и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся Приложением 
№ 1 к Контракту (далее - Техническое задание), и другими условиями Контракта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Цель оказания Услуг: проверка соответствия выполняемых Работ Технической документации, требованиям технических регламентов и иным применимым требованиям, указанным в контракте между Заказчиком и лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта (далее - Подрядчик), для своевременного получения Заказчиком заключения 
о соответствии Объекта и возможности его эксплуатации.

1.3. Задачами Исполнителя для достижения целей Услуг, предусмотренных Контрактом, является предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Подрядчиком 
в процессе капитального ремонта Объекта нарушений обязательных для соблюдения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов 
и документов в области технического регулирования, в том числе документов 
по стандартизации, Технической документации, контракта между Заказчиком и Подрядчиком 
в части применимых требований при строительстве Объекта, предупреждение и выявление аварий и аварийных ситуаций на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ 
и организацию устранения Подрядчиком указанных недостатков (дефектов) работ 
и их последствий, а также своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуаций Заказчика, Подрядчика, органов государственного строительного надзора и службы государственной охраны объектов культурного наследия, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом или указаниями Заказчика.

1.4. Форма строительного контроля: постоянный контроль (в течение всего периода капитального ремонта Объекта) соответствия выполняемых Работ по капитальному ремонту Объекта, используемых в процессе капитального ремонта Объекта строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям документов, указанных в пункте 
1.6. Контракта.

1.5. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - порядок), требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.6. Исполнитель обязан оказывать Услуги, руководствуясь:

а) требованиями законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, документами в области технического регулирования, в том числе документами в области стандартизации;

б) технической документацией;

в) настоящим контрактом, включая все приложения к нему;

г) контрактом между Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения к нему, 
с момента передачи Заказчиком таких документов Исполнителю.

1.7. Источник финансирования: средства федерального бюджета на 2026 г. 
КБК 415 0301 91 9 00 90020 243.

2. Цена Контракта. Порядок и сроки оплаты.

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС (указать размер ставки) _________ рублей ___ копеек (в случае если Подрядчик имеет право 
на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС _________ рублей ___ копеек» заменяются словами «НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и __________________») (далее – Цена Контракта).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех услуг, предусмотренных Контрактом, стоимость всех затрат, необходимых для оказания услуг, предусмотренных Контрактом, в том числе расходов на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Исполнитель, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Исполнителем такого налога. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.

2.4. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, изменение существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.6. Оплата по Контракту предусматривает периодическую частичную оплату 
за оказанные услуги. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость только фактически оказанных услуг.

2.7. Заказчик оплачивает Услуги, соответствующие требованиям Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, 
на основании предъявленных Исполнителем Заказчику надлежаще оформленных: Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 2 к настоящему Контракту), счета. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в срок не более 10 (десяти) рабочих дней 
с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения 
№ 2 к настоящему Контракту).

2.8. Обязанность Заказчика оплатить Услуги в сроки, предусмотренные пунктом 2.6. Контракта, возникает при условии получения Заказчиком от Исполнителя документов, которые Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику для исполнения Контракта, в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3. Сроки оказания Услуг

3.1. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в сроки указанные в разделе 2 Технического задания (приложение № 1 к Контракту).

3.2. В случае изменения сроков выполнения Работ или досрочного прекращения Работ 
в отношении Объекта, предельный срок оказания Услуг по настоящему Контракту, указанный 
в пункте 3.1. Контракта, подлежит соответствующему изменению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

3.3. Исполнитель обязан приостановить оказание Услуг (либо соответствующей части Услуг) с момента получения от Заказчика уведомления о приостановлении работ 
по капитальному ремонту Объекта, если в таком уведомлении не будет содержаться указание Заказчика о необходимости продолжать оказание Услуг полностью или в части, а также уведомления Исполнителем Заказчика о выявлении недостатков Технической документации.

Исполнитель обязан отражать в отчете об оказании Услуг, сведения о соблюдении или нарушении сроков оказания Услуг с указанием соответствующих причин нарушений.

4. Порядок и сроки оформления результатов приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка результатов исполнения Контракта, оказанных Услуг осуществляется 
в порядке и в сроки, установленные Контрактом, статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 
и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг (далее – документ о приемке).

4.1.1.	Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в части соответствия 
их объема и качества требованиям, установленным в Контракте.

4.1.2. Не позднее 7 рабочих дней по окончании оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик осуществляет приемку по факту оказания Услуг на основании документов, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Приемка оказанных Услуг включает в себя:

- проверку содержания и правильности оформления акта сдачи-приемки оказанных услуг и приложений (если таковые имеются), а также своевременность направления их Заказчику;

- проверку соответствия результатов оказанных Услуг требованиям Контракта,  включая проведение экспертизы.

В случае непредоставления документов, указанных в пункте 2.6. Контракта, Заказчик вправе не приступать к приемке результатов оказанных Услуг в связи 
с отсутствием возможности объективной оценки соответствия объема и качества оказанных Услуг требованиям Контракта, а также применить меры ответственности (штраф) за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.

4.3. Оформление результатов приемки оказанных Услуг осуществляется Заказчиком посредством подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем предоставления  акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с пунктом 4.1.2. Контракта, Заказчик осуществляет одно 
из следующих действий:

- при отсутствии у Заказчика претензий к оказанным Услугам, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- в случае оказания Услуг с недостатками, дефектами, отступлениями 
от условий Контракта, препятствующих приемке результатов Услуг, Заказчик формирует 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг  с указанием причин такого отказа;

4.4.В случае получения в соответствии с пунктом 4.3. Контракта мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг  Исполнитель обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

4.5.Датой приемки Услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.6.Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг 
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7.Экспертиза осуществляется путем проверки результатов Услуг на соответствие требованиям нормативной документации, регулирующей данный вид Услуг, 
и информации, указанной в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

4.8.При необходимости, у Исполнителя могут запрашиваться требуемые 
для приемки результатов Услуг материалы и документы, а также разъяснения 
по представленным документам и материалам.

4.9.Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае:

-оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными 
и неустранимыми;

-при обнаружения Заказчиком недостатков, для устранения которых нужны несоразмерные расходы или затраты времени;

- в случае, если Исполнитель течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала оказания Услуг, установленной в пункте 3.1. Контракта, не приступает к исполнению Контракта, 
или оказывает Услугу так, что ее окончание к сроку, предусмотренному Контрактом, становится невозможным.

4.10.До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу, указанную в пункте 4.6. Контракта.

4.11.Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Контракта.

4.12. В случае установления по результатам экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций  факта оказания Услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы 
на основании предъявленного Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Заключения экспертизы, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4.13.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных Услуг в случае выявления несоответствия этих результатов, если выявленное несоответствие 
не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем в пределах срока исполнения Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.

5.1.5. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Исполнителю копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания Исполнителем услуг по Контракту:

а) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное) (при наличии);

б) контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта со всеми приложениями;

в) проектную документацию объекта;

г) утвержденный акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов 
(при наличии);

д) утвержденный перечень исполнительной документации объекта в соответствии 
с составом исполнительной документации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с частью 1.5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) стандарты организаций (при наличии);

ж) иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения Контракта и определены Контрактом.

5.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения рабочей документации объекта 
(ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном Контрактом 
для направления уведомлений, передать Исполнителю такую рабочую документацию 
и изменения в нее.

5.2.3. Передать в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, Исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.

5.2.4. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.

5.2.5. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 рабочих дней со дня их получения заказчиком.

5.2.6. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом 
для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта 
и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.

5.2.7. Организовывать для работников Исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории Заказчика и строительной площадке объекта.

5.2.8. Обеспечивать Исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.2.9. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе приемка фактически выполненных работ, в соответствии с условиями контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров отремонтированного объекта требованиям проектной документации, в течение 3 рабочих дней 
с даты их подписания.

5.2.10. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом 
для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с представителем Подрядчика, осуществляющим капитальный ремонт объекта, в указанные заказчиком дату и время.

5.2.11. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом.

5.2.12. Своевременно принять надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии 
с условиями Контракта.

5.2.13. Своевременно оплатить оказанные Услуги надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.2.14. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных 
в ходе оказания Услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные 
их недостатки, должен в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить об этом Исполнителю.

5.2.15. Требовать от Исполнителя уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Исполнителем.

5.2.16. При неоплате Исполнителем неустойки в добровольном порядке предпринимать действия для ее удержания, предусмотренные Законом о контрактной системе и Контрактом, 
а в случае невозможности удержания неустойки обратиться в суд для ее взыскания.

5.2.17. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем   в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке 
в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных Услуг в соответствии 
с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика документы, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения Контракта и определены Контрактом.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в случае непредставления Заказчиком документов в соответствии с пунктом 5.2.1 Контракта 
или представления указанных документов не в полном объеме.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Оказывать Услуги на условиях, предусмотренных Контрактом, и в соответствии 
с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить предусмотренные Контрактом документы по итогам 
его исполнения.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, 
а также иным требованиям сертификации, безопасности (в том числе санитарным нормам 
и правилам, государственным стандартам), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Исполнитель обязан в течение срока исполнения Контракта представить 
по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям.

5.4.5. Извещать Заказчика незамедлительно с момента возникновения следующих событий:

5.4.5.1. о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества;

5.4.5.2. о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта при выполнении работ;

5.4.5.3. о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ 
и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием 
для приостановления работ на объекте;

5.4.5.4. о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным Исполнителю в ходе оказания им услуг.

5.4.6. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления Заказчику акта, в том числе в случаях:

5.4.6.1. обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;

5.4.6.2. выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, 
а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, материалов 
и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта;

5.4.6.3. выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального объекта и достоверности документирования его результатов;

5.4.6.4. выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ;

5.4.6.5. выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, исполнительной документации;

5.4.6.6. выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, 
и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;

5.4.6.7. выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих 
на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.4.7. Проводить в соответствии с порядком контрольные мероприятия совместно 
с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, на основании полученного 
от Заказчика уведомления.

5.4.8. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.9. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг за свой счет.

5.4.10. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав услуг, оказываемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.12. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае неисполнения Исполнителем требований об оплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе 
и Контрактом, Заказчик удерживает сумму неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, либо из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем, за исключением случаев, когда сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) подлежит списанию в  порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) 
и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, 
а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления 
и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была 
не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

8. Гарантии качества оказываемых услуг и гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Объём таких обязательств привязан к гарантийным обязательствам подрядчика 
по государственному контракту от 24.04.2026 № 36-10/07к-2026.

Исполнитель гарантирует, что оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки результата оказанных Услуг, то Исполнитель, в случае, если не докажет, что недостатки возникли после их передачи Заказчику вследствие нарушения им использования результатов Услуг, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком 
их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

8.3.  Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

9. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
по 31 августа 2026 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений 
к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

9.4. После прекращения Контракта (окончания срока действия Контракта или его расторжения) сохраняют своё действие условия Контракта, которые в силу своей юридической природы предполагают их применение и после прекращения Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта.

9.5. Сторона, которая получила предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ на это предложение в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

9.6. При досрочном прекращении Контракта по причинам, не связанным 
с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту, Заказчик оплачивает стоимость фактически оказанных Исполнителем Услуг, которая определяется исходя из процентного соотношения стоимости фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Услуг к общей стоимости Услуг по Контракту.

9.7. При досрочном прекращении Контракта до окончательной приемки Услуг в связи 
с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик обязан возместить Исполнителю только затраты, документально подтвержденные 
и реально понесенные Исполнителем при оказании Услуг до момента уведомления Заказчиком Исполнителя о прекращении Контракта, но не более суммы, рассчитанной в порядке, указанном в пункте 10.6. Контракта. В этом случае Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплатить Услуги, их часть и (или) какие-либо отдельные действия, входившие в состав Услуг, по рыночной цене либо цене Контракта.

9.8. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:

9.8.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ).

9.8.2. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.8.3. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Услуг 
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.8.4. Если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания Услуг, а также иных установленных Контрактом сроков, включая начальный и промежуточные сроки, исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному 
в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации 
об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта любым доступным способом, 
в том числе и посредством использования средств связи и доставки.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы результатов Услуг. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:

9.10.1. Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки, единым требованиям к участникам закупки, установленными законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд;

9.10.2. Исполнитель предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя 
или выступить в качестве единственного поставщика;

9.11. Незамедлительно после вступления в силу решения Заказчика об отказе 
от исполнения Контракта, а также после прекращения Контракта по иным основаниям Исполнитель обязан:

9.11.1. Прекратить оказание Услуг, за исключением Услуг, оказание которых необходимо для защиты жизни, здоровья людей, сохранности имущества юридических 
и физических лиц, государственного и муниципального имущества, а также Услуг, прекращение оказания которых невозможно с учетом предусмотренной обязательными требованиями, нормами, правилами и стандартами технологии оказания Услуг;

9.11.2. Сдать Заказчику полностью оказанные Услуги в порядке, установленном Контрактом;

9.11.3. Вывезти, если применимо, принадлежащее ему имущество со Строительной площадки, а также покинуть Строительную площадку, за исключением случаев, если 
на Строительной площадке необходимо продолжить оказание Услуг для защиты жизни, здоровья людей, сохранности имущества Заказчика и (или) третьих лиц, а также Услуг, прекращение оказания которых невозможно с учетом предусмотренной обязательными требованиями, нормами, правилами и стандартами технологии оказания Услуг;

9.11.4. Передать в полном объеме Заказчику всю находящуюся у Исполнителя документацию по Объекту (в тех форме и виде, в которых они находятся у него), включая Техническую документацию и Исполнительную документацию.

В случае прекращения Контракта, либо направления Заказчиком уведомления об отказе от исполнения Контракта Заказчик обязан оплатить Услуги только после выполнения Исполнителем указанной в настоящем пункте Контракта обязанности. При этом нормы законодательства Российской Федерации об удержании не применяются.

9.12. Заказчик вправе требовать в судебном порядке расторжения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в любом из следующих случаев:

9.12.1. Если Исполнитель неоднократно (два и более раза) нарушит сроки оказания Услуг или исполнения указаний Заказчика, направленных Исполнителю в виде претензий;

9.12.2. Если Исполнитель неоднократно (два и более раза) нарушит срок предоставления Заказчику документов и иной информации и (или) однократно предоставит недостоверную информацию (документы) о выполнении Контракта.

9.13. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора на оказание услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) календарных дней, в том числе, если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Исполнителем, в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Исполнителем более чем на 30% (тридцать процентов) от общего срока оказания Услуг, предусмотренного Контрактом.

9.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Заказчику, вступает в силу и отменяется в порядке, аналогичном установленному пунктом 9.9. Контракта порядку направления, вступления в силу и отмене решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.15. Исполнитель вправе требовать в судебном порядке расторжения Контракта 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в любом 
из следующих случаев:

9.15.1. Если Заказчик значительно (в два и более раза) или неоднократно (два и более раза) нарушит сроки оплаты (включая предварительную оплату, если применимо), предусмотренные Контрактом;

9.15.2. Если Заказчик неоднократно (два и более раза) нарушит срок предоставления Исполнителю документов и иной информации, необходимой для оказания Услуг, 
и (или) однократно предоставит недостоверную информацию (документы), когда это будет существенно препятствовать или делать невозможным оказание Услуг в соответствии 
со сроками и иными условиями Контракта;

9.15.3. Если строительные работы в отношении Объекта будут приостановлены на срок более 2 (двух) месяцев, исключающим возможность оказания Услуг в сроки, в составе 
и (или) объеме, предусмотренном Техническим заданием и иными условиями Контракта.

9.16. Обязательства, предусмотренные Контрактом, подлежат прекращению в связи 
с невозможностью их исполнения, в том числе при досрочном прекращении строительных работ в отношении Объекта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется путем направления письма, в том числе 
по электронной почте.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, в том числе путем их направления электронным сообщением - с последующим предоставлением (досылом) оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается 
в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также 
в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, 
за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения 
к Контракту.

11.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.5. Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

11.6.Единые требования к Исполнителю:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник 
по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Прокуратура г. Москвы Место нахождения: 109992, г. Москва, пл. Крестьянская Застава, д. 1 тел. +7-495-955-96-85 e-mail: msk10@77.mailop.ru ИНН 7705019420 КПП 770501001 Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (Прокуратура г. Москвы л/с 03731443380) Казначейский счет 03211643000000017300 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва Единый казначейский счет 40102810545370000003 БИК 004525988 _____________________ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту № _________ от ______2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по проведению строительного контроля

за производством работ по капитальному ремонту помещений  в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9

1. Объект строительного контроля

1.1. Помещения, включая системы и сети инженерно-технического обеспечения 
в помещениях в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9, занимаемой Лефортовской межрайонной прокуратурой.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Срок оказания услуг: с момента заключения государственного контракта 
по 30 июня 2026 г. (за работы по капитальному ремонту помещений  в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9 с 24.04.2026 
по 30.06.2026).

3. Объем работ по капитальному ремонту,

подлежащий строительному контролю

3.1. Строительному контролю подлежат все работы по объекту, предусмотренные проектно-сметной и рабочей документацией, а также вносимыми в нее изменениями 
и дополнениями.

3.2. Общие характеристики Объекта:

- площадь помещений занимаемых Лефортовской межрайонной прокуратурой 
544,0 кв.м. на 1 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9, материал – кирпич, степень технического обустройства: водопровод, канализация, электричество, центральное отопление.

4. Основные нормативно-правовые документы, соблюдение требований которых обязательно при исполнении условий контракта

4.1. При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться и строго соблюдать требования нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний, 
в том числе требования:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений;

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

Федерального закона «О техническом регулировании»;

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона «О теплоснабжении»;

Федерального закона «Об охране окружающей среды»;

Федерального закона «Об отходах производства и потребления»;

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона «Об электроэнергетике»;

Постановления Правительства Российской Федерации «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

Постановления Правительства Российской Федерации «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 № 83»;

Постановления Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме»;

Постановления Правительства Российской Федерации «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

Приказа Госстроя Российской Федерации «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

Приказа Госстроя Российской Федерации «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000»;

Ведомственных строительных норм «Положение об организации  и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения»;

НПБ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях 
и сооружениях»;

НПБ «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

Свода правил пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

Строительных норм и правил «Организационно-методические нормативные документы. Эксплуатация»;

СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 10 июня 1999 года № 44;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

МДС 12-9.2001 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации»;

Положения по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009;

Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468;

Методики проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-04-2009;

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений»;

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП «Полы»;

СП «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП «Электротехнические устройства»;

СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

СНиП «Системы автоматизации»;

Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»;

Санитарных правил и норм СанПиН «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

СанПиН «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

СанПиН «Гигиенические требования к организации строительного производства 
и строительных работ»;

СанПиН «Гигиенические требования к ручным инструментам и организация работ»;

СанПиН «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

СанПиН «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СанПиН «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

СанПиН «Гигиенические требования к ручным инструментам и организация работ»;

СП «Административные и бытовые здания»;

СП «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

Постановления Правительства Москвы «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка г. Москве»;

Постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве «Санитарная паспортизация объектов»;

и иных нормативно-правовых актов, в части касающейся, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения работ по капитальному ремонту объекта, в том числе по документам и объемам, выполняемым с момента начала капитального ремонта объекта с целью соблюдения требований нормативных документов, в том числе качества капитального ремонта.

4.3. Указания и требования представителя Исполнителя, осуществляющего строительный контроль по вопросам качества применяемых материалов, изделий 
и конструкций, а также качества выполняемых работ по капитальному ремонту являются обязательными для исполнения.

## 5. Перечень мероприятий, проводимых при проведении строительного контроля

5.1. При осуществлении строительного контроля Исполнитель обязан выполнять следующие мероприятия:

5.1.1. Входной контроль проектно-сметной и рабочей документации в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта;

5.1.2. По результатам проведения входного контроля представить Заказчику техническое заключение (Акт), подписанное и скрепленное печатью Исполнителя;

5.1.3. В случаях обнаружения (выявления) в проектно-сметной и рабочей документации недостатков, в том числе в объемах работ, проектных решениях, сметной стоимости и т.д. выдать проектной организации предписание об устранении выявленных нарушений и сделать об этом соответствующие записи в общий журнал работ. По таким фактам информировать Заказчика в срок не более 4 часов с момента обнаружения (выявления);

5.1.4. Полную проверку произведенных с момента начала работ по капитальному ремонту на предмет объема, стоимости и качества, выполненных подрядчиком до момента заключения настоящего Контракта и комплекта исполнительной документации на выполненные объемы работ;

5.1.5. По результатам проведения входного контроля представить Заказчику техническое заключение (Акт), подписанное и скрепленное печатью Исполнителя;

5.1.6. В случаях обнаружения (выявления) на Объекте отклонений от проектных решений, нарушений подрядной организацией технологических процессов или применения материалов, не отвечающих требованиям технических регламентов (СНиП, СП, ГОСТ) или не соответствующих проектным характеристикам, нарушения подрядной организацией правил и норм экологической и пожарной безопасности, требований безопасного производства работ, земельного законодательства, выдать подрядной организации предписание об устранении выявленных нарушений и сделать об этом соответствующие записи в общий журнал работ. По таким фактам информировать Заказчика в срок не более 4 часов с момента обнаружения (выявления);

5.1.7. Проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

5.1.8. Проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

5.1.9. Проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального ремонта и достоверности документирования его результатов;

5.1.10. Контроль за выполнением подрядчиком капитального ремонта, входного контроля строительных материалов, конструкций и изделий, операционного контроля выполняемых работ, геодезического контроля, контроля лабораторных испытаний, соблюдением норм и правил складирования материалов, изделий, конструкций 
и оборудования, и ведением исполнительной документации на Объекте;

5.1.11. Контроль за соответствием объёма, стоимости и качества работ проектно-сметной документации, условиям Контракта и требованиям технических регламентов, стандартов, строительных норм и правил;

5.1.12. Контроль за изменениями, дополнениями проектно-сметной и рабочей документации;

5.1.13. Подтверждать выполненные подрядчиком объёмы работ путём визирования комплекта исполнительной документации на выполненные объемы работ, в том числе:

– акт о приеме-передаче оборудования в монтаж, форма № ОС-15;

– акт обследования;

– акт о проведении входного контроля;

– акт об окончании монтажных работ;

– акты на возврат материалов (при демонтаже);

– акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;

– акт испытания защитных трубопроводов на герметичность;

– акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

– акт освидетельствования скрытых работ;

– акт о проведении пусконаладочных работ;

– акт об окончании пусконаладочных работ;

– акт лабораторных испытаний изделий и материалов;

– акт проверки (испытания) работоспособности систем и сетей инженерно-технического обеспечения, оборудования, изделий;

– акт комплексной наладки (комплексного опробования) систем и сетей инженерно-технического обеспечения, оборудования, изделий;

– иные акты по технологии работ;

– протоколы лабораторных испытаний изделий и материалов;

– протоколы прогрева кабелей на барабанах;

– технические отчеты по проведению замеров сопротивлений изоляции жил проводов, кабелей и обмоток, включая перерасчет нагрузок;

– ведомости смонтированных оборудования, приборов;

– договор с полигоном и справки на вывоз мусора (при вывозе мусора);

– техническую документацию, в том числе паспорта предприятий-изготовителей на системы и сети инженерно-технического обеспечения, оборудование, изделия;

– сертификаты, паспортов качества, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;

– накладные на оборудование и материалы, счета-фактуры, стоимость которых определена по прайс-листам;

– журнал учета выполненных работ, форма № КС-6а;

– исполнительные схемы выполненных работ, отражающие объемы выполненных работ;

– выкопировки из журнала авторского надзора, если имеются ссылки на них;

– и иные необходимые технические документы в соответствии с требованиями действующих нормативных и нормативно-технических документов.

5.1.14. Контроль наличия на объекте и правильности ведения общего и/или специальных журналов работ, журнала входного контроля;

5.1.15. Контроль оформления актов освидетельствования скрытых работ, перечень которых определяется проектной и рабочей документацией, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, промежуточной приемки отдельных этапов работ;

5.1.16. Контроль за проведением инструментального и лабораторного контроля лицом, осуществляющим капитальный ремонт;

5.1.17. Взаимодействие через Заказчика с разработчиками проекта и представителями эксплуатирующей организации при необходимости внесения изменений в проектные решения;

5.1.18. Вести учёт объёмов работ, выполненных подрядчиком;

5.1.19. Принимать своевременные меры по устранению подрядчиком недостатков 
и дефектов, выявленных при производстве и приёмке работ, выдавать соответствующие предписания по их устранению с внесением записей в общий журнал работ;

5.1.20. Контроль исполнения подрядчиком указаний и предписаний, в том числе авторского надзора, а также требований Заказчика, относящиеся к вопросам качества выполняемых работ, материалов, изделий и конструкций;

5.1.21. Контроль за качеством применяемых подрядчиком материалов, полуфабрикатов, деталей, конструкций и оборудования, в т.ч. осуществлять проверку наличия сертификатов, санэпидзаключений, иных документов, подтверждающих их качество, гарантийных талонов, инструкций по эксплуатации;

5.1.22. В случаях выявления (обнаружения) непригодности или недоброкачественности используемых подрядной организацией материалов, изделий, оборудования, нарушениях технологии производства работ или другие дефекты, а также обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству сооружений, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок уведомить Заказчика в срок не более 4 часов с момента обнаружения (выявления);

5.1.23. Еженедельно предоставлять в электронном виде полную информацию о ходе капитального ремонта и качестве выполняемых работ, в том числе, фотоотчет (с привязкой 
к общему журналу работ, журналам лабораторных испытаний, технологии строительства, замечаний на объекте и их устранение, принятые участки работ), а также сдавать Заказчику подписанный отчет на бумажном носителе – один раз в месяц, не позднее пяти дней месяца, следующего за отчетным;

5.1.24. Не позднее одного календарного дня с даты подписания Контракта представить Заказчику схему организации строительного контроля на Объекте, с указанием конкретных специалистов, имеющих образование по строительным специальностям, со стажем работы в строительстве или строительном контроле, техническом надзоре не менее трех лет, прошедших первичную проверку знаний, осуществляющих строительный контроль непосредственно на Объекте, их количества, границ ответственности в процессе строительного контроля, режима и порядка работы, состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительств, а также копии приказов о назначении специалистов;

5.1.25. Организовать до начала работ по Контракту первичную проверку знаний проектно-сметной и рабочей документации привлекаемых на Объект специалистов по строительному контролю, а также в ходе исполнения настоящего Контракта для вновь привлекаемых на Объект специалистов по строительному контролю;

5.1.26. Не допускать к осуществлению строительного контроля специалистов, не прошедших проверку знаний проектно-сметной и рабочей документации по Объекту, требований стандартов и нормативной документации в области строительства;

5.1.27. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте не менее одного назначенного приказом Исполнителя специалиста;

5.1.28.  Обеспечить безопасные условия труда специалистам, осуществляющим контроль на Объекте, провести инструктаж и проверить знания по технике безопасности;

5.1.29. Обеспечить назначенных специалистов спецодеждой, спецобувью и другими индивидуальными средствами защиты, согласно нормативным требованиям по охране труда;

5.1.30. Обеспечить специалистов, занятых на Объекте, средствами передвижения, телефонной связью, электронной почтой, средствами фото и видеофиксации, поверенными геодезическими приборами, средствами измерений и другим оборудованием, необходимым для исполнения этими специалистами повседневного строительного контроля за Объектом;

5.1.31. По требованию Заказчика заменять специалистов, занятых на Объекте, при неисполнении или ненадлежащем исполнении ими обязательств настоящего Контракта;

5.1.32. Проводить инспекционные поездки по Объекту в течение гарантийного срока;

5.1.33. Участвовать в обследовании гарантийных участков после введения Объекта 
в эксплуатацию на предмет выявления недостатков, возникших на Объекте в гарантийный период. Проводить контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

5.1.34. Осуществляет проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного капитального ремонта объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

5.1.35. Проверить комплектность всей исполнительной документации по капитальному ремонту Объекта предоставленной подрядчиком после завершения капитального ремонта и в установленном порядке передать исполнительную документацию в полном объеме Заказчику и организации, осуществляющей эксплуатацию Объекта;

5.1.36. иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным контрактом.

- Ответственность Исполнителя

6.1. Исполнитель несёт ответственность:

6.1.1. В соответствии с действующим законодательством за нарушение специалистами, занятыми на Объекте, требований по технике безопасности и охране труда, повлекшие за собой травмы, увечья или случайную гибель специалиста;

6.1.2. За информирование подрядчика о его обязанностях по соблюдению требований нормативных документов и технических регламентов;

6.1.3. За проверку и подтверждение своим Заключением готовности подрядчика к реализации целей проекта (наличие свидетельства, подтверждающего членство в СРО по необходимым направлениям деятельности, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность строительной техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства проектной 
и другой нормативно-технической документацией);

6.1.4. За проверку и подтверждение соответствия требованиям нормативной 
и проектной документации материалов, изделий, строительных конструкций, оборудования, монтажных узлов, поступающих на место производства строительно-монтажных работ (кроме проверки соответствия сертификационных параметров);

6.1.5. За непрерывный/инспекционный контроль  качества выполнения  капитального ремонта и его соответствие требованиям нормативных документов, проектной документации, включая:

- инженерную подготовку строительной площадки;

- приемку оборудования, его транспортировку и складирование;

- приемку и хранение сварочных, изоляционных и других материалов, конструкций 
и оборудования;

- выполнение сварочно-монтажных работ, визуального и измерительного контроля сварных соединений;

- строительства  систем связи, автоматики и телемеханики, линий электропередач;

- монтаж запорной арматуры, оборудования;

- проведение очистки и испытания на прочность и герметичность, а также индивидуальных испытаний оборудования;

6.1.6. За информирование Заказчика о качестве работ, выполняемых лицом, осуществляющим капитальный ремонт, его отказам выполнять требования нормативных документов и устранять нарушения, выявленные ответственными представителями строительного контроля Заказчика, а также не выполнение предписаний лица, осуществляющего строительный контроль;

6.1.7. За проверку результатов работы лабораторий контроля качества лица, осуществляющего капитальный ремонт, с выполнением (при необходимости) дублирующего (в установленном порядке) инструментального контроля, в т.ч. физическими методами;

6.1.8. За приемку скрытых работ и контроль за своевременным и правильным оформлением исполнительной документации;

6.1.9. За подтверждение объемов и качества выполнения подрядчиком работ, их соответствие требованиям нормативных и проектных документов;

6.1.10. За достоверность и своевременность представления Заказчику установленной контрактом отчетности;

6.1.11. За обоснованность своего решения о приостановке строительного контроля за качеством капитального ремонта и своевременное информирование об этом Заказчика;

6.1.12. За обоснованность своего решения о приостановке капитального ремонта (выполнения отдельных видов работ) и своевременное уведомление об этом Заказчика;

6.2. Работники строительного контроля несут дисциплинарную, административную 
и иную ответственность в соответствии с российским законодательством за невыполнение своих обязанностей, нарушение правил внутреннего распорядка.

7. Общие требования

7.1. Работы по строительному контролю по Контракту выполняются при наличии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», с указанием перечня видов работ.

7.2. Сдача объекта в эксплуатацию, по окончании проведения капитального ремонта, осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

7.2.1. Представители строительного контроля принимают участие в подписании акта рабочей и приёмочной комиссии.

7.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Исполнитель несет ответственность:

–  за  полное, своевременное и качественное выполнение работ;

– за  выполнение требований технических регламентов, Контракта, технического задания, а также за последствия применения не сертифицированного оборудования, материалов и конструкций;

– за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны 
и безопасности труда при производстве работ;

– за  выполнение  требований «Строительных норм и правил» (СНиП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и других действующих нормативно-технических документов;

– в соответствии с условиями Контракта.

7.4. В ходе оказания услуг по контракту обеспечить:

7.4.1. Работу по соблюдению антитеррористической и информационной безопасности при осуществлении деятельности на Объекте.

7.4.2. Производство работ в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими регламентами, государственными стандартами и техническими условиями, требованиями контракта.

7.4.3. Применение мер профилактики по недопущению возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции, рекомендованных Всемирной организацией Здравоохранения, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8. Приемка выполненных работ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов 
по завершении и сдаче оказанных услуг

8.1. Сдача-приемка оказания услуг Исполнителем в отчетном периоде, осуществляется путем подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением отчета за отчетный период.

8.2. Приемку оказанных услуг осуществляет рабочая комиссия Заказчика.

8.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня письменного извещения (уведомления), Заказчик назначает рабочую комиссию и дату приемки оказанных услуг. Комиссия приступает к работе по приемке не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления 
о готовности к сдаче.

8.2.2. Исполнитель, одновременно с письменным извещением (уведомлением), направляет Заказчику надлежащим образом оформленный комплект платёжных документов.

8.3. Документы, представляемые Исполнителем, должны быть оформлены 
в установленном порядке и содержать все реквизиты, элементы документа, необходимые для его оформления и организации работы с ним, в соответствии с требованиями законодательства о документообороте и бухгалтерском учете.

8.4. Документы Исполнителем представляются в подлинниках и, в установленном Заказчиком количестве, копий документов на бумажном носителе, полностью воспроизводящих информацию подлинника и его внешние признаки.

8.5. Дополнительно, с документами на бумажном носителе, Исполнителем представляются копии всех документов, созданные в электронной форме, необходимой для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством.

8.6. Все представляемые Исполнителем копии документов должны быть 
в установленном порядке заверены подписью руководителя и скреплены печатью. Если копия документа состоит из двух и более листов, его необходимо прошить и пронумеровать, сделав на обороте последнего листа заверительную запись, которая подписывается руководителем и скрепляется печатью.

8.7. Состав и содержание документов, представляемых в электронной форме, должны соответствовать комплекту документации в бумажном виде.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых Услуг. Гарантийный срок устанавливается с момента приемки работ и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 
9.1. Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Исполнителя и подрядчика в течение 3 (трех) дней от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок, Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчика, причинно-следственной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

9.4. После получения Акта об обнаруженных Исполнителем и Заказчиком недостатков (дефектов), в течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет подрядчика). Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок.

10. Лицензионные и иные требования

10.1. Исполнитель обязан иметь лицензии и сертификаты на подлежащие лицензированию и сертификации виды работ, их наличие подтверждается документально. Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами 
в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Прокуратура г. Москвы |  |  |
| _________________ |  | ________________ |

Приложение №2

к Контракту № _________ от ______2026 г.

БЛАНК

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

| г. Москва | «____» ____________2026 г. |
| --- | --- |

Прокуратура г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ________ от _________ № _______, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом/Договором №____ 
от «___» __________ 20___ г. Исполнитель выполнил обязательства 
по оказанию услуг, а именно _______________________________________.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Государственного контракта/Договора _____________________.

3. Вышеуказанные услуги согласно Государственному контракту/Договору должны быть оказаны «___» _________ 20___ г., фактически оказаны «___» __________ 20___ г.

4. Недостатки  выявлены/ не выявлены_____________________.

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии 
с условиями Государственного контракта/Договора _____________________.

6. В соответствии с пунктом ___ Государственного контракта/ Договора сумма штрафных санкций составляет___________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций/ без удержания штрафных санкций, составляет________________________________________________________.

8. Результат оказания услуги по Государственному контракту/ Договору:_________________________________________________________.

Утверждаю форму:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Прокуратура г. Москвы |  |  |
| _________________ |  | ________________ |