Государственный контракт №____
на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре
(ИКЗ 26 10917019323091701001 0002 000 0000 244)


г. Черкесск                                                                                                     «___» ________ 2026
	
Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Карачаево-Черкесской Республике» (ФКУ УИИ ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее по тексту - Заказчик), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Гаджиева Рамидина Таджитдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, в лице _______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от  5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положениями Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. №824-р (информационная карта по закупочной сессии №____________________, размещенная _________________ в едином агрегаторе торговли «Березка»), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика с использованием своих материалов, оборудования, запчастей, инструментов и принадлежностей, в установленный Контрактом срок выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) на объектах Заказчика:
- встроенное пристроенное помещение-офис по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, а. Хабез, ул. У. Хабекова, д. 75;
-  встроенно-пристроенное нежилое помещение по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Первомайский д.34, кв.43 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к выполняемой работе и техническим заданием (Приложение №1), а также требованиями, содержащимися в проектной документации №100033739126100021-СПС и №100033739126100036-СПС (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
	1.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ с использованием материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 


2. Порядок и срок выполнения работ
2.1. Дата начала выполнения работ, указанных в п. 1.1 Контракта, с момента подписания Контракта, срок завершения работ – не позднее «30» сентября 2026 года.
2.2. Допускается досрочное исполнение обязательств по настоящему контракту.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
3.1.2. Осуществлять контроль за объемами, сроками и качеством выполнения работ по Контракту.
3.1.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
3.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ по Контракту.
3.1.5. Приостановить производство работ на объектах, если они ведутся с нарушением технологии и норм эксплуатации или создают угрозу жизни и здоровью людей, возникновению аварий.
3.1.6. Требовать от Исполнителя безвозмездного исправления недостатков в работе в течение 5 (пяти) рабочих дней, если Исполнитель применил некачественные материалы или допустил нарушения условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ.
3.1.7. В целях проверки соответствия выполненных Исполнителем работ условиям Государственного контракта проводить экспертизу. 
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работ документацию (при необходимости) и создать необходимые условия для выполнения работ.
3.2.2. До сдачи ему результата работ проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 
3.2.3. По окончании выполнения работ Исполнителем, в случае, если работы выполнены надлежащим образом, принять их по акту о приемке выполненных работ и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
3.2.4. В случае расторжения Государственного контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по их качеству. 
3.2.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Исполнителе для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Государственного контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Государственного контракта.
3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Государственным контрактом.
3.2.6. Взыскивать пеню и штраф в соответствии с разделом 7 Государственного контракта.
3.3 Права Исполнителя:
3.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Государственным заказчиком акта выполненных работ по настоящему Контракту.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.3. Направлять Государственному заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Выполнить работы в объёмах, в сроки и с качеством, указанных в настоящем Контракте и приложениях к нему.
3.4.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее исполнение в соответствии с действующими нормативно-техническими документами НПБ, СНиП и др., в сроки, установленные Контрактом.
3.4.3. Обеспечить работы материалами, изделиями и конструкциями, инженерным оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. Используемое оборудование и материалы должны быть совместимым между собой с целью организации и работоспособности единого комплекса автоматической пожарной сигнализации. Применяемое оборудование АПС должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным, изготовленным не ранее 2025 года. Укомплектовано инструкцией на русском языке. Применяемое оборудование должно быть сертифицировано.
3.4.4. Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
3.4.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Государственного заказчика. 
3.4.5. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП – 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 № 141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03».
3.4.5. Обеспечить Государственному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. 
3.4.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя, привлеченных к производству работ правил по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды, земельного, экологического, административного, гражданского законодательства и др.
3.4.7. Выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
3.4.8. Не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня начала выполнения работ Исполнитель информирует Государственного заказчика о планируемом проведении работ, дате и времени начала производства работ.

4. Гарантийные обязательства Исполнителя
4.1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 12 месяцев. Объем предоставления гарантии качества – 100% в течение всего гарантийного срока. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с условиями контракта. Гарантии качества распространяются как на работы, подлежащие выполнению Исполнителем, так и на материалы, оборудование, используемые при выполнении работ.
4.2. Если в период гарантийного срока на выполненные работы, обнаружатся дефекты (скрытые недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации системы, Исполнитель устраняет их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Государственным заказчиком, а в случае необходимости обращения в сервис-центр завода изготовителя оборудования – 35 (тридцати пяти) рабочих дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего Контракта составляет   _____________________ руб. ___ коп., и включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе НДС и прочие расходы, связанные с выполнением работ. 
5.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта
5.4. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.
5.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ и предоставления Исполнителем Заказчику Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 5.7. Контракта, согласованной с Заказчиком без замечаний.
5.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
5.7. Выполнение работ сопровождается следующими документами:
- счет на оплату;
- счет-фактура;
- акт приема-передачи выполненных работ по установленной форме (Приложение №3), подписанный Исполнителем и Заказчиком, скрепленный печатью Исполнителя и Заказчика;
- иная документация, указанная в техническом задании (Приложение №1).

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. После завершения работ Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня известить Государственного заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных работ, предоставить все необходимые сертификаты, подтверждающие пожарные и другие технические характеристики используемых материалов, оборудования, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, применяемые в процессе выполнения работ. До начала приемки выполненных работ Исполнитель обязан произвести пуско-наладочные работы с оформлением акта о приемке в эксплуатацию и предоставить пакет документов, предусмотренных СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 59636–2021, ГОСТ Р 59638–2021, ГОСТ Р 59639–2021.
6.2. Приёмка работ осуществляется Государственным заказчиком комиссионно в течение трех рабочих дней с момента уведомления Исполнителем Государственного заказчика о готовности объекта к сдаче с проведением пуско-наладочных работ. Приёмка работ сопровождается подписанием акта приёмки выполненных работ (Приложение №3).
6.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
6.4. Государственный заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Исполнителя документов, подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ в письменной форме.
6.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
6.6. В случае получения от Государственного заказчика (запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель (в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки. произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт о приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.
6.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 10% цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 коп) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей или 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) должно быть исполнено Исполнителем в течение пяти рабочих дней со дня его получения.
7.6. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки услуг, допущенные по вине Исполнителя.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 коп) рублей.), если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) или 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.9.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, землетрясение, наводнение, засуху, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, влияющие на возможность исполнения Сторонами условий Контракта.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме, но не позднее трех календарных дней с момента их наступления. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту Сторонами и срок исполнения обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее трех календарных дней известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем и является основанием возмещения другой Стороне убытки, причиненных не извещением или несвоевременным извещением о таких обстоятельствах.
8.4. Сторона должна в течение десяти календарных дней передать другой Стороне сертификат компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1-го (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с  гражданским законодательством. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем, в том числе и по электронной почте или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Карачаево-Черкесской Республики.


11. Прочие условия
 11.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – проектная документация (№100033739126100021-СПС и №100033739126100036-СПС);
Приложение № 3 - акт приема-передачи (образец).

12. Срок действия Контракта
	12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует по 31 декабря 2026 года включительно. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по контракту, но не освобождает Исполнителя от ответственности за неисполнение гарантийного обязательства или нарушение иных условий контракта. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках настоящего Контракта обязательств в установленные сроки прекращает действие Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
 на момент заключения настоящего Контракта

	Заказчик
	
	Исполнитель

	ФКУ УИИ ОФСИН России по
Карачаево-Черкесской Республике 
Юридический адрес: 3690012, 
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Парковая, 19
тел. (87872) 27-55-64
Эл. почта fku.uii.kchr@mail.ru 
ОКПО 08946099 ОГРН 1110917003570
ИНН 0917019323 КПП 091701001
Реквизиты счета:
Номер казначейского счета: 03211643000000013220
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС: 40102810745370000024
БИК: 012202102
Наименовании Банка: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской
области, г. Нижний Новгород
Лицевой счет в ФК 03791А66940

Начальник

________________Р.Т. Гаджиев
М.П.
	








	
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

e-mail:

Банковские реквизиты:
ИНН / КПП
ОКТМО 
ОКПО 
ОГРН 
р/с
л/с
БИК


Начальник

_________________            _______________
  М.П.                                            (Ф.И.О.)



	
	Приложение №  1   
к Государственному контракту 
от ________________№_________                 




Техническое задание
на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

1. Общие сведения
1.1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать проектной документации №№ 100033739126100021-СПС, 100033739126100036-СПС и данного технического задания.
1.2. Заказчик – ФКУ УИИ ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике.
1.3. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями государственного контракта. Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ.
2. Цель проведения работ:
- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;
- защита имущества учреждения от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий;
- создание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), обладающих надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных современных документов;
3. Описание объектов
Помещения ФКУ УИИ ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике:
- встроенное пристроенное помещение-офис по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, а. Хабез, ул. У. Хабекова, д. 75;
- встроенно-пристроенное нежилое помещение по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Первомайский д.34, кв.43.
4. Назначение системы
Система охранно-пожарной сигнализации должна обеспечивать:
· не отключаемый (24-х часовой) режим работы средств пожарной и тревожной сигнализации;
· фиксацию срабатывания средств сигнализации с указанием адреса произошедшего события, подачей звукового и светового сигналов;
· протоколирование и документирование фактов постановки и снятия с охраны объектов, тревожных ситуаций с указанием даты, времени, характера ситуации и ее адреса;
· электропитание подключаемых к системе датчиков;
· автоматическое переключение электропитания с основного источника питания на резервный.
Система автоматической пожарной сигнализации здания должна обеспечивать круглосуточный мониторинг обстановки в защищаемых помещениях, получения раннего оповещения о возможном возгорании с локализацией места возгорания, а также передачу автоматического сигнала управления другими системами пожарной защиты и инженерным оборудованием в условиях пожара.
Кроме того, система автоматической пожарной сигнализации должна контролировать собственное состояние и при необходимости выдавать сигнал о собственной неисправности с указанием её места.
Система оповещения здания должна обеспечивать усиление, обработку, распределение и воспроизведение звуковых и световых сигналов с целью своевременного оповещения сотрудников и посетителей о возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) и путях эвакуации. 
Система оповещения должна получать Команду на включение от существующей автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) автоматически либо с пульта оповещения вручную и работает совместно с имеющейся в помещениях, ранее смонтированной, системой оповещения. Оповещение должно происходить по разным шлейфам и зонам, с учетом расположения помещений на объекте.
Системы автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, должны удовлетворять требованиям, предъявленным к системам по СП 5.13130.2009.
[bookmark: _Toc417379035][bookmark: _Toc484571996]5. Перечень регламентирующих документов
В своей работе Исполнитель руководствуется:
· СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);
· СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
· ПП РФ от 01.09.2021 N 1464 НПБ 104-03. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
· НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты и автоматизация систем противопожарной защиты.
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
· Перечни технических средств пожарной сигнализации и других средств безопасности, рекомендованных к применению, на объектах различной формы собственности на территории России.
6. Технические требования.
6.1 Требования к системе пожарной сигнализации и СОУЭ
Пультовая аппаратура ПС и СОУЭ должна обеспечивать:
· контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации;
· управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей;
· возможность передачи сигналов о состоянии пожарных извещателей с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы;
· ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события:
· тревожные сообщения;
· неисправности;
· действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
· защиту от преднамеренного уничтожение или редактирование протокола событий.
· автоматический дозвон 3-4 абонентам по каждому объекту.
Технические средства ПС и СОУЭ должны обеспечивать:
· контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации;
· возможность наращивания количества зон сигнализации;
· применяемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р.
· в случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется их полная совместимость с оборудованием существующей системы.
6.2    Требования по составу и размещению оборудования ПС
·  Количество и типы извещателей системы пожарной сигнализации должны выбираться в соответствии с проектной документацией исходя из соответствующих нормативных документов (СНиП, НПБ, СП, РД и т.д.)
· Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами.
6.3 Требования по условиям эксплуатации:
Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69.
Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У 3.1. - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2. – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).
6.4 Требования к безопасности эксплуатации технических средств:
- устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;
- устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;
- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ Р МЭК 60065-2002;
- электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 52931-2008;
- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;
- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».
6.5 Требования к электропитанию:
Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.
Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой каждой группой мощности.
При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги.
Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания.
6.6 Требования к гарантийному и техническому обслуживанию:
Ликвидация отказов в гарантийный период (не менее 12 месяцев с момента сдачи ОПС в эксплуатацию) производится специально организуемой службой гарантийного обслуживания Исполнителя, за счет Исполнителя.
Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные в срок не более 72 часов. 
На всю монтируемую продукцию должна распространяться гарантия изготовителя, подтвержденная соответствующими сертификатами.
Поставляемое оборудование должно быть новым.
Техническое обслуживание системы ОПС осуществляется по отдельному договору.
6.7. Требования к надежности:
Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.
Срок службы монтируемого оборудования должен быть не менее 5 лет.
6.8. Требования по электромагнитной совместимости:
Совместимость технических средств пожарной сигнализации должна соответствовать ГОСТ Р 50009-2000.
6.9. Требования к монтажу
Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:
· Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.
· Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами.
· Выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей подсистем произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование.
· Все проводные коммуникации ОПС прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя.
·  Прокладка кабелей и проводов системы охранно-пожарной сигнализации и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, недосягаемо для потенциальных нарушителей, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций. Провода и кабели в помещениях проложить по стенам и потолкам в пластиковых коробах.
7. Дополнительные требования.
- Наличие у Исполнителя лицензии на выполнение монтажных работ по созданию системы пожарной сигнализации и СОУЭ. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
- Наличие сертификатов на продукцию.
- Работы по монтажу и наладке оборудования должны выполняться обученным персоналом Исполнителя, при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятий. Работы должны производиться согласно действующего противопожарного и природоохранного законодательства РФ. 
8. Документация, передаваемая Исполнителем Заказчику при сдаче АУПС в эксплуатацию:
- комплект исполнительной документации;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АУПС и линий оповещения о пожаре;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- ведомость смонтированных приборов и оборудования;
- акт о проведении комплексного опробирования;
- акт приемки установки в эксплуатацию.
Исполнительная документация разрабатывается на следующие системы и мероприятия противопожарной защиты Объектов:
- 	автоматическая система пожарной сигнализации;
- 	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Исполнительная документация на системы противопожарной защиты передаётся Заказчику в 2 (двух) печатных экземплярах и на электронном носителе.
	
       Заказчик                                                                            Исполнитель
	
 Начальник                                                                                                                                                             
                                                                                        

_____________________Р.Т. Гаджиев                    ____________________/______________ /
     М.П.                                                                                М.П.
	
	Приложение №  3  
 к Государственному контракту
 от ________________№_________                 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
по  Государственному контракту от  ______________  № ______

г. Черкесск                                                                                                «___» __________ 2026

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Карачаево-Черкесской Республике» (ФКУ УИИ ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее по тексту - Заказчик), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Гаджиева Рамидина Таджитдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, в лице _______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно государственному контракту на  ________ от «____» __________2026  №___________ «Исполнитель» передал, а «Государственный заказчик» принял выполненные монтажные и пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
на общую сумму _______________ (сумма прописью) рублей, включая НДС (__%) в размере ________________ (сумма прописью) рублей (либо указываются основания освобождения от НДС).
Стороны удостоверяют, что «Исполнитель» выполнил услуги, соответственно условиям контракта, в том числе по количеству и качеству, осуществлена «___»________ 2026г. (либо указываются сведения о нарушении «Исполнителем» условий государственного контракта).
Итого к оплате: _______________ (сумма прописью) рублей, включая НДС (__%) в размере ________________ (сумма прописью) рублей (либо указываются основания освобождения от НДС).
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Сопроводительные документы:
счет-фактура от _______________ № _____________________;
счет от _______________ № _______________________;
__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями Контракта).
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