ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 171/26

ИКЗ 261590523970059050100100440200000244

| г. Пермь | «___» ____________ 2026 года |
| --- | --- |

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Табухова Аслана Аминовича, действующего на основании Доверенности Д/59907/25/19-АМ от 19.03.2025 г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (или «Исполнитель»), в лице __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить промывку и опрессовку систем отопления и ГВС на объектах ГУФССП России по Пермскому краю (далее – объекты) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

1.2.	Место проведения работ, перечень, объем и стоимость работ, используемые материалы, составляющие предмет настоящего Контракта, определяется в соответствии с:

- локальными сметными расчетами (далее – сметные расчеты) (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

1.3.	Подрядчик обязуется полностью завершить работы по настоящему Контракту и сдать готовый объект Заказчику, в срок в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Контракта.

1.4.	В соответствии с условиями настоящего Контракта, Подрядчик обязуется на свой риск, собственными силами и средствами и из собственных материалов, выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с локальным сметным расчетом.

1.5.	Подрядчик обязуется использовать материалы, не обремененные правами третьих лиц, соответствующие требованиям стандартов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

1.6.	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ПТБ, ППБ и других нормативных документов.

1.7.	Подрядчик обязан выполнить согласованный с Заказчиком объем работ полностью, качественно и в срок. Контракт считается исполненным при условии выполнения полного объема работ.

# 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Цена настоящего контракта составляет ___________ (________________) рубля ______ копеек, включая НДС __% (или Исполнитель не является плательщиком НДС).

2.2.		Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджета 
в течение 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке, оформленной Актом приемки (ф.05010452) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 
в том числе:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанный Сторонами;

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанная Сторонами.

Датой оформления считается дата утверждения Акта-приемки (ф. 05010452) Заказчиком

Днем оплаты считается день списания денежных средств с счета Заказчика.

2.3.	Стоимость выполняемых работ, определяется исходя из локальных сметных расчетов согласованных Сторонами, являющихся Приложением № 1 к настоящему Контракту.

2.4.	Цена Контракта включает в себя: ремонтные и вспомогательные работы, стоимость материалов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора, накладные и все другие расходы и издержки, включая налоги и другие обязательные платежи а также прочие расходы Подрядчика необходимые для выполнения работ и всех обязательств по настоящему Контракту.

2.4.	Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

2.5.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6.	Оплата по контракту производится за счет средств Федерального бюджета (КВР 244).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Работы должны быть выполнены в следующие сроки: начало – с момента подписания контракта, окончание - не позднее 28.08.2026 года (смотри Приложение №2 к контракту).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Подрядчик обязуется:

4.1.1.	На условиях настоящего Контракта, Приложений 1 и 2, качественно и в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Контракта, выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами: ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения» (далее – ГОСТ), Сводом правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (далее – СНиП), и техническим заданием Заказчика, локальным сметным расчетом.

4.1.2.	Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

4.1.3.	Поставить на объект необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование оборудования и материалов.

4.1.4.	Нести ответственность за сохранность собственных материалов, оборудования, инструмента, строительной техники и иного имущества. В случае утраты или повреждения данного имущества по своей вине, он восстанавливает его за свой счет.

4.1.5.	Устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, установленного настоящим Контрактом, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, при этом течение гарантийного срока начинается заново с момента устранения недостатков и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (календарных) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и (или) дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которому при установлении вины Подрядчика предъявляются к нему в полном объеме.

4.1.6.	Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, требования экологической безопасности и других норм во время проведения работ. Нести полную ответственность при невыполнении указанных мероприятий.

4.1.7.	При выполнении работ использовать материалы в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к настоящему Контракту). По требованию Заказчика предоставить образцы этих материалов для определения их качества и внешнего вида.

4.1.8.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.9.	Своевременно поддерживать чистоту и порядок в месте выполнения работ.

4.1.10.	Обеспечить сдачу результата работ в установленном настоящим Контрактом и законодательством порядке.

4.1.11.	Оформлять акты о приемке выполненных работ, по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденные Государственным комитетом Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100.

4.1.12.	Обеспечить выполнение работ в пределах цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта.

4.1.13.	В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, возместить ущерб в полном объеме не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика обоснованного требования о возмещении ущерба.

4.1.14.	По первому требованию Заказчика представить Заказчику список рабочих, осуществляющих выполнение работ.

4.1.15.	Собственными силами, средствами, за свой счет с письменного согласия Заказчика и соответствующих органов осуществлять необходимые временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ.

4.1.16.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.1.17.	Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.18.	По запросу уполномоченного представителя Заказчика представлять информацию о выполнении работ, в том числе на электронных носителях.

4.1.19.	Подготовить объекты к сдаче Заказчику. Вывезти принадлежащие подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, а также очистить место работ и прилегающую территорию от строительного мусора.

4.1.20.	В случае замены материалов, конструкций, изменения технических решений, Подрядчик обязан согласовать их с Заказчиком.

4.1.21.	Нести ответственность за ущерб, причиненный действиями Подрядчика третьим лицам при выполнении работ в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.22.	Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения повреждения имущества и оборудования Заказчика. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий Подрядчик обязан восстановить за свой счет поврежденное имущество в течение 7 календарных дней после подписания Акта, который в свою очередь составляется в течение 5 рабочих дней после фактически произошедшего повреждения.

4.2.	Подрядчик имеет право:

4.2.1.	Сдать результат работ, предусмотренный настоящим Контрактом, до окончания срока, указанного в пункте 3.1. настоящего Контракта.

4.3.		Заказчик обязуется:

4.3.1. 	Обеспечить Подрядчику свободный доступ на объект в течение всего срока действия настоящего Контракта.

4.3.2.	Принять и оплатить результат работ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.3.	Осуществлять контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ).

4.3.4.	В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика письменного требования о предоставлении информации, передать Подрядчику необходимые для выполнения работ документы, информацию и другие сведения, напрямую связанные с выполнением работ по настоящему Контракту.

4.3.5.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта.

4.3.6.	Экспертиза поставленного товара(работы, услуги) проводится Заказчиком самостоятельно. При этом, поскольку экспертиза фактически является частью процедуры приемки товара (работы, услуги) по контракту, для оформления экспертизы приемки  достаточно подписания документа о приемке Председателем экспертной комиссии. Экспертиза может быть проведена с привлечением специализированных экспертных организаций. При обнаружении недостатков ТРУ проведение экспертизы оплачивается Исполнителем(подрядчиком, поставщиком).

4.4.	Заказчик имеет право:

4.4.1.	Проверять ход и качество выполняемых работ.

4.4.2.	Вмешиваться в деятельность Подрядчика в случае обнаружения ненадлежащего выполнения работ, ведущего к снижению качества результата работ.

4.4.3.	Отказаться от утверждения перечня материалов, оборудования применяемых для выполнения работ, если на взгляд Заказчика такие материалы, оборудование не соответствуют требованиям и нормам, применяемым к материалам и оборудованию данного вида.

4.4.4.	беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение срока выполнения работ, указанного в настоящем Контракте.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

5.1.	Стороны перед началом выполнения работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение выполнения работ.

Представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту их качеством, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта, техническому заданию Заказчика, ведомости объемов работ и сметному расчету.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ, проверять соблюдение Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

5.2.	Подрядчик производит отключение, подключение инженерных систем, сетей и коммуникаций, после согласования с соответствующими организациями.

5.3.	Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

5.4.	Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

5.5.	В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

5.6.	Акты приемки скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Подписанные обеими сторонами промежуточные акты не являются основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ.

5.7.	Подрядчик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до завершения работ на объектах письменно уведомляет Заказчика о своей готовности передать результаты выполненных работ, после чего приглашает, в согласованное с Заказчиком время, представителя ресурсоснабжающей организации для совместной проверки результатов выполненных работ.

5.8.	Вместе с Актом выполненных работ (форма КС-2) и Актом приемки (ф. 05010452) Подрядчик передает Заказчику копии сертификатов качества или соответствия, копии паспортов качества на использованные материалы.

5.9.	Гарантийный срок на результат выполненных работ – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию объекта. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат выполненных работ.

5.10.	Заказчик не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче объекта подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.11.	В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком устранения, который составляет не более 15(Пятнадцати) рабочих дней, с момента получения Подрядчиком двустороннего акта.

После подписания или получения акта, Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в разделе 2, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

5.12.	В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписании, акт составляется в отсутствии Подрядчика.

5.13.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

5.14.	При необходимости проведения экспертизы, обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика. При обоснованности претензий Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить недоделки и недостатки на объектах.

5.15.	Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работ или при их принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работ – в течение гарантийного срока.

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков работ по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

5.16.	По результатам приемки объекта подписывается Акт о приемке выполненных работ не позднее 28.08.2026 года.

5.17.	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3.

5.18.	Заказчик рассматривает и подписывает представленную справку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

6. ПЕРЕХОД К ЗАКАЗЧИКУ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1.	Заказчик принимает объект и несет риск возможного разрушения и повреждения объекта после подписания акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и Акта приемки (ф. 05010452) в полном объеме.

6.2.	До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИИ

7.1.	Подрядчик гарантирует:

-качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.2.	Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, составляет не менее 12 месяцев, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Акта приемки (ф. 05010452).

7.3.	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

7.5.	При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяется срок их устранения, который составляет не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения его Подрядчиком.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней от составления указанного акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно – следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

7.6.	Течение гарантийного срока прерывается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

7.7.	Если Подрядчик в течение срока, указанного в пункте 7.5. настоящего Контракта, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, либо самоустранится или откажется от устранения дефектов, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

8. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

8.1.	Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием, ведомостью объемов работ, перечнем нормативно – технической документации, обязательной при выполнении работ по настоящему Контракту.

8.2.	Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество.

8.3.	Заказчик вправе давать Подрядчику письменные указания:

а) о принятии мер по освобождению помещений от материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям действующего законодательства и условиям настоящего Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям ГОСТа, СНиПов и условиям настоящего Контракта;

8.4.	Заказчик вправе давать указание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока если:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности имущества Заказчика;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему Контракту, установленного настоящим Контрактом.

8.5.	В случае, если при проведении по инициативе Заказчика испытаний и измерений были выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих   обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Контракта виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.

9.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени исходя из ключевой Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

(Ст. 34 п. 5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

9.4.	Штрафы начисляются за каждый факт неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде суммы согласно Постановлению от 30.08.2017 № 1042.
9.5.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6.	В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик требует от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней). Такая пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени исходя из ключевой Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7.	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 1 процента цены контракта, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

9.8.	Общая сумма начисленных штрафов  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.9.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10.	Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту.

9.11.	Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с частью 14 п.2, статьи 34 Закона 44-ФЗ (в редакции Закона 360-ФЗ), из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

# 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.	Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение в соответствии с действующим законодательством является следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, катастроф и т.п.).

10.2.	Сторона, которая не смогла исполнить обязательства по Контракту в силу форс-мажорных обстоятельств, в срок не более 20 дней с момента их наступления письменно извещает об этом другую Сторону, с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3.	Если любое из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Контракте, этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяца.

# 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.	Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

11.2.	В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 7 (семи) календарных дней.

11.3.	В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пермского края.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.	Срок действия контракта – с момента заключения по 28 августа 2026 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

12.2.	Контракт может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ).

12.3.	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним внесудебным отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и Федеральным Законом 44-ФЗ.

12.4.	Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Подрядчика от выполнения в полном объеме своих обязательств по гарантийным обязательствам, предусмотренным условиям настоящего Контракта.

# 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.	При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2.	В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

13.3.	Все используемые материалы произведены в Российской Федерации.

- 13.4.	Приложения 1 и 2 к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28; ИНН 5905239700, КПП 590501001 Наименование получателя: УФК по Новосибирской области (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю) л/счет 03561785530 Единый казначейский счет 40102810445370000043 казначейский счет 03211643000000015111 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск БИК 015004950, ОКПО 78897617, ОКТМО 57701000 Тел: 220-11-11-гл.бухг, 220-11-06-юротдел, 220-11-63-ОМТО, lonskaya@r59.fssp.gov.ru Реквизиты для перечисления в доход федерального бюджета: ИНН 5905239700 КПП 590501001 Наименование получателя: УФК по Пермскому краю (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю) л/счет 04561785530 Единый казначейский счет 40102810145370000048 казначейский счет 03100643000000015600 ОКЦ № 3 УГУ Банка России//УФК по Пермскому краю, г Пермь БИК 015773997, ОКПО 78897617, ОКТМО 57701000 КБК 32211607010019000140 |  |
| ________________ А.А. Табухов | __________________ |

Приложение 1

к государственному контракту от _______2026 № 171/26

Локальный сметный расчет

Приложение 2

к государственному контракту от _______2026 № 171/26

Техническое задание  на промывку и опрессовку систем отопления и ГВС на объектах ГУФССП России по Пермскому краю

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по промывке и опрессовке системы отопления и ГВС зданий ГУФССП России по Пермскому краю.

1.2. Место выполнения работ по следующим адресам:

1- Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28;

2- Пермский край, г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 26;

3- Пермский край, г. Пермь, ул. Ереванская, д. 35;

4- Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 3/1.

1.2.1. Перечень работ на объектах 1-2: Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения, ревизия запорно-регулирующей арматуры, проверка контрольно-измерительных приборов, (gпри наличии) сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением Акта готовности системы к отопительному сезону;

Перечень работ на объекте 3: Врезка флацефых соединений и установка шарового  крана перед тепловым узлом, проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения, ревизия запорно-регулирующей арматуры, проверка контрольно-измерительных приборов (при наличии), сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением Акта готовности системы к отопительному сезону.

Перечень работ на объекте 4: Демонтаж чугунного радиатора (10 секций) и установка биметаллического радиатора, врезка двух шаровых крана,  проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения, ревизия запорно-регулирующей арматуры, проверка контрольно-измерительных приборов (при наличии), сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением Акта готовности системы к отопительному сезону.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 28 августа 2026 года.

1.4. Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ, техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать настоящему техническому заданию и требованиям действующих нормативно–технических документов. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве  ч. 2 Строительное производство»;

- ГОСТ 25136-82  «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115.

1.5. Все работы проводятся исключительно оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами Подрядчика.

1.6. Перед началом работ Подрядчик согласовывает все отключения с заказчиком.

1.7. Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников каждого стояка и сдачей теплоснабжающей организации.

1.8. Подрядчик обязан перед проведением работ и после их проведения самостоятельно произвести обследование систем отопления с составлением акта о выявленных неисправностях (Приложение № 1 к Техническому заданию). В случае обнаружения неисправностей при предварительном осмотре, Подрядчик составляет акт осмотра и вручает его Заказчику, а Заказчик производит устранение выявленных неисправностей и после устранения сообщает об этом Подрядчику, а Подрядчик после получения информации от Заказчика об устранении выявленных неисправностей, приступает к промывке и опрессовке системы отопления и сдаче объекта Заказчику и Теплоснабжающей организации.

1.9. Работы принимаются по факту выполнения, предъявляются инспектору теплоснабжающей организации в установленные договором сроки, после подписывается двухсторонний акт готовности системы отопления здания.

1.10. Подрядчик в ходе работ обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.

1.11. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего.

1.12. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой. Гидравлическое испытание производится давлением на 1,5 – 2 атмосферы выше рабочего, но не более чем 6 – 8 атмосфер.

1.13. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации:

- акт готовности системы отопления на каждое здание;

- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);

- акта-приемки (ф. 05010452).

- по просьбе Заказчика, Подрядчик предоставляет  счет и счет-фактуру на бумажном носителе.

1.14. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

2. Содержание работ и общие требования:

2.1. Требуется выполнить работы по промывке и опрессовке системы отопления в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов.

2.2. Требуется провести ревизию запорной арматуры (согласно п. 1.8.), промывку (гидропневматическая промывка системы отопления) по каждому стояку отдельно (по технической возможности).

2.3. По окончании работ провести гидравлическое испытание системы отопления с составлением соответствующего акта (согласно п. 1.12.).

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации.

4.3. Окончание работ оформляется актом приемки выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

4.5. В случае, если работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в сроки, установленные представителем Заказчика.

Приложение № 1

к техническому заданию

госконтракт № 171/26 от_______________

Акт

о выявленных неисправностях

на объекте________________________________________________________

"___"______________ 2026 г.

| № | Наименование оборудования | Наличие (да/нет) | Кол-во | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка ø25 |  |  |  |  |
| 2. | Задвижка ø50 |  |  |  |  |
| 3. | Задвижка ø80 |  |  |  |  |
| 4. | Фланцы ø25 |  |  |  |  |
| 5. | Фланцы ø50 |  |  |  |  |
| 6. | Фланцы ø80 |  |  |  |  |
| 7. | Клапан регулирующий |  |  |  |  |
| 8. | Обратный клапан |  |  |  |  |
| 9. | Грязевик |  |  |  |  |
| 10. | Элеватор |  |  |  |  |
| 11. | Фильтр |  |  |  |  |
| 12. | Термометр |  |  |  |  |
| 13. | Манометр |  |  |  |  |
| 14. | Тепловой счетчик |  |  |  |  |
| 15. | Трубопровод |  |  |  |  |

Рекомендации:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Подрядчика |  |  |  | Представитель Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  | / | . |
| (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |