
Контракт № _______
на выполнение работ по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.
                         
г. Москва							                                      «__» ___________ 2026 г.

[bookmark: _Hlk203133139]        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медиаиндустрии», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности ректора Найговзина Игоря Эдуардовича, действующего на основании Устава и _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по подготовке здания по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д.105, корп. 2 к осенне-зимнему  отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее - работы), в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек, (далее - Цена Контракта), в т.ч. НДС _____/НДС не облагается в связи ______________. 
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 10 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления Подрядчику данных 11 филиала Горэнергосбыт ПАО МОЭК (отсутствие задолженности, поверка т/счетчиков), с правом досрочного исполнения работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: согласованный ПАО МОЭК акт проверки готовности к отопительному периоду   2026/2027 гг., Акт сдачи-приемки выполненных работ. 
4.2. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 
4.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

[bookmark: sub_991]5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_992]5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в отношении Стороны, нарушившей условия Контракта, начисляются пени.
Размер пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3. За ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в отношении Стороны, нарушившей условия Контракта, начисляются штрафы.
Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.5. Ответственность Сторон, не предусмотренная разделом Контракта, а также случаи освобождения Сторон от ответственности, определяются в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные природные условия, военные действия, действия государственных органов, пожар, забастовки и иные политические и экономические обстоятельства, в том числе принятие обязательных нормативных и ведомственных актов, если они непосредственно влияют на исполнение Контракта. О наступлении указанных обстоятельств, другая Сторона должна быть письменно извещена в 2-х дневной срок.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2026 г.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. Неполучение Стороной отправленной почтой претензии не является препятствием для передачи спора на разрешение Арбитражного суда. 
8.4. Контракт, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.


9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ
 
9.1. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.

Приложение № 1 к Контракту – Техническое задание;
Приложение №2  к Контракту – Спецификация. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
						      
	Заказчик:                                                             
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»
ФГБОУ ДПО «АМ/ИПК работников ТВ и РВ»
127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.105, кор. 2
ИНН/КПП 7715070961/771501001
ОГРН 1027739545569
Р/счет  03214643000000017300
л/с 20736Ц43900
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 
г. Москве г. Москва
БИК 004525988 
ЕКС 40102810545370000003

	
	Подрядчик:


 

	Исполняющий обязанности ректора

	

	_______________ И.Э. Найговзин
	_________________ 
         























[bookmark: _Hlk204684229]Приложение №1
[bookmark: _РАЗДЕЛ_IV_]                                                                                                     к Контракту № _________ 
от _____________ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
           на выполнение работ

	1. Общее наименование (характер) работ
	выполнение работ по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.

	2. Количество выполняемых работ
	г. Москва, ул. Октябрьская, д.105, кор. 2

	3. Место выполнения работ (адрес) 
	г. Москва, ул. Октябрьская, д.105, кор. 2

	4.  Сроки  выполнения работ
	15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления Подрядчику данных  11 филиала Горэнергосбыт ПАО МОЭК (отсутствие задолженности, поверка т/счетчиков), с правом досрочного исполнения работ.


	5.   Назначение работ и  цели использования
	Обеспечение надлежащего и качественного теплоснабжения в период отопительного сезона.
Обеспечение экономного расходования тепловой энергии.
Обеспечение безаварийной работы системы отопления, поддержание температурного режима в соответствии с действующими нормативами.

	6. Цели использования результатов работ
	Содержание помещений объектов  в работоспособном,  исправном, безопасном  состоянии, отвечающем нормативным требованиям. Регулирование энергопотребления и температурного режима в помещениях государственных объектов  в рамках задач по теплосбережению и  энергосбережению. Обеспечение задач комплексной безопасности и эксплуатационной (технической) надежности учреждений. 

	7. Условия выполнения работ

	 Условия выполнения работ состоят в том, что Подрядчик обязан:
 Производить работы  только в отведенной для них зоне. 
 Содержать зону работ в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС,  МВД и иных надзорных органов к содержанию государственных объектов, решая с ними возникающие в зоне работ проблемы самостоятельно и за свой счет.
 Производить работы  минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и  загрязнения воздуха. 
 Осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания. 

	8. Требования по выполнению сопутствующих работ
	Проводить демонтаж и монтаж оборудования, для целей обследования, профилактических или ремонтных работ и их монтаж после завершения работ, обеспечить сохранность, демонтированного оборудования и др. имущества учреждения, попавшего в зону работ.

	9. Общие требования к выполнению работ. Подрядчик обязан

	Выполнить работы и оформить исполнительную документацию. 
 Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы.
 Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное  состояние зоны работ  и прилегающей непосредственно к ней территории.

	10. Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

	 Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом  соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденного постановлением ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года, а также действующими нормативно-правовыми документами в  строительстве включая:
 ПУЭ Правила устройства электроустановок, а также СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 3.05.05-84  Технологическое оборудование и трубопроводы, СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (с измен. 1.1990), СНиП 3.05.06-85  Электротехнические устройства, СНиП 4.02-91 Общие положения по применению сметных норм и расценок на строительные работы, СНиП II-12-77 Защита от шума, СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, ТСН-2001 Территориальные строительные нормы г.Москвы, СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,    СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы (1991), Правила пожарной безопасности в РФ и др.
 Произвести после  окончания работ вывоз строительного мусора, материалов,  отходов, спила деревьев,  а также уборку помещений.
Выполнить работы с использованием материалов и средств в соответствии с действующим законодательством.
Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы.
Качество выполненных работ подтверждается проведением опробования системы и техническим отчетом для чего, Подрядчик в присутствии руководителя учреждения или уполномоченного им лицом производит проверку работоспособности системы.
Скрытые работы предоставляются Заказчику поэтапно с оформлением акта на скрытые работы. 
По окончании работ предоставляется исполнительная документация, включающая в себя  акты на скрытые работы, акт приема монтажных работ, акт проверки работоспособности  технических средств, паспорта и сертификаты на оборудование.

	11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации, включая: согласованный ПАО МОЭК акт проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг., Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Сертификаты соответствия, гигиенический и Госпожнадзора на использованные материалы. 
Счет

	12. Требования по объему гарантий качества работ
	Подрядчик гарантирует: Гарантийный срок  обязательств на выполненные  работы (и их результаты) на отопительный сезон 2026-2027 гг. 
-возможность безаварийной эксплуатации оборудования на протяжении нормативного срока;
-высокое качество всех произведенных работ и обслуженного оборудования;
-обеспечение возможности нормальной эксплуатации оборудования в период установленного срока эксплуатации;
-своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, своевременный выезд на объект для устранения возможных дефектов (при условии его надлежащей эксплуатации) в гарантийный период.

	13. Авансирование
	Не предусмотрено 

	14. Штрафные санкции  
	В соответствии с Контрактом



	[bookmark: _Hlk204684872]Заказчик:                                                             
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»

	Подрядчик:


	Исполняющий обязанности ректора

	

	_______________ И.Э. Найговзин

	________________  




[bookmark: _Hlk204684493]Приложение №2
                                                                                                     к Контракту № ______________ 
от _____________ г.

Спецификация
	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Объем услуг
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по подготовке здания к осенне-зимнему  отопительному периоду 2026-2027 гг. по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д.105, корп. 2
	Условная единица
	      1
	
	

	ИТОГО
	



Итого: ________________________________________.


	Исполняющий обязанности ректора
 	
                                                                                                                             
___________________/ И.Э. Найговзин /          

	 


______________/ /














