

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (проект) 
на выполнение работ по капитальному ремонту здания овощехранилища (устройство отмостки)
в рамках проведения капитального ремонта
№ __________________ 

г. Пенза                                                                                                «___ » _____________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» (далее - ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Пензенской области), выступающее от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – «Заказчик»), 
в лице начальника учреждения Кичатова Артема Васильевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны,  
и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 28.11.2025 N 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», главой 24.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов определения Подрядчика № _________________ 
от ________________ заключили настоящий Государственный контракт (далее — Контракт) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы по капитальному ремонту здания овощехранилища (устройство отмостки) в рамках проведения капитального ремонта (далее — Работы) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
1.3. КБК 32003054240690049243
1.4. ИКЗ: 26 1 5835029009 583501001 0005 000 0000 000


2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. [bookmark: sub_1027]Цена Контракта составляет ________ (______________________ _____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____ % (или НДС не облагается). Цена каждого этапа Контракта указана в Графике производства работ (приложение № 2 к Контракту) и определена в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 3 к Контракту).
2.2.  Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок и предусмотренных Контрактом.
2.3. В цену Контракта включается стоимость работ, а также все расходы Подрядчика, связанные с их выполнением, в том числе расходы на материалы, доставку, уборку и вывоз образовавшегося при выполнении работ строительного мусора, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, необходимые для исполнения Контракта.
2.4. Сумма, предполагаемая к уплате Заказчиком, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Бюджетные обязательства по Контракту принимаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке ФСИН России по федеральному бюджету на 2026 год для проведения капитального ремонта.
2.6. Расчет с Подрядчиком осуществляется российскими рублями по безналичному расчету. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств федерального бюджета (по КБК32003054240690049243), выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту, на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта, в течение 10 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. Оплата считается выполненной в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
2.7. Расходы Подрядчика, не предусмотренные Контрактом и не согласованные Сторонами в установленном порядке, возмещению Заказчиком не подлежат.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы по адресу: г. Пенза, 
пр-кт Победы, стр. 71А (далее — объект) поэтапно в сроки, указанные в Графике производства работ (приложение № 2 к Контракту).
3.2. Работы выполняются в рабочие дни, с 08:00 до 17:00 по московскому времени. Выполнение работ в иное время, в том числе в выходные и праздничные дни, допускается по согласованию с Заказчиком.
3.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику список работников, занятых на производстве работ (с указанием их паспортных данных), для соблюдения правил пропускного режима на объекте; а также предоставляет для утверждения образцы строительных материалов, планируемых к использованию при выполнении работ (или их письменный перечень), с обязательным приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность (или заверенных копий таких документов).
3.4. По факту выполнения Контракта, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания исполнения, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику документы о приемке выполненных работ.
3.5. К документу о приемке, указанному в пункте 3.4 Контракта, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
· акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
· счет (счет-фактуру) на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном периоде;
-- общий журнал работ по форме № КС-6.
3.6. Непосредственно перед выполнением скрытых работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, который проводит их освидетельствование, подписывает составленный Подрядчиком акт освидетельствования скрытых работ и при необходимости осуществляет фото- или видеофиксацию. Выполнение Подрядчиком последующих работ при отсутствии актов освидетельствования скрытых работ не допускается (запрещается).
3.7. Приемка выполненных работ производится Заказчиком путем визуального осмотра объекта, проведения контрольных замеров и иных методов, позволяющих определить соответствие выполненных работ условиям Контракта и требованиям действующих нормативных правовых актов РФ в сфере строительства своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
3.8. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5. Контракта, Заказчик осуществляет приемку выполненых работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
3.9. В случае получения в соответствии с пунктом 3.8. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
3.11. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в пункте 3.10, несет Сторона, допустившая просрочку.
3.12. Работы, выполненные сверх объемов и цены Контракта, Заказчиком не оплачиваются.


[bookmark: sub_1400]4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. [bookmark: sub_1041]Подрядчик обязан: 
4.1.1. [bookmark: sub_1312][bookmark: sub_1042]Выполнить работы в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки, и сдать Заказчику объект в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.1.2. Предоставлять документы, указанные в пункте 3.5. Контракта.
4.1.3. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику информацию и документы, указанные в пункте 3.3 Контракта.
4.1.4. Не допускать к выполнению работ работников, находящихся в состоянии (или
с явными признаками) алкогольного, наркотического или токсического опьянения; нести ответственность за ненадлежащее выполнение работ и (или) нарушение сроков, вызванное отказом Государственного заказчика в допуске таких работников на объект.
4.1.5. Уведомлять Заказчика о начале производства скрытых работ непосредственно перед началом их выполнения.
4.1.6. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.7. Вести общий журнал работ по форме № КС-6, в котором должен отражаться весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 
4.1.8. Своевременно за свой счет и своими силами устранять все недостатки и/или дефекты, выявленные при приемке работ или в течение гарантийного срока.  
4.1.9. [bookmark: sub_1412]При выполнении работ обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране окружающей среды, необходимых противопожарных мероприятий.
4.1.10. Обеспечить надлежащее качество и безопасность используемых строительных материалов, их соответствие государственным стандартам, строительным нормам и правилам.
4.1.11. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
4.1.12. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить территорию Заказчика от временных строений и сооружений, строительной техники, принадлежащих Подрядчику, а также строительного мусора и иных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ.
4.1.13. Осуществлять в процессе выполнения работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку объекта от строительного и иного мусора.
4.1.14. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.15. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.
4.1.16. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.17. Обеспечивать гарантии на результат выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта.
4.1.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные положениями Контракта.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. [bookmark: sub_1043]Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
4.2.2. [bookmark: sub_1422]Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.2.3. Исполнить обязательство или его часть досрочно по согласованию с Заказчиком.
4.2.4. [bookmark: sub_1424]Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.2.5. [bookmark: sub_1423]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. [bookmark: sub_1431]Принять выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом, и оплатить их на указанных в нем условиях.
4.3.2. Осуществлять технический контроль производства скрытых работ и подписывать акты на скрытые работы.
4.3.3. [bookmark: sub_1331]Предоставлять Подрядчику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
4.3.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу своими силами.
4.3.5. Взыскивать неустойку (пени и штраф) в соответствии с разделом 6 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ), или при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
4.3.7. В день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направить в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4.3.8. [bookmark: sub_1434]В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Подрядчику стоимость работ, фактически выполненных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий к качеству их выполнения, на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком без замечаний документов о приемке.
4.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные положениями Контракта.
4.4. [bookmark: sub_1044]Заказчик имеет право:
4.4.1. [bookmark: sub_1441]Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
4.4.2. [bookmark: sub_1342][bookmark: sub_1444][bookmark: sub_1442]Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.
4.4.3. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки работ, так и в течение гарантийного срока.
4.4.5. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.4.6. [bookmark: sub_1446]Удерживать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, на следующие реквизиты:
440047, г. Пенза, пр-кт Победы, стр. 71А
ИНН: 5835029009
КПП: 583501001
л/с: 04551460640
р/с: 03100643000000015500
Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Пензенской области, г.Пенза
БИК: 042202113
ОГРН: 1025801210907
ЕКС: 40102810045370000113
КБК: 32011607010019000140 - штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным федеральным государственным органом.
4.4.7. Отказаться от приемки работ, не соответствующих условиям Контракта.
4.4.8. Не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
4.4.9. [bookmark: sub_1447]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.10. [bookmark: sub_1448]До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Гарантия качества результата выполненных работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, что составляет результат работ.
5.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН и прочих действующих нормативных правовых актов РФ в сфере строительства, имеющих отношение к выполняемым работам.
5.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается со дня приемки Заказчиком выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта и составляет 5 (пять) лет.
5.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
5.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
5.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут выявлены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
5.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
5.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами надлежащим образом.
5.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
5.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
5.12. Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые в ходе выполнения работ, являются новыми, заводского производства, не бывшими в эксплуатации, без внесения изменений в конструкцию, не обременены правами третьих лиц, не проходили восстановление, ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; не являются выставочными и/или опытными образцами, не имеют повреждений, царапин, сколов, других дефектов, связанных с материалами, работой по их изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Подрядчика, являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека.
5.13. Предоставляя материал для выполнения работ, Подрядчик отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (в соответствии со статьей 475 Гражданского кодекса РФ).


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.
6.3. Размер штрафа определен Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее — Правила определения размера штрафа).
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определяемый в соответствии с Правилами определения размера штрафа, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.7. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа. 
6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определяемый в соответствии с Правилами определения размера штрафа, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.12. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

[bookmark: sub_1091]7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

	7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь перечисленным: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, ликвидация предприятия и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую сторону в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
7.4 Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в кратчайшие сроки проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 25.12.2026 (включительно).
8.2.Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему (за исключением гарантийных обязательств Подрядчика), но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Контракта.
8.3. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по нему.
8.4.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8–11, 13–19, 21–23, статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
8.5. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.
8.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 
8.8. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
[bookmark: sub_11000]
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

[bookmark: sub_1105]9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота. 
9.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию путем направления электронного уведомления, сформированного с использованием единой информационной системы, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Стороны, с одновременным направлением претензии в письменной форме по адресу электронной почты:
– Подрядчика — ______________________.
– Заказчика — ikpenza@yandex.ru.
9.3. К претензии должны быть приложены копии документов, обосновывающих предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны).
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить путем направления электронного документа, а также
в письменной форме заинтересованную Сторону  в течение 7 (семи) дней со дня направления электронного уведомления заинтересованной Стороной.
9.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[bookmark: sub_1121]10.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. После подписания Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся Контракта, теряют юридическую силу.
10.3. Все дополнения к Контракту и изменения Контракта и приложений к нему составляются в письменном или электронном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами (на бумажном носителе или с использованием электронных подписей).
10.4. Стороны договорились, что документы, связанные с исполнением Контракта, направленные ими по электронным адресам, указанным в разделе 11 Контракта, имеют юридическую силу оригиналов до получения Стороной подлинных экземпляров.
10.5. Настоящий Контракт подписан квалифицированными электронными подписями Сторон на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
10.6. Приложение № 1 к контракту описание объекта закупки, приложение № 2 к контракту график производства работ, приложение № 3 локальный сметный расчет являются неотъемлемой частью Контракта.
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Приложение № 1
к Контракту № ______________
от «____» _________ 2026 г.


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки — работы по капитальному ремонту здания овощехранилища (устройство отмостки) ФКУ ИК-7 УФСИН России по Пензенской области в рамках проведения капитального ремонта (1 усл. ед.).
Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Победы, стр. 71А.

1. Требования к объемам и составу выполняемых работ

1. Вырубка засохшего кустарника и поросли в прибрежной зоне – 112 кв.м.;
2. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 – 33,6 м3;
3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км – 16,8 т груза;
4. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 1,4 м3;
5. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 - 10 м3;
6. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен - 50 м2;
7. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 25 м2;
8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 5 м3;
9. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта - 5 м3;
10. Армирование подстилающих слоев и набетонок – 0,1022 т;
11. Устройство бетонной подготовки – 6,048 м3;

2. Требования к соответствии работ нормам и правилам

Качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:
· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»*;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»*;
· СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»*;
· ВСН 58-88 (р.) Ведомственные строительные нормы «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного  назначения»*;
· других действующих строительных норм и правил, технических регламентов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
*  Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом; если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.




3. Требования к качеству материалов, используемых для выполнения работ

Материалы, используемые для выполнения работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ производителей и иных действующих нормативных документов РФ, что должно подтверждаться наличием у подрядчика соответствующих документов (сертификатов качества, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений и т. д.). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии (при наличии такого требования
в законодательстве РФ).
Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправными, не должны иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодными для использования на объекте; быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении, должны быть устойчивыми к коррозии, воздействию факторов окружающей среды, не должны выделять вредных веществ, не должны создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории товаров нормами пожарной безопасности, должны быть ремонтопригодными.
Перечень материалов, используемых при выполнении работ, должен соответствовать локальному сметному расчету, технические характеристики (количественные, качественные) материалов должны соответствовать сметным ресурсам расценок, с помощью которых был составлен локальный сметный расчет. По согласованию сторон (в порядке, предусмотренном законодательством в сфере закупок) допускается замена на материалы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшен-ными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками материалов, указанных в локальном сметном расчете, без изменения их стоимости.
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Приложение № 2 к Контракту 
от «___» ____ 2026 г. № ____________


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№
этапа
	Дата
начала испол-
нения 
	Дата окончания исполнения
	Срок
выполнения работ
	Наименование работ
	№
в смете
	Объем работ (усл. ед.)
	Цена работы,
руб.
	Цена
этапа,
руб.

	1
	Дата заклю-чения контракта
	15.09.2026
	15.09.2026 (включительно)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания овощехранилища (устройство отмостки)
в рамках проведения капитального ремонта

	1-11
	1
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Приложение № 3 к Контракту
от «___» ____ 2026 г. № ____________


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
(прикладывается отдельным файлом в формате Excel)
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