Контракт № ___

ИКЗ: 261352502711035250100100110000000000

| г. Вологда | «__» 2026 года |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее -Контракт), о нижеследующем::

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Контрактом срок выполнить работы по капитальному ремонту для восстановления несущей способности фундамента дворового фасада здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 (2 этап) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять оказанные Работы и оплатить их.

  - Место выполнения работ – г. Вологда ул. Ленина 15 учебный корпус № 5 (далее – Объект).

  - Срок окончания работ – 01.12.2026 года.

  - Наименования, виды Работ по Контракту, требования, предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Работ, сроки выполнения Работ, особые условия выполнения Работ (этапов Работ), место выполнения Работ (этапов Работ), требования к результатам Работ, требования к отчетной документации и другие условия исполнения Контракта определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту (далее – Техническое задание) и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% (______) процентов / НДС не облагается. Цена Контракта включает в себя: стоимость Работ, стоимость материалов, расходы по доставке материалов, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на использование машин, механизмов, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

  - Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на Работы, в том числе на используемые при выполнении Работ материалы и оборудование. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения цены Контракта. Подрядчик за установленную в Контракте цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения окончательного результата работы, предусмотренные Техническим заданием, Проектной документацией, Рабочей документацией, требованиями СНиП, ГОСТ и регламентов к соответствующим видам работ и условиями Контракта.

  - Источник финансирования настоящего Контракта – Соглашение о предоставлении субсидии от «16» февраля 2026 г. № 075-02-2026-885. Вид расходов по классификации: 243.

  - Выплата аванса по настоящему Контракту не предусмотрена.

  - Расчеты с Подрядчиком осуществляются в пределах стоимости (цены) фактически выполненных работ согласно Смете Контракта (Приложение №2 к Контракту), Графику выполнения работ (Приложение №5 к Контракту) и Графику оплаты (Приложение №6 к Контракту. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней ), после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, и предоставленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-2 и ф. КС-3, оформленных надлежащим образом.

  - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - В случае применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), Заказчик удерживает сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с требованиями Контракта и Федерального закона 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

  - Датой оплаты выполненных работ по Контракту является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства Заказчика по оплате настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке, которые должны содержать информацию, подтверждающую выполнение работ в соответствии с условиями Контракта.

  - Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании. Передача отчетной документации, связанной с выполнением Работ, осуществляется в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.

  - Досрочное выполнение Подрядчиком Работ (этапа Работ) по Контракту возможно после согласования с Заказчиком. Оплата досрочно выполненных Работ (этапа Работ) по Контракту производится в сроки, установленные Контрактом (Графиком оплаты).

  - Результат Работ (этапа Работ) передается Заказчику с необходимыми материалами к результату Работ. Передача отчетной документации, связанной с выполнением Работ, осуществляется в сроки, предусмотренные в Техническом задании.

  - По мере завершения Работ в течение 3 (трех) дней Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме и предоставляет документы в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных Работ, в том числе полный комплект исполнительной и технической документации (в том числе исполнительные схемы, сертификаты и (или) паспорта на используемые материалы и оборудование, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, и т.п. согласно действующей нормативной документации)

  - Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов исполнения обязательств по Контракту, в том числе, в части соответствия объема и качества выполненных работ требованиям Контракта, а также отчетной документации о выполненных работах по Контракту в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполнения обязательств по Контракту проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

  - Приемка работ производится с участием комиссии или уполномоченных представителей Заказчика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ, составу и качеству представленной исполнительной документации. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актами о приемке выполненных работ ф. КС-2, КС-3, актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанными Сторонами.

  - Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов о приёмке, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора, подписывает документы о приемке или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

  - Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных Работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации или обеспечивает их устранение третьими лицами и в течение срока гарантии.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки заказчиком несет Подрядчик.

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик вправе:

    - Контролировать процесс и сроки выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ по Контракту в соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе проведения и приемки выполненных Работ (их результатов), так и в течение гарантийного периода.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке Работ по Контракту.

В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Подрядчиком при выполнении Работ, качества выполняемых Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.

    - Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей выполнение Работ (этапа Работ) по Контракту.

    - Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

    - Отказаться от приемки и оплаты Работ (этапа Работ), не соответствующих условиям Контракта.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Требовать возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом, причиненных по вине Подрядчика.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить своевременную приемку и оплату надлежащим образом выполненных Работ (этапа Работ) в соответствии с Контрактом.

    - Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работы информацию в соответствии с условиями Технического задания.

    - Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.

    - Осуществлять согласования, предусмотренные Техническим заданием.

    - Провести экспертизу выполненных Работ для проверки их соответствия условиям, указанным в Техническом задании.

    - Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Контрактом.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке выполненных Работ, и ее оформлении, подписании Заказчиком акта выполненных Работ (этапа Работ) по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных Работ (этапа Работ) по Контракту.

    - Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии 
с подписанным Сторонами актом выполненных Работ (этапа Работ) по Контракту.

    - По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

    - При досрочном выполнении Работ (этапа Работ) по Контракту Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности представить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями Контракта.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

  - Подрядчик обязан:

    - Качественно выполнить Работы в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (Приложение № 3 и 4 к Контракту), действующими нормами и правилами выполнения Работ, техническими условиями и сдать выполненные Работы Заказчику в полной готовности.

    - В течение 4 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта в письменной форме представить на согласование Заказчику список лиц, представляющих Подрядчика на Объекте с указанием их полномочий.

    - В течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Заказчика требования о замене любого представителя Подрядчика, указанного в списке лиц, представляющих Подрядчика, заменить указанных Заказчиком представителей Подрядчика.

    - Обеспечить высокое качество Работ и применяемых материалов, в полном соответствии с Проектной документацией (Приложение № 3 к Контракту), действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН.

    - Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения Работ.

    - Самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение согласовательных и разрешительных документов, относящихся к обязательствам Подрядчика и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ.

    - Заблаговременно информировать Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций.

    - Исполнять полученные в ходе Работ письменные указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Нести полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность результатов Работ, имущества Заказчика, находящегося в помещениях, в которых выполняются Работы. В случае некачественного выполнения Работ или причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям настоящего Контракта.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта согласовывать с Заказчиком график ведения Работ и обеспечивать его четкое соблюдение на Объекте. А также согласовывать с Заказчиком материалы и цветовые решения.

    - Самостоятельно осуществлять все расчеты с работниками Подрядчика, соисполнителями и субподрядными организациями (в случае их привлечения).

    - Самостоятельно осуществлять отключение и подключение инженерных сетей к общегородским сетям, а также вести расчеты с поставщиками энергоносителей (в случае необходимости).

    - Обеспечить общий порядок на площадке Объекта, в том числе:

- осуществлять систематическую, а по завершении Работ – окончательную генеральную уборку на Объекте;

- в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания документов о приемке Заказчиком, либо 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Контракта, обеспечить окончательную уборку территории Объекта, вывоз за пределы Объекта строительных машин и оборудования, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, иных материальных ценностей Подрядчика. В случае неисполнения указанных в настоящем пункте обязанностей Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику претензии по фактам пропажи, порчи, повреждения материальных ценностей, обнаруженных по истечению установленного срока, вне зависимости от их причин, также Подрядчик принимает на себя ответственность и риски, связанные с неисполнением положений указанного пункта.

    - Обеспечить своевременное информирование Заказчика и не допускать неблагоприятных последствий выполнения Работ, в том числе:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Не использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, если это ведёт к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

    - Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, переданных для выполнения субподрядчикам, соисполнителям. Заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам, соисполнителям. Подрядчик несет ответственность за выбор субподрядчика, соисполнителя и приостановку или задержку работ по причине замены субподрядчика, соисполнителя.

Обязательства Подрядчика по Контракту в полной мере распространяются на его субподрядчиков, соисполнителей и лиц, привлеченных на ином основании для выполнения работ по Контракту.

    - Представлять на утверждение Заказчика образцы отделочных, материалов, дверей, напольных покрытий, кровельных материалов и проч. (далее – Материалы), применяемых в Работах, а также сертификаты и протоколы испытания образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации.

Все применяемые Подрядчиком Материалы должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

Образцы Материалов должны быть представлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения соответствующих работ.

В случае, если Заказчик не направит Подрядчику свои замечания по образцам Материалов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их получения Заказчиком, образцы материалов считаются одобренными Заказчиком.

Если образцы Материалов не будут удовлетворять требованиям Заказчика и (или) нормативам, установленным в Российской Федерации, Подрядчик обязан представить другие образцы Материалов Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика замечаний по образцам Материалов. Срок повторного рассмотрения представленных образцов Материалов не должен превышать 1 (одного) рабочего дня.

Все Материалы, используемые при выполнении настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям, предъявленным Заказчиком к образцам Материалов, и установленным Проектной и Рабочей документацией (Приложение № 3 и 4 к Контракту) и Стандарту капитального ремонта студенческого общежития, утвержденному Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Приложение 7 к Контракту).

    - Осуществлять за свой счет поставки на Объект всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены настоящим Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременной сдачи Объекта и его нормальной эксплуатации.

    - Нести ответственность до сдачи Работ за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    - Ежедневно осуществлять в процессе производства Работ вывоз с Объекта строительного мусора, а по завершению Работ провести полную уборку Объекта от строительного мусора.

    - Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей к любому конструктивному элементу Объекта.

    - Соблюдать конфиденциальность информации, полученной при исполнении Контракта.

    - За два рабочих дня до готовности выполнения Работ письменно известить Заказчика об окончательной дате готовности Объекта.

    - При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по Работам.

    - Обязательства Подрядчика по данному Контракту считаются выполненными, начиная с момента окончания гарантийного срока по Работам.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работы.

    - Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком, Субподрядчиком (работодателем) в трудовых (договорных) отношениях.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта произвести осмотр Объекта, подписать акт приема-передачи.

    - Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, возмещает Заказчику коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроэнергия) в период работ по капитальному ремонту с момента подписания Акта приема-передачи строительной площадки до окончания работ на объекте, который подтверждается подписанием Акта приема-передачи.

    - Информировать заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

    - Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

  - В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

  - За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

  - Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - Общая сумма неустойки (штрафа, пени), начисляемой в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта.

  - В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также причинения своими действиями (бездействием) ущерба Заказчику, Заказчик удерживает неустойку (штраф, пени) из средств, предоставленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и (или) из суммы, подлежащей оплате Поставщику по факту исполнения им обязательств по Контракту.

  - Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

  - Ответственность за привлечение к выполнению Работ по настоящему Контракту иностранных лиц без соответствующих документов (разрешений), необходимых для работы на территории Российской Федерации, несет Подрядчик.

- Гарантии качества

  - Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием, Проектной документацией (при наличии) и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил; бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 6.3 Контракта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной и рабочей документации.

  - Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 
5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет срок, равный гарантийному сроку на выполняемые по Контракту работы, а в случае если производителями или поставщиками материалов и оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком на выполняемые работы по Контракту, к соответствующему материалу и оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками, при этом Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе отчетной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

  - Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

  - Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

  - Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

  - В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

  - Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

  - В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

  - Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

- Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств

  - Не предоставляются.

- Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

  - Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

    - при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

    - при изменении объема и (или) видов выполняемых Работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта;

    - если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении;

    - если Контракт по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению Сторон определяется новый срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта.

  - При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

  - При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

  - Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) дней с момента его получения.

  - В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

  - В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.

- Срок действия Контракта

  - Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе, подписанного Заказчиком и Подрядчиком Контракта, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.

  - Контракт действует по «30» декабря 2026 года включительно.

  - Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

- Рассмотрение и разрешение споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

  - Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

  - Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем почтой по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресам электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату.

  - При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Вологодской области.

- Прочие условия

  - Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

  - Для контроля исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Контракта, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты). Обмен документами имеет силу, если данные документы направлены с использованием адресов электронной почты, указанных в п. 11.2. и Разделе 14. Адреса и реквизиты сторон.

Ответственные лица по Контракту со стороны Заказчика: начальник отдела по управлению имущественным комплексом, контакты: ouik@vogu35.ru. Тел.: +7 (8172) 72-45-91 (387).

Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения контракта предоставляет информацию об ответственном на указанный Заказчиком адрес электронной почты.

В случае изменения ответственных лиц, Стороны обязаны оперативно информировать друг друга в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения.

  - Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Антикоррупционная оговорка

  - Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Контракта.

  - Стороны обязуются в течение всего срока действия Контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 12.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

  - Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

  - Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

    - Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Контракта, их руководства, работников или посредников, действующих по Контракту.

    - Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

    - Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

  - В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:

    - Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Контракта.

    - Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

    - Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

- Перечень приложений

  - Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

    - Техническое задание (Приложение № 1)

    - Смета Контракта (Приложение №2)

    - Проектно-сметная документация (Приложение №3)

    - График выполнения работ (Приложение №4)

    - График оплаты (Приложение №5)

- Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вологодский государственный университет |  |  |  |  |  |
| Место нахождения | Вологодская область, г.о. город Вологда, г Вологда |  | Место нахождения |  |  |
| Почтовый адрес | 160000, Вологодская область, г.о. город Вологда, г Вологда, ул. Ленина, д. 15 |  | Почтовый адрес |  |  |
| Телефон | +78172724645 |  | Телефон |  |  |
| ИНН/ КПП | 3525027110/ 352501001 |  | ИНН/ КПП |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |
| УФК по Нижегородской области (Вологодский государственный университет, л/с 21306Х44530) ЕКС 40102810745370000024 Казначейский счет 03214643000000013208 Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород БИК ТОФК 012202102 ОКТМО 1970100001 |  |  | р/с Банк к/с БИК ОКПО ОКТМО |  |  |
| Адрес электронной почты: kanz@vogu35.ru |  |  | Адрес электронной почты: |  |  |

Приложение № 1 к Контракту

№ _______________

от «___» _____________ 2025

Техническое задание

| 1. | Наименование объекта закупки | Работы по капитальному ремонту для восстановления несущей способности фундамента дворового фасада здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 (2 этап) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в том числе: - Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем, погружение и извлечение инъектора в пробуренную скважину, приготовление раствора ВНИИГ-7, нагнетание инъекционного раствора в скважину, ликвидация скважин. |
| 3. | Объем выполняемых работ | Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном для реализации проектной документации (Приложение 3 к Контракту) на проведение работ по восстановлению фундамента объекта (локальному сметному расчету, ведомости объемов работ), в том числе рабочей документации (Приложение 3 к Контракту) (шифр 7/25-АС). |
| 4. | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Виды и объемы работ указаны в проектной документации, которая является неотъемлемой частью описания объекта закупки и размещается на сайте отдельным файлом с наименованием «Проектная документация». В случае если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. Используемые в Проектной документации ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования страны происхождения товара установлены с целью обоснования стоимости работ. |
| 5. | Требования к материалам, используемым при выполнении работ | Использование бывших в употреблении материалов, изделий, конструкций запрещается, предлагаемые к применению материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не должны иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам. Материалы должны соответствовать ГОСТ, действующему на момент выполнения работ в Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия системе Госстандарта России, обязательные для данного вида товара, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать государственным стандартам, экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, установленным нормами действующего законодательства в области охраны окружающей среды, требованиям, предъявляемым к ним на территории Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного представителя подрядной организации. Используемые материалы элементов внешней отделки и цветовые решения, применяемые при проведении работ должны быть согласованы Заказчиком. |
| 6. | Место выполнения работ | г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 (учебный корпус № 5) |
| 7. | Сроки (периоды) выполнения работ | С даты подписания контракта по 01 декабря 2026 г. включительно, согласно Графику выполнения работ (Приложение 5 к контракту) |
| 8. | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах | В цену договора включены: расходы на передвижение персонала и перевозку необходимого оборудования и материалов, все налоги, сборы, выплаченные или подлежащие выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. |
| 9. | Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ; по сроку и объему гарантий качества работ | Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика. Подрядчик обеспечивает свой технический персонал спецодеждой, необходимым для работы инструментом, а также нормативно-технической документацией, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение. Подрядчик выполняет работы из собственных материалов, с использованием собственных механизмов и оборудования. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. На протяжении всего срока выполнения работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала Подрядчика, отвечающий за безопасное производство работ. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период, в том числе осуществляет пусконаладочные работы установленного оборудования, а также его регулировку. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным сторонами. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Если подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на подрядчика. Гарантийный срок составляет 5 лет, с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. |
| 10. | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, настоящим Техническим заданием, требованиями государственных стандартов, федерального законодательства, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции от 23.03.2026; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 25.12.2023 N 653-ФЗ; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции от 03.02.2025); - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»; # - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; # - СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений»; # - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты»; # - СП 325.13258000.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации». |
| 11. | Условия выполнения работ | До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение в письменной форме календарный план производства работ. Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку. Акт приема-передачи строительной площадки Подрядчику подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта. До начала работ Подрядчик направляет результаты геологических изысканий и согласовывает технические решения по восстановлению фундамента здания. Подрядчик возмещает Заказчику коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроэнергия) в период работ по капитальному ремонту с момента подписания Акта приема-передачи строительной площадки до окончания работ на объекте, который подтверждается подписанием Акта приема-передачи. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением технологии и метода производства работ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Подрядчик собственными силами и за свой счет обеспечивает наличие погрузочно-разгрузочных средств для разгрузки материалов и оборудования, а также любой другой техники необходимой для выполнения работ. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на территории Заказчика. Проведение работ не должно препятствовать нормальному учебному процессу учреждения, не нарушать режим работы учреждения, работы выполнять в согласованное с Заказчиком время и сроки. Работы в выходные дни и в нерабочее время согласовываются с Заказчиком заблаговременно. При выполнении работ необходимо не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в письменной форме сведения о всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах. Сведения должны содержать данные всех работников, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения, позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы за подписью руководителя Подрядчика или иного уполномоченного лица. В ходе производства работ не допускается захламление площадки выполнения работ, а также прилегающей территории Заказчика, обеспечить их содержание и уборку. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика ежедневно. Оборудование, металлоконструкции, образовавшиеся в результате демонтажных работ, являются собственностью Заказчика, складируются в полосе отвода на свободные места от ремонта и действующих коммуникаций, заблаговременно определенные Заказчиком. Если во время выполнения работы Подрядчик допустил отступления от контракта, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный трехдневный срок. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ. Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика: - о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - о возникновении для Заказчика обстоятельств, грозящих качеству выполняемых работ из-за действий третьих лиц или природных условий; - о наличии иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих качеству выполняемой работы или необходимости изменения проекта, а также создающих препятствия к завершению ее в срок. Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика за день до начала скрытых работ и по мере их готовности. Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться Подрядчиком по проектным схемам с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается Подрядчиком на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования. Приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний и при наличии полного пакета исполнительной документации, актов ввода. Результаты всех испытаний, в том числе и испытания перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, оформляются соответствующими актами, которые подписываются Сторонами и иными уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя их содержания, в случае досрочного расторжения настоящего Контракта, несет Подрядчик до момента подписания Акта передачи строительной площадки от Подрядчика Заказчику. |
| 12. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | В процессе приемки законченного ремонтом объекта Заказчик проверяет соответствие выполненных Работ Техническому заданию, в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил. Приемка выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3), либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта и необходимости приемки Объекта. Передает Заказчику комплект документов исполнительной документации по Объекту в 3 экземплярах, с письменным подтверждением о соответствии фактически выполненным работам, и экземпляры актов о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3). Приемка работ Заказчиком с оформлением Акта комиссии по выполненных работ подрядной организацией. Подрядчик представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта между Заказчиком и Подрядчиком: - общий журнал работ, в котором с момента начала работ на Объекте и до их завершения ведется учет выполненных работ; - приказ о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; В ходе работ и по окончанию работ Подрядчик обязан оформить необходимую отчетность: ведомость изменений и отступлений от технической документации, если такие имеются (только с предварительного согласования Заказчика), акты на скрытые работы, акт о приемке выполненных работ, счета-фактуры. До приемки работ Заказчиком Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, с помощью которых проводились работы. Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменное уведомление о готовности к сдаче результатов работ. Акт приема-передачи строительной площадки Заказчику подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). |
| 13. | Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации по завершению и сдаче услуг | По окончании работ Подрядчик обязан передать представителю Заказчика всю необходимую техническую и иную документацию, в том числе и на электронных носителях. Должны быть представлены сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения на все применяемые материалы и конструкции, предоставить акты освидетельствования скрытых работ, подписанные представителем Заказчика и представителем Подрядчика. По окончанию работ все вышеперечисленные документы должны быть подшиты в одну папку и предоставляются Заказчику. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком и Подрядчиком. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ. |

Все приложения, перечисленные в Техническом задании приложены отдельными файлами.