ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Новосибирск                                                                                                       « __ » ______ 2026 г.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (сокращенно - Управление Росреестра по Новосибирской области), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения государственных нужд заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:
ИКЗ – 

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по капитальному ремонту помещения здания, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, №13а (далее – Работы), в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___________________________ (_______________) рублей, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).
Источник финансирования: федеральный бюджет.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом.
Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе затраты на переезды, уплату налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
2.3. Оплата производится единовременным платежом за фактически оказанные услуги по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения документов на оплату Заказчиком на основании счета, счета-фактуры и актов оказанных услуг, подписанных сторонами.
Полное исполнение обязательств не позднее 30.12.2026 г.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.5. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Контрактом предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.7. Стороны договорились о возможности обмена документами по средствам системы электронного документооборота СБИС.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение №1).
3.2. Срок выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.
3.3. Посещение и выезд на объект осуществляется с уведомления и согласования с Заказчиком. Все мероприятия и процедуры на объекте Заказчика осуществляются в рабочее время Заказчика.
3.4. Все работы, являющимся предметом контракта Подрядчик выполняет в соответствии действующим законодательством РФ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту. 
4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения Работ и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных Работ.
4.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае, если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, работ, услуг, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке товара (работы, услуги). 
4.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки выполненных Работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 2 (двух) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
В случае, если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, работ, услуг, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке товара (работы, услуги).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Исполнителем Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненных Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ по Контракту на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что выполненные Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим законодательством Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если после приемки выполненных Работ обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Устранение недостатков, дефектов, брака выявленных после приемки Работ осуществляется Исполнителем не более 5 (пять) рабочих дней.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ.


7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8. Обеспечение исполнения Контракта 

8.1. Обеспечение исполнения контракта и гарантийного обязательства Заказчиком не установлено.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Срок действия контракта – с момента подписания по «30» декабря 2026 г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта. с момента его подписания и до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
  9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в  соответствии  с п.6 ч.1 ст.95 Федерального закона  от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а именно, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с  использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Исполнитель вправе представить документы, связанные с исполнением Контракта в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области по адресу г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28. 
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки (Техническое задание)»;
приложение № 2 «Спецификация»;
приложение № 3 «Ведомость объемов работ»;
приложение № 4 «Локально-сметный расчет».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28 
ИНН  5406299278   КПП  540601001
л/с 03511А37790 в УФК по Новосибирской области 
номер банковского счета (единого казначейского счета) 40102810445370000043
номер казначейского счета (единого счета бюджета) 03211643000000015100
наименование банка: ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950 
ОГРН 1045402545836 ОКПО 74953678
ОКАТО 50401386000 ОКФС – 12 
ОКОГУ – 13174 ОКОПФ – 72
ОКТМО 50701000
Дата постановки на учет: 20.12.2004 
тел./факс 227-10-83 / 243-88-09
e-mail: 54_upr@rosreestr.ru

	

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
________________/_______________ /
м.п. 
	
__________________/ ________________ /
м.п. 



Приложение № 1
к Государственному контракту 
№ ___ от «__» __________ 2026 




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)



Выполнение работ по капитальному ремонту помещения здания, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, № 13а.

1. Место выполнения работ: Новосибирская область, г. Искитим,                                  мкр. Индустриальный, № 13а.

2. Наименование работ: Выполнение работ по капитальному ремонту помещения здания, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, № 13а.

3. Срок выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

4. До начала выполнения работ в помещении Управления необходимо предоставить, в соответствии с внутриобъектовым режимом Заказчика, Исполнителем информационное письмо с паспортными данными работников, а также заверенные надлежащим образом копии приказов о назначении ответственных за производство работ, технику безопасности, пожарную безопасность с указанием номера телефона, который круглосуточно должен функционировать.

5. До начала выполнения работ, связанных с электроснабжением помещения Управления, необходимо провести обследование электрической сети и разработать документацию по электроснабжению и освещению, согласно приложенному локально-сметному расчету (для разработки документации возможно привлечение сторонней организации). При разработке документации  учитывать выделенные электрические мощности объекта в пределах существующих величин в соответствие с актами технологического присоединения. Электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления (иметь сертификат соответствия). Подготовленная документация согласовывается и передается Заказчику до начала работ. 

6. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений проводится в условиях повседневной деятельности объекта и пребывания сотрудников, в связи с чем ежедневно 
по окончании работ Подрядчик должен осуществлять уборку и вынос мусора.
 
Работы выполняются по согласованному с Заказчиком графику в рабочее время: с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00 часов (время местное), в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00 часов (время местное). План-график выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта, без дополнительных запросов со стороны Заказчика.
В случае, если в ходе выполнения работ проводятся работы, мешающие сотрудникам Заказчика исполнять свои служебные обязанности, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, проводит данные работы в нерабочее время.
В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня, выполнение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.
Подрядчик обеспечивает возможность круглосуточной связи ответственных (дежурных) работников Заказчика с представителями Подрядчика в рабочие, выходные и праздничные дни, в целях оперативного выявления и устранения возможных неисправностей в безотлагательном порядке.
Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию, и согласовать с Заказчиком технологии и методы производства работ, а также согласовать цветовую гамму материалов (линолеума, плинтусов, краски).
7. Требования к безопасности при выполнении работ:
Подрядчик обеспечивает прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности своих сотрудников при выполнении работ на территории Заказчика.
Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, выполняются при обязательном огораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика, контролирующих ход проведения работ.
Все работы выполняются с соблюдением санитарно-гигиенического режима, правил противопожарной, технической и экологической безопасности, действующих на территории РФ, материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ соответствуют нижеследующим установленным нормам и правилам на данные виды работ:
-  Гражданский кодекс РФ, ст.721;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 118.13330.2022. Свод правил. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения.
          - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
	- СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства; 
-СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения; 
-СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
-СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия; 
-СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";
-СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
-СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;
-СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
а также иным нормативным документам, СНИПам, регламентирующим выполняемые работы.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
Квалификационные требования к специалистам при выполнении отдельных видов работ, установленные требованиями норм безопасности (в том числе, электробезопасности), подтверждаются документально наличием действующих документов (удостоверений) по соответствующей области выполнения работ и предъявляются Подрядчиком в случае запроса со стороны Заказчика.
Работы выполняются при соблюдении требований к качеству и безопасности в соответствии со следующими документами:
- Свод правил СП 484.1311500.2020;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- Утвержденным техническим регламентом работ и строительным нормам, и правилам пожарной безопасности, действующих на момент выполнения работ.
Выполняемые работы, технология и методы их производства, используемые материалы соответствуют установленным общим правилам и нормам. 
Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Материалы, поставляемые Подрядчиком, соответствуют государственным стандартам и имеют соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, а также технических паспортов и других документов на материалы предоставляются Заказчику за 2 (два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, ранее неиспользованными, свободными от прав на них третьих лиц и отвечают стандартам и требованиям, предъявляемым к материалам данного рода, действующим на территории Российской Федерации, качественными, соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиеническим правилам.
Отключение (подключение) электрических сетей, инженерных систем или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с представителем Заказчика.
Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу в ходе проведения работ по вине Подрядчика.
8. Требования к гарантийному сроку выполненных работ: 
Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ (акта выполненных работ по форме № КС-2) при условии соблюдения правил эксплуатации Заказчиком.
Если в течение гарантийного срока на выполненные работы выявится, что качество выполненных работ по Контракту или материалов, используемых при выполнении работ не соответствует требованиям технической документации, нормам СНиП, работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику с указанием сроков их устранения с требованием их безвозмездного устранения Подрядчиком, за счет сил и средств Подрядчика. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения недостатков.
	8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки. Состав и объем работ.
В ходе выполнения работ Подрядчик:
1)	Выполняет предусмотренные Контрактом работы и обеспечивает их высокое качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными, согласно строительным нормам и правилам, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
2)	За свой счет осуществляет доставку на объект специалистов для выполнения работ, необходимых материалов, оборудования, инструментов и инвентаря, требующихся для выполнения работ. 
3)	Предусматривает мероприятия, обеспечивающие возможность безопасного нахождения сотрудников Заказчика в здании и работу оборудования. 
4)	В случае причинения ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ, в том числе вследствие невыполнения вышеназванных мероприятий, проводит ремонтно-восстановительные работы за свой счет. 
5)	Работы выполняются только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для обеспечения максимально возможного сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка являются безопасными. В процессе выполнения работ исключается загрязнение помещений и прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования.
6)	В случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или качеству результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, немедленно приостанавливает работы, письменно предупреждает Заказчика и не возобновляет работы до получения письменного разрешения.
7)	Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
8)	Без письменного согласия Заказчика, не передает документацию третьим лицам.
9)	Обеспечивает сохранность объекта, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
10)	Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
11)	Погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз строительного мусора на полигоны производятся силами и средствами Подрядчика. Строительный мусор складируется в мешки-накопители ежедневно.
12)	При возникновении необходимости, без увеличения стоимости Контракта, производит снятие приборов электроосвещения, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом, кондиционирования и видеонаблюдения с последующей их установкой и наладкой работоспособности указанных систем по окончании работ. Работы выполняются по согласованию с Заказчиком.
При возникновении необходимости складирования и хранения материалов и изделий до момента их использования, ответственность за их сохранность несет Подрядчик. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов на эти материалы и изделия за счет сил и средств Подрядчика.
Очерёдность выполнения работ согласовывается с Заказчиком.
13)	После сдачи-приемки работ в согласованные с Заказчиком сроки вывозит за пределы объекта, принадлежащие ему механизмы, материалы и иное имущество. Самостоятельно утилизирует высвободившиеся в процессе выполнения работ мусор. 
14)	Обеспечивает соответствие объекта условиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.
15)	Списочный состав сотрудников и автотранспорта Подрядчика, задействованных при выполнении работ предоставляется Заказчику за 3 (три) рабочих дня до даты начала работ без предварительного запроса со стороны Заказчика. Подрядчик обеспечивает на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, согласовывает с Заказчиком список занятых работников. 
Вся ответственность за соответствие технологического процесса, приемов и методов проведения работ, использование инструмента, соблюдение правил техники безопасности и индивидуальной защиты в процессе выполнения данных работ возлагается на Подрядчика.

Состав и объем работ указаны в Приложении № 1 «Ведомость объемов работ» и Приложение № 2   «Локально-сметный расчет» к проекту государственного контракта.



Приложение № 2
к Государственному контракту 
№ ___ от «__» __________ 2026 


Спецификация

	№
п/п
	Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги
	Цена за единицу (в валюте контракта)
	Ставка НДС
	Сумма (в валюте контракта)

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения здания, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, № 13а
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
	55 Квадратный метр (М2)
	
	
	

	Итого:
	



Общая сумма Государственного контракта _____________ (__________________________) рублей __ копеек, НДС _____________. 




Заказчик                                                      Подрядчик

_______________/ _____________           _______________/ _____________
МП                                                                   МП
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