ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по капитальному ремонту

Идентификационный код закупки: 26 1 1901022763 190101001 0013 057 0000 000

г. Абакан	                                                                                        «____» _____________ 2026 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия (УФСИН России по Республике Хакасия), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее по тексту - Заказчик), в лице начальника Мисюры Андрея Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение работ в рамках капитального ремонта Административного здания со столовой УФСИН России по Республике Хакасия (инвентарный номер 0001020020), расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
г. Абакан, квартал Молодежный, 15 (установка дверных блоков).			                (ОКПД 43.32.10.110).
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в объеме, сроках и качестве, указанных в настоящем Контракте. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего Контракта.
Работы по Контракту выполняются с использованием оборудования, инструментов и материалов Подрядчика, без привлечения сил и средств Заказчика.
Отсутствие у Подрядчика необходимых оборудования, инструментов и материалов не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за невыполнение условий и сроков Контракта.
1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Контракта, определяются в соответствии со сметой Контракта (Приложение №1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту).

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена по настоящему Контракту составляет  ______________ (__________________) рублей         копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Контрактом.
2.4. Источник финансирования – федеральный бюджет.
  2.5. Выплата аванса не предусмотрена.
Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с приложением счета и счет-фактуры (при наличии). Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании п. 6 статьи 161 Бюджетного кодекса, то он обеспечивает согласование новых условий Контракта в ходе его исполнения, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема выполненных работ, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема выполненных работ при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.
2.7. Цена Контракта может быть уменьшена в процессе проведения работ по соглашению Сторон без изменения объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.9. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, непредусмотренные в данном Контракте.

3.  Срок выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:
- срок начала выполнения работ – с момента заключения Контракта;
- срок полного завершения работ не позднее 05.10.2026 г.

4. Обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
- принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту здания. 
- выполнить работы, указанные в пункте 1.1. в соответствии с документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта.
- выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
- в течение 10 календарных дней с момента получения от Заказчика сметной документации ознакомиться с такой документацией. В случае выявления несоответствий в сметной документации официально уведомить об этом Заказчика. При выявлении каких-либо несоответствий в сметной документации позже установленного срока, такие замечания приниматься Заказчиком не будут.
- обеспечить выполнение работ в полном объеме надлежащего качества 
с соблюдением требований, норм и правил: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, согласно действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам, Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
- обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;
- по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие пригодность используемых материалов для применения в строительстве с соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты соответствия (при наличии), декларации о соответствии (при наличии), технические свидетельства и т.п);
- обеспечить при выполнении работ на объекте Заказчика соблюдение требований пропускного режима;
При несоблюдении данного порядка (пропускного режима) Заказчик не несет ответственности за невозможность своевременного выполнения работ по предмету Контракта.
Подрядчик обязан обеспечить:
а) производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами и требованиями технических регламентов.
б) качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
в) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта;
- информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
- обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до их устранения и предъявлению Заказчику;
- своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
- сдать Заказчику выполненные работы по структурированному документу о в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Контракта;
-  устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ. В случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- приостановить производство работ в случае утраты права на осуществление работ, являющихся предметом настоящего Контракта, и известить об этом Заказчика в течение одного календарного дня. Утрата такого права является ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
4.2. Подрядчик вправе:
- требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
- требовать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
- для выполнения принятых обязательств Подрядчик имеет право привлечь сторонних специалистов, для выполнения отдельных работ, по согласованию с Заказчиком, обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.
4.3. Заказчик обязан:
- принять от Подрядчика выполненные объемы работ формы КС-2, КС-3 и рассмотреть в течение 20 (двадцати) рабочих дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты, либо дать мотивированный отказ в их подписании;
- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату при условии соблюдения Подрядчиком обязательств п. 4.1., отсутствии замечаний к исполнительной документации, стоимости и объемам выполненных работ;
- уведомить Подрядчика об изменении сметной документации;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов;
- в течение гарантийного срока уведомлять Подрядчика о выявлении дефектов в процессе эксплуатации объекта и необходимости их устранения;
- взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении Контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, совершать иные действия в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта на основании              п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ в связи с тем, что в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
4.4. Заказчик вправе:
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Производство работ
5.1. Заказчик назначает на площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта.
При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие, имеющие сертификаты (при наличии) или паспорта качества изготовителя (при наличии) и технические условия. 
5.2. Подрядчик в любой форме (письменно, в телефонном режиме, на адрес электронной почты) за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности скрытых работ.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.3. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ или уведомляет Подрядчика иным способом.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком.
5.4. В случае выявления необходимости проверки результатов работ, Заказчик имеет право обратиться в экспертную организацию.
5.5. Работы производятся только в отведенной зоне работ (с очередностью по помещениям), очередность устанавливает Заказчик по ходу выполнения работ. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

6. Приемка работ
6.1. Приёмка по качеству и объему выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. 
По завершении выполнения работ к документу о приемке Подрядчик предоставляет Заказчику документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2;
справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
счет или счет-фактура (при наличии);
паспорта и сертификаты на материал (при наличии).
Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (её результатов) в течение 5 (пяти) рабочих дней.
6.2. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями.
6.3. Заказчик организует проведение экспертизы выполненной работы. Экспертиза выполненных работ на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится Заказчиком или экспертом, экспертной организацией в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения выполнения работ. 
При проведении экспертизы выполненных работ силами Заказчика отдельный документ по результатам экспертизы не составляется, результатом экспертизы является подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
6.4. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
-безвозмездно устранить недостатки в срок установленный Заказчиком при своевременном уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках;
-возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц, в случае не устранения данных недостатков Подрядчиком.
6.5. В случае если Подрядчик не устранил дефекты работ, выявленные в процессе приемки и допущенные по его вине, в установленные сторонами сроки, Заказчик вправе не подписывать и не оплачивать за указанный в актах период объемы работ, выполненные с нарушением.
6.6. Оценка качества работ осуществляется:
- Заказчиком в присутствии Подрядчика с оформлением двухсторонних актов оценки качества работ, которая производится в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, а также нормативным актам.
- без участия Подрядчика с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, или средств фотосъемки, видеозаписи.
6.7. Работы, выполненные Подрядчиком по предписанию представителей контролирующих органов без согласования с Заказчиком в рамках исполнения условий настоящего Контракта, приёмке и оплате не подлежат.
6.8. В случае создания приемочной комиссии, акт приемки работ подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, и направляется Подрядчику в течение двух рабочих дней. Подрядчик вправе в письменной форме дать мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо выполненной работы, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, техническим заданием и действующими нормами;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при правильной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов составляет не менее 5 (пяти) лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. 
7.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.6. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.7. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

8. Ответственность сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны его несут взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня), причем санкции применяются без взаимных зачетов.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы _______ <*>.
<*> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 
8.7. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы ______ <**>.
<**> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде суммы __________ <***>.
<***> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
	8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.13. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.14. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

9. Непреодолимая сила
9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия, актами компетентных органов.

10. Разрешение споров
10.1. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
 Соблюдение претензионного порядка обязательно. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 7 дней с момента ее получения.
10.2. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Республики Хакасия, в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами).

11. Основания и порядок изменения и расторжения контракта.
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных объемов работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта. 
- в случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании п. 6 статьи 161 Бюджетного кодекса, он обеспечивает согласование новых условий Контракта в ходе его исполнения, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) объема выполненных работ, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема выполненных работ при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. 
11.2. Настоящий Контракт расторгается:
- по соглашению сторон;
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
11.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.6. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.7. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
11.8. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

12. Срок действия контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года, а в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13. Особые условия
13.1. Подрядчик обязан предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.
13.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствия объемов выполненных работ отчету, Заказчик оставляет за собой право приостанавливать работы до устранения замечаний.
13.3. Изменение и дополнение условий Контракта производятся сторонами путем заключения дополнительного соглашения, выраженного в письменной форме.
13.4. Досрочное расторжение Контракта производится только по соглашению Сторон при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения обязательствам.
13.5. Настоящий контракт заключен в двух экземплярах: один - для Подрядчика и один экземпляр для Заказчика,  при этом  все  экземпляры имеют равную юридическую силу.  Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
	Приложение № 1 – Локальный сметный расчет (Смета контакта);
	Приложение № 2 – Техническое задание.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
	Подрядчик:



















Должность:

________________
МП
	Заказчик:
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия  
(УФСИН России по Республике Хакасия)
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
квартал Молодежный, 15
тел. (8-3902) 270-197, 270-149, 270-138, 
270-141
Банковские реквизиты:
ОКТМО 95701000 
ИНН 1901022763     
КПП 190101001
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск, 
БИК 015004950
л/с 03801332920 
номер КС 03211643000000015103  
номер банковского счета 40102810445370000043
л/с 03801332920

Начальник

_____________________А.В. Мисюра
МП
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Приложение № 1
к Контракту № _____  
               от "_____"_________2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	19. Республика Хакасия

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Республика Хакасия

	УФСИН России по Республике Хакасия

	(наименование стройки)

	Выполнение работ в рамках капитального ремонта Административного здания со столовой УФСИН России по Республике Хакасия (инвентарный номер 0001020020), расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
г. Абакан, квартал Молодежный, 15 (установка дверных блоков)

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА КОНТРАКТА) № 

	выполнение работ в рамках капитального ремонта

	 (наименование работ и затрат)






Локально-сметный расчет (Смета контракта) заполняется в соответствии с заявкой участника отдельно






















Приложение № 2
к государственному контракту №____ 
от «_____» _________2026 года
[bookmark: _Hlk238209428]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Основание для выполнения работ: Годовой план ремонта УФСИН России по Республике Хакасия на 2026 год. 
Предметом контракта является выполнение работ в рамках капитального ремонта Административного здания со столовой УФСИН России по Республике Хакасия (инвентарный номер 0001020020), расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15 (установка дверных блоков).

1.Условия выполнения работ
Необходимо выполнить ремонтные работы на Объекте в соответствии с правилами противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды и требований к качеству работ согласно действующим сводам правил, ГОСТам, по утвержденной смете контракта (Приложение № 1) в пределах объемов финансовых средств, указанных в смете. 
Производство работ осуществлять в условиях функционирующего учреждения. Соблюдать правила действующего распорядка дня, контрольно-пропускного режима учреждения. На период договорных обязательств Подрядчик подбирает во временное пользование помещения под производственные бытовые и складские нужды. Месторасположение предоставляемых помещений определяется исходя из наличия свободных площадей учреждения.
Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15.
Срок выполнения работ: не позднее 05.10.2026 г. Дата начала производства работ: с даты заключения государственного контракта.

2.Общие требования к выполнению работ
Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные техническим заданием и контрактом и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по акту приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта, выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Все строительные материалы и конструкции, полученные после демонтажных работ и пригодные к дальнейшему использовании, остаются у Заказчика. Подрядчик берет на себя ответственность за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и монтажных работ, сохранность имущества Заказчика. Подрядчик должен назначить ответственное лицо за ТБ и ОТ на объекте.

3. Качественные (технические) характеристики работ
Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать спецификации и техническим характеристикам, указанным в ней, а также государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
Технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, техническим заданиям, стандартам, строительным нормам и правилам и иными действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. 
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- Приказ Минюста РФ от 28 сентября 2001 г. № 276 «Об утверждении Инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы»;
Требования к безопасности выполняемых работ:
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 48.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Организация строительства»);
Требования к материалам, применяемым для выполнения работ:
Материал должны быть новым, ранее не использованный, не должны иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемые материалы должны быть безопасны при его применении по назначению.
При производстве работ Подрядчик обязан предоставить заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов подтверждающих качество) на все применяемые материалы.

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ
По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением документации, паспортами и сертификатами материалы. 
Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объектов в эксплуатацию Заказчиком создается приемочная комиссия, которая производит оценку качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.
Приемка объектов производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объектов в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. 
Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию. 

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта должен составлять не менее 5 (пяти) лет и начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.
6. Спецификация на материалы:
	№ п/п
	Наименование товара

	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики дверных блоков


	1. 
	Полотно остекленное
[image: ]
	шт.
	1
	Тип двери по месту установки: Межкомнатная (М)
Тип двери по наличию остекления: Остекленная 
Тип двери по способу открывания: Распашная
Тип дверного блока по направлению открывания полотна: левое, внутрь помещения
Дополнительные характеристики:
Ширина дверного полотна, мм: 750
Высота дверного полотна, мм: 2000
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская
Цвет остекления: Графитовое стекло
Полотно остекленное Валенсия Эко-вуд или эквивалент

	2. 
	Деталь короба телескопическая

	шт.
	2,5
	Дополнительные характеристики:
Коробка: 28х70х2070 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская
Наличие уплотнителя: да 
(с уплотнителем Фрегат или эквивалент)

	3. 
	Наличник дверной плоский телескопический

	шт.
	5
	Тип: Телескопический 
Способ соединения, градус: под углом 90
Форма: плоский
Дополнительные характеристики:
Наличник: 24х70х2150 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская

	4. 
	Доборный элемент 
телескопический
	шт.
	1,5
	Назначение: для комплектации межкомнатных дверных блоков Дополнительные характеристики:
Добор: 10х100х2070 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская
Тип: Телескопический

	5. 
	Ручка дверная 
[image: ]
	шт.
	1

	Дополнительные характеристики:
Дверная ручка с двухсторонним механизмом рычажного типа 
Комплект - ручки на обе стороны, стандартный стержень квадратного сечения и крепеж на дверное полотно
Розетка у основания каждой ручки
Форма основания: Круглая
Цвет: Хром блестящий
Основной материал: ЦАМ
Покрытие: Гальванический
Ручка дверная RENZ «Лучиана» DH 85-08 CP или эквивалент

	6. 
	Защелка м/к
[image: C:\Users\User\Documents\Нормативные документы 2022\2022\двери\d6f81734_0e02_11e2_9654_00e081b8556f_955b1bb3_bf2c_11ed_8221_00e0ed875fc0.jpg]
	шт.
	1
	Дополнительные характеристики:
Тип изделия: Защелка (Универсальная защёлка врезная)
Назначение: для деревянных межкомнатных дверей 
Материал - сталь оцинкованная штампованная, гальваническое покрытие 
Под ручку с квадратом 8 мм
Удаление ключевого отверстия - 45 мм, вылет защелки - 14 мм 
Габариты корпуса - 67х20х12 мм
Комплектация: пластиковая заглушка, ответная планка и крепежная фурнитура в цвет изделия
Защелка м/к RENZ L5-45 C или эквивалент

	7. 
	Петля стальная  



	шт.
	2
	Назначение: для дверного блока
Способ установки: Накладная 
Дополнительные характеристики*:
Направление открывания: Универсальное
Цвет: хром
Ширина, мм: 75
Толщина, мм: 2.5
Высота, мм: 100
Покрытие: гальваническое
Конструкция петли: 4 подшипника
В комплектацию входят закаленные саморезы в цвет изделия
Петля стальная RENZ 100*75*2,5 или эквивалент  

	8. 
	Входная стальная дверь
[image: ][image: ]
	шт.
	1
	Группа дверного блока по назначению: В
Тип дверного блока по направлению открывания полотна: левый
Тип конструкции коробки дверного блока: Замкнутая
Вид открывания полотна: Наружу
Тип дверного блока по наличию остекления: Глухой
Тип дверного блока по наличию порога: с порогом
Дополнительные характеристики:
Материал внешней отделки полотна: Металл, цвет: Черный сатин
Материал внутренней отделки полотна: МДФ 10 мм, цвет: Бетон светлый
Толщина металла, мм: 1
Утеплитель: Пенополистирол
Размер дверного блока, мм: 860*2050
Толщина полотна, мм: 80
Комплектация: 2 замка, ручка, петли, задвижка 
Замки: Сувальдный Sezam 103 или эквивалент, цилиндровый Sezam 102 или эквивалент
Броненакладка: да
Ночная задвижка: да
Петли, шт.:2
Входная стальная дверь Центурион А-05 или эквивалент  

	9. 
	Доборный элемент телескопический


	шт.
	2,5
	Дополнительные характеристики:
Добор: 10х150х2070 мм
Материал: Эко-шпон
Тип: Телескопический 
Отделка: Бетон светлый ФРЕГАТ или эквивалент

	10. 
	Наличник дверной плоский телескопический


	шт.
	2,5
	Тип: Телескопический 
Способ соединения, градус: под углом 90
Форма: плоский
Дополнительные характеристики:
Наличник: 24х70х2150 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Бетон светлый ФРЕГАТ или эквивалент

	11. 
	Стартовый профиль для монтажа доборного элемента

	шт.
	2,5
	Тип: Стартовый 
Материал изготовления профиля: Металл
Дополнительные характеристики:
Цвет: Графит RAL7024
Стартовый профиль Мерион или эквивалент

	
Подрядчик:
Должность
__________________
МП

	
Заказчик:
Начальник УФСИН России по Республике Хакасия 
___________________ Мисюра А.В.
МП
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