ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № 06ЕАТ
Выполнение монтажно-демонтажных работ системы контроля и управления доступом в помещениях комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» для обеспечения контролируемого прохода и безопасности пребывания детей
г. Тольятти 						                                       «___» __________ 2026 год


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет сервиса" (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице проректора Крюковой Натальи Александровны, действующей на  основании доверенности от 16.04.2026 № 63/330-н/63-2026-2-191, с одной стороны, и _____________________действующего на  основании __________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________,  с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с протоколом ______________________ от «____» ______ 2026 г.  №___________, закупка № ____________ , заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить монтажно-демонтажные работы системы контроля и управления доступом в помещениях комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» для обеспечения контролируемого прохода и безопасности пребывания детей (далее - работы). 
 (ОКПД2 (ОК 034-2014) - 43.21.10.170).
1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии со сметной документацией (локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ) (Приложение №1 к Контракту). Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении закупаемых работ, наименование и показатели товара (технические характеристики) определяются в Приложение №2 к Контракту. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Место выполнения работ: Самарская обл., г. Тольятти, ул.  Гидростроевская, д. 17
1.4. Идентификационный код закупки: 261632306882563240100100040000000244
2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
        2.1. Цена контракта составляет ______________(____________________) руб., в т. ч. НДС[footnoteRef:1] (___) ___________________________. [1:  В соответствии с системой налогообложения, применяемой Подрядчиком] 

Цена Контракта включает в себя стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, стоимость товаров (материалов), необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.3. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность. 
2.4. Заказчик вправе, удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, направив соответствующее уведомление Подрядчику.
2.5. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Заказчик уменьшает сумму подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ
3.1. Оплата за выполненные работы будет производиться Заказчиком на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактур и (или) счетов, акт по форме 0510452. После приемки положительного результата работ, представителями Заказчика, при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (далее - документ о приемке), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.
3.3. Датой оплаты Работ Заказчиком считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта Подрядчик обязан представить график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком. При выполнении Работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан не изменять в одностороннем порядке график выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.
Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте полномочного представителя Подрядчика, для руководства и контроля за ходом выполнения работ.
4.2. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать работы Заказчику. 
Выполнять Работы в соответствии со сметной документацией (локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ) (Приложение №1 к Контракту).
Выполнить работы по настоящему Контракту с использованием товаров (материалов) в соответствии с характеристиками, указанными в Приложении №2 к Контракту.
Для приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику на бумажном носителе:
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (в трех экземплярах);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (в трех экземплярах);
- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии);
- заверенные копии сертификатов на используемые товары (материалы) (при наличии);
- счет и (или) счет-фактура.
- акт по форме 0510452.
4.3. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных товаров (материалов).
4.4. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.
4.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту.
4.6. Обеспечить за свой счет содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Производить уборку мусора по мере его образования, но не реже чем 1 раз в 2 дня. Вывезти за пределы указанной территории все принадлежащее Подрядчику имущество и оставшийся строительный мусор в 3-дневный срок со дня уведомления Заказчика о готовности объекта к приемке выполненных работ.
4.7. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности, охраны здоровья (на территории объекта курение запрещено).
В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика.
4.8. Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока, все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком. Безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком.
4.9. В случае изменений реквизитов и банковских счетов письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия.
4.10. По требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий контракта, согласно п. 7.9. Контракта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ, их качеством и сроками выполнения. Указанный надзор осуществляется Заказчиком. 
5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.
5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.
5.4. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
5.5. Заказчик в процессе выполнения Работ совместно с Подрядчиком, осуществляет контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком товаров (материалов) и оборудования условиям Контракта. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.
5.6. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 01 сентября 2026года.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
7.1.  Ответственные представители Заказчика осуществляют технический надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также проводят проверку соответствия используемых Подрядчиком товаров (материалов) условиям контракта, а также нормативной документации, не вмешиваясь при этом, в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
7.2. Все используемые товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты (при наличии), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику перед началом проведения работ.
7.3. Между представителями Заказчика и Подрядчика проводятся совещания, при необходимости по решению возникающих вопросов в установленные сторонами сроки.
7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший срок, согласованный сторонами и зафиксированный в акте выявленных недостатков (дефектов), переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются Подрядчиком.
7.5. Подрядчик ежедневно ведет Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.  Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Если у Заказчика имеются замечания за ходом и качеством работ или записям Подрядчика, то Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.6. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, документ о приемке Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 
7.7. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Заказчиком срока, в следующих случаях: 
а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности здания из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
7.8. Работы, подлежащие скрытию, должны приниматься представителем Заказчика и Подрядчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ в установленном порядке. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за 3 рабочих дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
7.9. В случае, если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
7.10. Готовность принимаемых скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования скрытых работ, также Подрядчик по требованию Заказчика представляет фотоотчет с возможностью отождествления размеров и слоев скрытых работ.
7.11. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.
7.12. В случае если скрытые работы выполнены без уведомления и освидетельствования Заказчиком, они могут быть не оплачены.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта, а также своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.
8.2. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, а также иными требованиями, предъявляемыми к выполняемым работам на территории Российской Федерации.
8.3. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с техническими регламентами, ГОСТами, СНиПами, санитарно-эпидемиологическими и пожарными правилами.
8.4. Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 
36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
8.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
8.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.4 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
8.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт выявленных недостатков (дефектов)  с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения требования от Заказчика.
8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
8.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. 
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с даты их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
10.1. Подрядчик в день окончания выполнения работ обязан письменно уведомить Заказчика о факте завершения работ.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона №44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона №44-ФЗ.
К документу о приемке прилагаются документы в сканированном виде (PDF - формата) оформленные надлежащим образом, в читаемом виде, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а именно: 
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2, утвержденный постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;
- копии актов освидетельствования скрытых работ по рекомендуемой форме, утвержденной приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр (при наличии);
- заверенные копии сертификатов на используемые строительные материалы (при наличии);
- счет и (или) счет-фактура.
- акт по форме 0510452.
10.2. Приемка работ осуществляется не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке.
10.3. Заказчик проводит экспертизу результатов, предусмотренных контрактом. Экспертиза может проводиться собственными силами Заказчика. В случае отсутствия замечаний у приемочной комиссии к объемам, видам, качеству выполненных работ и оформлению приемочных документов, подписывается документ о приемке, что является заключением по результатам проведенной собственными силами Заказчика экспертизы исполнения Контракта.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и произвести доработки.
10.4. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении документов, указанных в пункте 10.1. Контракта, Подрядчик осуществляет замену документов в течение 2 (двух) дней со дня поступления запроса на уточнение информации от Заказчика. Все расходы, связанные с переоформлением документов, осуществляются за счет Подрядчика. 
10.5. В случае повторного направления Подрядчиком Заказчику документации, указанной в пункте 10.1. настоящего Контракта, после устранения недостатков оформления документации, либо устранения выявленных недостатков в выполненных работах, срок приемки выполненных работ для Заказчика начинает исчисляться с даты повторного получения документов Заказчиком и так далее.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписанного Заказчиком документа о приемке.
10.6. В случае обнаружения нарушений по результатам проведенной приемки, к проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации (внешняя экспертиза) в соответствии с положениями ст. 41 Закона № 44-ФЗ.
10.7. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, сроков их выполнения, путем плановых и внеплановых проверок. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ.
10.8. Результат выполненных работ Подрядчиком должен обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта и отсутствие угрозы для жизни и здоровья третьих лиц.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства РФ.
11.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензия, обязано дать на него мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии.
11.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Самары, в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных в п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ в случаях:
- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков (п.2 ст. 715 ГК РФ);
- отступление подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п.3 ст. 723 ГК РФ).
12.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер штрафов определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила).
13.2. Неустойка (штраф, пени) по Контракту выплачивается только на основании требования (Претензии) Стороны.
13.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 13.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 5.3. Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере[footnoteRef:2] _______ (_________) руб.  [2:  1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (Правила).] 

13.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного разделом 4, п. 8.4 Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
13.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 4. Контракта, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере __________ руб. (_________________) п.4 Правил[footnoteRef:3].  [3:  Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (Правила).  ] 

13.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 4. Контракта, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере __________ руб. (_________________) п. 6 Правил[footnoteRef:4]. [4:  1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (Правила).  ] 

13.7. Неустойка (штраф, пени) перечисляется Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. 
13.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
13.9. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
13.10. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
13.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
13.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2026 года. Обязательства по Контракту могут быть исполнены досрочно.
14.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего Контракта.
14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, а так же изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов оформляются дополнительными соглашениями Сторон в соответствии с частью 1.7 статьи 95 Закона 
№ 44-ФЗ. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
14.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами дополнительным соглашением к контракту .
14.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
14.6. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика. 
14.7. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.
14.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта является следующее приложение:
	- Сметная документация (локальный сметный расчет, ведомость объемов работ) (Приложение № 1 к Контракту);
- Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении закупаемых работ (Приложение № 2 к Контракту).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» 
ИНН 6323068825 КПП 632401001
УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО «ПВГУС», Л/С а) 
НОМЕР КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА: 03214643000000013249
БИК: 012202102
НОМЕР ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА: 40102810745370000024
БАНК: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
	Подрядчик:


	


	

	



Проректор________________ Крюкова Н.А.
 м.п.
	



______________/_____________/ 
м.п. (при наличии)


                                                                                                                    



            Приложение № 1
к Контракту 
                                                                                                   № 06ЕАТ   от «___»________ 2026г





Сметная документация *
(локальный сметный расчет, ведомость объемов работ)

* - размещена отдельным файлом на сайте https://login.agregatoreat.ru/Account/Login



ЗАКАЗЧИК:                                                   ПОДРЯДЧИК:

_______________/________________         __________________/  _____________
  М.П.                                                                   М.П. (при наличии)




































Приложение № 2
                                                                                                                        к контракту 
                                                                                                   № 06ЕАТ  от «___» ________ 2026г




Характеристики товаров (материалов)Заказчика, используемых при выполнении закупаемых работ

	№
п/п

	Наименование товаров (материалов)
	Наименование  показателей товаров (материалов)
	
Значения показателей товаров (материалов)*
	Коичество (шт)

	1. 
	ИБП Back Basic 650 IPPON
	
	
	1

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
Контроллер СКУД ACS-102-CE-S RusGuard
	
	
	1

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
Считыватель карт R10-MF (QR) RusGuard 
	
	
	2

	11. 
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	








ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОДРЯДЧИК:

_______________/ _________________          __________________/  _____________
  М.П.                                                                   М.П. (при наличии)

