Описание объекта закупки

на оказание услуг по экспертизе результатов исполнения государственного контракта, а также отдельных этапов исполнения контракта на выполнение работ по развитию единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ»

- Общие требования

  - Государственный заказчик: федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

  - Предмет закупки: оказание услуг по экспертизе результатов исполнения государственного контракта, а также отдельных этапов исполнения контракта 
на выполнение работ по развитию единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ» от 15 июля 2025 г. № М25-0025 (далее – ЕИС «Стройкомплекс.РФ», Система).

  - Получатель: Минстрой России.

  - Исполнитель: организация, оказывающая по государственному контракту (далее – Контракт) услуги по экспертизе результатов исполнения государственного контракта на выполнение работ по развитию ЕИС «Стройкомплекс.РФ» 
от 15 июля 2025 г. № М25-0025 (далее – Услуги).

  - Поставщик: организация, выполнение работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию ЕИС «Стройкомплекс.РФ» от 15 июля 2025 г. № М25-0025 (далее – контракт на Систему).

  - Сроки оказания Услуг: со дня заключения Контракта по 25декабря 2026 г. (включительно).

В рамках исполнения Контракта Исполнитель должен оказать Услуги по запросу Государственного заказчика из перечня объектов экспертизы, указанных в Таблице 1.

Таблица 1 - Перечень объектов экспертизы

| № п/п | Наименование работ | Описание работ поставщика | Состав услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение опытной эксплуатации | Опытная эксплуатация программного обеспечения. | - Отчет о проведении инструктажа пользователей; - Журнал опытной эксплуатации; - Отчет о проведении опытной эксплуатации; - Проект акта о завершении опытной эксплуатации; - Программа и методика приемочных испытаний; |
| 1.2 | Проведение приемочных испытаний | Приемочные испытания. | - Протокол приемочных испытаний; - Проект акта о приемке системы в эксплуатацию; - Актуализированные версии документов «Руководство пользователя» и (или) «Руководство администратора» - (по запросу Получателя); |
| 1.3 | Подготовка и проведение аттестационных испытаний. | Аттестационные испытания | - Отчет о проведении квалификационного тестирования; |

Технические требования к оказанию Услуг, которые Исполнитель должен оказать в рамках исполнения Контракта, приведены в разделе 4 настоящего Описания объекта закупки.

  - Перечень мест оказания Услуг, а также адреса мест оказания Услуг приведены в Таблице 2.

Таблица 2 - Места оказания Услуг

| № п/п | Наименование мест оказания Услуг | Адреса мест оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минстрой России | г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 23 |
| 2. | Площадка Исполнителя | По месту нахождения Исполнителя |

- Цели и задачи оказания Услуг

2.1 Цели оказания Услуг: обеспечение следования положениям статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающимся необходимости проведения Государственным заказчиком экспертизы результатов исполнения государственных контрактов, заключенных в целях обеспечения нужд Получателя, а также повышение качества результатов исполнения государственных контрактов, связанных с развитием информационных систем.

2.2 Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Описания объекта закупки целей Исполнителем должны быть решены следующие задачи по экспертизе контракта на Систему:

1) экспертная оценка предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных заключенным контрактом на Систему, в части их соответствия описанию объекта закупки (техническим требованиям) к подлежащему экспертизе контракту на Систему;

2) экспертная поддержка мероприятий по приемке результатов, предусмотренных контрактом на Систему.

- Область применения Услуг

Результаты оказанных Исполнителем Услуг предназначены для использования Государственным заказчиком и Получателем при решении задач по приемке Системы.

- Требования к оказанию Услуг

  - Общие требования к оказанию Услуг

Услуги по экспертизе документации Исполнитель оказывает на основании запросов в виде официальных писем с пакетом документов, полученных от Государственного заказчика из перечня объектов экспертизы, указанных в Таблице 1 и полученных по итогам предоставления соответствующего пакета документов по контракту на Систему.

Запрос Государственного заказчика содержит требования к Исполнителю провести экспертную оценку одного или нескольких объектов экспертизы, указанных в Таблице 1 настоящего Описания объекта закупки, а также (при необходимости) принять участие 
в одном или нескольких мероприятиях (не более 3) по приемке результатов по контракту 
на Систему.

В качестве объектов экспертизы выступают результаты, предусмотренные контрактом на Систему, включая отчетную документацию о выполненных работах 
по развитию ЕИС «Стройкомплекс.РФ», не включая документацию в части информационной безопасности (за исключением отчета аттестационных испытаний). Конкретный перечень результатов, подлежащих экспертизе в рамках направленного запроса, определяется непосредственно в запросе Государственного заказчика с учетом наименования работ и полноты сведений по составу Услуг, указанных в Таблице 1 настоящего Описания объекта закупки (к экспертизе принимается полный комплект документов, указанный в составе Услуг).

Вместе с запросом на экспертизу Государственный заказчик передает Исполнителю объекты, подлежащие экспертизе, в электронном виде. При этом Исполнитель имеет право запрашивать у Государственного заказчика дополнительные необходимые материалы, относящиеся к предмету экспертизы, если они требуются 
для оказания Услуг.

Предметом экспертизы является определение соответствия результатов, предусмотренных контрактом на Систему, описанию объекта закупки (техническим требованиям) к подлежащему экспертизе контракту на Систему.

Предмет экспертизы выражается в круге вопросов, на которые должен ответить эксперт, или в круге обстоятельств, которые должны быть установлены.

При оказании Услуг в соответствии с запросами Государственного заказчика Исполнитель должен провести экспертизу результатов, предусмотренных заключенным контрактом на Систему.

Результатом оказания Услуг являются подготовленные Исполнителем экспертные заключения по каждому объекту экспертизы по каждому предмету экспертизы 
в соответствии с запросом Государственного заказчика (далее – Экспертные заключения).

Экспертные заключения, включая приложения к ним, должны быть прошиты 
и пронумерованы, заверены подписью руководителя Исполнителя и печатью Исполнителя. Фотографии, прилагаемые к Экспертным заключениям, должны иметь сопроводительные записи о месте и дате их получения.

Экспертные заключения должны включать:

- время и место проведения экспертизы;

- основания проведения экспертизы;

- сведения об Исполнителе и эксперте (-ах) (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание), которому (-ым) поручено проведение экспертизы;

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

- сведения об объекте экспертизы;

- сведения о предмете экспертизы;

- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

- недостатки, выявленные в ходе проведения экспертизы;

- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов 
по поставленным вопросам, рекомендации.

Запросы Государственного заказчика и Экспертные заключения должны передаваться в установленном порядке посредством направления официальных писем.

Исполнитель должен проводить исследования объективно, на строго практической основе, в пределах соответствующей специальности эксперта, всесторонне и в полном объеме, с учетом действующих норм права Российской Федерации.

Экспертные заключения должны основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых практических данных.

Экспертные заключения должны быть выполнены в редакторе «MS Word» 
и передаваться Государственному заказчику с сопроводительными письмами 
в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре. По окончании оказания Услуг Исполнитель должен представить все направленные Государственному заказчику отсканированные Экспертные заключения, а также письма в электронном виде на материальном носителе в формате «.PDF».

  - Требования к экспертной оценке результатов, предусмотренных контрактом на Систему

В процессе проведения экспертиз результатов, предусмотренных контрактом 
на Систему, Исполнитель должен по запросу Государственного заказчика проверить соответствие предметов экспертизы, объектов экспертизы положениям контракта 
на Систему.

В соответствии с запросами на экспертизу Государственного заказчика Исполнитель должен проводить оценку результатов, предусмотренных контрактом 
на Систему.

В качестве предметов экспертизы может выступать соответствие объекта экспертизы одному или нескольким положениям описания объекта закупки (технических требований) к подлежащему экспертизе контракту на Систему.

В Экспертном заключении должны быть указаны выявленные нарушения требований описания объекта закупки (технических требований) к контракту 
на Систему (в случае их наличия), а также выводы относительно возможности приемки результатов по контракту на Систему.

В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований описания объекта закупки (технических требований) к контракту на Систему, 
не препятствующие приемке результатов работ по контракту на Систему, в Экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, 
в том числе с указанием срока их устранения.

Все испытания осуществляются на технических и программных ресурсах, предоставляемых Поставщиком или Получателем. Предоставление Исполнителем технических или программных ресурсов в целях проведения испытаний 
не предусматривается.

  - Требования к экспертной поддержке мероприятий по приемке результатов, предусмотренных контрактом на Систему

При осуществлении экспертной поддержки мероприятий по приемке результатов, предусмотренных контрактом на Систему, Исполнитель в соответствии с запросом Государственного заказчика должен провести предварительную оценку подлежащих приемке результатов по контракту на Систему, являющихся объектами экспертизы, 
и подготовить Экспертные заключения в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Описания объекта закупки.

- Сроки направления запросов и объемы оказания Услуг

Срок направления запросов Государственного заказчика на проведение экспертиз: с даты подписания Контракта по 20 июля 2026 года.

Экспертную оценку результатов по контракту на Систему, а также экспертную поддержку мероприятий по приемке результатов, предусмотренных контрактом 
на Систему, Исполнитель должен проводить в течение всего срока оказания Услуг. 
После завершения срока оказания Услуг, в рамках гарантийного периода (3 месяца с даты подписания документов о приемке Государственным заказчиком) Государственный заказчик может потребовать от Исполнителя проведения не более 2 (двух) повторных экспертиз соответствующих объектов экспертиз (по запросам на проведение экспертиз, направленным в сроки, установленные в абзаце первом настоящего пункта 5), в ходе которой Исполнитель должен:

- проверить внесение новых изменений, а также их соответствие требованиям контракта на Систему;

- проверить устранение ранее представленных замечаний.

Повторная экспертиза в рамках гарантийного периода не учитывается в качестве отдельной Услуги из общего числа (объема) Услуг, указанного в Таблице 1 пункта 1.6 настоящего Описания объекта закупки, и оплате не подлежит.

Срок подготовки одного Экспертного заключения должен составлять 
не более 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса на экспертизу 
от Государственного заказчика при условии предоставления Исполнителю объекта, подлежащего экспертизе, и иных запрошенных им материалов или при условии предоставления Исполнителю доступа к объекту экспертизы. В случае 
если Исполнителю не предоставлен объект, подлежащий экспертизе, и иные запрошенные им материалы или в случае отсутствия у Исполнителя доступа к объекту экспертизы, срок оказания Услуг приостанавливается до даты их получения. День получения запроса Государственного заказчика, объекта экспертизы либо доступа к нему и иных материалов не включается в указанный срок подготовки Экспертного заключения.

В случае если объект экспертизы в части предмета экспертизы составляет более 1000 (одной тысячи) страниц, срок подготовки соответствующего Экспертного заключения может быть увеличен и согласовывается Исполнителем с Государственным заказчиком и Получателем в отдельном порядке, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.