Контракт №_____

работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

(Работы по текущему ремонту санузла)

Идентификационный код закупки (ИКЗ) – 261420600772042050100100340000000244

| г. Кемерово | «____» _______________ 2026 года |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Кана Сергея Людовиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (Объявление о закупке: ___________________ №____________________ от _______________, протокол № ___________________ от ____________г., Официальный сайт ЕАТ https://agregatoreat.ru/) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - На основании Контракта, Подрядчик обязуется в сроки и в порядке, которые установлены и определены Контрактом, по заданию Заказчика, для удовлетворения нужд последнего выполнить работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие (Работы по текущему ремонту санузла) (далее – Работа), и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется, принять результат Работы и оплатить его.

  - Задание Заказчика, указанное в пункте 1.1. Контракта, изложено в Приложении №1 «Техническое задание» (далее – Техническое задание), которое является неотъемлемой частью Контракта.

  - Сведения о наименовании Работ и цене единицы Работ изложены в Приложении №2 «Спецификация» (далее – Спецификация), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта, определяющим объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования.

  - Подрядчик может привлекать третьих лиц (далее - субподрядчики) для выполнения Работ на основании Контракта. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком персональную ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков, в том числе за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Контракта, материальный ущерб, причиненный субподрядчиком или его работниками.

  - При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте.

  - Контрактом не предусмотрены отдельные этапы выполнения Работ.

- Цена Контракта

  - Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена Контракта составляет _____ (_____) рубл__ ___ копе___, в том числе НДС – ___%, _____ (_____) рублей ___ копеек. Или Цена Контракта составляет _____ (_____) рубл__ ___ копе___. В цене Контракта НДС не предусмотрен на основании части __ статьи ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

  - Источник финансирования Контракта – Средства бюджетного учреждения (КБК 00000000000000000244).

Банковское сопровождение контракта не предусматривается. Казначейское сопровождение не предусматривается.

  - Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Цена Контракта включает в себя:

    - Стоимость Работ, оборудования, товаров и материалов, используемых Подрядчиком при выполнении Работ на основании Контракта; прибыль Подрядчика; расходы на транспортировку материалов и имущества, используемых Подрядчиком при выполнении Работ на основании Контракта, до места, в котором надлежит выполнение Работ на основании Контракта, в том числе подъем и/или спуск этих материалов и этого имущества; стоимость погрузок и разгрузок материалов и имущества Подрядчика, используемых для выполнения Работ на основании Контракта; расходы на сертификацию материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ на основании Контракта, которая подлежит осуществлению на основании и в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

    - Все иные возможные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Контракта, в том числе, но не ограничиваясь, расходами по оплате налогов (в том числе НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; расходами по оплате страховых премий и иных платежей Подрядчика как страхователя; все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в период действия Контракта в связи с исполнением и/или ненадлежащим исполнением Контракта. Риск удорожания стоимости материалов и работ в течение всего срока действия настоящего Контракта несет Подрядчик.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и Контрактом:

    - Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.

    - Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

  - Подрядчик, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Подрядчиком такого налога. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС

  - В случае уменьшения Министерству здравоохранения Российской Федерации ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Стороны вправе по своему соглашению изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) количество выполняемых работ (п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ).

- Место выполнения Работ

  - Конкретные места, в которых на основании Контракта должны быть выполнены Работы, (далее – Объект) указаны в Техническом задании.

- Сроки выполнения Работ и периоды, в течение которых могут быть выполнены Работы

  - Контрактом установлены следующие сроки выполнения Работ:

    - Начальный срок выполнения работ: Подрядчик должен приступить к выполнению Работ в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения (подписания) Контракта;

    - Конечный срок выполнения Работ: Подрядчик должен завершить выполнение Работ и сдать надлежащий результат Работ Заказчику в течении 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения (подписания сторонами) Контракта. В том случае, если последний день срока, установленного настоящим пунктом, приходится на нерабочий день, днем окончания этого срока считается первый, следующий за таким днем рабочий день.

  - Работы могут выполняться только в течение рабочего дня, установленного у Заказчика. Нерабочими днями Заказчика являются дни, которые установлены такими днями законодательством и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. Рабочее время, установленное у Заказчика, с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (Кемеровское время).

  - Выполнение на Объекте сварочных и/или огневых работ Подрядчик обязан прекращать за 4 (часа) до конца рабочего времени, установленного у Заказчика.

  - Выполнение Работ в нерабочие дни и в нерабочее время возможно по согласованию с Заказчиком. В случае необходимости выполнения Работ в вечернее время, место выполнения Работ должно быть хорошо освещено за счет сил и средств Подрядчика.

  - Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы на основании Контракта. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик вправе принять досрочно выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Досрочное выполнение Работ не влечет увеличение цены Контракта и/или возникновение у Заказчика обязанности оплатить Контракт в большем размере, по сравнению с размером, установленным Контрактом.

  - Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, результат работ по истечении конечного срока выполнения Работ.

  - Во всех случаях, когда конечный срок выполнения Работ истек, а результат работ Заказчиком не принят, данное обстоятельство является безусловным основанием для применения (начисления, удержания, взыскания) к Подрядчику неустоек (штрафа, пени), независимо от согласия Заказчика принять результат Работ полностью или частично.

  - Дополнительные требования к срокам выполнения Работ и периодам, в течение которых могут быть выполнены Работы установлены в Техническом задании.

- Порядок выполнения Работ

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему, а также с соблюдением требований, установленных федеральными законами, СП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации в отношении данного вида работ. Квалификация работников, привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ (далее – Работники), должна соответствовать требованиям, которые предъявляются при выполнении такого вида работ.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – силами и средствами Подрядчика, с использованием имущества, товаров и материалов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта. Доставка, разгрузка, подъем и/или спуск на этаж, на котором на основании Контракта выполняются Работы, имущества, товаров и материалов Подрядчика, выполняется силами и средствами Подрядчика и за его счет.

Виды и количество используемых при выполнении работ товаров, материалов и оборудования, а также требования к их качеству определены в Техническом задании.

Обеспечение работ необходимыми строительными материалами и оборудованием осуществляет Подрядчик.

Все товары, материалы, используемые для выполнения на основании Контракта Работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не использовавшимися в демонстрационных целях, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, и иметь сертификаты (декларации) соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости). Все оборудование, машины, транспорт, имущество, используемые Подрядчиком для выполнения на основании Контракта работ, должны быть исправными, при необходимости прошедшими испытания либо проверку.

Подрядчик обязуется предоставлять и использовать для выполнения Работ только товары, материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе требовать предоставления документов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные товары, материалы. Данные документы должны быть переданы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования.

Если Подрядчиком предоставлены товары, материалы, в отношении которых у него нет права собственности, он обязан их заменить в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право собственности на материалы.

При выполнении Работ допускается (за исключением случаев, которые предусмотрены статьей 14 Федерального закона №-44-ФЗ), по согласованию с Заказчиком, использование товаров и материалов, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товаров и материалов, указанных в Контракте.

  - Исключением из условия, установленного пунктом 5.2. Контракта, является обязанность Заказчика, в пределах, в объеме и в размере, необходимых для исполнения Контракта, обеспечить за свой счет Подрядчика или осуществить следующие действия:

    - По заявке Подрядчика ознакомить его с правилами внутриобъектового и пропускного режимов на объектах Заказчика;

    - В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, обеспечить Подрядчику доступ на территорию и в помещения Объектов;

    - В рабочее время, установленное у Заказчика, в соответствии с положением о пропускном и внутриобъектовом режимах, установленных Заказчиком, возможностью завоза на Объект и вывоза с Объекта имущества и материалов, необходимых для выполнения Работы на основании Контракта. Принадлежность имущества и материалов, указанных в настоящем пункте, определяется на основании документов, составленных Подрядчиком с целью перемещения этого имущества со склада Подрядчика на Объект.

    - По заявке Подрядчика обеспечить возможность для подъезда автотранспорта на территорию Заказчика, если это необходимо для выполнения Работ, выполнения иных обязательств Подрядчика по Контракту;

  - Подрядчик может привлекать третьих лиц (далее - субподрядчики) для выполнения Работ на основании Контракта. В этом случае на субподрядчика распространяются условия настоящего Контракта, включая обязанности, установленные для Подрядчика.

Ответственность за действия, бездействие субподрядчика (его работников), в том числе за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Контракта, за убытки, вред, причиненные субподрядчиком (его работниками), иные последствия, наступившие в результате действий, бездействия субподрядчика (его работников), а также в связи с участием субподрядчика, несет Подрядчик.

О привлечении субподрядчика к исполнению Контракта Подрядчик уведомляет Заказчика письменно в порядке, установленном Контрактом.

  - Подписанием Контракта Подрядчик признает и подтверждает достаточность и пригодность исходных данных (информации) для надлежащего выполнения Подрядчиком Работ, обязанностей, установленных для него Контрактом.

  - После подписания Контракта Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность и/или непригодность исходных данных (информации) в качестве обоснования просрочки выполнения Работ, невыполнения и/или невозможности выполнения обязательств, установленных Контрактом.

  - В случае, когда нарушение конечного срока выполнения Работ, стало возможным по причине недостаточности и/или непригодности исходных данных, Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по Контракту.

  - Учитывая, что объекты Заказчика являются объектами, в отношении которых Постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, для соблюдения работниками Подрядчика пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Заказчиком на объектах, Подрядчик обязан в течении 3 (трех) календарных дней с момента заключения (подписания сторонами) Контракта вручить Заказчику:

    - Заверенные уполномоченным лицом Подрядчика и скреплённые печатью Подрядчика (при наличии) списки лиц, которые будут непосредственно задействованы при выполнении Работ на объектах Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность.

    - Заверенные уполномоченным лицом Подрядчика и скреплённые печатью Подрядчика (при наличии) списки транспортных средств, спецтехники, иной техники (далее – ТС), которые будут непосредственно задействованы при выполнении Работ на Объектах, с указанием марок (моделей) ТС, государственных регистрационных знаков.

    - Заверенные уполномоченным лицом Подрядчика и скреплённые печатью Подрядчика (при наличии) списки лиц, уполномоченных Подрядчиком действовать от его имени в ходе исполнения Контракта (при необходимости), с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, с приложением документов или их заверенных копий, подтверждающих полномочия действовать от имени Подрядчика, содержащий контактную информацию для оперативной связи (номера телефонов, адрес места нахождения, адрес электронной почты).

    - В процессе исполнения Контракта Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменять состав лиц, указанных в списках, предусмотренных пунктами 5.8.1.-5.8.3. Контракта. В случае внесения изменений в списки, Подрядчик направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня таких изменений Заказчику уточненные списки.

  - Невыполнение Подрядчиком требования, установленного пунктом 5.8. Контракта, является безусловным основанием для Заказчика отказать Подрядчику, лицам, не указанным в списках, предусмотренных пунктами 5.8.1.-5.8.3. Контракта, в допуске на Объекты.

  - Нарушение Подрядчиком условий Контракта в связи с тем, что Заказчик исполнил обязанность, установленную для него пунктом 5.9. Контракта, является виной Подрядчика и влечет для Подрядчика ответственность в форме штрафа, установленного пунктом 11.3.3. Контракта.

  - В процессе выполнения Работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими Работниками требований положений о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, действующих у Заказчика.

  - Подрядчик должен выполнять Работы с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. Ответственным за соблюдение требований безопасного выполнения Работ является Подрядчик.

  - Подрядчик самостоятельно, под свою ответственность и по своему усмотрению обеспечивает охрану труда лиц, указанных в списках, предусмотренных в п. 5.8. Контракта, при их нахождении на территории Объектов, принимает меры по защите их жизни и здоровья. Заказчик не обязан обеспечивать охрану труда, защиту жизни и здоровья указанных лиц.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за оформление трудовых и/или гражданско-правовых отношений со своими Работниками, в т.ч. с иностранными гражданами (наличие разрешений на работу, разрешений на привлечение иностранных работников к работе, наличие регистрации и т.д.).

  - В соответствии со статьей 1068 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за нанесение ущерба по причине ненадлежащего выполнения Работ, а также возмещает вред или ущерб, причиненный третьим лицам его Работниками при исполнении обязанностей в рамках выполнения Работ по Контракту. В случае порчи имущества Заказчика при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить все затраты Заказчика, связанные с возмещением ущерба.

  - Установка на Объектах и на прилегающей к Объектам территории временных сооружений, строительной техники, грузоподъемных механизмов, контейнеров-накопителей мусора, используемых Подрядчиком, осуществляется Подрядчиком только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.

  - При выполнении работ Подрядчик своими силами и средствами и за свой счет поддерживает чистоту и порядок на Объектах и на прилегающей к Объектам территории в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативами и правилами, в том числе осуществляет ежедневную уборку строительного и иного мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства Российской Федерации в части:

    - Хранения на Объекте и на прилегающей к Объекту территории мусора и иных отходов, образовавшихся при выполнении Работ;

    - Вывоза мусора и иных отходов, образовавшихся при выполнении Работ;

    - Наличия у Подрядчика Контракта на утилизацию мусора и иных отходов, образовавшихся при выполнении Работ.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров, строительных, расходных и иных материалов, оборудования, машин, транспорта, иного имущества, используемых Подрядчиком на Объекте при выполнении Работ, несет Подрядчик.

Заказчик не обеспечивает и не несет ответственность за сохранность товаров, строительных, расходных и иных материалов, оборудования, машин, транспорта, иного имущества, принадлежащих Подрядчику и находящихся на территории Заказчика.

  - Подрядчик обязан принимать по требованию Заказчика участие в проведении контрольных проверок процесса выполнения Работ, результата Работ, проводимых контролирующими органами и организациями.

  - Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

  - Подрядчик обязан осуществлять выполнение Работ в соответствии с указаниями Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик не вправе в ходе осуществления Работ выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности Работ.

  - Подрядчик обязан максимально экономно использовать ресурсы и имущество, в случае их предоставления Заказчиком для выполнения Работ на основании Контракта, в том числе воду, электроэнергию и т.д..

  - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

    - недостаточности, непригодности для надлежащего выполнения Работ исходных данных (информации);

    - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

    - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результата выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

  - Приостановление выполнения Работ в соответствии с п. 5.24.1. Контракта не влечет изменение конечного срока выполнения Работ, установленного пунктом 4.1. Контракта.

  - Предупреждение Заказчика об обстоятельствах, установленных пунктом 5.24. Контракта, осуществляется путем направления Подрядчиком Заказчику письменного уведомления о приостановке Работ с подробным и конкретным описанием причин приостановки выполнения Работ, возможных неблагоприятных последствий для Заказчика, с предложениями о мероприятиях, необходимых для восстановления Работ.

  - Заказчик в течение не более пяти рабочих дней с момента получения предупреждения Подрядчика должен решить вопрос о дальнейшем исполнении Контракта, дать Подрядчику соответствующие указания. По результатам рассмотрения уведомления Подрядчика, направленного в соответствии с пунктом 5.26. Контракта, причины приостановления Подрядчиком выполнения Работ Заказчиком могут быть признаны необъективными, о чем Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление. В этом случае приостановление выполнения Работ Подрядчиком не влечет изменение конечного срока выполнения Работ, установленного пунктом 4.1. Контракта.

  - Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.5.24. Контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения установленного Контрактом срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

  - При выполнении Работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность инженерных сетей, сооружений, зеленых насаждений, иного имущества Заказчика, в зоне выполнения Работ.

  - Подрядчик обязан по завершении Работ уведомить Заказчика об их готовности и о планируемой дате приема-передачи результатов выполненных Работ и документов, предусмотренных Контрактом.

  - По окончании работ, до подписания документов о приемке, Подрядчик собственными силами и средствами должен осуществить окончательную уборку от последствий реализуемых работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов), освободить Объекты и прилегающую к ним территорию от принадлежащего Подрядчику оборудования, инструментов, строительных материалов и так далее, временных построек и сооружений, строительной и иной техники, убрать весь строительный мусор, образовавшийся при выполнении Работ без чего работы не могут считаться законченными.

  - Заказчик (его уполномоченный представитель) в любое время имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, проверять ход и качество выполнения работ. Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставить разъяснения относительно выполненных работ, а также документы или их копии, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям, установленных Контрактом. Подрядчик обязан предоставить запрашиваемые информацию и документы в срок не более трех рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Дополнительные требования к Работам, порядку выполнения Работ установлены в Техническом задании.

- Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

  - Приемка Работ, выполненных Подрядчиком на основании Контракта, осуществляется по факту выполнения этих Работ.

Частичная приемка результата Работ не допускается, за исключением случаев согласия Заказчика осуществить частичную приемку.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. При просрочке передачи или приемки результата Работ риск гибели или повреждения результата Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

  - Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания Работ Подрядчик в простой произвольной письменной форме должен уведомить Заказчика о готовности сдать результат выполненных Работ. Заказчик в присутствии Подрядчика производит осмотр выполненных работ, а также проверку наличия документов, подтверждающих качество использованных материалов. При обнаружении Заказчиком отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в работе, Заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика путем составления акта проверки качества и объема выполненных работ. В случае отсутствия или неявки на осмотр Подрядчика или отказа Подрядчика от подписания акта, об этом делается отметка, акт подписывается в одностороннем порядке и направляется Подрядчику в порядке, установленном Контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта.

  - Для приемки выполненных Работ с целью подтверждения объемов и качества фактически выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, с целью подтверждения качества товаров и материалов, использованных Подрядчиком при выполнении Работ, Подрядчик представляет Заказчику следующий комплект документов:

- Сертификаты соответствия, декларации соответствия, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов, в случае если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Технические паспорта и документы, удостоверяющие качество изделий, конструкций, применяемых для выполнения Работ;

- Иные документы, предусмотренные Техническим заданием, в том числе акты освидетельствования скрытых работ;

- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в отношении видов работ, предусмотренных Контрактом.

  - С целью исполнения условия, определенного пунктом 6.1. Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Работ, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем конечного срока выполнения Работ, определенного пунктом 4.1.2. Контракта, Подрядчик, с учетом требования, установленного пунктом 6.3. Контракта, вручает Заказчику:

    - Два экземпляра акта о приемке выполненных работ, составленных по форме № КС-2, подписанные Подрядчиком и скрепленные печатью Подрядчика.

    - Два экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме № КС-3, подписанные Подрядчиком и скрепленные печатью Подрядчика.

    - Подлинный экземпляр счета, подписанный Подрядчиком, который, в том числе, должен содержать: реквизиты Контракта; перечень выполненных на основании Контракта Работ, наименование которых должно быть идентичным наименованию, указанному в Контракте. Заключение Контракта является письменным согласием Сторон, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, о том, что Подрядчик не составляет счета-фактуры на основании Контракта ИЛИ Подписанные Подрядчиком два подлинных экземпляра счета-фактуры.

    - Документы, указанные в пункте 6.4. Контракта, предоставляются Подрядчиком в подлинных экземплярах по адресу Заказчика: г. Кемерово, ул. Ворошилова, дом 22А, кабинет 022.

  - В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, установленных для него пунктами 6.3., 6.4. Контракта, Работы считаются не выполненными, приемка Работ не может быть начата, а Заказчик приобретает право требовать от Подрядчика оплатить штраф, предусмотренный пунктом 11.3.3. Контракта.

  - Положения, установленные пунктами 6.1., 6.2. Контракта, не является препятствием для Заказчика в любой момент срока, установленного пунктом 4.1. Контракта, осуществлять контроль соответствия Работ и используемых при выполнении Работ материалов требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему.

  - Несоответствие Работ и/или используемых при выполнении Работ материалов требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, выявленные Заказчиком на основании пункта 6.7. Контракта, оформляются Заказчиком в форме претензии, направляемой Подрядчику в течении 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем, в который был выявлен факт несоответствия, в порядке, который определен разделом 10. Контракта.

  - Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем исполнения Подрядчиком обязанностей, установленных пунктами 6.2., 6.3., 6.4. Контракта, Заказчик рассматривает результаты исполнения Контракта на предмет их соответствия требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, осуществляет приемку выполненных Работ, проводит экспертизу результатов исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

  - Результат выполненных Работ должен соответствовать условиям Контракта и приложений к нему, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к выполнению работ соответствующего рода и вида.

  - Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком на основании Контракта Работ требованиям, установленных Контрактом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставить разъяснения относительно этих Работ, а также документы или их копии, подтверждающие соответствие этих Работ требованиям, установленных Контрактом. Требование Заказчика о предоставлении разъяснений и документов, предусмотренное настоящим пунктом, предъявляется в порядке, который установлен разделом 10. Контракта. Запрашиваемые в соответствии с настоящим пунктом информация и документы должны быть предоставлены Подрядчиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза выполненных Работ. Расходы на проведение экспертизы несёт Подрядчик.

  - Результатом действий Заказчика, определенных пунктом 6.8. Контракта может являться:

    - Принятие результатов, выполненных на основании Контракта Работ путем подписания Заказчиком актов, указанных в пункте 6.4. Контракта;

    - Отказ Заказчика подписать все акты или любой из актов, указанных в пункте 6.4. Контракта, и направление Подрядчику претензии, которая должна содержать сведения об отказе Заказчика принять результаты Работ; перечень недостатков результатов выполненных Работ, наличие которых послужило основанием для отказа принять результат Работ; сведения о сроках, в течение которых Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить эти недостатки.

  - Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

  - При наличии обстоятельства, установленного пунктом 6.11.1. Контракта, Заказчик, не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, определенного пунктом 6.8. Контракта, направляет Подрядчику по адресу, указанному в разделе 19. Контракта, один экземпляр каждого подписанного Заказчиком акта.

  - При наличии обстоятельства, определенного пунктом 6.11.2. Контракта, Заказчик, не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, определенного пунктом 6.8. Контракта, направляет Подрядчику, в порядке, который установлен разделом 10. Контракта, претензию, указанную в пункте 6.11.2. Контракта.

  - При наличии обстоятельства, предусмотренного пунктом 6.11.2. Контракта, Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком в претензии, за свой счет и своими силами устранить недостатки результатов выполненных Работ, указанные в претензии, если эти недостатки являются устранимыми. Устранение дефектов (недостатков) выполненных Работ производится Подрядчиком без дополнительной оплаты.

  - Принятие результата, полученного при удовлетворении Подрядчиком претензии, указанной в пункте 6.11.2. Контракта, осуществляется в порядке, который установлен условиями Контракта, начиная с пункта 6.1. Контракта по пункт 6.11. Контракта включительно.

  - Заказчик независимо от проверки качества выполненных Работ при приемке имеет право актировать скрытые недостатки выполненных Работ, если такие недостатки будут выявлены в течение гарантийного срока. Под скрытыми недостатками Работ признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены в ходе обычной для данного вида работ проверки и выявлены в процессе эксплуатации.

  - При нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, Заказчик вправе принять выполненные Работы, при этом срок выполнения Работ не продляется, и Подрядчик несет ответственность за нарушение срока исполнения обязательств по Контракту в соответствии с разделом 11 Контракта.

  - Если Подрядчик не исполнит обязанность, установленную пунктом 6.15. Контракта, в полном объеме или в части в установленный срок, Заказчик приобретает право по своему усмотрению:

    - Предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных Заказчиком убытков.

    - Предъявить Подрядчику требование о расторжении Контракта.

    - Уменьшить оплату по Контракту соразмерно стоимости Работ, которые не соответствуют требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему.

  - Заказчик вправе не принимать и не оплачивать результат Работ по истечении конечного срока выполнения Работ и сдачи результата работ Заказчику.

  - Обязательства Подрядчика по выполнению Работ прекращаются:

- с момента выполнения Работ в полном объеме и принятия таких Работ (результата Работ) Заказчиком без замечаний, путем подписания и размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком;

- или с момента расторжения Контракта по различным основаниям.

  - Работы считаются выполненными, результат Работ считается принятым с момента наступления события, определенного пунктом 6.11.1. Контракта.

- Экспертиза Работ

  - Для проверки Работ на соответствие требованиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных Работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

  - Результат экспертизы, проведенной Заказчиком своими силами, оформляется:

    - В случае выявления соответствия Работ требованиям Контракта и приложений к нему, в форме и в порядке, который установлен пунктом 6.11.1. Контракта. При необходимости, Заказчиком может быт составлено экспертное заключение в виде отдельного документа, который подписывается уполномоченным сотрудником Заказчика.

    - В случае выявления несоответствия Работ требованиям Контракта, в форме и в порядке, который установлен разделом 6. Контракта.

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований установленными федеральными законами, СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации в отношении данного вида работ. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков (дефектов), выявленных при выполнении Работ, приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

  - Гарантии качества распространяются на все результаты Работ, полученные при исполнении Контракта. Срок гарантийных обязательств Подрядчика на результаты Работ, полученные при исполнении Контракта, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня наступления события, установленного пунктом 6.11.1 Контракта.

  - Гарантийный срок на товары, материалы, конструкции, изделия, оборудование, использованные Подрядчиком при выполнении на основании Контракта Работ, устанавливается согласно законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные поставщиками или производителями товаров, материалов, конструкций, изделий, оборудования, использованных Подрядчиком при выполнении на основании Контракта Работ.

  - Если в период гарантийного срока, определенного пунктом 8.2. Контракта и/или пунктом 8.3. Контракта, Заказчик установит, что в выполненных Работах появились дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, в том числе скрытые недостатки работ, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик обязан своими средствами и за свой счет устранить эти дефекты, недоделки и другие недостатки. Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, который установлен разделом 10. Контракта.

Под «скрытыми недостатками работ» в рамках настоящего Контракта понимается: несоответствие качества выполненных Работ и/или материалов требованиям государственных стандартов, СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, выполнение Работ с отступлениями от условий настоящего Контракта, что привело к ухудшению результата работы, иные недостатки, которые не могли быть выявлены при обычном способе приёмки результата Работ.

  - Не позднее 10-го рабочего дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт.

  - В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.

  - Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

  - В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (дефектов) результата работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования от Заказчика, если последний представит документы, подтверждающие расходы.

  - С момента направления уведомления, указанного в пункте 8.5. Контракта, гарантийные сроки, определенные пунктом 8.2. Контракта и/или пунктом 8.3. Контракта, продлеваются на срок, который прошел с момента направления уведомления, указанного в пункте 8.5. Контракта, до момента подписания Сторонами документов, которые содержат сведения о факте устранения дефектов и/или недостатков, указанных в пункте 8.4. Контракта.

  - В случае, если дефекты и/или недостатки, указанные в пункте 8.4. Контракта, причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, Подрядчик гарантирует возмещение убытков в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик не несет гарантийной ответственности за дефекты и/или недостатки, указанные в пункте 8.4. Контракта, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, или если они произошли в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений результата Работ без письменного согласия Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

    - Подрядчик не находится в процессе ликвидации, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении Подрядчика не введена ни одна из процедур банкротства, предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

    - На день заключения Контракта деятельность Подрядчика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - У Подрядчика отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Контракта не принято.

    - Сведения о Подрядчике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - У Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

    - В течение двух лет, предшествовавших заключения Контракта, Подрядчик не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Обладание Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

    - Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Подрядчиком;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Подрядчиком;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Подрядчиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

    - Подрядчик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

    - Подрядчик не является иностранным агентом;

    - У Подрядчика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

  - В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

- Порядок оплаты выполненных Работ

  - Оплата по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, сведения о котором указаны в разделе 19. Контракта.

  - В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем наступления события, определенных пунктом 6.11.1. Контракта, Заказчик оплачивает Подрядчику сумму, равную стоимости принятого Заказчиком результата Работ, сведения о которой изложены в акте, указанном в пункте 6.4.1. Контракта.

  - Общая сумма платежей, осуществляемых Заказчиком на основании Контракта, не может превышать стоимости принятого Заказчиком результата Работ.

  - Оплата производится за фактически надлежащим образом выполненные Работы. Выполненные на основании Контракта Работы, результат которых не принят Заказчиком, оплате не подлежат.

  - В случае, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, без ухудшения качества Работ, то экономия остается у Заказчика (ст. 710 ГК РФ).

  - В случае установления Заказчиком и (или) контрольным органом несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в контракте, фактически выполненным объемам работ, а также их стоимости в результате указания в контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами, в том числе нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения требования Заказчика.

  - Обязанность Подрядчика, установленная для него пунктом 9.7. Контракта, считается исполненной в момент поступления денежных средств на счет Заказчика, сведения о котором указаны в разделе 19. Контракта

  - В случае изменения у Подрядчика реквизитов, указанных в разделе 19. Контракта и используемых для осуществления оплаты, указанной в пункте 9.1. Контракта, Подрядчик обязан в течение дня, следующего за днем возникновения этих изменений, инициировать внесение соответствующих изменений в Контракт. В противном случае все риски, связанные оплатой Заказчиком Контракта, несет Подрядчик.

  - Обязанность Заказчика по оплате принятого Заказчиком результата выполненных на основании Контракта Работ считается исполненной в момент списания соответствующих денежных средств с его счета, указанного в разделе 19. Контракта.

- Порядок предъявления претензий и требований, направления извещений

  - На основании пункта 2 статьи 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны достигли соглашение о следующем:

    - Заявки, запросы, требования, претензии, уведомления, извещения, акты, иные документы, подлежащие направлению Заказчиком Подрядчику на основании Контракта, могут быть направлены Заказчиком Подрядчику с адресов электронной почты miller.ss@kemsma.ru, glav_engineer@kemsma.ru, kemsma@kemsma.ru принадлежащих Заказчику, на адрес электронной почты _______________, принадлежащий Подрядчику.

Уведомление, подлежащее направлению Подрядчиком Заказчику на основании пункта 13.2. Контракта, направляется Подрядчиком Заказчику с адреса электронной почты ______________, принадлежащего Подрядчику, на адрес электронной почты miller.ss@kemsma.ru, принадлежащий Заказчику.

    - Документы, перечисленные в пункте 10.1.1. Контракта, передаются Заказчиком Подрядчику и Подрядчиком Заказчику в виде электронных образов таких документов. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Источником для формирования электронных образов документов являются соответствующие оригиналы документов, составленные Заказчиком и/или Подрядчиком в простой письменной форме на основании и в соответствии с Контрактом.

Сканирование должно производиться в масштабе 1:1. Качество электронного образа документа должно обеспечивать сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности документа, а именно: графической подписи лица, подписавшего документ, печати и углового штампа бланка (при наличии), а также обеспечивать возможность его прочтения.   Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF или JPG.

Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или любых других языках программирования.

    - Моментом вручения Подрядчику документа, предусмотренного пунктом 10.1.1. Контракта, является момент направления Заказчиком файла, определенного пунктом 10.1.2. Контракта, в порядке, установленном пунктом 10.1.1. Контракта.

    - Документы, перечисленные в пункте 10.1.1. Контракта, считается доставленным и в тех случаях, если они были направлены Заказчиком с соблюдением условий, установленных настоящим разделом Контракта, но Подрядчик не ознакомился с ними по любой из причин.

  - По полученной претензии, иного документа, требующего ответа в соответствии с его содержанием Сторона, в порядке, установленном настоящим Контрактом, должна дать ответ по существу в срок не 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии, иного документа.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Оставление без ответа иного документа, требующего ответа (заявка, требование, уведомление, запрос и т.д.), означает отказ от его исполнения (отказ от предоставления запрашиваемой информации, отказ от совершения запрашиваемых действий и т.д.)

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений и документов касательно Работ, предусмотренного пунктом 6.12. Контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан вручить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ, которые должны быть составлены Подрядчиком в простой письменной форме, а также документы или их копии, в случае, если этот запрос содержит соответствующее требование.

  - Иные документы, составляемые Сторонами в связи с исполнением Контракта и/или на основании Контракта, Стороны направляют друг другу путем вручения и/или путем направления почтовой корреспонденции, если иное не установлено Контрактом.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

    - Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Ответственность Подрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

    - Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Претензии, содержащие требование об уплате неустойки (пени, штрафа), претензии о нарушении срока выполнения Работ, претензии о невыполнении Работ, претензии о выполнении работ ненадлежащего качества, иные претензии подлежат исполнению Сторонами в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения такой претензии.

  - В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев оплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) и/или убытков в добровольном порядке, в соответствии с пунктом 11.5. Контракта.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

  - Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

  - В случае порчи имущества Заказчика при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить все затраты Заказчика, связанные с возмещением ущерба.

  - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого сотрудника Подрядчика и иных категорий граждан, произошедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения сотрудниками Подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Подрядчик несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика и иных категорий граждан, полученные ими при исполнении работниками Подрядчика обязанностей, предусмотренных Контрактом.

- Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение исполнения гарантийных обязательств

  - Требование об обеспечении исполнения Контракта, обеспечении гарантийных обязательств не установлено.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение Контрактных обязательств.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении трех календарных дней со дня, в который стало известно об этом воздействии, в порядке, установленном разделом 10. Контракта, уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление или не уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны согласуют вопрос дальнейшего исполнения Контракта.

- Порядок разрешения споров

  - Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по исполнению Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

  - В случае, если разногласия не урегулированы Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области с соблюдением порядка обращения в суд, установленного процессуальным законодательством Российской федерации для соответствующей категории спора.

- Расторжение Контракта

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - Любая из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заключив Контракт, Стороны также пришли к соглашению о том, что, кроме случаев, определенных пунктом 15.2. Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Контракта в следующих случаях:

    - Нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, если это повлекло потерю интереса Заказчика к исполнению Контракта.

    - Подрядчик не приступил своевременно к выполнению Работ или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно.

    - Выполнение Подрядчиком Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо эти недостатки существенны и неустранимы.

    - Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных законодательством Российской Федерации.

    - Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов.

    - Выявленного существенного отступления Подрядчика от условий Контракта и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - Направление решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта посредством функционала единого агрегатора торговли «Березка» (далее - ЕАТ) в личный кабинет Подрядчика на официальном сайте ЕАТ считается надлежащим уведомлением Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Датой получения Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата направления такого решения Заказчиком посредством функционала единого ЕАТ в личный кабинет Подрядчика.

  - При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

  - При расторжении Контракта гарантийные и иные обязательства Подрядчика, установленные Контрактом, продолжаются до полного исполнения в отношении принятого Заказчиком результата Работ.

- Срок действия Контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 октября 2026 года включительно.

  - Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон друг перед другом, возникших на основании Контракта, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика (за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом).

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

    - Не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу иного имущества, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

    - Не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством Российской Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и/или международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, установленных пунктом 17.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в произвольной, простой письменной форме по адресу, указанному в разделе 19. Контракта. Уведомление, указанное в настоящем пункте, должно содержать сведения о фактах, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений, установленных пунктом 17.1. Контракта.

  - Сторона, получившая уведомление, указанное в пункте 17.2. Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения этого уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений, установленных пунктом 17.1. Контракта, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных пунктом 17.1. Контракта, и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления, указанного в пункте 17.2. Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Контракта.

- Прочие условия Контракта

  - Контракт заключен в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта (за исключением изменения банковских реквизитов Заказчика) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. В случае изменения банковских реквизитов Заказчика, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику в порядке, предусмотренном разделом 10. Контракта.

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации последнего в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

  - При изменении адреса, контактных телефонов Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Контрактом, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны.

  - При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также в одностороннем использовании для осуществления деятельности по Контракту сведений, составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с действующем законодательством между Сторонами заключается соглашение о конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение режима конфиденциальности информации.

  - Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Контракту, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

  - При исполнении Контракта Стороны пришли к соглашению о возможности применения электронного документооборота (ЭДО) для обмена первичными учетными документами и о признании электронных документов, в том числе счетов-фактур, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП), равнозначными бумажным, подписанным собственноручно.

  - При использовании ЭДО обмен первичными учетными документами, между участниками электронного обмена производится с помощью оператора ЭДО.

  - Документы, направляемые Сторонами с использованием ЭДО должны быть в формате XML или в формате PDF.

  - Электронный документ считается подписанным надлежащим образом, если он исходит от Стороны настоящего Контракта, подписан УКЭП, принадлежащей уполномоченному лицу Стороны Контракта, сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Спецификация;

- Адреса, реквизиты, подписи Сторон

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 650056, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово ул. Ворошилова 22 А. ИНН 4206007720 КПП 420501001 Наименование банка: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск р/с 03214643000000015106 к/с 40102810445370000043 БИК 015004950 Получатель платежа: УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России л/с 20396Х37270) ОКОПФ 75103 ОКВЭД2 85.22 Образование высшее ОГРН 1024200713514 ОКПО 01963077; ОКТМО 32701000; тел.: +7(3842) 732712; 734856 электронный адрес: kemsma@kemsma.ru | Подрядчик |
| --- | --- |
| Заказчик: ректор _______________/ С.Л. Кан / | Подрядчик: |

Приложение №1

к Контракту №_______

от «___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

| № п/п | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Наименование выполняемой работы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Объем выполняемой работы (количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43.39.10.000-00000002/43.39.19.190 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие (Работы по текущему ремонту санузла) | Условная единица | 1 |

  - Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России).

  - Место выполнения работ: город Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж (далее – Объект).

  - Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения Контракта.

- Дополнительные требования к порядку выполнения Работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему, настоящим техническим заданием, а также с соблюдением требований, установленных нормативными документами, требование о соблюдении которых содержится в Техническом задании.

  - Материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты или декларации о соответствии, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия…», либо паспорта, удостоверяющие их качество и комплектность, в случае если такое требование установлено нормами действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все используемые подрядчиком материалы, изделия, конструкции и технологии должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя Российской Федерации от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

  - Используемые материалы должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Подрядчик должен осуществить выполнение Работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

  - Подрядчик должен согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов и цветовую гамму отделочных материалов на предмет их соответствия требованиям Контракта и приложений к нему, а также на предмет соответствия требованиям, установленным нормативными документами.

  - Если используемые при выполнении Работ материалы, признаны Заказчиком не соответствующим требованиям Контракта и/или приложений к нему, Подрядчик должен произвести замену используемых при выполнении Работ материалов и предоставить Заказчику новые материалы.

  - Подрядчик должен назначить в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение Работ Подрядчиком, ведение документации на Объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

  - Подрядчик должен учесть, что Работы, будут выполняться в условиях действующего учреждения. Выполнение Работ не должно препятствовать и создавать ограничения обычной жизнедеятельности Заказчика.

  - Работы, сопровождающиеся шумом, выделением пыли, загрязнением воздуха и т.д. должны выполняться в период времени, не создающий неудобств для учебно-воспитательного процесса, в соответствии с расписанием, утвержденным у Заказчика. Такие работы должны проводиться с обязательным проведением обеспыливания и ограждения зоны проведения таких работ.

  - При выполнении Работ Подрядчиком не допускается загромождение, захламление эвакуационных выходов, проездов к пожарным гидрантам, а также прилегающей территории различным оборудованием, материалами и отходами. Ответственность за соблюдение указанного требования возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик должен своими силами произвести необходимые для производства работ вынос и занос мебели и принять меры по обеспечению ее сохранности;

  - При выполнении работ Подрядчик должен использовать средства и приспособлений для защиты элементов Объекта.

  - В процессе выполнения Работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований положений о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, действующих у Заказчика.

  - Работники Подрядчика должны проявлять вежливость и корректность по отношению к сотрудникам Заказчика, обучающимся и посетителям.

  - В случае проявления Работниками Подрядчика качеств, препятствующих надлежащему выполнению Работ, на основании письменного аргументированного требования Заказчика, Подрядчик должен осуществить замену таких Работников.

  - С целью профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) работники Подрядчика должны соблюдать требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

  - Подрядчик должен учесть, что работы могут выполняться в условиях действующего учреждения. В связи с этим, до начала выполнения Работ, Подрядчик должен разработать график производства Работ с разбивкой по дням и согласовать его с Заказчиком. Также до начала выполнения Работ, Подрядчик должен согласовать с Заказчиком последовательность выполнения Работ. Без согласованного Заказчиком графика производства Работ, последовательности выполнения Работ Подрядчик не вправе приступать к Работам.

  - Подрядчик должен обеспечить поставку необходимых для выполнения Работ машин, материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

  - Подрядчик осуществляет входной контроль строительных и иных материалов, необходимых для выполнения Работ, операционный контроль выполняемых Работ.

  - Помещения для размещения имущества, инструмента, оборудования и строительных материалов Подрядчика Заказчик не предоставляет.

  - Заказчик не несет ответственность за сохранность машин, имущества, инструмента, оборудования и строительных материалов Подрядчика.

  - Отключение существующих инженерных и прочих систем или отдельных участков могут производиться только по согласованию с Заказчиком. Подключение к существующим инженерным и прочим системам Заказчика могут производиться Подрядчиком только по согласованию с Заказчиком.

  - Подрядчик должен обеспечить наличие на Объекте технической и разрешительной документации, необходимой при выполнении Работ. В случае, если это применимо для выполняемых на основании Контракта видов работ, Подрядчик должен обеспечить ведение всей необходимой исполнительной документации на Объекте, в том числе в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика.

  - Подрядчик должен обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

  - Подрядчик должен информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью Работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

  - В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" Подрядчик обязан проводить все виды инструктажей по охране труда и фиксировать усвоение их содержания работниками в соответствующих журналах либо в установленных случаях - нарядах-допусках.

  - Все Работники Подрядчика должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, предусмотренными действующими нормами и по защитным свойствам соответствующие виду и условиям работ, а также применяемым материалам. Обязанность по обеспечению своих Работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и правилами их обеспечения и применения лежит на Подрядчике

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за оформление трудовых и/или гражданско-правовых отношений со своими работниками, в т.ч. с иностранными гражданами (наличие разрешений на работу, разрешений на привлечение иностранных работников к работе, наличие регистрации).

  - Все виды скрытых работ должны быть представлены Подрядчиком Заказчику для освидетельствования. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика письменно не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ по мере их выполнения. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию выполнено без подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ, или Заказчик не был проинформирован о необходимости приемки таких работ, либо проинформирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Без актов освидетельствования скрытых работ, оплата не производится, Работы считаются не выполненными.

- Требования к качеству и безопасности выполняемых Работ

  - Подрядчик должен выполнить Работы в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему, а также в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами, СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации в отношении данного вида работ.

  - Весь используемый Подрядчиком товар, изделия, конструкции и технологии должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя Российской Федерации от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

  - При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующих нормативных технических и нормативных правовых актов:

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

    - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

    - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

    - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство»;

    - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.20 № 883н

"Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте ";

    - СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87.Изоляционные и отделочные работы»;

    - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

    - СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства»;

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), выпуск 7;

  - Перечень стандартов и правил, указанный в настоящем разделе Технического задания, не является исчерпывающим. Применению подлежат все документы, указанные в реестре требований, подлежащих применению в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (ч.2 ст.6 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

- Ведомость объемов работ

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мужской санузел на 4 этаже |  |  |
| Раздел 1. Ремонт потолков |  |  |  |
| 1 | Устройство потолков типа "Армстронг" | м2 | 28 |
| Раздел 2. Замена сантехкабин |  |  |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | м2 | 4,8 |
| 3 | Разборка деревянных перегородок | м2 | 4,6 |
| 4 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | м2 | 24 |
| Раздел 3. Ремонт отделки стен |  |  |  |
| 5 | Пробивка отверстия в кирпичной перегородке (1,5 кирпича) | шт | 1 |
| 6 | Устройство штроб для кабеля с последующей заделкой | м | 2,2 |
| 7 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (с учетом откосов окон) на 2 раза | м2 | 29 |
| 8 | Окраска ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз (стояки) | м2 | 1,66 |
| Раздел 4. Ремонт входной группы |  |  |  |
| Замена дверного блока с перемещением |  |  |  |
| 13 | Снятие дверного доводчика | шт | 1 |
| 14 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,6 |
| 15 | Демонтаж дверных коробок | шт | 1 |
| 16 | Установка деревянных дверных блоков | м2 | 1,91 |
| 17 | Установка: дверного доводчика | шт | 1 |
| Потолок и стены |  |  |  |
| 19 | Снятие уголков ПВХ | м | 5,1 |
| 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (со стороны коридора) | м2 | 1,5 |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (с учетом потолка) | м2 | 2,57 |
| 22 | Облицовка ГКЛ: стен с отделкой под окраску | м2 | 2,12 |
| 23 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски: потолков | м2 | 0,45 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску, на 2 раза | м2 | 2,12 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску, на 2 раза | м2 | 0,45 |
| 26 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5,1 |
| Пол |  |  |  |
| 27 | Разборка плинтусов из керамических плиток | м | 0,3 |
| 29 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов | м2 | 0,45 |
| 30 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 1 |
| Раздел 5. Замена осветительной арматуры и электроустановочных изделий |  |  |  |
| 31 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |
| 32 | Установка светильников светодиодных потолочных накладных в потолок типа "Армстронг" | шт | 8 |
| 33 | Замена:Выключатель открытого монтажа, двухклавишный | шт | 1 |
| Раздел 6. Прокладка кабеля |  |  |  |
| 34 | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5 с креплением накладными скобами с заменой распредкоробки 100*100*50 | м | 24 |
| Раздел 7. Замена трубопроводов |  |  |  |
| Отопление и водоснабжение |  |  |  |
| 35 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (в том числе шаровых кранов 13 шт.) | м | 6,15 |
| 36 | Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (перемычка), в том числе 2 шаровых крана | м | 0,15 |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (в том числе шаровый кран 20 мм=17 шт.) | м | 7,68 |
| Канализация |  |  |  |
| 38 | Разборка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 3,15 |
| 39 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм,, в том числе фиксатор для трубопроводов диам.100 мм = 4 шт. | м | 4,68 |
| 40 | Замена внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 6 |
| 40.1 | тройник = 3 шт.; угольник 90 град.=1 шт.; угольник 45 град.= 1 шт.; патрубок = 4 шт.; отвод 90 град.= 3 шт; фиксатор для труб = 4 шт. |  |  |
| Раздел 8. Замена сантехприборов |  |  |  |
| 41 | Смена умывальников с пьедесталами типа "Тюльпан"и смесителями | шт | 3 |
| 42 | Смена: гибких подводок | шт | 6 |
| 43 | Демонтаж унитазов | компл | 3 |
| 44 | Установка унитазов типа "Компакт" | компл | 5 |
| 45 | Замена конвектора на радиатор биметаллический с креплением к стене (7 секций) | шт | 1 |
| 46 | Смена вентрешеток вентиляционных на решетки ПВХ, размеры 300х300 мм | шт | 1 |
| 47 | Установка туалетной гарнитуры в сантехкабины, в том числе: | шт | 10 |
| 47.1 | Вешалка-крючок металлический настенный = 5 шт; держатель-рычаг пластиковый с крышкой, настенный, для туалетной бумаги = 5 шт. |  |  |
| Раздел 9. Вывозка мусора |  |  |  |
| 48 | Погрузка вручную в автотранспортное средство: мусор строительный и вывозка на полигон 11 км | 1т груза | 0,863 |

- Требования к характеристикам используемых при выполнении Работ товаров и материалов

Таблица № 2

| № п/п | Наименование материалов | Наименование показателя оборудования и материалов |  | Требования к значению показателя |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Плитка для пола | Тип |  | Глазурованная |  |  |
|  |  | Область применения |  | Напольная |  |  |
|  |  | Размеры |  | 400*400 |  | мм |
|  |  | Цвет |  | Подобрать под основной цвет плитки облицовки пола |  |  |
|  |  | Группа по водопоглощению (ГОСТ 13996-2019) |  | А1 |  |  |
|  |  | Класс износостойкости (ГОСТ 13996-2019) |  | 1 |  |  |
|  |  | Поверхность |  | Шероховатая, противоскользящая |  |  |
| 2 | Краска для стен (выше облицовки) | Область применения |  | Для внутренних работ |  |  |
|  |  | Тип |  | Водоэмульсионная, моющаяся |  |  |
|  |  | Цвет |  | Белый |  |  |
|  |  | Время высыхания на отлип при 23 0С |  | Не более 1 |  | час |
|  |  | Вид |  | Латексная |  |  |
|  |  | Степень глянца |  | Матовая |  |  |
| 3 | Кабель силовой | Материал жилы |  | Медь |  |  |
|  |  | Изоляция жил |  | Негорючий ПВХ пластикат с пониженным дымо- и газовыделением |  |  |
|  |  | Оболочка |  | Негорючий ПВХ пластикат с пониженным дымо- и газовыделением |  |  |
|  |  | Количество жил |  | Не менее 3 |  | шт |
|  |  | Сечение жил |  | Не менее 1,5 |  | мм |
|  |  | Рабочее напряжение |  | Не менее 600 до 1000 (включительно) |  | В |
|  |  | Диапазон рабочих температур при эксплуатации |  | Не уже чем от -50 до +50 (включительно) |  | оС |
|  |  | Срок службы |  | Не менее 30 |  | лет |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 |  | П1б.8.2.2.2. |  |  |
|  |  | Исполнение по ГОСТ 31565-2012 |  | Не хуже нг (А)-LS |  |  |
| 4 | Подвесной потолок | Материал каркаса | Оцинкованный профиль |  |  |  |
|  |  | Материал плит | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием |  |  |  |
|  |  | Размеры плит | 600*600*0,5 |  | мм |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
| 5 | Двери | Назначение | Внутренние межкомнатные |  |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | Глухая, однопольная, с открыванием наружу, с коробкой без порога |  |  |  |
|  |  | Цвет | Венге |  |  |  |
|  |  | Материал | МДФ |  |  |  |
|  |  | Дополнительно к входным дверям | Доводчик с нагрузкой до 60 кг и замок-защелка |  |  |  |
| 6 | Унитазы | Материал | Фаянс |  |  |  |
|  |  | Вид | Компакт с бачком |  |  |  |
|  |  | Тип | Напольный |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
| 7 | Батарея отопления (мужской санузел) | Количество секций | 7 |  | шт. |  |
|  |  | Ширина секции | 80 |  | мм |  |
|  |  | Расстояние между осями присоединительных трубопроводов | 500 |  | мм |  |
|  |  | Материал | Биметалл |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  | Мощность 1 секции | Не менее 135, не более 150 |  | Вт |  |
| 8 | Раковина для мытья рук | Материал | Фаянс |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  | Размеры | Не более 450*330 |  | мм |  |
|  |  | Комплектность | С латунным смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с пъедесталом типа «Тюльпан» |  |  |  |
|  |  | Тип | Прямоугольный |  |  |  |
| 9 | Плитка для стен | Тип | Глазурованная |  |  |  |
|  |  | Область применения | Для стен |  |  |  |
|  |  | Размеры | 200*300 |  | мм |  |
|  |  | Поверхность | Гладкая |  |  |  |
|  |  | Цвет | Подобрать под основной цвет плитки облицовки стен |  |  |  |
| 10 | Гипсокартон | Толщина | Не менее 12,5 |  | мм |  |
|  |  | Вид | Водостойкий |  |  |  |
|  |  | Показатели пожарной опасности | Не более Г2, В2, Д3, Т2 |  |  |  |
| 11 | Сантехнические перегородки | Назначение | Для санитарных узлов |  |  |  |
|  |  | Материал | ЛДСП с меламиновым покрытием и каркасом из анодированного алюминиевого профиля |  |  |  |
|  |  | Толщина | Не менее 16 |  | мм |  |
|  |  | Высота кабинок от пола | 2150 |  | мм |  |
|  |  | Глубина | 1400 |  | мм |  |
|  |  | Зазор от пола | Не более 150 |  | мм |  |
|  |  | Цвет | Светло-серый |  |  |  |
|  |  | Комплектность | С 5 дверьми, в каждой кабинке крючок, диспенсер для туалетной бумаги, ручка-защелка с индикатором занятости |  |  |  |
| 12 | Трубы и фасонные изделия для водоснабжения | Материал | Полиэтилен (ПЭ-100) |  |  |  |
|  |  | Назначение | Внутренне водоснабжение |  |  |  |
|  |  | Номинальный размер | 20 |  | мм |  |
|  |  | Толщина стенки труб (по ГОСТ 70628.2-2023) (min/max) | 2/2,3 |  | мм |  |
|  |  | Серия труб (по ГОСТ 70628.2-2023) | S5 |  |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение (по ГОСТ 70628.2-2023) | SDR 11 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 1,6 |  | МПа |  |
| 13 | Трубы и фасонные изделия для канализации | Материал | Полипропилен гомополимер (PP-H или ПП-Г) |  |  |  |
|  |  | Назначение | Для внутренней канализации |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр | 50 и 110 |  | мм |  |
|  |  | Толщина стенки (по ГОСТ 32414-2013) (min/max) для наружного диаметра 50 мм | 1,8/2,2 |  | мм |  |
|  |  | Толщина стенки (по ГОСТ 32414-2013) (min/max) для наружного диаметра 110 мм | 2,7/3,2 |  | мм |  |
|  |  | Серия труб (по ГОСТ 32414-2013) | S20 |  |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен гомополимер (PP-H или ПП-Г) |  |  |  |
|  |  | Назначение | Для внутренней канализации |  |  |  |
| 14 | Светильник потолочный светодиодный | Вид монтажа | Встраиваемый для подвесных потолков типа «Армстронг» |  |  |  |
|  |  | Размеры светильника | Не более 600*600 |  | мм |  |
|  |  | Мощность светильника | Не менее 30 |  | Вт |  |
|  |  | Степень защиты | IP 40 |  |  |  |
|  |  | Световой поток | 4200 |  | Лм |  |
|  |  | Свет | Белый нейтральный |  |  |  |
|  |  | Тип рассеивателя | Опал |  |  |  |
|  |  | Температура цвета | 4000 |  | К |  |

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Подрядчик |
| --- | --- |
| Заказчик: ректор _______________/ С.Л. Кан / | Подрядчик: |

Приложение №2

к Контракту №________

от «___» __________ 2026 года

Спецификация

| № п/п | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за Единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.39.10.000-00000002/43.39.19.190 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие (Работы по текущему ремонту санузла) | Условная единица | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Сумма прописью:

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Подрядчик |
| --- | --- |
| Заказчик: ректор _______________/ С.Л. Кан / | Подрядчик: |