# Проект Контракта № _______

г. Краснодар		                                                   «____»___________2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю», именуемое далее «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Симоненко Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава и приказа №153-кр от 02.06.2025, с одной стороны, и _____________________ ,       именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), , заключили настоящий Контракт, далее - «Контракт»  о нижеследующем:

      - ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению противопаводковых мероприятий: «Водооградительный вал на правом берегу р. Протока от ПК0-ПК941, Краснодарский край, Калининский район, Красноармейский район. Участок от ПК478+50 до ПК480+00, хут. Протоцкие, с/п Чебургальское, Красноармейский район, Краснодарский край».

1.2. Место расположения объекта указано в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы на объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и иными условиями Контракта.

1.4. Этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

1.5. Заказчик обязуется принять выполненные работы, предусмотренные предметом Контракта, и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.6. Объем выполнения работ по настоящему контракту - 1 условная единица.

      - СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет __________________ ____ (__________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС  ___% _____(сумма прописью) рублей ____ копеек (или НДС не облагается в соответствии с НК РФ).

2.2. Источник финансирования: средства субсидий федерального бюджета на иные цели.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, возникающие при выполнении работ по контракту, в том числе расходы на оплату труда, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ.

# 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения Контракта.

Окончание: 25 сентября 2026 года.

3.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

3.3. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при условии соблюдения всех его положений по объему и качеству работ.

# 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ, 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, 
ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ

4.1. Заказчик ежемесячно принимает предъявленные к приемке фактически выполненные Подрядчиком работы по объему и качеству соответствующие Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) и действующим нормативным документам.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании документов о приемке, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, оформленных в соответствии с требованиями ч.2 ст.9 Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленных после завершения выполнения комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и соответствующих оформленным в процессе проведения работ исполнительным схемам по фиксации каждого вида работ.

4.2. Работы по Контракту выполняются поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Подрядчик в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетной датой, представляет Заказчику для приемки работы и их последующей оплаты следующие документы:

1) акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 (далее также – акт о приемке выполненных работ);

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3;

3) счет на оплату;

4) счет-фактуру (не представляется при упрощенной системе налогообложения).

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.2 настоящего Контракта, производит проверку соответствия состава и качества работ, выполненных Подрядчиком, настоящему Контракту, Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), действующим нормативным документам и в случае отсутствия претензий к выполненным работам подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами промежуточного акта о приемке выполненных работ.

Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполненных работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.

4.4. В случае несоответствия результатов работы сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. В случае уклонения Подрядчика от составления и/или подписания акта, Заказчик составляет односторонний акт. Заказчик предъявляет Подрядчику претензию о проведении доработок. Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта. Срок устранения таких недостатков не должен превышать 10 (десять) рабочих дней.

4.5. Основаниями отказа в приемке работ являются несоответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), техническим регламентам, СНиП, государственным стандартам (ГОСТ), ТУ, предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации, требованиям согласующих и контролирующих органов, а также требованиям и условиям, изложенным в настоящем Контракте.

Повторное рассмотрение Заказчиком предоставленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований технического задания, условий настоящего Контракта, с нарушениями СНиП, СП, технических регламентов (ГОСТ), ТУ, Подрядчиком обнаруженных недостатков работ. Устранение таких недостатков не должно превышать 10 (десять) рабочих дней с момента направления соответствующего извещения Заказчиком.

4.7. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем через 1 месяц со дня их обнаружения.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

4.9. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

# 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту участок производства работ в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

5.1.2. До принятия выполненных работ собственными силами провести экспертизу выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта.

5.1.3. Принять выполненные надлежащим образом работы, проверяя их состав и качество требованиям действующего законодательства Российской Федерации, технического задания (Приложение № 1 к Контракту) в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.1.4. Своевременно оплачивать выполненные надлежащим образом работы Подрядчика в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

5.1.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставление отчета о ходе выполнения работ.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

5.2.3. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Подрядчиком работ, установленных настоящим Контрактом и другими обязательными для Подрядчика требованиями, участвовать в освидетельствовании работ, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

5.2.4. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ, мотивируя отказ несоответствием работ техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), техническим регламентам, ТУ, СНиП, государственным стандартам (ГОСТ), предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации, с учетом особенностей требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требованиям согласующих органов, а также требованиям и указаниям Заказчика, условий изложенным в настоящем Контракте.

5.2.5. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

5.3. Подрядчик обязуется:

5.3.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом в полном объеме в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к Контракту), технологических регламентов, ТУ, СНиП, государственных стандартов (ГОСТ), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов, требований и указаний Заказчика, а также в соответствии с условиями, изложенным в настоящем Контракте.

5.3.3. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Контракту, связанными с выполнением работ, и принять на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ, изучить все материалы (приложения) Контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

5.3.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

5.3.5. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.6. Устранить недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации данного Контракта, за собственный счет, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта.

5.3.7. По требованию Заказчика представлять отчет о ходе выполнения работ.

5.3.8. Обеспечить получение всей разрешительной документации, необходимой для исполнения работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

5.3.9. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте.

5.3.10. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.11. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ и нести ответственность за нарушение указанных требований.

5.3.12. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

5.3.13. В случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям или их повреждения, произошедшего в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

5.3.14. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.

5.3.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах, приложениях настоящего Контракта.

5.3.16. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств незамедлительно сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в течение 3 рабочих дней с момента соответствующих изменений либо начала процедуры реорганизации, либо ликвидации в письменной форме, по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта.

В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение трех дней с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.3.17. В случае превышения без согласия Заказчика затрат по сравнению с теми, которые учитывались при определении цены работ, компенсировать затраты за счет собственных средств.

5.3.18. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.3.19. Использовать при проведении работ материалы и оборудование, прошедшие процедуру обязательного подтверждения соответствия, и предоставить Заказчику необходимые декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия на указанные материалы и оборудование.

5.3.20. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации при привлечении иногородних и иностранных рабочих.

5.3.21. Нести ответственность за привлеченные для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядные организации.

5.3.22. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, вывоз строительных отходов с нее, а также осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и выполнять необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

5.3.23. При работе со строительными отходами руководствоваться правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.24. Вести Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6а и своевременно оформлять исполнительную документацию.

5.3.25. Обеспечивать сохранность Объекта, имущества, находящихся на Объекте в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.

5.3.26. В 3-дневный срок после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику механизмы, материалы, оборудование, а также строительный мусор.

5.3.27. Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и скрытых конструкций с составлением соответствующего акта.

5.3.28. Производить подъезды на Объект и подвоз материалов по согласованным с местными административными органами и хозяйствующими субъектами дорогам или самостоятельно решать с ними эти вопросы.

5.3.29. Выполнять в установленные сроки все предписания надзорных и контрольных органов.

5.3.30. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для проведения работ на Объекте, ограждения мест производства работ, с момента начала их проведения до даты утверждения Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

5.3.31. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.3.32. В течение всего срока выполнения работ обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдение на Объекте необходимых мер противопожарной безопасности, радиационной безопасности, правил санитарии, вплоть до сдачи Объекта по акту приемочной комиссии.

5.3.33. Обеспечить доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов, технического надзора.

5.3.34. Принимать участие в работе Приемочной комиссии по приемке выполненных работ.

5.3.35. Выполнить в установленные сроки все предписания строительного контроля Заказчика.

# 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии требованиями технического задания, технических регламентов, ТУ, СНиП, государственных стандартов (ГОСТ), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов, а также требований и указаний Заказчика, условиям, изложенным в настоящем Контракте.

6.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 месяцев с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.

В случае, если Заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется своими силами и средствами или указанным Подрядчиком третьим лицом за счет Подрядчика устранить выявленные нарушения.

6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

6.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

6.6. В течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить односторонний акт.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.8. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) дней с момента составления акта, указанного в п. 6.6. настоящего Контракта.

6.9. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика Объекту, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в период гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта, а в части, им не урегулированной, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 30.08.2017 N 1042.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Сумма неустойки перечисляется на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:

# ОКПО 01032410,

# ОКАТО 03401000000

# ИНН 2312042708,  КПП 231201001

# ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г.

# Нижний Новгород

# Номер казначейского счета

# 03214643000000013241

# Единый казначейский счет

# 40102810745370000024

# л/с 20186Х24140

# ОГРН 1032307159521

БИК 012202102

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактов, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 30.08.2017 N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000  рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим разделом Контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, ураган, оседание почвы, эпидемия, и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, террористические акты, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, также не позднее 3 (трех) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3.  Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, оформление такого решения осуществляется в порядке и сроки, установленные в статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. Внесение изменений в настоящий Контракта считается действительным, если оно подтверждено Сторонами в виде заключения дополнительного соглашения в письменной форме.

9.7. Стороны могут изменить существенные условия Контракта при его исполнении путем подписания дополнительного соглашения в следующих случаях:

9.7.1.Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем поставленного товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем поставленного товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему поставленного товара, исходя из установленной в Контракте цены объема поставляемого товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема поставляемого товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены объема поставляемого товара.

9.7.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

9.8.Стороны по взаимному соглашению могут изменять иные условия Контракта в случае, если такое изменение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

101. Споры из настоящего Контракта разрешаются Арбитражным судом Краснодарского края.

10.2. До обращения в суд заинтересованная сторона обязана направить другой стороне претензию.

10.3. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату.

10.4. При отсутствии уведомления о вручении/отметки о получении корреспонденция считается полученной другой стороной на десятый рабочий день с даты ее отправки по адресам стороны, указанным в настоящем Контракте.

10.5. Уведомления, сообщения и иная информация, направленные по реквизитам Подрядчика, указанным в Контракте, считаются доставленными надлежащим образом.

# 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае необходимости Подрядчик самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. В случае возникновения претензий к Заказчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

11.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в Контракте и за подписью полномочного лица.

11.3. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в настоящем Контракте.

11.4. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

11.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.

11.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

11.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного разрешения обеих Сторон.

11.8. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – График выполнения работ.

Приложение № 3 – Смета контракта.

Приложение №4 – График оплаты выполненных работ.

# 12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю» Место нахождения ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»: 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 242; ОКПО 01032410, ОКАТО 03401000000 ИНН 2312042708, КПП 231201001 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Номер казначейского счета 03214643000000013241 Единый казначейский счет 40102810745370000024 л/с 21186Х24140 УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» буква Х на латинском языке) ОГРН 1032307159521 БИК 012202102 Врио директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» # _________________А.А. Симоненко | Подрядчик: Наименование (полное и сокращенное): Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) / Место жительства: Адрес для направления корреспонденции Телефон Факс Электронная почта ОГРН (ОГРНИП) ИНН (КПП) Р/с в К/с БИК _______________________ _______________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к контракту № _____________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз».

1. Описания объект закупки:

1.1. Виды выполняемых работ: в соответствии ведомости объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

1.2. Количество выполняемых работ: 1 условная единица в соответствии с объемом работ, указанным в Ведомости объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

1.3. Место выполнения работ:

Водооградительный вал на правом берегу р. Протока от ПК0-ПК941, Краснодарский край, Калининский район, Красноармейский район. Участок от ПК478+50 до ПК480+00, хут.Протоцкие, с/п Чебургольское, Красноармейский район, Краснодарский край.

2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 25 сентября  2026 года.

3. Объем работ: в соответствии с Ведомостью объемов и конструктивных решений (элементов), и комплексов (видов) работ, в пределах видов и объемов работ, указанных в Ведомость объемов и конструктивных решений (элементов), и комплексов (видов) работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

4. Требования к выполняемым работам

4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться указаниями Заказчика, а также действующими нормативно-правовыми актами.

4.2. В ходе выполнения подрядных работ Подрядчик обязан:

- нести ответственность за сохранность всех используемых для выполнения работ по Контракту материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию;

- принимать участие во всех технических и организационных совещаниях, проводимых Заказчиком, контрольными органами государственной власти;

-осуществить восстановительные и ремонтные работы силами и за счет денежных средств Подрядчика в случае, если в процессе выполнения работ Подрядчиком будут допущены отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работ, а также вследствие возникновения аварийных ситуаций по вине Подрядчика;

- при осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами;

- выполнять работы на объекте с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

- нести ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчикаили лицо, им назначенное. Перед началом производства Подрядчикдолжен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты;

- обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;

- обеспечивать выполнение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;

- осуществлять предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на сроки и качество выполнения работ Подрядчиком;

- разъяснять Заказчику, государственным контролирующим органам технические вопросы, относящиеся к выполнению работ на Объекте;

- участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

- извещать Заказчика, органы государственного контроля о всех случаях аварийной ситуации на объекте и объемах работ по ее устранению в установленном законом порядке;

- выполнять предписания, требования и поручения Заказчика, связанные с выполнением, приостановкой работ, приёмкой Объекта в эксплуатацию согласно условиям Контракта.

4.3 По завершении работ в трехдневный срок Заказчик создаёт Приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию после проведения противопаводковых мероприятий с участием представителей Заказчика, Подрядчика и иных заинтересованных лиц, органов и организаций. По результатам приемки, проводимой в трехдневный срок, составляется акт приемки объекта в эксплуатацию после проведения противопаводковых мероприятий. Указанный акт в течение 2 календарных дней с момента окончания проверки утверждается Заказчиком.

- Требования к сроку гарантии качества на результаты работ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания Сторонами итогового Акта приемки выполненных работ.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

6.	Требования к работам и товарам (материалам)

6.1 Полный перечень работ с указанием их объемов и количества требуемых товаров (материалов) определяются в приложении №1.

Приложение:

№1: Ведомость объемов работ.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Врио директора  ФГБУ                                                 ____________________

«Управление «Кубаньмелиоводхоз»		        ____________________

_________________А.А. Симоненко                           ____________________

В случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается, при указании Цены Контракта вместо указания суммы налога на добавленную стоимость ставится «Без НДС».

В случае утраты лицом, с которым заключен Контракт, права на освобождение от уплаты НДС на основании Налогового кодекса Российской Федерации, цена Контракта остается неизменной и включает в себя все применимые налоги.

В случае изменения применяемой ставки НДС на основании Налогового кодекса Российской Федерации, цена Контракта остается неизменной и включает в себя все применимые налоги.