Приложение № 2 к контракту №  _______  от___________2026г.

График выполнения работ

на выполнение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз":

Водооградительный вал на правом берегу р. Протока от ПК0-ПК941, Краснодарский край, Калининский район, Красноармейский район. Участок от ПК478+50 до ПК480+00, хут.Протоцкие, с/п Чебургольское, Красноармейский район, Краснодарский край.

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водооградительный вал на правом берегу р. Протока от ПК0-ПК941, Краснодарский край, Калининский район, Красноармейский район. Участок от ПК478+50 до ПК480+00, хут.Протоцкие, с/п Чебургольское, Красноармейский район, Краснодарский край. |  |  |  |  |
| 1 | Сводка растительности | С даты заключения контракта - 25.09.2026г. | Согласно ведомость объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ |  |
| 2. | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | С даты заключения контракта - 25.09.2026г.. | Согласно ведомость объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ |  |
| 3. | Устройство и разборка временных въездов-съездов | С даты заключения контракта - 25.09.2026г. | Согласно ведомость объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ |  |

| 1). Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | ---- | не позднее 20.06.2019г. |
| --- | --- | --- |
| 2). Передача исполнителю копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | ---- | не позднее 20.06.2019г. |
| 3). Передача исполнителю копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | ---- | не позднее 20.06.2019г. |
| 4). Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | ---- | не позднее 30.11.2019г. |
| 5). Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта | не позднее 25.09.2026г. | не позднее 30.11.2019г. |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                      ПОДРЯДЧИК:

Врио директора  ФГБУ                                                                                   ___________________

«Управление «Кубаньмелиоводхоз»		                                        ___________________

# _________________А.А. Симоненко                                                             ___________________