ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
КОНТРАКТ № 22
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	г. Пенза 							«___» ___________ 2026 г.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области (Управление Росреестра по Пензенской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____, действующей на основании _____, и ______ «Подрядчик», действующий на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ от 5 апреля 2013 "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон) настоящий Контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82 (замена дверных блоков) (далее – Работы, Объект) в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение № 2), локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение  № 3), являющимися неотъемлемой частью Контракта, и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТАИ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет_______ (____) рублей __копеек (Приложение №3) с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке __ процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе: стоимость выполнения всего объема Работ,  стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ, стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения Работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны, расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования, стоимость гарантийных обязательств, на приобретение защитных материалов (пленки, укрывного материала, защитных экранов) и работы по их монтажу/демонтажу, заработную плату рабочих, затраты на страхование, все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта, налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.
	2.5 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (далее – Акт) или универсального передаточного документа (далее – УПД), по факту выполнения Работ в объеме и качестве, предусмотренном Контрактом. Авансирование не предусмотрено.
2.7. Оплата считается произведенной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется полностью из федерального бюджета за счет средств 2025 финансового года.
2.9. КБК 321 0412 54 4 01 90020 243.
2.10. Сверка расчетов по Контракту проводится между Подрядчиком и Заказчиком после исполнения Сторонами обязательств по Контракту, либо по инициативе одной из Сторон путем составления и подписания Сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой Стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления Стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.
3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.6. Требовать беспрепятственного доступа к объекту Работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения Работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.
3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
3.1.8. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
3.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом.
3.1.10. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Подрядчику имеющиеся документы, необходимые для выполнения Работ.
3.2.2. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
3.2.3. В течение 2 (двух) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены Контрактом, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
	- в течение 2 (двух) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены Контрактом;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением №1 к Контракту (Описание объекта закупки), являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
3.2.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости Работ, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
	3.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
3.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках Контракта.
3.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
3.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1.	Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
3.4.2.	Выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание Работ и другие предъявляемые к Работам требования, которые являются неотъемлемой частью Контракта:
- описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
	- ведомость объемов работ (Приложение № 2 к Контракту);
	- локальный сметный расчет (смета) (Приложение № 3 к Контракту).
3.4.3. В течение 2 (двух) календарных дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи, либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
3.4.4.	Доставлять за свой счет и собственными силами на место выполнения Работ материалы, оборудование (строительную технику), а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность.
3.4.5.	Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
3.4.6.	Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны.
3.4.7.	Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4.8.	Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
3.4.9.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от ведомости объемов работ (Приложение № 2 к Контракту).
3.4.10.	Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
3.4.11. Незамедлительно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работ.
3.4.12. Обеспечить доступ на территорию производства Работ представителей Заказчика.
3.4.13. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения Работ;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4.14. Обеспечить уборку мусора после демонтажных и монтажных работ.
3.4.15. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения Работ строительных и иных материалов, оборудования и инвентаря, а также результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком.
3.4.16. Назначить ответственного за выполнение Работ и лиц его замещающих (с предоставлением приказа Заказчику) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.4.17.  В период проведения Работ Подрядчик должен организовать складирование строительного мусора на отведённой Заказчиком площадке в мешках, покрытых укрывным материалом для защиты от внешней среды и своевременно производить вывоз строительного мусора с территории Заказчика. Содержать зону производства Работ в чистоте.
3.4.18. Иметь в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» лицензию МЧС на выполнение работ по монтажу заполнений проемов в противопожарных преградах.
3.4.19. Подрядчик вправе привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, имеющих лицензию на работы по монтажу заполнений проемов в противопожарных преградах.
3.4.20. Нести ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков) в случае
их привлечения к выполнению Работ, в том числе за качество выполненных Работ и сроки их выполнения, как за свои собственные.
3.4.21. При выполнении скрытых работ на Объекте Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 рабочих дня. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов.
3.4.22. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика возместить ущерб в полном объеме.
3.4.23. Письменно уведомить Заказчика о начале Работ.
3.4.24. Перед началом выполнения Работ согласовать с Заказчиком время выполнения Работ, количество работников, осуществляющих ремонт, ответственных лиц, с предоставлением контактных телефонов, а также государственные номера автомобильного транспорта, привлекаемого для производства Работ и доставки материалов, оборудования и инструментов.
3.4.25. При выполнении Работ соблюдать требования норм и правил по безопасности труда в строительстве, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды санитарных норм и  правил, стандартов и других действующих законодательных и нормативно–технических документов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО
И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения Работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.
4.2. Место выполнения Работ: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.82.
4.3. Материалы, оборудование, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения Работ, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
Приемка Работ, предусмотренных Контрактом, производится по факту выполнения Работ путем подписания Акта или УПД, составленного в двух экземплярах, один из которых – для Подрядчика, второй – для Заказчика, который Подрядчик обязан передать Заказчику не позднее 2 рабочего дня с момента выполнения Работ.
Одновременно с Актом или УПД Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по каждому локальному сметному расчету (смете), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформленные на основании рекомендаций «Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100), исполнительную документацию, сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на изделия, паспортов и пр., товарные накладные на материалы и оборудование, стоимость которых рассчитана в смете по прайс-листам.
Приемка Работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика.  По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Приемка Работ осуществляется без обязательного участия Подрядчика.
5.2. К Акту или УПД могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в Акте или УПД, приоритет имеет информация, содержащаяся в Акте или УПД.
5.3. При соответствии  результатов Работ требованиям Контракта Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.1 Контракта, подписывает Акт или УПД.
5.4. Датой приемки Работ считается дата подписания Заказчиком Акта или УПД.
5.5. Работы, отраженные в Акте и ли УПД, выполненные с нарушением условий Контракта, а также Работы, выполненные с отступлением от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ, не принимаются Заказчиком.
5.6.   В случае ненадлежащего качества результатов выполненных Работ, и (или) их несоответствия условиям Контракта, Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 5.3 Контракта, составляет и подписывает мотивированный отказ от подписания Акта или УПД с указанием причин такого отказа.
5.6. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется Акт о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.
 5.7. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах (недостатках), составленном Сторонами, устраняет указанные недостатки и производит доработки за свой счет.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных Контрактом.
Заказчик, принявший Работы, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
 5.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или составления Акта о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в данном Акте, устранить указанные Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки, повторно направить Заказчику Акт или УПД и предоставить Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями/недостатками) комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, для принятия Заказчиком выполненных Работ.
5.9.  В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего информацию об устранении выявленных недостатков, Заказчиком будет принято решение о том, что недостатки устранены в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает представленные документы.
5.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполненных обязательств может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
5.11. Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.12. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполнения Работ, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.13. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
5.14. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
5.15. По результатам приемки Заказчик  формирует Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 в порядке и на условиях, которые определены  действующим законодательством Российской Федерации.
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: Par2]6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила), и составляет 1000,00 рублей.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет 10 %[footnoteRef:1]  цены Контракта.  [1: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
  б)  5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
 В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
-10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
-5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
-1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
-10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
-5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
-1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).] 

[bookmark: Par4]6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (непредставление в срок, предусмотренный условиями Контракта, документов о приемке, уведомления об изменении банковских реквизитов и т.п.), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет[footnoteRef:2] 1000 (одна тысяча) рублей. [2: Штраф устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).] 

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по Контракту своих обязательств по уплате неустойки, Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику
Контрагент для уплаты неустоек (штрафов, пеней):
УФК по Пензенской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области)
л/с 04551W00810;
ИНН 5834029976 КПП 583401001;
ЕКС 40102810245370000113
Номер казначейского счета 03100643000000015500;
в ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России // УФК по Пензенской области г.Пенза
БИК 042202113
КБК 32111607010019000140 (пеня);
КБК 32111607090019000140 (штраф).

7. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

[bookmark: Par0]7.1. В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждение о его вручении другой Стороне Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Стороной, направившей уведомление, подтверждения о вручении указанного уведомления, либо дата получения информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Контракте.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, указанных в п. 15 Контракта, она обязана в трехдневный срок письменно известить об этом другую Сторону.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
9.4. Неизвещение, либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

	10.1. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
10.2. Подрядчик гарантирует:
	- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их требованиям нормативных документов, техническому заданию, обеспеченность в необходимых случаях их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
		- качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами и техническими условиями;
		- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока.
10.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет не менее 60 месяцев. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
	В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
	10.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, в том числе скрытые, которые не могли быть обнаружены  при приемке выполненных Работ и выявлены лишь в процессе его эксплуатации, если не докажет, что они произошли вследствие нормального физического износа объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации. 
10.5. Недостатки (дефекты) Работ на объекте фиксируются в период выполнения Работ в соответствующих журналах. Для участия в согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
10.6 Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
10.7. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
10.8. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
10.9. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
10.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
10.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
10.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.


11. УСЛОВИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1 Настоящий Контракт составлен в ___________ форме[footnoteRef:3]. [3:  В случае, если электронная процедура признана состоявшейся настоящий Контракт составляется в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, а в случае  не состоявшейся электронной процедуры Контракт составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.] 

11.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Срок исполнения Контракта 30.11.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники соблюдают требования, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
13.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
13.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Пензенской области.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
14.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
- Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
- Приложение № 2 «Ведомость объемов работ»;
- Приложение №3 «Локальный сметный расчет (смета)».

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области (Управление Росреестра по Пензенской области)
Юридический адрес: 440600, Пензенская область, г.Пенза, ул.Суворова, 39А
ИНН 5834029976 КПП 583401001
Банковские реквизиты:
Л/счет 03551W00810 в УФК Пензенской области 
ЕКС 40102810745370000024
номер казначейского счета 03211643000000013238 ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Тел. 8(8412) 639833, 639834
E-mail:zakupki@r58.rosreestr.ru


	ПОДРЯДЧИК
 

	___________________________

	_____________________________

	_____________________/_____________/
	______________________/_____________/
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Приложение № 1 к Контракту
№ 22 от «_____» ___________2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки:
 Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.82 (замена дверных блоков).
2. Место выполнения работ:
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.82 (далее – Объект);
назначение помещений - нежилые, расположены в административном здании.
3. Объемы и виды работ:
Объемы и виды работ указаны в ведомости объемов работ (приложение № 2 к Контракту) и смете (приложение № 3 к Контракту). 
Устанавливаемые блоки дверные противопожарные и работы по их монтажу должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.12.2016 № 1959-ст).
Устройство экстренного открывания «Антипаника» должно соответствовать требованиям «ГОСТ 31471-2021. Межгосударственный стандарт. Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия».   
Цветовое решение и применяемые материалы  должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. 
Устанавливаемые дверные блоки должны быть новыми (материалы и комплектующие не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены, у которых не были осуществлены замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должны быть в оригинальной упаковке производителя, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.
Заделка монтажных зазоров должна быть проведена цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной.
4. Срок выполнения работ:
30 календарных дней с даты заключения контракта 
5. Требования к выполнению работ:
Работы по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, установленным настоящим техническим заданием, сметой,  Градостроительным  кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
       Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику  приказ о назначении лиц, уполномоченных  на  проведение работ  на Объекте. 
Подрядчик должен обеспечить Объект всеми необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, транспортом.
        Работы по капитальному ремонту на Объекте должны проводиться без вывода здания из эксплуатации.  В случае порчи и повреждения  имущества на Объекте,  Подрядчик производит устранения нанесенного ущерба за свой счет.
        На период проведения ремонтных работ Подрядчик должен обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества. 
Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению сохранности имущества Заказчика при выполнении работ.
При транспортировке материалов и оборудования по зонам общего пользования Подрядчик должен предпринимать все меры по защите строительных конструкций, инженерного оборудования, мебели Объекта от повреждений.
        В период проведения ремонтных работ Подрядчик должен организовать складирование строительного мусора на отведённой Заказчиком площадке в мешках, покрытых укрывным материалом для защиты от внешней среды и своевременно производить вывоз строительного мусора с территории Заказчика. Содержать зону производства работ в чистоте.
      Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка на объекте Заказчика во время выполнения работ  возлагается на Подрядчика.
       При выполнении работ Подрядчик должен осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика,  в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов».
      При выполнении скрытых работ на объекте Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 рабочих дня.
При выполнении работ необходимо соблюдать правила внутриобъектового режима работы Заказчика. Выполнять работы в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00 час. В случае необходимости выполнения работ  сверх установленного периода, а также в выходные  и праздничные дни, работы выполняются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность:
- за открытие и ведение журнала производства Работ, где фиксируются все факты и обстоятельства, связанные с ведением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя техники, а так же все, что может повлиять на окончательный срок завершения Работ);
- за риск случайного повреждения имущества Заказчика при проведении Работ, а так же нанесения вреда третьим лицам;
- за выполнение дополнительных Работ, без изменения сметной стоимости, если дополнительные Работы производились без предупреждения Заказчика и без согласования с ним;
- за оплату штрафных санкций, наложенных соответствующими органами, уполномоченными привлекать к административной ответственности, в случае если административное правонарушение было совершено Подрядчиком в результате его действий, при определении виновности Подрядчика;
- за причиненные Заказчику убытки, ущерб его имуществу, явившихся следствием неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ;
- за сбор и вывоз строительного мусора.
        Работы должны выполняться с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Технические характеристики оборудования, материалов, изделий, комплектующих должны быть аналогичными, либо лучше по любому из параметров. Несогласованные с заказчиком материалы, оборудование, комплектующие  не будут приниматься к рассмотрению  и оплате.
          Качество работ и качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Подрядчиком на объект, должно соответствовать требованиям ГОСТ, строительных норм и правил (СНиП),  правил пожарной безопасности. На момент использования все материалы,  оборудование, комплектующие должны быть новыми и не просрочены по срокам годности.
           Подрядчик обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ. Результатом работ является объект, отремонтированный в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, требованиями нормативных правовых актов, техническими условиями.  
       При сдаче Подрядчиком объекта Заказчику передается исполнительная документация, оформленная в соответствии с действующими требованиями (Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»).
6. Требования к сроку и объёму гарантий качества работ:
Срок гарантии качества выполненных работ на объекте составляет не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами  документа о приемке.
 Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, предусмотренные контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту объекта и принятые Подрядчиком и Заказчиком. 
9. Требования к Подрядчику
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» выполнение работ по монтажу заполнений проемов в противопожарных преградах должно осуществляться подрядчиками, имеющими лицензию МЧС на данный вид деятельности. Подрядчик вправе привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, имеющих лицензию на работы по монтажу заполнений проемов в противопожарных преградах.

	Заказчик

	Подрядчик

	_____________________/____________/
	______________________/____________/





Приложение № 2 к Контракту
№ 22 от «_____» ___________2026г.


Ведомость объемов работ*


*- в виде отдельного файла.







































Приложение № 3 к Контракту
№ 22 от «_____» ___________2026г.

Локальный сметный расчет (смета)*

*- в виде отдельного файла.




	
