### ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № ___

Монтаж и наладка кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт управления Федеральной службы ВНГ РФ по Саратовской области

р.п. Ровное, Саратовская область  						        «____»__________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 р.п. Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Поповой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________ ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), идентификационный код закупки (ИКЗ): _________________), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик выполняет работы по монтажу и наладке кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт управления Федеральной службы ВНГ РФ по Саратовской области.

1.2. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает результат Работ, цена, объем и характеристики которых определены в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту) и в Приложении № 2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Место выполнения работ:

- Саратовская обл.,  Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Карла Маркса, 1А.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.06.2026г.

- Цена Контракта и источник финансирования.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

  - Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

  - Цена Контракта составляет _______ (____) рублей ___ копеек, в том числе НДС_________ руб. (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)/НДС не облагается.

Цена Контракта включает в себя: стоимость Работ, стоимость товара, поставляемого при выполнении Работ, все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы, и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Порядок и сроки оплаты

3.1. Авансовых платежей по Контракту не предусмотрено. Оплата за Работы и товар, поставляемый при выполнении Работ,  производится Заказчиком в безналичном порядке в форме платежного поручения по факту выполненных Подрядчиком работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 5.1 Главы 5 Контракта.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу), в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на раз-мер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Оплата выполненной работы (ее результатов), поставленного товара осуществляется в Российских рублях.

  - Оплата за выполненную работу (ее результаты), поставленный товар осуществляется по цене Работы, не превышающей цену Работы, товара, поставляемого при выполнении Работ, указанную в Приложении №1 к Контракту.

4. Права, обязанности Сторон

4.1. Обязанности и права Подрядчика:

Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта Заказчику в полном объеме.

4.1.2. Гарантировать качество выполненной работы (ее результатов).

4.1.3. Информировать Заказчика о невозможности выполнения Работы.

4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.1.5. В течение 3 (трех) дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

Подрядчик вправе:

4.1.6. При выполнении работ Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению Контракта.

4.1.7.Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту.

4.2. Обязанности и права Заказчика:

Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить за оказанную надлежащим образом Работу (ее результаты).

4.2.2. Осуществлять информационное взаимодействие с Подрядчиком по вопросам, возникающим в ходе приемки выполненной работы.

4.2.3. Проводить экспертизу в соответствии с требованиями Главы 5 Контракта.

4.2.4. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по Контракту.

4.2.5. В течение 3 (трех) дней сообщать Подрядчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

Заказчик вправе:

4.2.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

4.2.7. В любое время проверять ход выполнения работ и потребовать от Подрядчика отчет о ходе исполнения Контракта.

4.2.8. Оплатить неоспариваемую часть выполненной Работы в соответствии с п.3.1. Контракта.

5. Порядок и сроки приемки выполненной работы (ее результатов). Оформление результатов приемки.

5.1. Приемка выполненной работы (ее результатов), поставленного товара  осуществляется в сроки, установленные в пунктах 5.10, 5.11 Контракта, в порядке, который установлен Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.2. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) в соответствии с Контрактом.

5.3. В ходе приемки выполненной работы (ее результатов) Заказчик (приемочная комиссия):

– проверяет соответствие выполненной работы (ее результатов) в том числе, но, не ограничиваясь, в части соответствия их объема условиям Контракта;

– проводит анализ отчетных документов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

– при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;

– осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненной работы (ее результатов) условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

5.3.1. В день поставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству мест, таре и упаковке, которая включает в себя:

- проверку соответствия количества и комплектности товара требованиям, установленным Контрактом;

- проверку наличия или отсутствия внешних повреждений тары и упаковки Товара;

- проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (при необходимости).

Результат приемки Товара по количеству и комплектности Товара отражается Заказчиком в документе о приемке, предусмотренном пунктом 5.7 Контракта, который оформляется в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.5. По решению Заказчика для приемки поставленного товара,  выполненной работы (ее результатов) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) в случае выявления несоответствия Работы, товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работы, товара  и устранено Подрядчиком.

5.7. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ, предоставляет Заказчику документ о приемке, который должен содержать:

- включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию об Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

- наименование выполненной работы;

- информацию об объеме выполненной работы;

- стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы.

5.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.7 Контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.7 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.9. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата поступления такого документа Заказчику.

5.10. Не позднее 10 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.9 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 5.5 Контракта) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке;

б) направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.11. В случае создания в соответствии с пунктом 5.5 Контракта приемочной комиссии не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.9 Контракта:

а) подписывает документ о приемке или направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

5.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 1 одного рабочего дня направляются Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата получения его Подрядчиком.

5.13. В случае получения в соответствии с пунктом 5.12 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей главой Контракта.

5.14. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

5.15. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящей главой Контракта, осуществляется путем подписания Сторонами исправленного документа о приемке.

5.16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется путем направления электронных уведомлений.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

1000 рублей.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере:

1000 рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Заказчик вправе суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, удержать из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6.9. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

# 7. Качество выполняемых работ.

7.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации в области строительства, предъявляемым к такому роду Работ, а также должен предоставлять исчерпывающие исходные данные для последующего производства на его основании ремонтно-строительных работ на данном Объекте:

- Подготовка и предоставление проектно-технической документации по устанавливаемым системам тревожных кнопок, включающей в себя:

а) проектно-техническая документация по системам тревожной сигнализации (КТС),

б) карточки технических средств охраны (количество условных установок и количество оборудования),

в) листы программирования приборов передачи извещений,

г) инструкции по пользованию системами тревожной сигнализации,

д) паспорта на устанавливаемое оборудование.

7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы  составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок устанавливается с  момента подписания акта выполненных Работ.

Гарантийный срок на охранную сигнализацию (КТС) и её составные части  составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок устанавливается с  момента подписания акта выполненных Работ.

Подрядчик гарантирует при обнаружении в период гарантийного срока использования  выполнения Работ недостатков, которые не позволяют продолжать их нормальное использование устранить недостатки за свой  счёт и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента информирования Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

# 8. Изменение, расторжение Контракта

8.1. Изменение обязательств между Сторонами осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Все дополнения и изменения к Контракту, не противоречащие законодательству, оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью Контракта.

8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, объема Работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта;

8.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Контрактом количество товара, объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом количество товара, объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, Работы.

8.3.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, предусмотренных Контрактом.

В установленных настоящим подпунктом Контракта случаях сокращение количества товара, объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090.

8.3.4. в иных случаях, если такое изменение допускается Законом о контрактной системе.

8.4. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иных недостатков, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным Извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе;

б) При определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

# 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта, будут разрешаться путем переговоров и направления Стороне претензии.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 11. Уведомления и сообщения. Особые условия

11.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с выполнением Контракта, должны быть исполнены в письменной форме.

11.2. Стороны обязуются извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

11.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы и иную информацию, предусмотренные Контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями Контракта.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

# 12. Срок исполнения Контракта. Срок действия Контракта.

12.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения.

12.2. Срок исполнения Контракта – с даты заключения контракта  по 31.12.2026 года.

12.3. Контракт действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13. Приложения

Приложение № 1 – Описание объекта закупки (Техническое задание);

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

15. Реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель ____________________ /______________/ М.п. | _______________. |

Приложение № 1 к Контракту

от «____» ____________ 2026 г. № ____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Монтаж и наладка кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт управления Федеральной службы ВНГ РФ по Саратовской области

Срок выполнения Работ: с момента заключения контракта до 30.06.2026г.

ОКПД2: 33.20.29.000 - Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

Место выполнения работ:

- Саратовская обл.,  Ровенский район, р.п Ровное, ул. Карла Маркса, 1А;

1. Условия выполнения Работ:

Работы выполняются в рабочие дни с 09-00 до 17-00.  Работы производятся без прекращения эксплуатации объекта. Перед началом выполнения Работ согласовать с Заказчиком место установки оборудования с составлением акта первичного обследования тревожной сигнализации (далее – КТС).

2. В работу по монтажу кнопки тревожной сигнализации (КТС) входит:

- Программирование и монтаж приборов для передачи устойчивого и бесперебойного сигнала «Тревога» на пульт управления Федеральной службы ВНГ РФ по Саратовской области.

- Программирование и монтаж системы тревожных кнопок (КТС),

- Произвести пуско – наладочные работы системы тревожных кнопок (КТС),

- Произвести обследование смонтированной системы тревожной сигнализации (КТС) с представителем Заказчика, осуществить проверку работоспособности смонтированной системы тревожной сигнализации (КТС).

3.Требования к выполнению Работ:

3.1. Требования к структуре и функционированию системы:

3.2. Вновь устанавливаемая система должна обеспечивать реагирование на следующие действия:

3.2.1.Хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей, угроза жизни и здоровью сотрудников в период работы объекта.

3.2.2. Авария или умышленное отключение сети питания 220В оборудования специального технического средства (далее – СТС).

3.2.3.Попытка несанкционированного изменения алгоритмов работы систем безопасности.

3.3. Для предотвращения указанных действий должны быть выполнены следующие меры:
             3.3.1. Организовать гарантированное электропитание 12В от источника электропитания.

3.3.2. Использовать оборудование, обеспечивающее контроль состояния сигнальных и информационных сетей, установить оконечные устройства Приток 011 М  или иные, совместимые с системой передачи извещений Приток А.

3.3.3. Расположить оборудование в пределах охраняемого объекта.

4. Требования к техническим средствам охраны (далее -  ТСО):

4.1.1. Защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

4.1.2. Защита собственных ресурсов системы и ТСО при попытках несанкционированного доступа к ним. 
             4.2.1. Требования по размещению основного оборудования: Место,  исключающее доступ посторонних лиц и находящееся в охраняемом помещении.

4.3.1. Требование к кнопкам тревожной сигнализации – кнопка КНС-1 (ИО101-1В).

4.4. Требования к безопасности ТСО:

4.4.1.Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

4.4.2. Все применяемые и используемые в ходе выполнения Работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.

4.4.3. Все оборудование, входящее в состав кнопки тревожной сигнализации (КТС) должно быть заводской сборки, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов), свободно распространяться на территории Российской Федерации, иметь торговую марку, модель и страну происхождения.

4.4.4. Устанавливаемое оборудования должно быть совместимо между собой.

4.4.5. ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

Материалы и оборудование, используемые при производстве работ должны отвечать санитарным, противопожарным требованиям допускающих их использование и иметь соответствующие сертификаты на материалы.

5.Требования к продолжительности непрерывной работы:

Система должна функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

5.1. Требования к электропитанию: Электропитание 220В ТСО должно осуществляется от электрощита.

6.Требования к системе тревожной сигнализации (КТС):

6.1. Технические средства тревожной сигнализации должны обеспечивать:

6.1.2. Контроль состояния системы.

7.Система тревожной сигнализации должна обеспечивать (КТС):

7.1. Передачу сигнала «Тревога» на пульт управления Федеральной службы ВНГ РФ по Саратовской области при нажатии кнопок тревожной сигнализации (КТС) (стационарная кнопка).

8. Система тревожной сигнализации должна обеспечивать:

8.1. Регистрацию факта нажатия КТС и нарушения рубежа охраны.

8.2. Отображение тревожных извещений.

8.3. Отсутствие ложных срабатываний.

9. Требования к устанавливаемому оборудованию: В качестве приёмно - контрольного оборудования применить прибор приемно-контрольный охрано-пожарный Приток-А-4-(8)  с 2-мя SIM картами разных операторов сотовой связи или его аналог, совместимый с системой передачи извещений Приток А. Организация тревожных извещений по GSM каналу должна быть организована с резервированием (т.е., при повреждении первого канала, оборудование автоматически переходит на передачу по второму каналу). В качестве источника питания будет являться блок питания со встроенной аккумуляторной батареей 12В.

10. Требования к безопасности Работ:

10.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

10.2. Подрядчик несёт ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

10.3. Подрядчик должен обеспечить своих сотрудников всем необходимым для производства Работ инструментом, средствами индивидуальной  защиты, материалами и иным инвентарём.

10.3. На период проведения Работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований  электробезопасности  и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятыми постановление Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утверждёнными постановлением Госстроя России от17.09.2002 г. №123;

- Федеральный  закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

- Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

11. Требования к Подрядчику:

11.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

11.1. Уборка помещений и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

11.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика.

11.3. Подготовка должна производиться в строгом соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Подрядчик выполняет подготовку систем своими силами и средствами (без привлечения субподрядных организаций).

11.4. Время работы специалистов Подрядчика необходимо согласовывать с Заказчиком.

11.5. Подрядчик обязан немедленно приостановить работы, письменно предупредить Заказчика и не возобновлять работы до получения письменного разрешения в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

11.6. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования  государственным стандартам и строительным нормам.

11.7. Все работы по ремонту  должны выполняться специалистами, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства.

11.8. Сопутствующие Работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами  Подрядчика.

11.9. Подрядчик возмещает ущерб, причинённый  Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ, Подрядчик несёт ответственность в установленном законом порядке в полном объёме.

11.10. Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения Работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

11.11.В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

11.12. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные сети, охранно-пожарную сигнализацию (не затрачивающуюся ремонтом) и т.п. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность, в соответствии с настоящим техническим заданием.

11.13. Подрядчик обязан оказать услуги лично.

11.14. Все материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком м и входят в стоимость контракта.

12. Гарантийный срок:

12.1. Гарантийный срок на выполненные Работы  составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок устанавливается с  момента подписания акта выполненных Работ.

12.2. Гарантийный срок на охранную сигнализацию (КТС) и её составные части  составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок устанавливается с  момента подписания акта выполненных Работ.

12.3. Подрядчик гарантирует при обнаружении в период гарантийного срока использования  выполнения Работ недостатков, которые не позволяют продолжать их нормальное использование устранить недостатки за свой  счёт и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

12.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента информирования Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

13. Результат выполненных Работ:

13.1. По завершении Работ по Контракту Подрядчик за 3 (три) рабочих дня извещает Заказчика о готовности сдать выполненные Работы.

13.2. Результат выполнения Работ должен соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации в области строительства, предъявляемым к такому роду Работ, а также должен предоставлять исчерпывающие исходные данные для последующего производства на его основании ремонтно-строительных работ на данном Объекте:

- Подготовка и предоставление проектно-технической документации по устанавливаемым системам тревожных кнопок, включающей в себя:

а) проектно-техническая документация по системам тревожной сигнализации (КТС),

б) карточки технических средств охраны (количество условных установок и количество оборудования),

в) листы программирования приборов передачи извещений,

г) инструкции по пользованию системами тревожной сигнализации,

д) паспорта на устанавливаемое оборудование.

ПОДРЯДЧИК:                                                                         ЗАКАЗЧИК:

__________________/____________________/           ____________________ /___________________/

мп                                                                                                  мп

Приложение № 2 к Контракту

от «____» ____________ 2026 г. № ____

Спецификация

| № п/п | ОКПД2 | Наименование работ | Количество объектов | Ед. изм. | Цена за единицу, руб., в том числе НДС/НДС не облагается | Стоимость, руб., в том числе НДС/НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33.20.29.000 | Монтаж и наладка кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт управления Федеральной службы ВНГ РФ по Саратовской области | 1 | Усл. ед. |  |  |

ПОДРЯДЧИК:                                                                                   ЗАКАЗЧИК:

____________________  /_______________/                                  __________________/ _________________ /

М.П.                                                                                                           М.П.

Приложение № 3 к Контракту

от «____» ____________ 2026 г. № ___

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 41,25 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 7,41 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 19,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,17 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 14,55 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 18,48 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,40 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 965,50 |
|  | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 402,29 |  | 965,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,22 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0018 |  | 0,0018 | 284,15 | 1,58 | 448,96 |  | 0,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0676 |  | 0,0676 |  |  | 7,75 |  | 0,52 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 | 978,09 | 1,22 | 1 193,27 |  | 35,80 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,00002 | 4 338,27 | 1,34 | 5 813,28 |  | 0,12 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 899,56 | 1,61 | 1 448,29 |  | 28,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031,72 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 19,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,50 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 868,95 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 444,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,11 |  | 2 364,11 |
| 2 О | ТЦ_61.2.04.00_64_6452913600_19.05.2026_02_1.1 | ППКОП 011-8-1-011 М(4) Приток-А-4(8) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 319,67 |  | 9 319,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 319,67 |
| 3 | ГЭСНм10-08-003-04 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 1 329,19 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 369,22 |  | 1 329,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,23 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0007 |  | 0,0007 | 284,15 | 1,58 | 448,96 |  | 0,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0676 |  | 0,0676 |  |  | 7,75 |  | 0,52 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 | 978,09 | 1,22 | 1 193,27 |  | 35,80 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,00002 | 4 338,27 | 1,34 | 5 813,28 |  | 0,12 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,01 | 899,56 | 1,61 | 1 448,29 |  | 14,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,42 |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 26,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329,19 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 196,27 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 611,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214,70 |  | 3 214,70 |
| 4 О | ТЦ_61.2.04.00_64_6452913600_19.05.2026_02_5.1 | Астра-Р |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 023,77 |  | 3 023,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 023,77 |
| 5 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,354 |  |  |  |  | 130,70 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,4 |  | 0,354 |  |  | 369,22 |  | 130,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0011 |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0011 |  |  | 664,40 |  | 0,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0011 |  |  | 364,65 |  | 0,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,93 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 5,98 |  | 0,0598 | 174,93 | 1,14 | 199,42 |  | 11,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,76 |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,10 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 127,17 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 66,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 040,00 |  | 340,40 |
| 6 О | ТЦ_61.2.04.03_64_6452913600_19.05.2026_02_2.1 | Кнопка тревожная КНС-1 (ИО101-1В) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 437,70 |  | 437,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,70 |
| 7 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 3 946,27 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,3 |  | 9,3 |  |  | 424,33 |  | 3 946,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 167,63 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 1 670,14 |  | 668,06 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 419,08 |  | 167,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,62 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,01 | 284,15 | 1,58 | 448,96 |  | 4,49 |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  |  | м | 4,21 |  | 4,21 | 2,27 | 1,6 | 3,63 |  | 15,28 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,3 |  | 0,3 | 174,93 | 1,14 | 199,42 |  | 59,83 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 | 978,09 | 1,22 | 1 193,27 |  | 119,33 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0003 | 4 338,27 | 1,34 | 5 813,28 |  | 1,74 |
|  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0001 | 1 050 091,70 | 1,11 | 1 165 601,79 |  | 116,56 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 0,06 | 899,56 | 1,61 | 1 448,29 |  | 86,90 |
|  | 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,00002 | 47 961,85 | 1,86 | 89 209,04 |  | 1,78 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,03 | 157,44 | 1,21 | 190,50 |  | 5,72 |
|  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 | 840,04 | 1,24 | 1 041,65 |  | 104,17 |
|  | 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 232,20 | 1,39 | 322,76 |  | 6,46 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,08 | 189,97 | 1,34 | 254,56 |  | 20,36 |
| Н | 999-0005 | Масса |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 324,58 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 78,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 113,90 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3 702,51 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 892,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 998,41 |  | 10 998,41 |
| 8 О | ТЦ_62.4.00.00_64_6452913600_19.05.2026_02_3.1 | Блок питания ББП-20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 790,16 |  | 790,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,16 |
| 9 | ГЭСНм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 760,59 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 2,06 |  |  | 369,22 |  | 760,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,17 |
|  | 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 | 23 278,34 | 1,58 | 36 779,78 |  | 36,78 |
|  | 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  |  | т | 0,00011 |  | 0,00011 | 118 612,74 | 1,58 | 187 408,13 |  | 20,61 |
|  | 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  |  | кг | 2,8 |  | 2,8 | 14,81 | 0,88 | 13,03 |  | 36,48 |
|  | 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 249 385,00 | 1,11 | 276 817,35 |  | 8,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,76 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,59 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 737,77 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 387,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 003,64 |  | 2 003,64 |
| 10 О | ТЦ_62.4.01.01_64_6452913600_19.05.2026_02_4.1 | Аккумуляторы Uит=12в, 1=7А.ч 12-7Ah |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 974,59 |  | 974,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,59 |
| 11 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6516 |  |  |  |  | 237,89 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 0,6516 |  |  | 365,09 |  | 237,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0004 |  |  |  |  | 0,13 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 323,83 |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 0,262656 |  |  | 7,75 |  | 2,04 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,008 | 261,09 | 1,22 | 318,53 |  | 2,55 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00004 | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  | 4,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,47 |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,02 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 230,88 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 121,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 112,50 |  | 604,50 |
| 12 | ФСБЦ-20.2.05.04-0049 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 011,01 | 1,37 | 2 755,08 |  | 110,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,20 |
| 13 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1128 |  |  |  |  | 40,72 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,82 |  | 0,1128 |  |  | 360,96 |  | 40,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,35 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 1 671,03 |  | 0,67 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 489,83 |  | 0,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 664,40 |  | 0,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 364,65 |  | 0,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,18 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 0,5332 | 5,87 | 0,86 | 5,05 |  | 2,69 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,5 |  | 0,02 | 37,71 | 1,6 | 60,34 |  | 1,21 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,002 | 79,88 | 1,73 | 138,19 |  | 0,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,19 |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,07 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 39,84 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 20,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,75 |  | 107,79 |
| 14 | ФСБЦ-21.1.08.01-0022 | Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 4х0,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,004 | 1 | 0,004 | 8 125,74 | 1,68 | 13 651,24 |  | 54,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,60 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 349,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 410,86 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,75 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,51 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,79 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 798,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 410,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,75 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,51 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,79 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 903,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 545,05 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 545,89 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 579,37 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 903,39 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 545,05 |
|  |  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 344,24 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 545,89 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 18,4784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,4023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 349,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 410,86 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,75 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,51 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,79 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 798,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 410,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,75 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,51 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,79 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 903,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 545,05 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 545,89 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 344,24 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 579,37 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 903,39 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 545,05 |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 844,24 |
|  |  | НДС на оборудование при УСН ОБ*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,10 |
|  |  | НДС на материалы при УСН мат*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,17 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 286,51 |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 964,33 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 250,84 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 545,89 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 18,4784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,4023 |  |  |  |  |  |