Договор №  __

г. Киров                                                                                     	  	  		        «__» мая 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (сокращенное наименование – Орловское СУВУ), в лице директора Хохловой Татьяны Вениаминовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны и ________ (сокращенное наименование – _________), в лице _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с соблюдением требований иного законодательства  Российской Федерации заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами выполнить работы по ремонту отмостки здания производственного корпуса орловского СУВУ в рамках капитального ремонта, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 4, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к договору), Локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-02 (Приложение № 2 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, и передать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их, в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. ИКЗ: 261433600082043360100100200000000243.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало срока выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание срока выполнения работ: по 19 июня 2026 года.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

3. Приемка работ

3.1 Приемка выполненных работ, осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.1.2. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика, имеющим соответствующие полномочия на основании доверенности. Подрядчик обязан известить Заказчика за 3 дня до начала приемки скрытых работ о готовности скрытых работ к приемке. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, делающих невозможным осмотр и приемку скрытых работ (к закрытию скрытых работ), только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

3.3. В случае если внесены замечания Заказчика по ходу и качеству выполнения скрытых работ, то данные работы не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без участия представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – выполнить восстановительные работы.

3.4. Готовность принимаемых скрытых работ, ответственных конструкций и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

3.5. При завершении всех работ, предусмотренных договором, Подрядчик незамедлительно (не позднее 3 дней) сообщает уполномоченному представителю Заказчика о готовности к приемке.

3.6. Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо их результата и (или) от оплаты работ по следующим мотивам:

- Нарушение процедуры сдачи-приемки работ;

- Обнаружение недостатков, которые исключают возможность дальнейшего использования проекта и не могут быть устранены Подрядчиком или заказчиком;

- Иные существенные нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

3.7. По результатам приемки и экспертизы выполненных работ Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС -2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании которых Заказчиком оформляется акт приёмки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – акт приемки).

Участие Подрядчика при оформлении акта приемки не является обязательным. Акт приемки направляется Подрядчику по его запросу посредством направления на электронный адрес Подрядчика скан-копии акта приемки, оформленного Заказчиком.

3.8. В случае мотивированного отказа в приемке работ Заказчиком сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.9. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4. Качество работ, гарантийный срок

4.1. Результат работы должен соответствовать условиям, согласованным Сторонами, требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН, а также иным обязательным требованиям, установленным правовыми актами или в соответствии с ними для данного вида работ.

Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать  нормативно-технической и методической документации, указанной в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

4.2. Гарантии качества работ распространяется на все составляющие работ, а также материалы, конструкции и оборудование, за исключением представленных Заказчиком.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте начинается с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и должен составлять:

- на ремонтные работы  –  36 месяцев;

- на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные по Договору.

Для выполнения работ должны быть использованы только новые материалы, изделия, конструкции, не бывшие в употреблении, для подтверждения качества используемых материалов к актам выполненных работ прикладываются:

- копии сертификатов соответствия на используемые материалы;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на материалы (при необходимости).

4.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.2. договора, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках Стороны составляют акт об обнаружении недостатков (дефектов).

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления, указанного в настоящем пункте договора, акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте об обнаружении недостатков (дефектов). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного акта об обнаруженных недостатков (дефектов) от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств Подрядчика.

4.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

4.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, препятствующих нормальному функционированию объекта, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

5. Обязанности и права сторон

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.1.2. Передать в собственность заказчика результат работ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору), локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-02 (Приложение № 2 к договору).

5.1.3. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

5.1.4. Не производить дополнительные работы без согласия Заказчика.

5.1.5. После завершения работ Подрядчик предоставляет заказчику акты на скрытые работы, документы, подтверждающие качество и безопасность использованных материалов.

5.1.6. Соблюдать требования к безопасности работ и используемых для выполнения работ материалов.

5.1.7. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору.

5.1.8. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по договору.

5.1.9. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

5.1.10. Предоставить для выполнения работ квалифицированный персонал.

5.1.11. Обеспечивать уборку территории проведения работ и прилегающей территории.

5.2. Подрядчик вправе:
          5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.
          5.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках договора.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.

5.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ и осмотра результата работы с подписанием акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3.3.Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

5.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

5.4.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением договора.

5.4.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным. В таком случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.4.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Цена договора _______ (____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС __%/ НДС не облагается на основании п. __ ст. 346.11 НК РФ, определяющий освобождение от оплаты НДС».

Цена договора включает в себя стоимость произведенных работ, составление сметы, выезда специалистов Подрядчика для выполнения работ, использованных материалов, транспортировки, страхования (если необходимо), налогов, таможенных пошлин и других сопутствующих расходов.

6.2. Цена настоящего договора является твердой на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, Подрядчик несет за свой счет.

Изменение цены договора при его исполнении не допускается, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

6.3. Оплата выполненных работ Заказчиком производится без аванса посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные работы, течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (если предусмотрено).

6.4. Источник финансирования договора – средства бюджетного учреждения (Субсидии бюджетным учреждениям в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации).

7. Ответственность сторон

  - 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

  - 7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - 7.3. Размер штрафа устанавливается настоящим договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 (далее Правила), в том числе рассчитываемой как процент цены договора.

  - 7.3.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.3.2. настоящего договора):

  - а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

  - 7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

  - 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - 7.5.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

  - 7.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за произведенную поставку.

При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки.

  - 7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - 7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - 7.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).

  - 7.9.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

  - 7.9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - 7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

  - 7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - 7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчика), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8. Срок действия договора.

Расторжение и изменение договора.

8.1. . Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 июля 2026 г., при этом полностью прекращает свое действие только после полного исполнения Сторонами всех принятых обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

  - 8.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

  - 8.4.  Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить настоящий договор в случаях, установленных настоящим договором и законодательством РФ.

  - 8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

  - 8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора принимается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - 8.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора принимается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - 8.8. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - 8.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

  - 8.10. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

9. Дополнительные условия

9.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настоящему договору путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, или обмена письмами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

  - 9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из сторон.

  - 9.5. Заключая настоящий договор, Подрядчик декларирует, что соответствует следующим единым требованиям ч. 1, ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

11. Обеспечение гарантийных обязательств

11.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения договора. При этом срок исполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

12.3.  В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, предупредив об этом другую сторону за 10 дней до прекращения договора.

12.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

13. Электронный документооборот

  - Стороны пришли к соглашению при наличии технической возможности о применении электронного документооборота (далее – ЭДО) при обмене следующими документами по Договору: договор, счет, товарная накладная, акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), информация об урегулировании претензии, уведомления по Договору, а также иные документы, предоставляемые по письменному запросу Стороны и документы, направляемые в целях проведения проверки деятельности Стороны, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках договора (далее – документы) по Договору, если иной порядок документооборота прямо не вытекает из законодательства Российской Федерации.

  - Применяя электронный документооборот (далее – ЭДО) между Сторонами, а также используя термины в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - ЭДО осуществляется каждой из Сторон своими силами и за свой счет через оператора электронного документооборота, обеспечивающего юридически значимый электронный документооборот.

  - Электронные документы, обмен которыми Стороны осуществляют в рамках договора, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП). Применение иных видов электронных подписей при обмене электронными документами между Сторонами недопустимо.

  - Стороны признают, что любой электронный документ, подписанный КЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны.

  - Каждая из Сторон обязуется предоставить другой Стороне информацию 
о необходимости изменений данных о Доверенном операторе ЭДО в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения такой необходимости.

  - Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают наличие соответствующих действующих сертификатов ключей КЭП, заключение и исполнение договора с Доверенным оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, наличие технических возможностей (в том числе и необходимого программного обеспечения, доступа к средствам связи) для ЭДО.

В случае невыполнения указанных действий Сторона, допустившая нарушение, гарантирует возмещение другой Стороне убытков, понесенных в результате невыполнения указанных действий.

Сторона, которая не выполнила указанные действия, также лишается права требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате просрочки предоставления другой Стороной документов, допущенной в связи с невозможностью обмена электронными документами по причине отсутствия у другой Стороны соответствующих действующих сертификатов ключей КЭП, действующего договора с Доверенным оператором ЭДО, необходимого для обеспечения электронного документооборота, а также при отсутствии технических возможностей для обмена электронными документами.

  - В случае, если обмен электронными документами является невозможным в течение 3 (трех) рабочих дней в связи с техническими причинами, возникшими у любой из Сторон и/или в случае невозможности обмена между Сторонами электронными документами с использованием системы ЮЗЭДО и/или в случае неполучения одной Стороной от Доверенного оператора ЭДО подтверждения о получении электронного документа другой Стороной, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об этом с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. В этом случае в период невозможности обмена электронными документами, обмен документами осуществляется в бумажном виде в порядке, установленном Договором.

  - Стороны пришли к соглашению, что в случае, если обмен между Сторонами электронными документами является невозможным на срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня, то такой срок не является просрочкой исполнения обязательств по договору и Стороны не вправе предъявлять друг к другу требования о возмещении убытков, возникших в связи с невозможностью обмена электронными документами.

  - В части, не противоречащей условиям раздела 13.1 Договора, Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов, установленным Договором.

  - Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования третьими лицами принадлежащих ей ключей без ее согласия.

Сторона, допустившая нарушение условий о конфиденциальности ключей КЭП, использование третьими лицами принадлежащих ей ключей без ее согласия, обязана возместить другой Стороне убытки, которые другая Сторона понесла в результате указанных нарушений. Размер ответственности по настоящему пункту не может превышать цену Договора, заключенного между Сторонами. При этом все документы, подписанные КЭП, до даты обнаружения вышеуказанного нарушения сохраняют свою действительность и признаются Сторонами действующими и достоверными.

  - Подписание Сторонами электронных документов с использованием ключей КЭП не должно дублироваться собственноручными подписями Сторон на бумажных носителях. Оригинал документа может быть только один – электронный документ, подписанный КЭП Сторон, или бумажный документ, подписанный собственноручными подписями Сторон.

C учетом положений пунктов 13.10 и 13.11 Договора Стороны пришли к соглашению о том, что приоритетное значение при прочих равных условиях будет иметь электронный документ, подписанный КЭП Сторон.

  - При осуществлении обмена электронными документами Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы.

  - Каждая из Сторон вправе не принимать поступившие к исполнению документы при отсутствии КЭП уполномоченного лица другой Стороны и (или) при получении документа, подписанного КЭП неуполномоченного лица другой Стороны.

  - Сторона, в случае внесения изменений в предоставленные в соответствии с пунктом 11.14. Договора документы, обязана предоставить другой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в силу таких изменений необходимые документы, подтверждающие такие изменения.

  - Каждая из Сторон обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в случае, если сертификат ключа проверки КЭП будет отозван/утрачен/скомпрометирован.

  - Стороны обязуются производить замену ключей КЭП при смене лиц, уполномоченных подписывать документы, имеющих право доступа к системе электронного документооборота Стороны для дальнейшего взаимодействия Сторон, а также в случае установления факта неправомерного использования ключей КЭП третьими лицами.

  - Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Стороны договорились, что установленный в разделе 13.1 Договора порядок составления и обмена документов (ЭДО) может быть изменен по соглашению сторон.

  - Стороны признают, что в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» в системе ЮЗЭДО применяется единое учетно-отчетное время – московское.

13. Приложения к договору:

13.1. Приложение № 1– Техническое задание.

13.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет № 02-01-02 «Ремонт отмостки здания производственного корпуса орловского СУВУ в рамках капитального ремонта, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 4».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ОРЛОВСКОЕ СУВУ Юридический адрес: 612270, Кировская область, город Орлов, улица Большевиков, 4 ИНН 4336000820; КПП 433601001 ОГРН 1024300823469 УФК по Кировской обл. (Орловское СУВУ л/сч.21406У65280) № к/сч. 03214643000000014000 ЕКС 40102810345370000033 в ОКЦ №4 ВВГУ Банка России/УФК по Кировской области г. Киров, БИК 013304182 ОКТМО 33545000 Телефон: (83365) 2-10-33, Бухгалтерия (Факс):(83365) 2-10-91 доб.138, E-mail: suvu_zt@spetzorlov.ru | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

15. ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- | --- |
| Директор Орловского СУВУ |  | Должностное лицо______ |
| ________________(Т.В. Хохлова) |  | ________________(И.О. Фамилия) |
| «___» ____________ 2026 г. |  | « ___» ______________2026 г. |

Приложение №1

к договору № __ от «__» мая 2026 г.

Техническое задание.

- Наименование выполняемых работ: Ремонт отмостки здания производственного корпуса орловского СУВУ в рамках капитального ремонта, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 4.

- Описание объекта: работы выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору) и в объеме, определенном Локальным сметным расчетом № 02-01-02 (приложение № 2 к договору).

- Требования к качеству работ и используемых для выполнения работ материалов:

Работы должны выполняться в соответствии с условиями, согласованными Сторонами, требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН, а также иными обязательным требованиями, установленным правовыми актами или в соответствии с ними для данного вида работ.

Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

№ п/п; Обозначение нормативного документа; Название нормативного документа. 1; - Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ; «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2; - Федеральный закон от 22.07.2008 года N 123-ФЗ; «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3; - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ; «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 4; СП 118.13330.2012; «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 5; СНиП 12-03-2001; «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования». 6; СНиП 12-04-2002; «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 7; СП 2.4.3648-20; «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 8; СП 70.13330.2012; «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». 9; СП 4.13130.2013; «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

4. Требования к безопасности работ и используемых для выполнения работ материалов:

Ответственность за безопасность работ несет Подрядчик. Подрядчик должен обеспечить безопасность действий на Объекте и прилегающей территории, безопасность для своих сотрудников, обеспечивает охрану окружающей среды и не допускает возникновение ЧС.

Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику: список работников привлеченных к выполнению подрядных работ.

При производстве работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ.

Производство работ, организация рабочих мест должна производиться в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

- Требования к результатам работ:

- Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием, локальной сметой №02-01-01 и иной технической документацией (при наличии), а также строительными нормами и правилами;

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СниП, ГОСТ, ТУ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на материалы (при необходимости).

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполненных работ и  материалов:

  - Подрядчик гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий  и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, локальной сметой и действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и др.;

    - устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

7.2. Гарантии качества работ распространяется на все составляющие работ, а также материалы, конструкции и оборудование, за исключением представленных Заказчиком.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте начинается с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и должен составлять:

- на ремонтные работы  –  36 месяцев;

- на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные по Договору.

Для выполнения работ должны быть использованы только новые материалы, изделия, конструкции, не бывшие в употреблении, для подтверждения качества используемых материалов к актам выполненных работ прикладываются:

- копии сертификатов соответствия на используемые материалы;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на материалы (при необходимости).

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. договора, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках Стороны составляют акт об обнаружении недостатков (дефектов).

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления, указанного в настоящем пункте договора, акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте об обнаружении недостатков (дефектов). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного акта об обнаруженных недостатков (дефектов) от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств Подрядчика.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, препятствующих нормальному функционированию объекта, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

8. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

Режим работы на объектах Орловского СУВУ, в связи со спецификой деятельности объекта, в котором осуществляются работы, график работ на объекте, составленный Заказчиком, должен быть согласован с администрацией учреждения.

В период проведения монтажных работ и по завершению работ объекта Подрядчик вывозит за пределы объекта, принадлежащие ему конструкции и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор на специально отведенные свалки строительных отходов.

- Требования энергетической эффективности в отношении товаров и материалов, используемых для выполнения работ.

Используемый в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящей документацией  в качестве материала товар, в отношении которого законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должен иметь класс энергетической эффективности  не ниже класса «А» (Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности»).

- Место выполнения работ: 612270, Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 4.

Составил:

Руководитель службы по хозяйственной деятельности и строительству ________________(А.С. Щенников)

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- | --- |
| Директор Орловского СУВУ |  | Должностное лицо_____ |
| ________________(Т.В. Хохлова) |  | ________________(И.О. Фамилия) |
| «___» ____________ 2026 г. |  | « ___» ______________2026 г. |