# Техническое задание

# на оказание услуг по составлению сметной документации

# на текущий ремонт пищеблока ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России.

- Заказчик: федеральное казенное учреждение «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации

- Место нахождения объекта: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71

- Предмет закупки: оказание услуг по составлению сметной документации на текущий ремонт пищеблока согласно приложения №1 к техническому заданию.

- Цель и задачи оказания услуги:

  - Разработать сметную документацию для выполнения текущего ремонта пищеблока.

  - Для реализации целей настоящего технического задания, Исполнитель должен:

    - Провести замеры, рассчитать объем ремонтных работ, согласовать с заказчиком материалы и работы;

    - Составить и представить Заказчику дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, ведомости объемов работ.

- Наименование и состав выполняемых работ:

  - Выезд Исполнителя по месту нахождения объекта (Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71);

  - Сбор исходных данных, изучение исходной документации;

  - Обмерные работы;

  - Фотофиксация помещений;

  - Составление дефектной ведомости;

  - Расчет уточнённого объема ремонтных работ;

  - Составление локального сметного расчета и ведомости объемов работ;

  - Оформление документов и сдача результатов работ Заказчику.

- Срок оказания услуги и обязанности сторон:

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Не позднее 1 рабочего дня с момента подписания контракта передать Исполнителю исходные данные, необходимые для подготовки сметной документации. Передача исходных данных оформляется Актом приема-передачи исходной документации, который подписывается представителями Заказчика и Исполнителя. Передача исходных данных возможна посредствам электронной почты.

6.1.2. Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя на объект в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Для допуска на объект представитель Исполнителя должен иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, военный билет).

6.2. Исполнитель обязуется:

6.2.1. Не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 6.1.1., осуществить выезд по месту нахождения объекта, провести замеры и согласование с Заказчиком материалов и работ.

6.2.2. Приступить к разработке сметной документации и завершить её не позднее 5 рабочих дней с момента проведения действий, указанных в п.6.2.1.

6.2.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения ремонтных работ. В случае выявления недостатков в сметной документации Исполнитель должен устранить их за свой счет.

8. Требования к сметной документации:

8.1. При составлении сметной документации необходимо руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая необоснованного применения дорогостоящих материалов и оборудования, и учитывать экономическую целесообразность применяемых решений.

8.2. Сметная документация должна быть выполнена с применением утвержденных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве по состоянию на месяц, соответствующий дате заключения настоящего государственного контракта.

8.3. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с нормативными правовыми актами, установленными в отношении выполняемых работ, включая:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- и другими.

8.4. Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом, в федеральной сметно-нормативной базе в текущем уровне цен на дату выдачи сметной документации.

8.5. Сметная документация (дефектная ведомость, локальный сметный расчет, ведомость объемов работ) должна быть предоставлена в следующем количестве и виде:

- 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;

- 1 (один) экземпляр в электронном в виде файла «MS Excel».

Для каждого объекта изготавливается отдельная сметная документация. Количество объектов (кол-во смет) – 1 штука.

8.6. Разделы смет должны соответствовать технологической последовательности производства работ. По каждому разделу указывать итог сметной стоимости.

8.7. При отсутствии какого-либо материала в сборниках ФЕРр допускается указывать цену материала по прайс-листам. Прайс-лист предоставляется по выбранному поставщику с указанием на прайс-листе даты и реквизитов поставщика. Прайс-листы необходимо пронумеровать.

8.8. Прайс-листы должны подшиваться к каждой смете и быть их неотъемлемой частью. Цены поставщиков должны определяться усреднено. Выбор поставщика производится не менее чем от 3-х поставщиков (должен быть проведен мониторинг). При этом указывать формулу перехода в базисный уровень цен и источник информации.

8.9. Требования к материалам при составлении сметной документации:

8.9.1. Для проведения текущего ремонта должны быть использованы материалы в соответствии с их функциональным назначением и разрешенные для применения в медицинских учреждениях в установленном порядке, имеющие гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия, декларации соответствия требованиям ТР ТС.

8.10. Прочие требования:

8.10.1. В сметной документации необходимо также предусмотреть следующие статьи «Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз» и «Погрузо-разгрузочные работы материалов и мусора».

8.11. Готовая сметная документация передается заказчику по акту-приемки передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

Приложение №1

к Техническому заданию на оказание услуг

по составлению сметной документации.

Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
варочного цеха пищеблока.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамической плитки | 100 м2 | 1.187 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 1.187 |
| 3 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 | 1.18.7 |
| 4 | Устройство пола из керамогранитной противоскользящей плитки | 100 м2 | 1.187 |
| 5 | Демонтаж подвесного реечного потолка | 100 м2 | 1.187 |
| 6 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.187 |
| 7 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 шт | 0.54 |
| 8 | Установка решеток жалюзийных площадью до 1.0 м2 | шт | 7 |
| 9 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2 | м2 | 5 |

Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
моечного цеха пищеблока.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.29 |
| 2 | Устройство полиуретанового покрытия пола | м2 | 29 |
| 3 | Устройство потолков: реечных алюминиевых (демонтаж) | 100 м2 | 0.29 |
| 4 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.29 |
| 5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.42 |
| 6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | 100 м2 | 0.66 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных | шт | 2 |
| 8 | Решетка радиаторная из ПВХ | м2 | 2 |
| 9 | Устройство гидрозатвора на канализацию | шт | 1 |
| 10 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 | 0.29 |

Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
овощного цеха пищеблока.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: пола из керамической плитки | 100 м2 | 0.50 |
| 2 | Устройство пола из керамогранитной противоскользящей плитки | 100м2 | 0.50 |
| 3 | Устройство потолков: реечных алюминиевых (демонтаж) | 100 м2 | 0.50 |
| 4 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.50 |
| 5 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт | 100 шт | 0.54 |
| 6 | Устройство решеток жалюзийных площадью до 1.0 м2 | шт | 2 |
| 7 | Решетка радиаторная из ПВХ | м2 | 2 |
| 8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по ранее окрашенной поверхности | м2 | 35 |

Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
коридора пищеблока.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 1.35 |
| 2 | Устройство пола из керамогранитной противоскользящей плитки | 100 м2 | 1.35 |
| 3 | Устройство потолков: реечных алюминиевых (демонтаж) | 100 м2 | 1.35 |
| 4 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.35 |
| 5 | Ремонт облицовки из керамических глазур. плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 шт | 100 шт | 5.00 |
| 6 | Установка решеток жалюзийных | шт | 1 |
| 7 | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1.2 | м2 | 1 |
| 8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по ранее окрашенной поверхности | 100м2 | 1.75 |
| 9 | Монтаж системы защиты стен и углов :доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, ширина 200 мм | 100 м | 0.9 |