ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №_________
[bookmark: _Hlk237331879]на выполнение работ по замене крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного
(Идентификационный код закупки 261710703559171040100100120000000244)
г. Тула                                                                                                                «___» __________ 2026 года
Федеральное бюджетное учреждение Тульская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (сокращенное наименование ФБУ Тульская ЛСЭ Минюста России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маслова Валерия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), итогового протокола закупочной сессии ЕАТ от «___» ______ 2026 г. № _____________ заключили настоящий государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по замене крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного в здании, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.94В, 2 этаж (далее – Объект) в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту), в сроки, установленные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по Объекту в соответствии с условиями Контракта и передать его Заказчику.
1.3. Заказчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением Подрядчиком работ, 
а также принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы 
в соответствии с условиями Контракта.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по Контракту – дата подписания Контракта.
2.2 Окончание выполнения работ по Контракту – в течение 20 рабочих дней с даты заключения Контракта.
3. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ
3.1 Цена контракта составляет ________________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС[footnoteRef:1] ___________% ___________рублей по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации. [1:  Для подрядчика с общим режимом налогообложения. В случае, если подрядчик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».] 

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, оборудования и приборов, вывоз мусора, транспортные и иные расходы Подрядчика, а также уплату всех налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.
3.5. Оплата за фактическим оказанные услуги осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), акта о приемке выполненных работ, счета-фактуры, выставленных Подрядчиком.
Обязанность Заказчика оплатить работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от Подрядчика всех отчетных документов, предусмотренных Контрактом, оформленных в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.
3.7. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.8. Авансирование работ по контракту не предусмотрено.
3.9. В случае изменения своего расчетного счета – Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.10. Источник финансирования – Федеральный бюджет.
3.11. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
4. Права и обязанности Сторон
4.1 Заказчика обязан:
4.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном Контрактом.
4.1.2. Обеспечить контроль за исполнением Контракта и сроками выполнения работ 
в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.1.4. Известить Подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки работы отступлениях в ней или иных недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком.
4.1.5. Обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика и подъезд соответствующего транспорта Подрядчика.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения работ, установленных Контрактом.
4.2.2. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.
4.2.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.4. Требовать возмещения причиненных убытков в случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта Подрядчиком.
4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.5.1. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного пунктом 4.2.5. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
4.2.5.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.2.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.2.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, а также потребовать возмещения убытков.
4.2.8. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.2.9. Заказчик вправе отказаться от принятия результатов работы:
а) в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;
б) в случае существенных недостатков относительно исправления, которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и по истечении срока они остались не устраненными.
4.2.10. В случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или контрактом, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
4.2.11 Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за проведением работ и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом с надлежащим качеством. Производить работы в строгом соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).
4.3.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта.
4.3.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика выявленные в ходе контроля недостатки и дефекты в работе в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении об устранении недостатков.
4.3.5. Обеспечить содержание и уборку рабочего места на Объекте и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком.
4.3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в пункте 2.2. Контракта, как срока окончания работ, передать результат работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.7. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды.
4.3.8. Поставить на Объект все необходимые материалы, изделия, оборудование, приборы, технику и инструмент.
4.3.9. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по Контракту привлеченными субподрядчиками.
4.3.10. Гарантировать:
а) качество используемых материалов, изделий, оборудования, приборов, техники и инструментов;
б) предоставление сертификатов, технических паспортов и (или) иных документов,
удостоверяющих их качество, соответствие требованиям и нормам противопожарной,
гигиенической и иной безопасности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации к данным видам товаров;
в) качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами;
г) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ.
4.3.11. Исполнять полученные в ходе реконструкции указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Самостоятельно определять способы (технологию) выполнения заданий Заказчика.
4.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Контракту, в частности не предоставление Технической документации (проектов, технорабочих проектов), а также рабочих чертежей элементов систем теплоснабжения или Объекта, препятствует исполнению контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.4.3. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Контракта.
4.4.4. Привлекать к выполнению настоящего Контракта субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, совершаемые ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.
4.4.5. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.
4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов работ.
4.4.6.1. В случае принятия Подрядчиком предусмотренного пунктом 4.4.6. Контракта решения решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
- дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
4.4.6.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.4.7. Требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 8.3. Контракта.
5. Качество работ
5.1. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по Контракту. Качественным считается выполнение работ, при котором соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Контракта, и результат работ пригоден для использования по назначению в течение указанного в Контракте гарантийного срока.
5.2. Качество выполненных работ, установленных материалов и комплектующих элементов должно соответствовать требованиям безопасности, СНиП, ТУ, ГОСТам, в том числе экологическим требованиям, иным стандартам и обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.
5.4. Подрядчик, предоставивший материал, оборудование или иное имущество для выполнения работ, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
6. Сдача и приемка работ
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ Заказчику должна быть передана следующая исполнительная документация:
· акты приемки выполненных работ;
· справки о стоимости выполненных работ и затрат;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· общий журнал работ;
· финансовая документация (счета, счета - фактуры при наличии);
· паспорта и сертификаты на материалы и оборудование (при наличии).
6.2. Подрядчик в сроки, установленные в п. 6.1 передает Заказчику необходимую документацию. 
6.3. Заказчик с момента получения от Подрядчика документации:
· в течение 20 (двадцати) рабочих дней после окончания выполнения работ проводит экспертизу и составляет экспертное заключение;
· в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за датой составления экспертного заключения, направляет Подрядчику уведомление о дате, времени и месте работы приемочной комиссии по приемке выполненных работ на электронный адрес, указанный в реквизитах контракта. Представитель Подрядчика принимает участие в приемке работ и письменно уведомляет об этом Заказчика. В случаях отказа Подрядчика от участия в совместной приемке выполненных работ, не поступления уведомления от Подрядчика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки выполненных работ в срок, указанный в уведомлении, Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за датой проведения экспертизы, проводит приемку выполненных работ и по результатам приемки, в случае обнаружения недостатков, направляет Подрядчику претензию с указанием порядка и сроков их устранения Подрядчиком, которые должны соответствовать срокам устранения, предусмотренным контрактом. В этом случае требование Заказчика подлежит безоговорочному исполнению Подрядчиком.
6.4. В случаях отказа Подрядчика от участия в совместной приемке выполненных работ, а также не поступления уведомления от Подрядчика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки выполненных работ в срок, указанный в уведомлении, Заказчик проводит приемку выполненных работ самостоятельно и оформляет Акт приемки. Стороны признают обязательную юридическую силу Акта приемки, подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.
6.5. По результатам приемки, в случаях обнаружения недостатков (количественного и (или) качественного расхождения), Заказчик направляет Подрядчику Акт приемки и Требование с указанием порядка и сроков их устранения Подрядчиком, которые должны соответствовать срокам устранения, предусмотренным контрактом, на электронный адрес и заказным письмом по почте России. 
6.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
6.7. После устранения недостатков Заказчик повторно осуществляет приемку услуг и оформляет Акт приемки. 
6.8. Заказчик уведомляет Подрядчика об утверждении Акта приемки путем его направления по ЭДО или заказным письмом по почте России.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
7.7. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил, утвержденными постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.13. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.16. Уплата неустойки, пеней, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.
7.17. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
7.18. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Гарантия качества выполненных работ
[bookmark: _Hlk237353975]Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе товары (материалы и оборудование), предоставляется в течение 3 (три) года со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации. 
Под объемом предоставления гарантий качества работ понимается совокупный объем расходуемых ресурсов, затрат факторов производства, которые несет Подрядчик на обслуживание объекта закупки в целях восстановления его функционального состояния. Измеряется в натуральных (физических) или денежных единицах. 
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять своими силами, и за свой счет все обязан устранять выявленные дефекты (протечки, неисправности механизма открытия/закрытия) в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.
Гарантийный срок продлевается до тех пор, пока Подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении.
При обнаружении в течение гарантийного срока неисправностей или иных недостатков работ, гарантийный срок продлевается на период устранения таких неисправностей и недостатков.
9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения.
9.2. Настоящий контракт действует по 25.12.2026 г. (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе, экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.
10. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств
Не установлено
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
112.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту, подлежат досудебному урегулированию, разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения.
12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
12.3. При недостижении Сторонами согласия споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Тульской области.
.13. Порядок изменения и расторжения Контракта
13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от заказчика;
- систематического нарушения подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 30 дней (несоблюдение подрядчиком установленных графиком выполнения работ сроков выполнения работ);
- несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 дней;
- отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- существенное нарушение подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
-  если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
13.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
13.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на экспертизу. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
13.6. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.8. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
14. Заключительные положения
14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
14.3 Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
14.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
14.8. Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
14.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
14.10. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.11. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1. Спецификация на ____ л.
Приложение № 2. Описание объекта закупки на __ л.;
15. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик: 
Федеральное бюджетное учреждение Тульская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (ФБУ Тульская ЛСЭ Минюста России)
Юридически адрес: 300028, Тульская обл, Тула г, ул. Болдина, 94В
ИНН 7107035591, КПП 710401001,
Лицевой счет: № 20666Ц27500 в УФК по Тульской области, КБК 00000000000000000130
Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород  
БИК ТОФК: 012202102
ЕКС ТОФК (единый казначейский счет): 40102810745370000024
Казначейский счет (расчетный):                                      03214643000000013256
ОКОПФ 75103
ОКВЭД2 71.20.2
Адрес электронной почты
tulasudexpert@gmail.com
Телефон: 8(4872) 559694

МП
«___» _______________ 20__ г.
	Подрядчик: ________________________
Адрес: _____________________________
Тел./факс: _________________________
Адрес электронной почты: ___________
ИНН________________ КПП _________
р/с _______________________________
БИК _____________________________
к/с ______________________________
Банк _____________________________
_________________/________________/
МП (При наличии печати)
«___» _______________ 20__ г.

	
	














































Приложение 
к государственному контракту № 1 от «____» _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по замене крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного

	№
п/п
	Наименование выполненной работы
	ОКПД2
	Единица измерения по ОКЕИ
	Кол-во
	Цена ед. без НДС, руб.
	Сумма без НДС, руб.
	НДС, %
	Цена ед. с НДС, руб.
	Сумма всего, руб.

	1
	Замена крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного.
	
	Усл. ед.
	1
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	
	
	
	
	




	Заказчик:
	Подрядчик:

	ФБУ Тульская ЛСЭ Минюста России

_________________ В.В. Маслов.
         М.П.
	

______________________ФИО
       М.П





























Приложение №2 
к государственному контракту № от ____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk237436554][bookmark: _Hlk235459436]на выполнение работ по замене крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного. 

1. [bookmark: _Hlk236838179]Наименование и объем выполняемых работ: Выполнение работ по замене крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного.
[bookmark: _GoBack]Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)-43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками)
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Объем выполняемых работ

	1.
	[bookmark: _Hlk235544741]Замена крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и шкафа пожарного.
	Усл. ед.
	1


2. Место выполнения работ: г. Тула, ул. Болдина, д.94В, 2 этаж.
[bookmark: _Hlk205448523]3. Сроки выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Условия выполнения работ:
Наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика и представлять угрозу для его сотрудников.
При выполнении работ используемые товары должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, заводского изготовления, соответствовать ГОСТам, СанПиНам и ТУ, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество.
Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.д. осуществляется силами и средствами Подрядчика.
Подрядчик должен осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
Стоимость работ включает стоимость материалов, оборудования, материалов не указанных в документации, но необходимых для выполнения объема работ; транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, расходы по систематическому вывозу мусора с объекта в период выполнения работ и по их завершению, трудозатраты, расходы на осуществление гарантийного ремонта в течение срока предоставления гарантии качества, расходы по проведению независимой экспертизы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, осуществляемых Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы.
Подрядчик должен в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта выполненных работ обеими сторонами вывезти с территории учреждения, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.
При возникновении аварийной ситуации при проведении работ по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Подрядчик приступает к ликвидации аварии и последствий аварии незамедлительно.

5. Объем и перечень выполняемых работ.
[bookmark: _Hlk235544713]5.1. Демонтажные работы шкафа пожарного.
[bookmark: _Hlk236840443][bookmark: _Hlk235544820]5.2. Демонтажные работы крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения:
освобождение узла от пожарного рукава;
отключение участка трубопровода;
разборка узла соединения, демонтаж существующего клапана без повреждения подводящих трубопроводов.
[bookmark: _Hlk236840462]5.3. Монтажные работы по установке крана внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения:
установка нового клапана с применением уплотнительных материалов, обеспечивающих герметичность соединений;
сборка узла с пожарным рукавом (рукав должен быть подсоединён, если это предусмотрено конструкцией крана);
обеспечение свободного вращения маховика (открытие/закрытие) без заеданий.
[bookmark: _Hlk236840485]5.4. Монтажные работы по установке шкафа пожарного по месту установки с учетом фактического расположения пожарного клапана на противопожарном водопроводе.
индивидуальная подрезка боковых стенок пожарного шкафа для обеспечения корректного монтажа и свободного доступа к пожарному оборудованию.
[bookmark: _Hlk236840498]5.5. Проверка работоспособности:
проведение гидравлических испытаний узла (опрессовка) рабочим давлением;
проверка герметичности соединений (отсутствие подтеканий);
проверка свободного прохода воды при полностью открытом клапане.
5.6. Испытание внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)
Испытание клапанов пожарных кранов на исправность проводят в соответствии с ГОСТ Р 59643-2021:
Результаты испытаний должны быть оформлены актом и протоколом испытаний, зафиксированы в журнале испытаний.
6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей

	1
	2
	3

	1.
	Запорный клапан
	1 шт.

	1.1
	Тип: 
	угловой или прямой

	1.2
	Условный диаметр (DN) 
	50 мм

	1.3
	Материал корпуса
	материал с антикоррозионными свойствами 

	1.4
	Материалы шпинделя и ходовой резьбы
	материал с антикоррозионными свойствами не ниже латуни (по ГОСТ 15527-2004)

	1.5
	Тип присоединения
	муфтовое (внутренняя резьба) / цапка

	1.6
	Номинальное давление (PN)
	не менее 1,0 МПа (10 бар)

	1,7
	Герметичность
	Затвор должен соответствовать классу «А» по ГОСТ 9544-15

	2
	Угольник
	1 шт.

	2.1
	Тип фитинга
	угольник

	2.2
	Тип резьбы
	2F-2F

	2.3
	Угол поворота
	90 град

	2.4
	Материал
	чугун

	2.5
	Размеры резьб
	2-2 дюйм

	2.6
	Вид покрытия
	оцинкованный

	3
	Бочонок стальной оцинкованный
	1 шт.

	3.1
	Тип фитинга
	адаптер

	3.2
	Тип резьбы
	2M-2M

	3.3
	Материал
	сталь

	3.4
	Размеры резьб
	2-2 дюйм

	3.5
	Вид покрытия
	оцинкованный

	4
	Пожарный шкаф
	1 шт.

	4.1
	Предназначен для совместного хранения комплекта пожарного крана (ПК) с запорным клапаном диаметром 50 мм напорного рукава с соединительной головкой и ручного ствола для подачи воды к первичному очагу пожара и переносных огнетушителей.
	Соответствие

	4.2
	Способ установки:
навесной
	Навесной

	4.3
	Материал изготовления
	Металл

	4.4
	Толщина металла
	не менее 1,0 мм

	4.5
	Цвет
	Белый

	4.6
	Тип дверцы 
	глухая металлическая дверца


7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ. 
Работы выполняются в соответствии с требованиями:
- Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования", утвержденные Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559;
- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».
[bookmark: _Hlk235706667]- ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ 
По завершении выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ и счет/ счет-фактуру на оплату.
- сертификат соответствия и паспорт на установленный пожарный клапан 
- декларации или сертификата, паспорт на пожарный шкаф
- акт гидравлических испытаний (опрессовки) узлов;
- выписка, подтверждающая наличие лицензии.

9. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работ. 
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе товары (материалы и оборудование), предоставляется в течение 3 (три) года со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации. 
Под объемом предоставления гарантий качества работ понимается совокупный объем расходуемых ресурсов, затрат факторов производства, которые несет Подрядчик на обслуживание объекта закупки в целях восстановления его функционального состояния. Измеряется в натуральных (физических) или денежных единицах. 
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять своими силами, и за свой счет все обязан устранять выявленные дефекты (протечки, неисправности механизма открытия/закрытия) в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.
Гарантийный срок продлевается до тех пор, пока Подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении.
При обнаружении в течение гарантийного срока неисправностей или иных недостатков работ, гарантийный срок продлевается на период устранения таких неисправностей и недостатков.
