ПРОЕКТ

Контракт  № ___________

г. Владимир			                                           	                 	 «         » ___________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _________________________, в лице _______________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона, заключили настоящий контракт о нижеследующем (ИКЗ: 261332900075433290100100020600000000):

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по сохранению объектов культурного наследия: реставрация памятника истории и культуры (далее - музейные предметы) из фондов Заказчика:

| № п/п | наименование предмета | страховая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Орудие. 25 тыс. л.н. Бивень мамонта, скалывание, обстругивание, шлифование, сверление. Размеры: 18,2х3,3х3,0 см. В-15304/12239 АВС-3938; ГК-2278035. | 100 000 (сто тысяч) |
| 2 | Жезл. 25 тыс. л.н. Рог, резание, сверление, шлифование. Размеры: 23,3х7,6х1,7 см.; D отверстия - 1,5 см. В-33898/9406 АВС-5079; ГК-4153758. | 2 000 000 (два миллиона) |
| 3 | Жезл. 25 тыс. л.н. Рог, резание, сверление, шлифование. Размеры: 26,0х9,2х2,1 см.; D отверстия - 1,5 см. В-33898/9407 АВС-5080; ГК-4153743. | 2 000 000 (два миллиона) |

ОКПД: 90.03.11.190.

1.2. Срок выполнения работ по настоящему контракту – с момента передачи музейного предмета Исполнителю по 01 марта 2027 г.

1.3. Исполнитель осуществляет подготовку, организацию и проведение всех необходимых работ, включая научные исследования и материально-техническое обеспечение.

1.4. Заказчик осуществляет контроль качества работ, являющихся предметом контракта.

1.5. Работы выполняются в реставрационных мастерских Исполнителя по адресу: ______________________________________

2. Порядок выполнения работ

2.1. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления.

2.3. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в двадцатидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении настоящего Контракта.

2.4. При завершении работы Исполнитель предоставляет заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). Заказчик в течение пяти дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр или мотивированный отказ. Претензии о необходимости проведения доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение семи дней после получения Акта о приемке выполненных работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты, в пределах сметной стоимости.

2.5. В случае несоответствия результатов работы смете, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.

2.6. Если в ходе выполнения работ будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ или изменения отдельных условий сметы, то эти работы выполняются по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

2.7. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти музейный предмет на место постоянного хранения.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.7. Контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты дополнительного хранения предмета в размере 0,5% от цены Контракта за один день хранения 1 (одного) предмета.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта определяется сметой (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет ___________ (_______________) рублей __________ копеек, в т.ч. НДС ______ или НДС не облагается.

3.2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания на 2027 год).

3.3. В цену Контракта не включена стоимость транспортировки музейного предмета и страхования, а также выплаты, связанные с наступлением страхового случая.

3.4. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению на все время действия Контракта.

3.5. Авансирование не предусмотрено. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в Контракте.

3.6. Оплата выполненных работ производится в форме безналичных расчетов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии). Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик передает музейный предмет Исполнителю на временное хранение. Порядок и оформление передачи музейного предмета от Заказчика Исполнителю и от Исполнителя к Заказчику производится согласно действующим «Единым правилам организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций», утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 23.07.2020 г. № 827. Наличие у Исполнителя Типового отчета (Fasility report) помещения, в котором будут осуществляться реставрационные работы. Наличие специализированного помещения, оборудованного для хранения музейных предметов, принятых на реставрацию, и соответствующего требованиям Единых правилами организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 23.07.2020 г. № 827.

4.2. Заказчик обязуется передать музейный предмет Исполнителю по Акту приема-передачи в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.

4.3. В случае непоступления музейного предмета в указанный период, Исполнитель вправе начислить пени за каждый день просрочки исполнения, указанного обязательств Заказчиком в размере 0,5% от цены Контракта, расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Заказчика и потребовать возмещения убытков.

Уведомление о расторжении направляется Исполнителем в форме электронного документа на почту Заказчика: bercheneva@vladmuseum.ru

4.4. Исполнитель использует переданный ему музейный предмет исключительно для целей, указанных в настоящем Контракте, и без письменного согласия Заказчика не имеет права доставлять его в иные места хранения и/или передавать в аренду, либо в любое иное возможное по форме использование третьей стороне.

4.5. Исполнитель по настоящему Контракту принимает на себя обязательства по принятию и обеспечению всех необходимых и достаточных мер, в том числе и правового характера, для обеспечения сохранности передаваемого музейного предмета из собрания Заказчика, и гарантирует своевременный возврат музейного предмета в предусмотренный Контрактом срок.

4.6. Заказчик принимает на себя обязательства по принятию всех необходимых и достаточных мер правовой защиты переданного музейного предмета от возможных исков третьих лиц и принимает на себя связанные с этим затраты.

4.7. Упаковка, транспортировка (ввоз и вывоз) музейного предмета в соответствии с требованиями Единых правил, а также страхование музейного предмета на время транспортировки и период временного хранения осуществляется в объеме, предусмотренном Методическими рекомендациями Министерства культуры Российской федерации по вопросам страхования музейных предметов (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 14 мая 2016 г. № 165-01-39-ВА), силами и за счет средств Заказчика.

Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о дате и времени вывоза музейного предмета и о сопровождающих лицах и транспорте.

Уведомление направляется Заказчиком в форме электронного документа на почту Исполнителя: ___________________.

4.8. Исполнитель обязуется обеспечить бережное обращение с принимаемым музейным предметом в соответствии с нормами и правилами, обязательными для Исполнителя, и обеспечивает предусмотренные для охраны и сохранности музейного предмета меры безопасности.

4.9. Заказчик имеет право во время действия настоящего Контракта проверить полноту исполнения требований Контракта в области сохранения музейного предмета. Для осуществления проверки Исполнитель обеспечивает доступ уполномоченных представителей Заказчика к музейному предмету, переданному Исполнителю.

4.10. В случае повреждения музейного предмета в результате хранения или неосторожного обращения, Исполнитель немедленно после обнаружения такого факта информирует в письменном виде Заказчика. Решение о проведении реставрации или консервации любого вида в связи с установлением факта повреждения принимает Заказчик. В случае невозможности проведения реставрации, музейный предмет возвращаются Заказчику, о чем составляется соответствующий протокол.

4.11. Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ст.12 п.48 ФЗ № 99 от 04.05.2011 г.). В лицензии должны быть указаны виды деятельности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") по видам работ:

- реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

4.12. Проведение реставрационных работ в отношении музейных предметов осуществляется лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации на право проведения реставрационных работ, в соответствии с требованиями 54-фз от 26.05.1996 г. "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".

4.13. Исполнитель вправе:

4.13.1. использовать реставрационную документацию для аттестации сотрудников, участвовавших в выполнении работ;

4.13.2. использовать отреставрированный предмет и его изображения для участия в выставках, семинарах, конференциях, симпозиумах, круглых столах, семинарах, лекториях, совещаниях, культурно-просветительных и прочих социально-культурных мероприятиях в Российской Федерации в порядке, определяемом отдельным Контрактом;

4.13.3. использовать результаты и материалы реставрации и исследований предметов Заказчика для публикаций – научных и культурно-просветительских, на бумажных носителях и в сети интернет, в том числе на официальном сайте и в блогах Исполнителя в социальных сетях, в общедоступном проекте «Виртуальный музей», в информационной системе «Мультимедийный архив отрасли культуры» и других ресурсах Министерства культуры Российской Федерации.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

# 5.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

# 5.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящим разделом, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта.

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

5.8. Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.9. Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) – стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и т.п.), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры органов государственной власти или местного самоуправления и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства, возникшие в процессе исполнения контрактных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении контракта либо избежать или преодолеть в ходе его исполнения.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более трех месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшей судьбе настоящего Контракта.

5.9.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней с даты их наступления или прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия или прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом.

5.9.2. В случае объявления полномасштабных эвакуационных мероприятий, включая персонал и оборудование Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно, но не позднее 2 (двух) дней с даты такого объявления, в письменной форме уведомить Заказчика о наступлении указанного обстоятельства. С момента такого уведомления действие Контракта прекращается. Заказчик обязан вывезти музейный предмет на место постоянного хранения в течение 10 (десяти) дней.

5.10. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все спорные вопросы или разногласия, возникающие между ними в рамках данного Контракта. Если в течение тридцати дней после начала таких переговоров Стороны не смогут решить спорный вопрос к обоюдному согласию, то любая из Сторон может потребовать его разрешения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.11. Расторжение контракта может быть произведено по обоюдному согласию, а также в случае невозможности выполнить обязательства вследствие непреодолимой силы, принятия нормативных актов соответствующими органами власти, в результате которых выполнение обязательств становится невозможным, а также в случае неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.2 Контракта.

5.12. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 декабря 2026 года.

5.13. Настоящий контракт считается исполненным после документированной передачи Заказчику музейного предмета, переданного Исполнителю во временное пользование для производства работ по настоящему Контракту, а также документов, фиксирующих характер и ход произведённых Исполнителем работ (реставрационный паспорт) и завершения всех денежных расчетов по Контракту.

6. Прочие условия Контракта

6.1. Все приложения к настоящему Контракту, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью.

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Контракту без письменного согласия другой Стороны.

6.3. Настоящий Контракт, приложения, дополнительные соглашения, уведомления, счета, передаваемые по факсу, электронной почте, имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами их оригиналами.

6.4. Настоящий Контракт совершен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью данного Контракта:

- Приложение № 1 – Календарный план;

- Приложение № 2 – Смета.

7. Реквизиты и подписи сторон

| «ЗАКАЗЧИК»: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43 тел +7 (4922) 77-10-27 ИНН 3329000754 КПП 332901001 УФК по Владимирской области (Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, л/с 20286X09860) р/с 03214643000000013236 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102 кор.счет 40102810745370000024 e-mail: museum@vladmuseum.ru | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: |
| --- | --- |

| _____________________ МП | _____________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № ___________

от «____» _______________________ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | наименование предметов | дата начала и окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Орудие. 25 тыс. л.н. Палеолит. Бивень мамонта, скалывание, обстругивание, шлифование, сверление. Размеры: 18,2 х 3,3 х 3,0 см. В-15304/12239 АВС-3938; ГК-2278035. | с момента передачи музейного предмета Исполнителю по 01 марта 2027 г. |
| 2 | Жезл. 25 тыс. л.н. Палеолит. Рог, резание, сверление, шлифование. Размеры: 23,3 х 7,6 х 1,7 см.; D отверстия - 1,5 см. В-33898/9406 АВС-5079; ГК-4153758. | с момента передачи музейного предмета Исполнителю по 01 марта 2027 г. |
| 3 | Жезл. 25 тыс. л.н. Палеолит. Рог, резание, сверление, шлифование. Размеры: 26,0 х 9,2 х 2,1 см.; D отверстия - 1,5 см. В-33898/9407 АВС-5080; ГК-4153743. | с момента передачи музейного предмета Исполнителю по 01 марта 2027 г. |

«ЗАКАЗЧИК»                                                           «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

| _____________________ МП | ________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № _______________

от «____» _______________________ 2026 г.

| от Заказчика УТВЕРЖДЕНО _____________________ МП | от Исполнителя СОГЛАСОВАНО _______________________ МП |
| --- | --- |

# С М Е Т А

на выполнение работ по реставрации 3-х (трех) музейных предметов из кости (археология)

из собрания федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник".

Смета составлена на основании дефектной ведомости объёмов работ.

Сметная стоимость реставрационных работ по реставрации предмета из тканей определена по Сборнику цен на реставрацию памятников прикладного изобразительного искусства СЦРППИ-2003, утверждённому Приказом МК РФ № 426 от 01.03.2004г.  Сборник СЦРППИ-2003 рекомендован к применению в соответствии с Письмом МК РФ № 108-01-39/10-КЧ от 20.12.2011г.

Сметная стоимость составления реставрационной документации и других работ определена по Сборнику сметных норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры г.Москвы ССН-84, утверждённому Приказом МК СССР № 310 от 20.06.1984 г. В смете учтены лимитированные затраты согласно нормативам 1984 г. Накладные расходы приняты в размере 21,9% от общей стоимости прямых затрат,  на работы архитектурно-художественной реставрации – 85% к основной заработной плате рабочих, плановые накопления приняты в размере 8% от общей стоимости прямых затрат и накладных расходов в соответствии с методикой Приказа № 421/пр от 04.08.2020г. и Приказа № 557/пр от 07.07.2022 г.

Пересчёт сметной стоимости от уровня цен 1984 года в текущие выполнен согласно Приказу  Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  Раздел XII п.206 таб.2, а также Письму Минстроя России от 26.01.2026г. № 3017-ИФ/09 (рекомендуемая величина индексов изменения сметной стоимости на I квартал 2026 г.).

Расчёт сметной стоимости сопутствующих работ выполнен по Сборнику цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры СЦНПР-91, утверждённому Приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г. Коэффициент пересчёта для сборника СЦНПР-91 составляет 80,58 (индекс изменения стоимости изыскательских работ на II квартал 2026 г. по отношению к базовым ценам по состоянию на 1991 г., Письмо Минстроя России от 08.04.2026 г. № 20212-ИФ/09).

В  соответствии с п/п 15 п. 2 ст. 149  Налогового кодекса Российской Федерации ремонтно-реставрационные работы, проводимые на объектах культурного наследия, налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются.

При необходимости состав и объемы работ уточняются в процессе производства работ. При изменении техники работ и характеристики материалов по согласованию сторон следует произвести соответствующую корректировку объёмов работ и сметной стоимости в целом.

При отсутствии прямых расценок на отдельные виды работ применены расценки, приближённые по своей технологии и составу работ.

| Расчет 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орудие. 25 тыс. л.н. Палеолит. Бивень мамонта, скалывание, обстругивание, шлифование, сверление. Размеры: 18,2 х 3,3 х 3,0 см. В-15304/12239 АВС-3938; ГК-2278035. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел I. Реставрационные работы. |  |  |  |  |  |
| S общей поверхности кости = 198 см.кв. = 1,98 дм.кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № един.расч. | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ по |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Коэфф. пересч. | Цена руб. | Стоимость руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-11-2,д прим. К=1,5 К=1,8 | Подбор реактивов для обработки пятен (проведение проб на удаление инвентарного номера с поверхности коости), спиртовая композиция, светлая кожа (прим.), археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 1 | 1,5*1,8 | 34,00 | 91,80 |
| 2 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-11-3,д прим. К=1,5 К=1,8 | Подбор реактивов для обработки пятен (проведение проб на удаление инвентарного номера с поверхности кости), композиция с органическими растворителями, светлая кожа (прим.), археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 1 | 1,5*1,8 | 40,80 | 110,16 |
| 3 | СЦРППИ-2003 Раздел 7 7-9-2,в прим. К=1,8 | Удаление прочных устойчивых загрязнений механическим способом (ослабление штампов, чернильных надписей и пр.): удаление инвентарного номера, комбинированным способом (скальпель + влажный тампон), III категория сложности, с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 6 | 1,8 | 30,40 | 328,32 |
| 4 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-5-б К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости механическим методом, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 198 | 1,5*1,8 | 21,00 | 16839,90 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 5 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-8-2,б прим. К=1,5 К=1,8 | Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям, материал - кожа (прим.) = проведение проб на удаление пленок материала пропитки с поверхности кости, спиртовая композиция, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 1 | 1,5*1,8 | 61,00 | 164,70 |
| 6 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-8-3,б прим. К=1,5 К=1,8 | Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям, материал - кожа (прим.) = проведение проб на удаление пленок материала пропитки с поверхности кости, композиция на органических растворителях, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 1 | 1,5*1,8 | 73,20 | 197,64 |
| 7 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-6-б К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости с помощью растворов: поэтапное размягчение и удаление пленок материала пропитки, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 198 | 1,5*1,8 | 18,70 | 14995,53 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 8 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-10-1,г прим. К=1,5 К=1,8 | Проведение проб на удаление старого клея, материал - кожа (прим.) = пробы на удаление старого клея с поверхности кости, синтетический клей, с увлажнением, археология (К=1,5) с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 1 | 1,5*1,8 | 40,00 | 108,00 |
| 9 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-10-2,г прим. К=1,5 К=1,8 | Проведение проб на удаление старого клея, материал - кожа (прим.) = пробы на удаление старого клея с поверхности кости, растительный клей, с увлажнением, археология (К=1,5) с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 1 | 1,5*1,8 | 24,50 | 66,15 |
| 10 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-6-б К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений (и, частично, следов клея) с поверхности кости с помощью растворов, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 198 | 1,5*1,8 | 18,70 | 14995,53 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 11 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-6-1,а К=1,5 К=1,8 | Расшивка швов предыдущей реставрации (размонтирование по местам многочисленных поздних склеек), легко расшиваемые склейки, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 115 | 1,5*1,8 | 102,00 | 31671,00 |
| 12 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-6-1,б К=1,5 К=1,8 | Расшивка швов предыдущей реставрации (размонтирование по местам многочисленных поздних склеек), с применением компрессов, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 35 | 1,5*1,8 | 340,40 | 32167,80 |
| 13 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-6-б прим. К=1,5 К=1,8 К=1,5 К=1,2 | Удаление загрязнений с поверхности кости с помощью растворов (прим.) = удаление следов клея по торцам фрагментов, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5), с использованием компресса (К=1,2) | см.кв. | 170 | 1,5*1,8 | 18,70 | 15449,94 |
|  |  |  |  |  | 1,5*1,2 |  |  |
| 14 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-5-б прим. К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости механическим методом (прим.) = поэтапное удаление материала старой пропитки и клеевых пленок с поверхности кости механическим методом многократно, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 170 | 1,5*1,8 | 21,00 | 14458,50 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 15 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-8-1,в прим. К=1,5 | Пропитка пористой керамики, неглазурованная поверхность (прим.) = фиксирующее укрепление ветхих участков кости многократной пропиткой, сильные разрушения, археология (К=1,5) | см.кв. | 150 | 1,5 | 224,30 | 50467,50 |
| 16 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-8-1,а прим. К=1,5 | Пропитка пористой керамики, неглазурованная поверхность (прим.) = фиксирующее укрепление ветхих участков кости многократной пропиткой, незначительные отслоения, археология (К=1,5) | см.кв. | 48 | 1,5 | 102,90 | 7408,80 |
| 17 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-5-б прим. К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости механическим методом (прим.) = удаление излишков нового пропиточного клеевого состава с поверхности кости, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 50 | 1,5*1,8 | 21,00 | 4252,50 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 18 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 прим. 4-10-в К=1,5 | Склейка костяных деталей с предварительной пропиткой швов, шов на деформированной детали (прим.) =: поэтапная склейка многочисленных костяных фрагментов в более крупные элементы с предварительной пропиткой швов (в правильном положении, с восстановлением первоначальной формы) выбранным способом, археология (К=1,5) | см.кв. | 150 | 1,5 | 95,80 | 21555,00 |
| 19 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-14-б прим. К=1,5 | Восполнение утрат кости имитирующими массами (прим.) = мастиковка швов склейки, восполнение незначительных утрат с подгонкой цвета и консистенции, рельефная поверхность, археология (К=1,5) | см.кв. | 80 | 1,5 | 260,00 | 31200,00 |
| 20 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-12-г прим. К=1,5 К=1,8 | Обработка поверхности кости абразивными материалами (прим.) = удаление излишков клея и мастиковочных масс, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 80 | 1,5*1,8 | 40,20 | 8683,20 |
| 21 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-14-б прим. К=1,5 | Восполнение утрат кости имитирующими массами (прим.) = повторная (окончательная) мастиковка швов склейки с подгонкой цвета, придание экспозиционного вида поверхности кости, рельефная поверхность, археология (К=1,5) | см.кв. | 30 | 1,5 | 260,00 | 11700,00 |
| 22 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-12-г прим. К=1,5 К=1,8 | Обработка поверхности кости абразивными материалами (прим.) = повторное удаление излишков мастиковочных масс, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 30 | 1,5*1,8 | 40,20 | 3256,20 |
| 23 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-20 прим. К=1,5 | Покрытие тонировок лаком (консервация) (прим.) = финишное покрытие (консервация) поверхности кости после реставрации, археология (К=1,5) | см.кв. | 198 | 1,5 | 20,80 | 6177,60 |
|  |  | Итого по разделу I: |  |  |  |  | 286345,77 |
|  |  | Раздел II. Составление реставрационной документации и другие работы. |  |  |  |  |  |
| № п/п | № един.расч. | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ по |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Коэфф. пересч. | Цена руб. | Стоимость руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ССН-1984 26-I-1-4 К=0,3 (прим.) | Составление дефектной ведомости объемов работ (К=0,3; прим.) | 10 позиций | 2,8 | 1153,33* 0,3 | 5,10 | 4940,87 |
|  |  |  |  |  | 717,39* 0,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ССН-1984 26-I-1-3 К=0,3 (прим.) | Составление паспорта художественного произведения (К=0,3; прим.) | паспорт | 1 | 1153,33* 0,3 | 12,64 | 4373,43 |
|  |  |  |  |  | 717,39* 0,3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ССН-1984 26-III-23а прим. | Упаковка и распаковка памятника станковой живописи. Упаковка, до 1,5 кв.м.(прим.) = упаковка музейного предмета после реставрации, перед транспортировкой в музей | памятник | 1 | 1153,33 | 0,38 | 438,27 |
|  |  |  |  |  | 717,39 | 1,48 | 1061,74 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 9752,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1061,74 |
| Итого зарплаты рабочих |  |  |  |  |  |  | 9752,57 |
| Итого материалов |  |  |  |  |  |  | 1061,74 |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  | 10814,31 |
| Накладные расходы 21,9% к п/з пп.1-3 |  |  |  |  |  |  | 2368,33 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 13182,64 |
| Плановые накопления 8% |  |  |  |  |  |  | 1054,61 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 14237,25 |
| Компенсация НДС на материалы 22% |  |  |  |  |  |  | 233,58 |
| Итого по разделу II: |  |  |  |  |  |  | 14470,83 |
|  |  | Раздел III. Сопутствующие работы. |  |  |  |  |  |
| № п/п | № един.расч. | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ по |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Коэфф. пересч. | Цена руб. | Стоимость руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СЦНПР-91 раздел 7 7-2-3-а прим. К=80,58 К=1,3 (п.9г тех.ч.) | Предварительное обследование состояния материалов, предметы убранства интерьера (прим.): предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета археологии, III категории сложности, с выявлением очевидных и скрытых дефектов (К=1,3; п.9г тех.ч.) | предмет | 1 | 80,58* 1,3 | 13,00 | 1361,80 |
| 2 | СЦНПР-91 раздел 7 7-18-1А К=80,58 | Разработка схемы технологических этапов ведения реставрационных работ на памятнике | схема | 1 | 80,58 | 110,00 | 8863,80 |
| 3 | СЦНПР-91 раздел 7 7-18-1В К=80,58 | Поиск аналогий, разработка технологического этапа склейки и дублирования многочисленных фрагментов в правильном положении с восстановлением первоначальной формы предмета (по возможности), II категории сложности, с подбором материала, состава и метода | этап | 1 | 80,58 | 370,00 | 29814,60 |
| 4 | СЦНПР-91 8-5-1-а К=80,58 | Цветное фото, фотосъемка экспоната до, в процессе и после реставрации, размер негатива 2,4х3,6 см. | негатив, слайд | 14 | 80,58 | 7,85 | 8855,74 |
| 5 | СЦНПР-91 8-5-6-а К=80,58 | Цветное фото, печать с цветного негатива на трехслойной бумаге, размер отпечатка 18 х 24 см. | негатив, слайд | 14 | 80,58 | 6,90 | 7784,03 |
| 6 | СЦНПР-91 3-4-1 К=80,58 | Составление сметного расчета на реставрационно-восстановитель-ные и консервационные работы | 10 позиций | 4,5 | 80,58 | 17,60 | 6381,94 |
|  |  | Итого по разделу III: |  |  |  |  | 63061,91 |
|  |  | Итого по разделам I-III: |  |  |  |  | 363878,51 |
|  |  | Итого по расчету 1: |  |  |  |  | 363878,51 |
| Расчет 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). Жезл. 25 тыс. л.н. Палеолит. Рог, резание, сверление, шлифование. Размеры: 23,3 х 7,6 х 1,7 см.; D отверстия - 1,5 см. В-33898/9406 АВС-5079; ГК-4153758. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2). Жезл. 25 тыс. л.н. Палеолит. Рог, резание, сверление, шлифование. Размеры: 26,0 х 9,2 х 2,1 см.; D отверстия - 1,5 см. В-33898/9407 АВС-5080; ГК-4153743. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел I. Реставрационные работы. |  |  |  |  |  |
| S общей поверхности кости = 440 см.кв. = 4,4 дм.кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № един.расч. | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ по |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Коэфф. пересч. | Цена руб. | Стоимость руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-11-2,д прим. К=1,5 К=1,8 | Подбор реактивов для обработки пятен (проведение проб на удаление инвентарного номера с поверхности коости), спиртовая композиция, светлая кожа (прим.), археология (К=1,5), с примене-нием бинокуляра (К=1,8) | проба | 2 | 1,5*1,8 | 34,00 | 183,60 |
| 2 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-11-3,д прим. К=1,5 К=1,8 | Подбор реактивов для обработки пятен (проведение проб на удаление инвентарного номера с поверхности кости), композиция с органическими растворителями, светлая кожа (прим.), археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 2 | 1,5*1,8 | 40,80 | 220,32 |
| 3 | СЦРППИ-2003 Раздел 7 7-9-2,в прим. К=1,8 | Удаление прочных устойчивых загрязнений механическим способом (ослабление штампов, чернильных надписей и пр.): удаление инвентарного номера, комбинированным способом (скальпель + влажный тампон), III категория сложности, с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 12 | 1,8 | 30,40 | 656,64 |
| 4 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-5-б К=1,5 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости механическим методом, рельефная поверхность, археология (К=1,5), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 440 | 1,5*1,5 | 21,00 | 20790,00 |
| 5 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-8-2,б прим. К=1,5 К=1,8 | Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям, материал - кожа (прим.) = проведение проб на удаление пленок материала пропитки с поверхности кости, спиртовая композиция, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 2 | 1,5*1,8 | 61,00 | 329,40 |
| 6 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-8-3,б прим. К=1,5 К=1,8 | Пробы на устойчивость реставрируемого материала к применяемым композициям, материал - кожа (прим.) = проведение проб на удаление пленок материала пропитки с поверхности кости, композиция на органических растворителях, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 2 | 1,5*1,8 | 73,20 | 395,28 |
| 7 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-6-б К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости с помощью растворов: поэтапное размягчение и удаление пленок материала пропитки, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 120 | 1,5*1,8 | 18,70 | 9088,20 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 8 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-10-1,г прим. К=1,5 К=1,8 | Проведение проб на удаление старого клея, материал - кожа (прим.) = пробы на удаление старого клея с поверхности кости, синтетический клей, с увлажнением, археология (К=1,5) с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 2 | 1,5*1,8 | 40,00 | 216,00 |
| 9 | СЦРППИ-2003 Раздел 6 6-10-2,г прим. К=1,5 К=1,8 | Проведение проб на удаление старого клея, материал - кожа (прим.) = пробы на удаление старого клея с поверхности кости, растительный клей, с увлажнением, археология (К=1,5) с применением бинокуляра (К=1,8) | проба | 2 | 1,5*1,8 | 24,50 | 132,30 |
| 10 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-6-б К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений (и, частично, следов клея) с поверхности кости с помощью растворов, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 120 | 1,5*1,8 | 18,70 | 9088,20 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 11 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-6-1,а К=1,5 К=1,8 | Расшивка швов предыдущей реставрации (размонтирование по местам многочисленных поздних склеек), легко расшиваемые склейки, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 38 | 1,5*1,8 | 102,00 | 10465,20 |
| 12 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-6-1,б К=1,5 | Расшивка швов предыдущей реставрации (размонтирование по местам многочисленных поздних склеек), с применением компрессов, археология (К=1,5) | см.кв. | 12 | 1,5 | 340,40 | 6127,20 |
| 13 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-6-б прим. К=1,5 К=1,8 К=1,5 К=1,2 | Удаление загрязнений с поверхности кости с помощью растворов (прим.) = удаление следов клея по торцам фрагментов, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5), с использованием компресса (К=1,2) | см.кв. | 50 | 1,5*1,8 | 18,70 | 4544,10 |
|  |  |  |  |  | 1,5*1,2 |  |  |
| 14 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-5-б прим. К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости механическим методом (прим.) = поэтапное удаление материала старой пропитки и клеевых пленок с поверхности кости механическим методом многократно, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 70 | 1,5*1,8 | 21,00 | 5953,50 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 15 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-8-1,в прим. К=1,5 | Пропитка пористой керамики, неглазурованная поверхность (прим.) = фиксирующее укрепление ветхих участков кости многократной пропиткой, сильные разрушения, археология (К=1,5) | см.кв. | 93,6 | 1,5 | 224,30 | 31491,72 |
| 16 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-8-1,а прим. К=1,5 | Пропитка пористой керамики, неглазурованная поверхность (прим.) = фиксирующее укрепление ветхих участков кости многократной пропиткой, незначительные отслоения, археология (К=1,5) | см.кв. | 76,4 | 1,5 | 102,90 | 11792,34 |
| 17 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-5-б прим. К=1,5 К=1,8 К=1,5 | Удаление загрязнений с поверхности кости механическим методом (прим.) = удаление излишков нового пропиточного клеевого состава с поверхности кости, рельефная поверхность, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8), ветхое состояние (К=1,5) | см.кв. | 150 | 1,5*1,8 | 21,00 | 12757,50 |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 18 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 прим. 4-10-в К=1,5 | Склейка костяных деталей с предварительной пропиткой швов, шов на деформированной детали (прим.) =: поэтапная склейка костяных фрагментов в более крупные элементы с предвари-тельной пропиткой швов (в правильном положении, с восстановлением первоначальной формы) выбранным способом, археология (К=1,5) | см.кв. | 50 | 1,5 | 95,80 | 7185,00 |
| 19 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-14-б прим. К=1,5 | Восполнение утрат кости имитирующими массами (прим.) = мастиковка швов склейки, восполнение незначительных утрат с подгонкой цвета и консистенции, рельефная поверхность, археология (К=1,5) | см.кв. | 20 | 1,5 | 260,00 | 7800,00 |
| 20 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-12-г прим. К=1,5 К=1,8 | Обработка поверхности кости абразивными материалами (прим.) = удаление излишков клея и мастиковочных масс, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 20 | 1,5*1,8 | 40,20 | 2170,80 |
| 21 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-14-б прим. К=1,5 | Восполнение утрат кости имитирующими массами (прим.) = повторная (окончательная) мастиковка швов склейки с подгонкой цвета, придание экспозиционного вида поверхности кости, рельефная поверхность, археология (К=1,5) | см.кв. | 16 | 1,5 | 260,00 | 6240,00 |
| 22 | СЦРППИ-2003 Раздел 4 4-12-г прим. К=1,5 К=1,8 | Обработка поверхности кости абразивными материалами (прим.) = повторное удаление излишков мастиковочных масс, археология (К=1,5), с применением бинокуляра (К=1,8) | см.кв. | 16 | 1,5*1,8 | 40,20 | 1736,64 |
| 23 | СЦРППИ-2003 Раздел 2 2-20 прим. К=1,5 | Покрытие тонировок лаком (консервация) (прим.) = финишное покрытие (консервация) поверхности кости после реставрации, археология (К=1,5) | см.кв. | 440 | 1,5 | 20,80 | 13728,00 |
|  |  | Итого по разделу I: |  |  |  |  | 163091,94 |
|  |  | Раздел II. Составление реставрационной документации и другие работы. |  |  |  |  |  |
| № п/п | № един.расч. | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ по |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Коэфф. пересч. | Цена руб. | Стоимость руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ССН-1984 26-I-1-4 К=0,3 (прим.) | Составление дефектной ведомости объемов работ (К=0,3; прим.) | 10 позиций | 2,8 | 1153,33* 0,3 | 5,10 | 4940,87 |
|  |  |  |  |  | 717,39* 0,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ССН-1984 26-I-1-3 К=0,3 (прим.) | Составление паспорта художественного произведения (К=0,3; прим.) | паспорт | 2 | 1153,33* 0,3 | 12,64 | 8746,85 |
|  |  |  |  |  | 717,39* 0,3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ССН-1984 26-III-23а прим. | Упаковка и распаковка памятника станковой живописи. Упаковка, до 1,5 кв.м.(прим.) = упаковка музейного предмета после реставрации, перед транспортировкой в музей | памятник | 2 | 1153,33 | 0,38 | 876,53 |
|  |  |  |  |  | 717,39 | 1,48 | 2123,47 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 14564,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2123,47 |
| Итого зарплаты рабочих |  |  |  |  |  |  | 14564,25 |
| Итого материалов |  |  |  |  |  |  | 2123,47 |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  | 16687,72 |
| Накладные расходы 21,9% к п/з пп.1-3 |  |  |  |  |  |  | 3654,61 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 20342,33 |
| Плановые накопления 8% |  |  |  |  |  |  | 1627,39 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 21969,72 |
| Компенсация НДС на материалы 22% |  |  |  |  |  |  | 467,16 |
| Итого по разделу II: |  |  |  |  |  |  | 22436,88 |
|  |  | Раздел III. Сопутствующие работы. |  |  |  |  |  |
| № п/п | № един.расч. | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено работ по |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Коэфф. пересч. | Цена руб. | Стоимость руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СЦНПР-91 раздел 7 7-2-3-а прим. К=80,58 К=1,3 (п.9г тех.ч.) | Предварительное обследование состояния материалов, предметы убранства интерьера (прим.): предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета археологии, III категории сложности, с выявлением очевидных и скрытых дефектов (К=1,3; п.9г тех.ч.) | предмет | 2 | 80,58* 1,3 | 13,00 | 2723,60 |
| 2 | СЦНПР-91 раздел 7 7-18-1А К=80,58 | Разработка схемы технологических этапов ведения реставрационных работ на памятнике | схема | 1 | 80,58 | 110,00 | 8863,80 |
| 3 | СЦНПР-91 раздел 7 7-18-1Б К=80,58 | Поиск аналогий, разработка технологического этапа склейки и дублирования фрагментов в правильном положении с восстановлением первоначальной формы и поверхности жезла с насечкой (по возможности), I категории сложности, с подбором материала, состава и метода | этап | 1 | 80,58 | 185,00 | 14907,30 |
| 4 | СЦНПР-91 8-5-1-а К=80,58 | Цветное фото, фотосъемка экспоната до, в процессе и после реставрации, размер негатива 2,4х3,6 см. | негатив, слайд | 12 | 80,58 | 7,85 | 7590,64 |
| 5 | СЦНПР-91 8-5-6-а К=80,58 | Цветное фото, печать с цветного негатива на трехслойной бумаге, размер отпечатка 18 х 24 см. | негатив, слайд | 12 | 80,58 | 6,90 | 6672,02 |
| 6 | СЦНПР-91 3-4-1 К=80,58 К=1,5 | Составление сметного расчета (сводный расчет; К=1,5) на рес-таврационно-восстановительные и консервационные работы | 10 позиций | 4,6 | 80,58* 1,5 | 17,60 | 9785,64 |
|  |  | Итого по разделу III: |  |  |  |  | 50543,00 |
|  |  | Итого по разделам I-III: |  |  |  |  | 236071,82 |
|  |  | Итого по расчету 2: |  |  |  |  | 236071,82 |
|  |  | Итого по расчетам 1-2: |  |  |  |  | 599950,33 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 599950,33 |

Всего по смете:                                                         599 950 руб.33 коп.=

(Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 33 копейки=)

Смету составил(а):                                         М.А. Золоткова