Приложение № 1 
к электронному контракту по форме ЕАТ № 170/Вр-2026
от «____»________2026 года

Условия контракта, сформированные без использования ЕАТ
(единого агрегатора торговли)

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, указанных в п. 1.2 настоящего приложения, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
[bookmark: _Hlk238136497]1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации системы вентиляции в помещении №122 на четвертом этаже и помещениях №№ 56, 63-68, 73-78, 83-88, 91-92, 97, 99-104  центральной клинико-диагностической лаборатории на пятом этаже здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8 литера А (далее –работы).
1.3. Результатом работ по настоящему контракту является проектно-сметная документация.
1.4. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации, а также техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Приложению).
[bookmark: _Hlk238136866]1.5. Все текстовые материалы и чертежи должны быть выполнены в соответствии с нормативно - техническими требованиями, существующими в РФ.
[bookmark: _Hlk238138206]1.6. Все исходные данные установлены Заказчиком техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Приложению), которые Заказчик передает Подрядчику в течение 3-х календарных дней, следующих за днем подписания контракта. 
1.7. Состав, объем и порядок выполнения работ, форма результатов, а также технические и другие требования к работам устанавливаются техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Приложению).
1.8. Утверждение проектно-сметной документации проводит Заказчик в соответствии с действующим законодательством. 
          1.9. Одновременно с передачей результатов выполненных Подрядчиком работ по контракту Подрядчик передает Заказчику все права на использование результатов выполненных работ любым способом и в любой форме, включая все интеллектуальные права (в том числе исключительные права) на результаты выполненных Подрядчиком в соответствии с контрактом работ. Заказчик вправе использовать результаты выполненных работ по собственному усмотрению без ограничения по количеству применений, сроку и территории использования и без согласования с Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми к исполнению Подрядчиком.
1.10. Срок выполнения работ: в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня следующего после заключения контракта.
[bookmark: _Hlk238136740]1.11. Работы выполняются Подрядчиком в установленном порядке и в полном объеме, определенном техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Приложению).
1.12. Работы выполняются Подрядчиком за счет своих средств и сил, в сроки, определенные условиями контракта для выполнения работ.
1.13. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8. 
1.14. Настоящий контракт заключен по итогам закупочной сессии № __________________ в едином агрегаторе торговли на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
[bookmark: _Hlk222929606]1.15. Идентификационный код закупки: 261781304544178040100100170000000244.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: _Hlk238138311]2.1. Цена контракта является твердой и неизменной до конца срока действия настоящего контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 настоящего приложения.
2.2. Стоимость контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, погрузо-разгрузочные работы, а также все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС (при наличии).
2.3. Авансирование не предусмотрено.
2.4. Оплата за выполненные работы производится по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, на основании выставленного счета, счет-фактуры (при наличии). 
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ по Контракту (этапу Контракта), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу Контракта) работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).
2.8. Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений.
3. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
3.1. Качество и результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в том числе: ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от «16» февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП, СанПиН, ГОСТ, НБП, ППБО, ПУЭ, требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем контракте, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
        3.2. Гарантия качества результата Контракта распространяется на все, составляющие результата работ.
        3.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять недостатки результата выполненных работ, обнаруженные Заказчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Работы выполняются с надлежащим качеством.
4.1.2. Работы выполняются в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.3. настоящего приложения и в техническом задании (Приложение №1 к настоящему Приложению).
4.1.3. Выполнить работы своими силами и средствами, при необходимости с использованием своего транспорта.
4.1.4. Произвести за свой счет устранение выявленных Заказчиком недостатков при выполнении работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.1.5. На следующий рабочий день после заключения контракта передать Заказчику копии документов (при наличии), без которых невозможно выполнение работ в соответствии с установленными законодательством требованиями и относящиеся к предмету контракту, заверенные Подрядчиком.
[bookmark: P87]4.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта посредством использования функционала единого агрегатора торговли в личный кабинет Заказчика сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещать такое решение в едином агрегаторе торговли.
4.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.1.9. Предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего контракта (допускается информация посредством электронной почты).
4.1.10. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.1.11. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты заключения Контракта, назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика в соответствии с условиями Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
4.1.12. Согласовать с Заказчиком планировочные, технологические и функциональные решения, спецификации оборудования.
4.1.13. Немедленно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.14. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при передаче результатов проектно-сметной документации, а также выявленные в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 
4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 
4.2.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта посредством использования единого агрегатора торговли сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и направить его посредством использования функционала единого агрегатора торговли в личный кабинет Подрядчика.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления Заказчиком сообщения в личный кабинет Подрядчика в едином агрегаторе торговли об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
4.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта;
4.2.5. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.2.6. Оказывать содействие Подрядчику по вопросам, имеющим отношение к выполнению настоящего контракта и не требующим дополнительных материальных затрат.
4.2.7. Предоставить Подрядчику исходно-разрешительные документы, указанные в п. 1.6 настоящего приложения, в срок, установленный в п. 1.6 настоящего приложения.
4.3. Права Заказчика:
4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, оказываемых Подрядчику, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Отказаться от исполнения контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случаях, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, либо если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
4.3.3. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе исполнения настоящего контракта.
4.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
4.3.5. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ.
4.3.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.3.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4.3.8. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям Контракта;
4.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях, установленных в контракте.
4.3.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
4.3.11. Удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.
4.4. Права Подрядчика:
4.4.1. требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.4.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных  и принятых Заказчиком работ; 
4.4.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
4.4.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта;
4.4.5. привлекать к исполнению контракта третьих лиц для выполнения работ  только с согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнения обязательств третьими лицами. 
 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Состав рабочей документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику должен включать в себя разделы, предусмотренные действующим законодательством, Градостроительным кодексом РФ, СНиП и другими нормативными актами. Состав рабочей  документации должен соответствовать требованиям, установленным техническим заданием (Приложение №1 к приложению).
Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в количестве экземпляров, установленных техническим заданием (Приложение №1 к приложению) в день завершения работ, согласно установленным срокам по условиям контракта
5.2. Работы выполняются Подрядчиком в установленном порядке, в установленные сроки и в полном объеме, определенном техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Приложению) и условиями настоящего Контракта.
Работы выполняются Подрядчиком за счет своих средств и сил, в сроки, определенные условиями контракта для выполнения работ.
5.3. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать к исполнению контракта третьих лиц только при получении согласия Заказчика.
Подрядчик в случае возникновения необходимости в привлечении к исполнению своих обязательств третьих лиц обязан получить письменное согласие Заказчика на такое привлечение.
Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием реквизитов предполагаемого третьего лица, с приложением следующих документов, подтверждающих наличие у третьего лица сотрудников, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, наличие специального оборудования, наличие сертификатов, лицензий (в случае обязательного лицензирования данного вида деятельности) 
Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту только третьих лиц, обладающих наличием сотрудников со специальными знаниями, навыками, квалификацией, наличием специального оборудования, наличием сертификатов, лицензий (в случае обязательного лицензирования данного вида деятельности). 
Подрядчик имеет право привлекать без согласования с Заказчиком только тех третьих лиц, которые были указаны Подрядчиком на стадии подачи заявок на участие в закупке (при наличии такого требования в извещении о проведении закупки). В случае замены в данном случае третьего лица Подрядчик обязан получить от Заказчика письменное согласие. 
Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых третьими лицами работ, привлеченными к выполнению работ Подрядчиком: осуществлять контроль за выполнением работ третьими лицами, их качеством и сроками выполнения, давать третьим лицам необходимые указания по выполнению работ в рамках настоящего контракта и соответствующих договоров, заключенных между Подрядчиком и третьими лицами, получать от третьих лиц по письменному запросу информацию о выполнении работ, контролировать качество поставляемых третьими лицами оборудования, инвентаря, материалов, запасных частей и расходных материалов, в случает требуемых условиями контракта и Технического задания (Приложение №1 к настоящему Приложению), наличия необходимой документации, сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, проводить оперативные совещания с Подрядчиком и привлеченными третьими лицами с целью контроля сроков выполнения работ и соответствия их условиям настоящего контракта, в том числе Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Приложению).
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. 
Привлечение третьих лиц не влечет изменение цены контракта по настоящему контракту.  
В случае не уведомления Подрядчиком о привлечении третьих лиц и не получения на это согласия Заказчика, Заказчик вправе не принимать выполненные работы от третьих лиц до момента выполнения Подрядчиком данной обязанности.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, по уведомлению Заказчика в письменном виде о привлечении третьих лиц и получения на это согласия Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном в пункте 6.10 настоящего приложения.
5.4. На следующий рабочий день после заключения контракта Подрядчик передает Заказчику копии документов (при наличии), без которых невозможно выполнение работ в соответствии с установленными законодательством требованиями и относящиеся к предмету контракту, заверенные Подрядчиком.
5.5. Подрядчик по факту выполненных работ, представляет Заказчику акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии). 
         Обмен указанными в настоящем пункте документами допускается производить между Заказчиком и Подрядчиком посредством электронной почты, путем направления документов в электронном виде с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов) направляющей Стороны, указанного(ых) в контракте, на указанный в  контракте электронный(ые) почтовый(ые) ящик(ки) получающей Стороны в соответствии с разделом 12 настоящего приложения к контракту или с использованием системы электронного документооборота «СБИС», «ДИАДОК», «Астрал.ЭДО», либо иной системы электронного документооборота, предоставляющей возможность осуществления электронного документооборота с системой «СБИС», «ДИАДОК», «Астрал.ЭДО» в соответствии с разделом 13 настоящего приложения к контракту
5.6. Заказчик производит приемку выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выполнения работ и получения платежных документов, указанных в пункте 5.5. настоящего приложения к контракту на соответствие объема, качества, порядка ВЫПОЛНЕНИЯ, установленных техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Приложению) и условиями настоящего контракта, на наличие и соответствие документов (при наличии), без которых невозможно выполнение работ в соответствии с установленными законодательством требованиями и относящихся к предмету контракту, на наличие и соответствие документов, указанных в п. 5.4 настоящего приложения к контракту. 
Если выполненные работы (полностью или частично) не соответствуют требованиям, установленным контрактом и требованиям законодательства, для выполнения работ, Заказчик отказывается от принятия всех работ.
По решению Заказчика приемка выполненных работ может производиться приемочной комиссией Заказчика.
По результатам приемки выполненных работ, в случае отсутствия замечаний к выполненным работам при проведении приемки выполненных работ, Заказчик подписывает акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Подрядчику.
5.7. При обнаружении недостатков выполненных работ, отсутствия или не соответствия предоставленных документов, требованиям, установленным контрактом и соответствующим требования законодательства для их оформления, не соответствия выполненных работ по объему и качеству, установленных техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Приложению) и условиями настоящего контракта, Заказчик оформляет мотивированный отказ (акт выявленных недостатков) от приемки выполненных работ с указанием причин такого отказа и сроков для устранения выявленных недостатков, в срок, установленный для приемки выполненных работ.
В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа (акта выявленных недостатков) от приемки выполненных работ, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, указанные в таком мотивированном отказе (акте выявленных недостатках), и в сроки, установленные таким отказом, направить Заказчику повторно 2 (два) экземпляра акта выполненных работ.
В случае некачественного выполнения работ, нарушения срока для устранения выявленных недостатков выполненных работ, несоответствия объемов выполненных работ Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в пункте 6.9 настоящего приложения, за каждый установленный факт неисполнения указанных обязанностей Подрядчиком.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.
5.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
Если Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки выполненных работ, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является акт выполненных работ, подписанный Заказчиком с отметкой о проведении экспертизы, в случае отсутствия замечаний, выявленных при приемке выполненных работ или мотивированный отказ (акт выявленных недостатков), при наличии замечаний при приемке выполненных работ.
В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза проводится Заказчиком в срок, установленный для приемки выполненных работ.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных работ экспертов или экспертных организаций, экспертиза производится в срок, установленный договором, заключенным между Заказчиком и экспертной организацией (экспертом).
5.9. Работы считаются выполненными Подрядчиком Заказчику только с даты подписания акта выполненных работ Заказчиком или лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика при приемке выполненных работ и подписании акта выполненных работ.
5.10. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы.
5.11. Обязанность по оплате выполненных работ возникает у Заказчика только после подписания акта выполненных работ. 

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

          6.1. Вся документация, созданная Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами при исполнении контракта, после передачи ее Заказчику становится собственностью Заказчика. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в документах (далее – исключительные права), в полном объеме и без каких-либо ограничений передаются Заказчику. 
         6.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в проектную, рабочую и сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков. 
         6.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору). 
         6.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику. 
         6.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права в полном объеме означают право Заказчика использовать проектную и сопутствующую документацию как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству способом. 
         6.6. Датой передачи исключительных прав на документацию Заказчику является дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере <*>  1000,00 рублей.
--------------------------------
<*> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки выполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере<**> 10% от цены контракта (этапа), что составляет ____________ (____________) рублей.
--------------------------------
<**> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере<***> 1 000,00 рублей.
--------------------------------
<***> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.13. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения контрактных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по контракту соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
9.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением контракта пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.
10. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
         10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как-то: стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, пожары, а также издания актов государственной власти и местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение сторонами обязательств по настоящему контракту, Участники освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. О наступлении обстоятельств форс-мажора Участники уведомляют друг друга в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение настоящего контракта и документальным их подтверждением.
         10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего контракта, Стороны разрешают до направления в Арбитражный суд в претензионном порядке.
11.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.5. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком (Сторонами контракта) условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. 
Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон контракта с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 
Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то ответ обязателен не позднее 7 (семи) календарных дней. Оставление претензии (электронного уведомления) без ответа в единой информационной системы в установленный срок означает признание требований претензии.
11.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать в части обязательств Подрядчика по выполнению работ до 30 ноября 2026 года (включительно), а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
12.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение основного обязательства Подрядчика.
13.	ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества выполненных работ, качества выполненных работ, и иных условий контракта
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество выполненных работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству выполненных работ, исходя из установленной в контракте цены единицы выполняемой работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества выполненных работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы выполненных работ. Цена единицы дополнительно выполненной работы  или цена единицы выполненной работы при уменьшении предусмотренного контрактом количества выполненных работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких выполненных работ.
в) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении 
13.2. В случае уменьшения цены контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта. 
14. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 
ПО УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА
14.1. Уведомления, указанные в контракте, претензии о начисленных неустойках, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Контракте, либо содержащие любую иную информацию, имеющую в рамках Контракта правовое значение для любой из Сторон, в том числе все документы, касающиеся исполнения Контракта, направляются одной Стороной (направляющей Стороной – адресантом) другой Стороне (получающей Стороне – адресату) посредством электронной почты, путем направления документов в электронном виде с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов) направляющей Стороны, указанного(ых) в контракте, на указанный в  контракте электронный(ые) почтовый(ые) ящик(ки) получающей Стороны. 
14.2. Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, могут направляться в форме электронного документа (документа, созданного в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе) или электронного образа документа (электронной копии документа, изготовленной на бумажном носителе).
Электронные образы документов, прикладываемые в виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые во вложении к электронному сообщению) могут быть созданы (исполнены) в формате в формате «.rtf», либо в формате «.doc», либо в формате «.docx», либо в формате «.pdf», либо в формате «.jpeg», либо в формате «.bmp», либо в ином широко используемом формате, для чтения которого не требуется приобретение специального платного дополнительного программного обеспечения, а также могут быть направлены в виде информации в электронной форме, содержащейся в простом текстовом электронном сообщении (простой текст электронного сообщения, который может быть набран в «теле» электронного сообщения при его отправке). 
14.3. При направлении юридически значимых сообщений посредством электронной почты, ключом простой электронной подписи считается пароль к электронному почтовому ящику, который известен только соответствующей Стороне, её уполномоченным работникам и (или) представителям, а ключом проверки простой электронной подписи – адрес электронной почты, указанный в контракте.
Сторона, создающая и (или) использующая ключ простой электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.
14.4. Направление юридически значимых сообщений, указанных в п. 15.1 настоящего приложения и других сообщений с электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в контракте признают надлежащим согласованием всех текущих рабочих вопросов, связанных с исполнением контракта. При отсутствии доказательств фальсификации такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством при судебном споре.
14.5. Получение или отправка Стороной юридически значимых сообщений с использованием электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в контракте, достоверно свидетельствует о совершении этих действий соответствующей Стороной (уполномоченным Стороной лицом). 
Юридически значимые сообщения, направленные или полученные посредством электронного(ых) почтового(ых) ящика(ов), указанного(ых) в контракте, допускаются в качестве письменных доказательств, в случае если они были направлены с соблюдением порядка и требований, предусмотренных контрактом. При этом днем получения Стороной юридически значимых сообщений, направленных посредством электронной почты, Стороны признают день отправки таких сообщений направляющей Стороной по электронному(ым) почтовому(ым) ящику(ам), указанному(ых) в контракте получающей Стороны. 
14.6. Направление юридически значимого сообщения по иному адресу электронной почты не может считаться надлежащим, если Сторона, направившая сообщение, не знала и не должна была знать о том, что адрес электронной почты получающей Стороны, указанный в контракте, является недостоверным.
15. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ и СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ
15.1. Дополнительные соглашения к контракту, и при соглашении Сторон соглашение о расторжении контракта могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), сертификат ключа проверки, которой был изготовлен удостоверяющим центром, выпускающим квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат ЭП). 
15.2. В случае подписания дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта с использованием ЭП их подписание осуществляется Сторонами на электронной торговой площадке, на которой Заказчиком проводилась закупка в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона или с использованием системы электронного документооборота «СБИС», «ДИАДОК», «Астрал.ЭДО», либо иной системы электронного документооборота, предоставляющей возможность осуществления электронного документооборота с системой «СБИС», «ДИАДОК», «Астрал.ЭДО».
15.3. Подписанные с использованием вышеуказанной ЭП дополнительные соглашения к контракту, и при соглашении Сторон соглашение о расторжении контракта признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон по контракту и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий: 
а) подтверждена действительность Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;
б) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ.
15.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа одной Стороной в том числе является квалифицированная ЭП ее уполномоченного лица с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного другой Стороной.
15.5. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное. 
15.6. В случае подписания дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта с использованием ЭП экземпляры дополнительных соглашений и соглашения о расторжении контракта в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных документов хранятся в системе электронного документооборота или на электронной торговой площадке с возможностью доступа к электронному документу каждой из Сторон.
15.7. Заключение дополнительных соглашений к контракту, и при соглашении Сторон соглашения о расторжении контракта в виде электронного документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к контракту и соглашения о расторжении контракта на бумажном носителе собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.  
15.8. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами ЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
15.9. При использовании ЭП Стороны обязаны принимать необходимые организационные и технические меры обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в том числе (включая, но не ограничиваясь): использовать специализированные программные и программно-аппаратные средства защиты информации, средства антивирусной защиты, лицензионное программное обеспечение, не допускать к компьютерам посторонних лиц, обеспечивать надежность хранения ключей ЭП, имен и паролей, используемых при работе с ними, соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ, а также документами, регламентирующими вопросы обеспечения информационной безопасности при работе. 
15.10. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить удостоверяющий центр, выдавший Сертификат ЭП, другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.
15.11. Использование ЭП, владельцем которой является уполномоченное лицо Стороны договора, с нарушением конфиденциальности соответствующего ключа (компрометации ключа ЭП) не освобождает Сторону договора от ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие в результате такого использования.
15.12. Квалифицированная ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:
15.12.1. Сертификат ЭП создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата.
15.12.2. Сертификат ЭП действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата ЭП, если момент подписания электронного документа не определен.
15.12.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием Сертификата ЭП лица, подписавшего электронный документ.
15.12.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате ЭП лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
15.13. Сторона несет ответственность за ущерб, возникший у другой Стороны вследствие использования ЭП, владельцем которой являются уполномоченные лица первой Стороны, неуполномоченными лицами, вследствие несоблюдения первой Стороной мер обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП).
15.14. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
15.15. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011.
16.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в электронной форме на едином агрегаторе торговли и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.
16.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
16.4. Расторжение контракта допускается 
-по соглашению Сторон,
- по решению суда,
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
16.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в соответствии с условиями настоящего контракта.
16.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
16.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе
Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата направления Заказчиком такого решения в личный кабинет Подрядчика в ЕАТ в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. Поступление Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в едином агрегаторе торговли считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
16.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. В случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, при направлении Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе, контракт считается расторгнутым с даты направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
16.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
[bookmark: Par2]а) Подрядчик и (или) выполняемые работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) выполненной работы;
б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемой работы требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 14.9 настоящего приложения, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
16.10. Информация о Подрядчике, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Подрядчиков.
16.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
16.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
16.13. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
16.14. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих Сторон.
16.15. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1. Условия контракта, сформированные без использования ЕАТ:
Приложение №1 к настоящему Приложению - «Техническое задание». 
Приложение №2 к настоящему Приложению - «Расчет стоимости работ».
16.16. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение контракта и контроль исполнения его условий:
-  Начальник службы вентиляции и кондиционирования воздуха Кошевой Юрий Олегович
Телефон 812-670-86-55, e-mail: uokoshevoi@win.rniito.ru
  

Приложение №1 
к приложению № 1 к электронному контракту по форме ЕАТ
 № 170/Вр-2026 от «___»___________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk205297702][bookmark: _Hlk236744925]на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы вентиляции 
в помещении №122 на четвертом этаже и помещениях №№ 56, 63-68, 73-78, 83-88, 91-92, 97, 99-104  центральной клинико-диагностической лаборатории на пятом этаже здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8 литера А

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1.
	Наименование и адрес объекта
	Разработка проектно-сметной документации системы вентиляции в помещении № 122 на четвертом этаже и помещениях №№ 56, 63-68, 73-78, 83-88, 91-92, 97, 99-104 центральной клинико-диагностической лаборатории на пятом этаже здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8 литера А

	1.2.
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России)
Адрес: 195427, Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8, литер А

	1.3.
	Ген. проектировщик (Подрядчик)
	

	1.4.
	Основание для проектирования
	Настоящее задание заказчика


	1.5.
	Вид строительства
	Дооснащение объекта капитального строительства 


	1.6.
	Сроки выполнения проектирования
	В течение 35 рабочих дней, со дня следующего после заключения контракта.

	1.7.
	Авансирование работ
	Не предусмотрено.

	1.8.
	Сроки и этапы капитального ремонта
	Работы выполняются в один этап.
Сроки проведения работ определить разделом ПОС проектной документации.

	1.9.
	Исходно-разрешительная документация
	Подрядчик обязан от Заказчика получить исходно-разрешительную документацию в объеме, необходимом для проектирования. 
Заказчик передает подрядчику в течение 3-х календарных дней с момента заключения Контракта:
- планы размещения помещений подлежащих капитальному ремонту (планы ПИБ), экспликации помещений

	1.10.
	Назначение и основные показатели части здания, подлежащего капитальному ремонту
	Объект представляет собой помещение № 122 на четвертом этаже и помещения №№ 56, 63-68, 73-78, 83-88, 91-92, 97, 99-104 центральной клинико-диагностической лаборатории на пятом этаже здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8 литера А

Центральная клинико-диагностическая лаборатория ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России выполняет исследования, связанные в ПБА III-IV групп патогенности на основании Санитарно-эпидемиологического заключения № 78.01.10.000.М.000012.04.21 от 06.04.2021г. о возможности проведения работ с ПБА III-IV групп патогенности, на проведение работ с микроорганизмами и возбудителями паразитарных болезней.
Приведение в соответствие с существующими требованиям СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"  (глава IV «санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА», Приложение  №4 «Обеспечение безопасности при работе с ПБА в части эксплуатации  инженерно-технических систем»),  МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I - IV групп патогенности» системы вентиляции, расположенной в помещении № 122 на четвертом этаже и помещениях №№ 56, 63-68, 73-78, 83-88, 91-92, 97, 99-104 на пятом этаже здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8 литера А для создания единой системы вентиляции помещений центральной клинико-диагностической лаборатории.
В соответствии с требованиями СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"  (глава IV «санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА», Приложение  №4 «Обеспечение безопасности при работе с ПБА в части эксплуатации  инженерно-технических систем»),  МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I - IV групп патогенности» необходимо проведение реконструкции систем вентиляции центральной клинико-диагностической лаборатории, в частности: приведение существующей  системы вентиляции до требуемых параметров в соответствии с предписанием № Ю 78-02-05/27-88-2026  Роспотребнадзора от 24 февраля 2026г.

	1.11
	Требования к Подрядчику
	Работы должны выполняться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. (Требование установлено частью 4 статьи 48 главы 6 ГрК РФ).
Саморегулируемая организация (СРО), в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частью 2.1. статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

	1.12
	Требования к оформлению проектной документации
	Проектную документацию оформить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от «16» февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части разделов необходимых для проведения работ, предусмотренных настоящим заданием.

	2. Основные данные и требования к техническому обследованию и проектным решениям

	2.1.
	Подготовительные работы
	До начала проектных работ выполнить техническое обследование:
- обмерные чертежи;
- графическое оформление материалов обследования 

	2.2.
	Стадийность проектирования
	Стадия Проектная документация (одностадийное проектирование).
Проектная документация по инженерным и архитектурно-строительным разделам должна содержать всю необходимую информацию для проведения работ по монтажу системы (в том числе спецификации, ведомости материалов, ведомости объемов работ, узлы).
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	Состав проектной документации
	Раздел "Вентиляция и кондиционирование" стадии «Р» (рабочая документация).
Разделом предусмотреть:
- таблицу воздухообменов вентиляционного оборудования;
- подбор вентиляционного оборудования;
- параметры систем: давление; производительность; температура; скорость движения воздуха в воздуховодах, на конечных воздухораспределителях и на рабочих местах;
- расчет кратности воздухообмена;
- план прокладки воздуховодов, графическое изображение зон прохода воздуховодов лаборатории, трасс воздуховодов из помещений лаборатории в венткамеру;
В помещениях ЦКДЛ запроектировать приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением.
В процессе проектирования приточно-вытяжные установки принять российского производства. Количество систем и их характеристики определить проектом.
Для обеспечения климатических характеристик работы медицинского оборудования в любое время года в приточно-вытяжных установках применить охладители с резервом по мощности не менее 30%, расчет выполнить в соответствии с таблицей тепловых выделений оборудования приложение №1.
Вентиляционные установки разместить на 4 этаже здания в соответствие со схемой размещения Приложение №2.
Для обеспечения комфортного микроклимата в летний период времени в рабочих кабинетах ЦКДЛ предусмотреть охлаждение. 
Для поддержания комфортных параметров в любое время года в приточно-вытяжных установках использовать оборудование для фильтрации и нагрева воздуха. Нагрев использовать водяной, теплоносителем от ЦТП.
Для фильтрации на притоке и вытяжке применить фильтра класс очистки определить в соответствие с нормативными требованиями.
Трассы воздуховодов проложить по коридорам и помещениям 4 этажа с подъемом в помещения лаборатории 5 этажа по техническим шахтам.
Для предупреждения образования конденсата, обеспечения огнестойкости, снижение шума и вибраций, уменьшение теплопередачи между потоком воздуха в воздуховоде и внешней средой применить сплошную теплоизоляцию воздуховодов.
Все подразделы инженерного обеспечения должны иметь спецификации, ведомости материалов и ведомости объемов работ.

	2.4.
	Требования к качеству выполняемых работ 
	Качество работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, которые должны быть разработаны в соответствии с Техническим заданием и в том объеме, который указан в настоящем Техническом задании). Проектная (в детализации рабочей) документация должна быть разработана в соответствии со следующими требованиями, установленными действующими нормативными документами:
· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ Р 59972-2021 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования
· ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
· ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.
· ГОСТ 21.501-2018 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
· СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
· СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
· СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изм. №1, 2).
· СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
· СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
· СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
· СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;
· СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
· СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1);
· СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009";
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды».
· МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.
Технические решения, принятые в рабочей документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, в том числе необходимо предусмотреть применение сертифицированных в РФ строительных  материалов, качество и технология выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

	2.5.
	Требования к разработке сметной документации
	Сметная документация должна быть составлена ресурсно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ФСНБ 2022, включающая в себя сметные нормы (ГЭСН) Российской Федерации в соответствии с приказами Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. в электронном формате ПО «SmetaWIZARD». 
Сметы должны быть составлены в текущих ценах с применением индексов перерасчета сметной стоимости к элементам прямых затрат на дату сдачи документации.
Стоимость материалов, не включенных в расценки, отражается текущими сметными ценами и индексами изменения сметной стоимости строительства для строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС на дату составления сметной документации.
В случае отсутствия необходимой позиции материала в ФГИС ЦС на дату составления сметной документации цена определяется на основании анализа сопоставимых рыночных цен (далее АЦ), который оформляется в виде сводной таблицы. В рамках проведения анализа необходимо получить информацию по цене минимум из трёх источников по каждой позиции.

	2.6.
	Требования к выдаче проектно-сметной документации
	Подрядчик передает Заказчику проектную (в детализации рабочей) документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в 1 (Одном) экземпляре, в формате PDF, сметная документация в формате совместимом с ПО «Smeta WIZARD».
Документация подается в сброшюрованном виде. Материалы должны содержать титульный лист с названием объекта, указанием правообладателя и всех авторов проекта.

	2.7.
	Требования к порядку проведения согласований
	Подрядчику согласовать с Заказчиком планировочные, технологические и функциональные решения, спецификации оборудования.
 










































Приложение №1 к Техническому заданию

Тепловыделение работающего лабораторного и медицинского оборудования

	№
	Помещение
	Оборудование
	Номинальная мощность, Вт
	Пиковая тепловая мощность, Вт
	Среднее
тепловыделение, 
Вт

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk237855740]Приложение №2 к Техническому заданию

План помещения для размещения вентиляционного оборудования на 4 этаже



- помещение для размещения вентиляционного оборудования












Приложение №3 к Техническому заданию

План помещений центральной клинико-диагностической лаборатории на 5 этаже






Приложение №2 
к приложению № 1 к электронному контракту по форме ЕАТ
 № 170/Вр-2026 от «___»___________2026 г.

Расчет стоимости работ 

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во 

	Цена за
одну ед.изм., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы вентиляции в помещении №122 на четвертом этаже и помещениях №№ 56, 63-68, 73-78, 83-88, 91-92, 97, 99-104  центральной клинико-диагностической лаборатории на пятом этаже здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8 литера А
	Усл.ед.
	1
	
	

	ИТОГО:
	

	НДС 
	



ИТОГО: ____________________________________________________, НДС _______________________________.
image1.png
== H e ==

£

s

L) =) =) ] 5 =] B3 &
) S - 2 g elE & |
i as 5
° ° 2 0. s 8
LE:
446
[
ge B
E Q
| o
5 &
1





image2.png




image3.png
16

25

"
o

ol

cec

99

565
i3

g

[Ergaasani]

[FEsamigunns

020

=

%]

=5

228

L44 2
28 Al g s
o
- \2 +
o - y g ey ) SEEEEEEE
2 i Sz
483 -
| 4 |+ 220
3 < S
b ?178 s B3 |2
V66

479

480

4.80

| —
20 R
B85 2
sz ||





