

Договор № 
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом ремонтно-строительных работ по выборочному капитальному ремонту фасада здания Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ

ИКЗ № 261280101925425390200100040000000244

г. Владивосток							            			 «_____» ______2026 г.

	Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» -  научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения (Владивостокский филиал ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гвозденко Т.А., действующего на основании доверенности №13 от 15.12.2025г. с одной стороны и ___________________________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны»,  в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р (ред. от 16.01.2025) «О создании единого агрегатора торговли», при способе определения поставщика закупочная сессия (итоговый протокол закупочной сессии № _____________) заключили настоящий договор:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги строительного контроля за ходом ремонтно-строительных работ по выборочному капитальному ремонту фасада здания Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 73г (далее - Услуги), в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.
Строительный контроль осуществляется Исполнителем в рамках условий настоящего Договора, действующих на территории РФ регламентов.
Исполнитель обязуется собственными силами, осуществлять контроль на соответствие проводимых на объекте работ действующим на территории РФ строительным нормам и правилам, техническим регламентам, а также на соответствие выполняемых подрядными организациями работ техническому заданию и сметной документации, предоставленной Заказчиком на выполнение следующих видов работ:
«Выборочный капитальный ремонт фасада здания Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ».
Осуществляет контроль и надзор за качеством выполнения ремонтно-строительных работ, их соответствия сметной документации, техническому заданию, требованиям технических регламентов, Контракта подряда, заданию Заказчика.
Осуществляет взаимодействие с Подрядными организациями, связанными с производством работ на Объекте, дает Подрядной организации обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при выполнении ремонтно-строительных работ на Объекте вопросы, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Договором и выдаваемой Заказчиком доверенностью.
1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором. 
1.3 Место оказания услуг: - г. Владивосток, ул. Русская 73г
1.4 Срок оказания услуг по Договору: 
               начало работ с даты подписания договора
               окончание работ: 31.07.2026г.


2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______________, НДС __________________________
2.2 Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, иные обязательные платежи. 
2.3 Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных положениями ст.34, ст. 95  Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4  Источник финансирования Договора – внебюджетные средства.
2.5 Расчёты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях РФ.
2.6 Форма оплаты – безналичный расчет.  
2.7 Оплата результатов фактически оказанных услуг производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки оказанных услуг, согласно выставленному Исполнителем счёту, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Обязанности Заказчика:
3.1.1.	Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления надзора за ведением ремонтно-строительных работ в течение 1-го рабочего дня с момента подписания Сторонами настоящего Контракта.
3.1.2.	Обеспечить Исполнителя в течение 1-го рабочего дня с момента подписания Сторонами настоящего Договора следующей документацией: копии договоров с подрядными организациями, заключенных между Заказчиком и Подрядными организациями, осуществляющими ремонтно-строительные работы, со всеми приложениями (техническое задание, сметная документация).
3.1.3.	Принять от Исполнителя акт оказанных услуг и в течение 3- рабочих дней с момента его получения подписать акт или предоставить Исполнителю мотивированные возражения.
3.1.4.	Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.5.	В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, при необходимости, выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика в подрядных организациях, осуществляющих ремонтно-строительные работы, государственных органах.
3.2.	Права Заказчика: 
3.2.1.	Истребовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.
3.3.	Обязанности Исполнителя:
3.3.1.	Оказывать услуги по настоящему Договору с привлечением специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.
3.3.2.	Обеспечивать строительный контроль за всеми работами, проводимыми на Объекте, в течение срока действия настоящего Договора.
3.3.3.	Принимать участие в переговорах с подрядными организациями с целью уточнения условий Контракта подряда, графика производства работ, проектно-сметной документации, технологии производства работ. 
3.3.4.	Осуществлять контроль правильности оформления и соответствия сводам правил (далее - СП), государственным стандартам (далее - ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству, нижеперечисленной документации, передаваемой Заказчиком:
- перечня работ и графика производства;
- сметной документации;
- журнала общих работ.
3.3.5.	Осуществлять контроль за ремонтно-строительными работами, осуществляемыми подрядными организациями, и соответствие их СП, ГОСТ, иным техническим регламентам и законодательству.
3.3.6.	Осуществлять контроль за соблюдением подрядной организацией технологических процессов при осуществлении ремонтно-строительных работ, вести фото- и видеоматериалы фиксации хода работ в качестве материалов, подтверждающих выполнение работ.
3.3.7.	Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии с СП, ГОСТ, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации и соответствие примененных материалов, материалам указанных в сметной документации, актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2), а также соответствие примененных материалов нормативно-технической документации, регламентирующей применение данных материалов.
3.3.8.	Осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтно-строительных работ, предусмотренными Контрактом подряда, и графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.
3.3.9.	Контролировать своевременное устранение подрядными организациями недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ. 
3.3.10.	Участвовать в приемке законченных этапов работ, проверить и оценить качество проведенных работ, с отражением результатов в выводе экспертного заключения.
3.3.11.	Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых работ (при необходимости произвести вскрытие скрытых работ для определение фактического объема и соответствия данных работ сметной документации и актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2).
3.3.12.	Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объёмам работ и качеству (при необходимости провести контрольные обмеры (натурные обмеры и измерения) фактически выполненных объёмов работ, предусмотренных сметной документацией в присутствии Заказчика, в т.ч. применяемых материалов, с оформлением акта (ов) контрольного обмера). 
3.3.13.	При завершении ремонтно-строительных работ на объекте немедленно извещать об этом Заказчика.
3.3.14.	В течение 3-х рабочих дней с момента получения передать Заказчику всю исполнительную документацию, полученную для проверки от Подрядных организаций, а также подписанные со стороны подрядчика акт формы КС-2 и справку формы КС-3 в качестве подтверждения объёмов выполненных работ. К исполнительной документации прилагаются фото- и видеоматериалы фиксации хода работ в качестве материалов, подтверждающих выполнение работ.
3.3.15.	Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний дать указание подрядным организациям о приостановлении работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;
- нарушений технологии и ухудшения качества ремонтно-строительных работ.
3.3.16.	В случае если будут обнаружены некачественно выполненные строительно-монтажные работы, незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от подрядной организации (без увеличения стоимости работ по Контракту подрядчика устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены Контрактом подряда.
3.4.	Права Исполнителя:
3.4.1.	В пределах своей компетенции давать указания подрядным организациям, в том числе требовать выполнения работ в соответствии со сметной документацией, запрещать подрядным организациям использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций. В случае выявления расхождений определить объёмы работ (материалов), фактически не выполненные, но представленные в актах о приёмке выполненных работ (ф. КС-2), составленных по разделам технического задания и обобщением выводов (объём, качество) с составлением необходимых расчётов.
3.4.2.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядной организацией предписаний органов государственного строительного надзора.


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ

4.1 При приёмке результатов оказанных услуг Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
4.2 В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего Договора, не препятствующие приемке оказанных услуг, в документе отражающем результаты экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.3 При приёмке Заказчик (приемочная комиссия, в случае наличия приёмочной комиссии) должен учитывать результаты экспертизы.
4.4 Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления их несоответствия условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем. 
4.5 Заказчик при отсутствии претензий относительно качества и соответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Договора обязуется принять их, подписать и направить Исполнителю акт приёмки в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня его получения от Исполнителя. 
4.6 В случае выявления в ходе приемки результатов оказанных услуг их несоответствия условиям Договора, в том числе ненадлежащее качество, Заказчик в срок, установленный п. 4.5 Договора, направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, в котором устанавливает требование об устранении недостатков и срок устранения.
4.7 Исполнитель обязан довести результаты оказанных услуг до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества за свой счёт в срок, установленный в требовании Заказчика. 
4.8 Доведение результатов оказанных услуг до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором. 


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
5.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнитель в праве потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трёхсотой, действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3 Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: за каждый факт неисполнения Заказчиком указанных обязательств - 1000 рублей. 	
5.4 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
5.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.6 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором в следующем порядке: за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств - 10 процентов цены Договора.  
5.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств): 1000 рублей.
5.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.9 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5.10. В случае просрочки со стороны Исполнителем исполнения настоящего Договора на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении Договора и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя - обратиться в суд с соответствующим иском. 


6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.


7. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Приморского края.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «25» декабря 2026 г., а в части взаиморасчётов до их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 


9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: _GoBack]9.3 Сторона, принявшая решение о расторжении Договора по соглашению сторон должна направить другой Стороне предложение о расторжении не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Сторона, получившая такое предложение обязана направить ответ о своём решении в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения. 
9.4 Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.5 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны от исполнения другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.


10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.2 В случае изменения у какой-либо  из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и  прочего, она  обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что оно является  неотъемлемой  частью  настоящего Договора.
10.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4 Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
10.5 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, другой - находится у Заказчика. 
10.6. Подписание Договора является Декларацией соответствия Исполнителя ч.1. ст. 31 ФЗ-44.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.	Пpи иcпoлнeнии cвoих oбязaтeльcтв пo Дoгoвopy Cтopoны, их paбoтники, пpeдcтaвитeли и aффилиpoвaнныe лицa обязуются не совершать, не создавать угрозы или условий для совершения от имени или в интересах Стороны следующих действий:
- коррупционных деяний;
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- иных действий (бездействий), хотя формально и не являющихся коррупционными,  но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.2.    В cлyчae вoзникнoвeния y Стopoны пoдoзpeний, чтo пpoизoшлo или мoжeт пpoизoйти нapyшeниe какого-либо антикоррупционного положения Договора, oнa oбязyeтcя нeзaмeдлитeльнo yвeдoмить дpyгyю cтopoнy в пиcьмeннoй фopмe. В yвeдoмлeнии Сторона обязана сослаться на  фaкты или пpeдocтaвить мaтepиaлы, достоверно пoдтвepждaющиe или дaющиe ocнoвaниe пpeдпoлaгaть, чтo пpoизoшлo или мoжeт пpoизoйти нapyшeниe.
11.3 	Стороны гарантируют:
- осуществление надлежащего разбирательства по поступившим уведомлениям, свидетельствующим о  коррупционных фактах и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;
- отсутствие негативных последствий, как для обращающейся Стороны, так и для конкретных работников  обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.4 	Стороны признают необходимость применения мер по предупреждению коррупции и контроля за их соблюдением. Стороны прилагают разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.
11.5 	Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и противодействия коррупции, недопущения вовлечения Сторон в совершение коррупционных правонарушений.
11.6 	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных положений Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия вплоть до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.
11.7 	Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном порядке, является основанием для одностороннего отказа добросовестной Стороной от договора без возмещения убытков Стороне, допустившей нарушение.



12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	
ЗАКАЗЧИК: 

Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» -  научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения (Владивостокский филиал ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ)
690105 г. Владивосток, 105, ул. Русская 73-г, т/ф (4232) 278-82-01
Банковские реквизиты:
ИНН 2801019254 
КПП 253902001 
УФК по Приморскому краю, 
БИК 010507002
Банк – Банк «ОКЦ № 1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г.Владивосток»  л/с 20206У82250
л/с 20206У82250, 
Номер казначейского счета 
03214643000000012000
Единый Казначейский Счет 40102810545370000012

Директор

___________________________Т.А. Гвозденко

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ






