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V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №   

г. Хабаровск			                  	                       	               "__" ____________ 202___ г.

[bookmark: _Toc190137326][bookmark: _Toc182394023][bookmark: _Toc172114271][bookmark: _Toc195322892][bookmark: _Toc195322893][bookmark: _Toc190137325][bookmark: _Toc182394022][bookmark: _Toc172114270][bookmark: _Toc190137327][bookmark: _Toc182394025][bookmark: _Toc172114273]КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ''ХАБАРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ'' (КГКУ "Хабаровскуправтодор"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных об осуществлении закупочной сессии № 100196450126100073 (Идентификационный код закупки 262272108650527220100100010000000000), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

[bookmark: _Hlk189490826]1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в сроки, установленные в настоящем контракте.
1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА[footnoteRef:1] [1: ] 

[footnoteRef:2] [2: ] 

2.1. Цена контракта составляет _______ (прописью) рублей ____ копеек НДС не облагается/ облагается.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль. 
2.3. Источник финансирования контракта: Хабаровский край - Бюджет Хабаровского края.
2.4. Цена контракта включает в себя стоимость выполнения Работ, в том числе подготовительных, производственных, все затраты и издержки, включая расходы, связанные с оформлением документов, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением контракта
2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, когда цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. 
 Расчет осуществляется по факту выполнения всех Работ.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные Работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
[bookmark: _Hlk182926792]4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.1.4. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту на соответствие Технической части и условиям настоящего контракта, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ по настоящему контракту.
4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику путем направления уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.
4.2.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.
4.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему контракту (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации).
4.2.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации) взыскивать их в судебном порядке.
4.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.
4.2.10. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением неустойки, подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации), и Подрядчиком такая неустойка не оплачена.
4.2.11. В случае если на дату окончания срока исполнения контракта имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:
4.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока исполнения контракта направить Подрядчику уведомление с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения уведомления неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.
4.2.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в уведомлении, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.
4.2.12. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.13. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. 
4.3.2. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком документа о приемке.
4.3.3. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.4. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Уведомлять Заказчика о начале выполнения Работ в течение 2-х (двух) дней после начала выполнения работ. Не уведомление Заказчика о начале выполнения работ также является основанием для наступления ответственности Подрядчика, предусмотренной в разделе 9 настоящего контракта.
4.4.2. В течение 10 дней после заключения контракта письменно проинформировать Заказчика о начале выполнения Работ. 
4.4.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
4.4.4. Выполнить Работы в соответствии с Технической частью, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края в части состава, содержания и оформления результатов Работы.
4.4.5. Осуществлять организацию и координацию Работ, предусмотренных Технической частью, и нести ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных Работ.	
4.4.6. Согласовать основные технические решения и результаты разработки проектной документации по Объекту с Заказчиком.
4.4.7. Передать Заказчику разработанную проектную документацию по Объекту в сроки, установленные в Разделе 5 «Сроки, место и условия выполнения работ» настоящего контракта.
4.4.8. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
4.4.9. Нести ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных (ремонтных) работ по Объекту, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ.
4.4.10. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.
Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика  обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.
4.4.11. Представить Заказчику по окончанию Работ разработанную проектную документацию по Объекту в количестве экземпляров, предусмотренных Технической частью.
4.4.12. В случае если проектная документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация должна содержать отдельный перечень таких товаров.
4.4.13.  Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации.
4.4.14. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.4.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
[bookmark: Par1][bookmark: Par5]4.4.16. Являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и соответствовать уровню ответственности члена саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, предусмотренному ч. 10 и ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в зависимости от цены настоящего контракта. Выполнение работ по подготовке проектной документации обеспечивать специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов), включенными в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Если Подрядчик планирует выполнять виды работ по выполнению инженерных изысканий самостоятельно, то он должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, в соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и соответствовать уровню ответственности члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Выполнение инженерных изысканий в таком случае обеспечивать специалистами по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов), включенными в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Требования, указанные в настоящем пункте, не распространяются на случаи, предусмотренные ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения (завершения) Работ: с даты заключения контракта не позднее 30.09.2026. 
[bookmark: _GoBack]5.1.1. Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта: 10.12.2026. 
5.2. Место выполнения Работ – Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика с выездом на местность в пределах места нахождения объекта.
5.3. Условия выполнения Работ – в соответствии с Технической частью.

6.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта выполненных работ.
6.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан представить финансовые документы (счет или счет-фактура), подписанный Подрядчиком акт выполненных работ в 2-х экземплярах в срок не позднее 5 рабочих дней с момента завершения Работ.
6.3. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.
6.4. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в течение 5 дней с момента их выявления и за счет Подрядчика.
6.5. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6. Заказчик принимает Работы по объему и качеству в течение 7 дней со дня получения акта выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 
6.7. Акт выполненных работ подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика (при наличии печати) и Заказчика. В случае если акт выполненных работ подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика (при наличии печати) и Заказчика, акт выполненных работ считается неподписанным, а Работы непринятыми. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 7.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных Работ условиям контракта. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа составляет 1000 рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.14 настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных настоящим контрактом.
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таково установлено), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в размере одного  процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3.4 настоящего контракта). 
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) составляет 1000 рублей.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
8.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2 Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если  не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объема Работ и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Исполнителем  новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема Работ, предусмотренных контрактом. 
10.3. Изменения настоящего контракта допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частями 1, 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.4. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края. 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
12.2.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 10 дней.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика/Подрядчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.
12.5 Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.
12.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
13.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение 1. Техническая часть 
15.2. Приложение 2. Спецификация. 
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КГКУ «Хабаровскуправтодор»

_____________________/______/
МП
	1. 
2. Адрес: 
3. 
4. Почтовый адрес:
5. ИНН 
6. КПП 
7. ОГРН 
8. Адрес электронной почты: 
Номер контактного телефона
+7	
Банковские реквизиты

р/с 
к/с 
БИК 



_______________/_______/
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Приложение 1 к контракту
к контракту от ___.___.202____ № ____



III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ



	
	№ п/п
	Наименование работы, наименование характеристики (показателя) работы
	Значение характеристики (показателя)
	

	
	1
	2
	3
	

	
		1
	Выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов)
	

	1.1
	Работы по подготовке проектной документации выполняются в соответствии с требованиями, указанными в Технической части и в приложениях к ней
	Да    




	



Приложение к Технической части: иные требования к работам 
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_____________________/ _______/ 
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Приложение к технической части

    Общие требования к работам
Порядок и условия выполнения работ 
Полный перечень и объем выполняемых работ указан в Задании на выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов) (далее – работы) (Приложение 1) и в Сметных расчетах (Приложение 2).
Работы выполняются в соответствии с Заданием на выполнение работ по подготовке проектной документации.
Состав и комплектность материалов установлены в Задании на выполнение работ по подготовке проектной документации.

Перечень правовых актов, нормативной документации, используемых Подрядчиком при выполнении работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения";
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире";
Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации";
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства";
Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.06.2020 № 400 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в  Федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование";
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402                          "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";
ГОСТ 32869-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий";
ГОСТ 33179-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования";
ГОСТ 32965-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока";
ГОСТ 33475-2015 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования";  
ГОСТ 22733-2016 "Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности";
ГОСТ 25100-2020 "Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация";
ГОСТ 25607-2009 "Межгосударственный стандарт. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия";
ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования";
ГОСТ 26804-86 "Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия";
ГОСТ 32757-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация";
ГОСТ 32758-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения";
ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля";
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
СП 11-104-97 "Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства";
СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ";
СП 35.13330.2011 "Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03‑84";
СП 34.13330.2021 "Свод правил. Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85"; 
СП 46.13330.2012 "Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04‑91";
СП 79.13330.2012 "Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86";
СП 47.13330.2016 "Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";
СП 126.13330.2017 "Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 ";
СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85";
ОДМ 218.3.014-2011 "Отраслевой дорожный методический документ. Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах";
ОДМ 218.2.044-2014 "Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах";
ОДН 218.017-2003 "Отраслевые дорожные нормы. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций";
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог";                           
ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты";
Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.
В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к результатам закупки
Результатом закупки является проектная документация на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов) в полном объеме в соответствии с Технической частью.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Задание на выполнение работ по подготовке проектной документации.
2. Сметные расчёты.
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(подписывается усиленной электронной подписью)

	




































Приложение к технической части

Задание
на выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов) 

	1. 

	Наименование объекта

	
	"Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов)

	2. 
	Местонахождение объекта 

	
	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо

	3. 
	Основание для проектирования

	
	План капитального ремонта, ремонта и содержания сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Хабаровского края на 2026 г.

	4. 
	Вид работ

	
	аварийно-восстановительных работы

	5. 
	Исходные данные для проектирования

	
	Выполнить сбор исходных данных в объеме необходимом для составления проектной документации. Подрядчику требуется получить технические условия (в случае необходимости) в соответствии с ч. 5.2 ст. 48. "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ". Заказчик передает Подрядчику имеющиеся данные о технических характеристиках, а также транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" в районе участка проектирования по письменному запросу. В случае необходимости дополнительного сбора данных (запросы о наличии сетедержателей и т.д.) Подрядчику поручается представлять интересы Заказчика посредством предварительно затребованной доверенности.

	6. 
	Необходимость выделения этапов

	
	Не требуется.

	7. 
	Необходимость производства обследования участка 

	
	В рамках выполнения обследования выполнить обследование деформационных швов в объеме, необходимом для обоснования принятия решений и подготовки проектной документации и в процессе работ согласовать с Заказчиком.
Отчет об обследовании согласовать с Заказчиком.

	9.
9.1
9.2
9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11


9.12
	Основные технические показатели:

	
	Категория участка
Протяженность участка
Длина мостового сооружения
Геометрические параметры мостового сооружения
Ширина земляного полотна 
Ширина проезжей части 
Число полос движения
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Виды выполняемых работ 


Использование местных строительных материалов
	III
550 м (уточняется при проектировании).
515,25 м (уточняется при проектировании).

Г-8,95+1,08+1,05; 4х63,0+4х63,0 (уточняется при проектировании) Н-30; НК-80.
12,0 м.
7,0 м.
2 шт.
Облегченный (уточняется при проектировании).
Асфальтобетон (уточняется при проектировании).
Восстановление эксплуатационных характеристик деформационных швов искусственного сооружения согласно результатам обследования.
По ведомости источников получения и способов транспортировки дорожно-строительных материалов, составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

	10.
	Определение стоимости

	
	1. Сметную документацию, входящую в состав проектной документации, разработать с обязательным применением действующих сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), в том числе в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. № 421/пр (далее – Методика), в том числе:
- расчет сметной стоимости осуществить ресурсно-индексным методом с применением государственных элементных сметных нормативов и данных ФГИС ЦС, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, в текущем уровне цен по состоянию на дату представления документации Заказчику.
2. В состав сводного сметного расчета стоимости включить все необходимые затраты из рекомендуемого перечня работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости работ, предусмотренных Приложением № 9 к Методике. 
3. Необходимость всех принятых затрат должна быть обоснована соответствующими данными сметной документации и согласована с Заказчиком.
4. Размер принятых затрат определить на основании расчетов в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
В состав таких затрат при подтверждении наличия работ включить:
- затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе организацию дорожного движения на время производства работ;
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
- затраты на перевозку рабочих;
- затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства;
- затраты, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, связанные с платой в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
- затраты на страхование объекта в рамках действующего законодательства; 
- затраты на устройство и ликвидацию титульных временных зданий и сооружений. Определить в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, либо по расчету на основании данных ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений (пп.153-158 Методики).
5. В составе сметной документации необходимо учесть:
- пояснительную записку к сметной документации, оформленную согласно требованиям п.29 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- обосновывающие документы на все принятые затраты и расчеты, выполненные в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН; 
- конъюнктурный анализ с приложением всей информации, в соответствии с которой проводился данный анализ (пп.13-21 Методики);
- сводную ведомость объемов работ;
- сводную ведомость потребности строительных ресурсов (затрат труда, машин, механизмов, материалов (оборудования), затрат на перевозку) с указанием стоимости таких ресурсов в базисном и текущем уровне цен;
- ведомость объемов и стоимости работ.
6. В ведомости объемов работ, на основании которых разрабатываются сметные расчеты, должны быть указаны наименования работ, единицы измерения и количество, расчеты объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иные исходные данных, необходимые для определения сметной стоимости строительства. 
7. Предусмотреть десятикратную оборачиваемость материалов при устройстве объездных участков и ограждения для регулирования движения транзитного транспорта при производстве работ.

	11. 
	Дополнительные требования и особые условия

	
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", чертежи выполнить в соответствии с требованиями действующих на момент их составления нормативных документов на линейные объекты (ГОСТы, СП, СНиПы, ОДН и т.д.).
2. Проектную документацию выполнить в следующем составе:
- Том 1 "Проектная документация. Чертежи и ведомости";
- Том 2 "Проектная документация. Сметная документация".
3. Проектные решения согласовать с Заказчиком.
4. Чертежи выполнить в соответствии с требованиями действующих на момент их составления нормативных документов на линейные объекты (ГОСТы, СП, СНиПы, ОДН и т.д.).
3. Сметную документацию, входящую в состав проектной документации, выполнить в соответствии с пп. 28-31 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
4. Предусмотреть следующий комплект чертежей, ведомостей и другой документации:
– чертеж "Схема участка автомобильной дороги";
– чертеж "Деформационные швы";
– чертеж "Конструкция дорожной одежды" с указанием типа дорожной одежды, расход материала на 1000 м2 покрытия;
– чертеж "График обустройства";    
– чертеж "Схема организации дорожного движения при выполнении работ";
– ведомость устройства дорожной одежды с потребностью материала.
5. Сметные расчеты необходимо выполнить в формате программного комплекса "ГРАНД-Смета", используемого для расчета смет и в формате *.xlsx.
6. В проектной документации представить документы (прайс-листы, письма и т.д.) организаций поставщиков, подтверждающие выпуск (изготовление) применяемых в сметной документации материалов, конструкций, изделий и их объем в предполагаемый период выполнения работ. При изучении вопроса применения материалов, конструкций и технологий прорабатывать возможность привлечения региональных производителей.
7. Выполнить работы в границах существующей полосы отвода автомобильной дороги.
8. Получить согласования документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством от всех заинтересованных инстанций.
9.  В течение 10 дней после заключения контракта письменно проинформировать Заказчика о начале выполнения Работ.
10.  Подрядчику необходимо предоставлять в адрес КГКУ "Хабаровскуправтодор" информацию о ходе выполнения работ по Контракту в произвольной форме с указанием процентного соотношения выполненных работ (где 0% - приступили к сбору исходных данных, 100% - завершили подготовку проектной документации). Информирование должно осуществляться путем направления официального письма на электронную почту КГКУ "Хабаровскуправтодор", указанную в Контракте. Информация должна предоставляться не менее 2-х раз в месяц – не позднее 15-го числа месяца, и не позднее 30-го числа соответственно.
11. Проектом предусмотреть выполнение требований Хартии промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения Правительства Хабаровского края от 27 июня 2024 года.

	12. 
	Требования к сдаче результатов работ Заказчику

	
	1. Передать Заказчику Отчет о выполнении обследования.
2. Передать Заказчику проектную документацию в 1-ом экземпляре в электронном виде (сметную документацию в форматах разработки программного комплекса Гранд-смета (*.xml), чертежи и ведомости в формате *pdf) на рассмотрение.

	13. 
	Авторский надзор

	
	Не требуется 

	14. 
	Источник финансирования

	
	Бюджет Хабаровского края

	15. 
	Срок разработки документации

	
	Начало выполнения Работ: с даты заключения контракта. Окончание Работ: не позднее 30.09.2026

	16. 
	Количество экземпляров, представляемых Заказчику

	
	Проектная документация:
- в печатном виде - 5 экз.;
– 1 экз. (отдельная папка) в форматах разработки (сметная документация, входящая в состав проектной, в форматах разработки программного комплекса Гранд-смета (*.xml), текстовая часть (в форматах *.docx, *.xlsx), чертежи (в формате *.dwg), сканированные материалы согласований и графические материалы (в формате *.jpеg); 
– 1 экз. (отдельная папка, в формате *.pdf);
2. Отчет о обследовании:
– в печатном виде – 2 экз.;
– в электронном виде на CD-диске или USB-флеш- накопителе – 1 экз. (текстовая часть (в форматах *.doc, *.xlsx), чертежи (в формате *.dwg), сканированные материалы согласований и графические материалы (в формате *.jpеg); 
- 1 экз. (отдельная папка, в формате *.pdf);
Электронный носитель должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием номера контракта, наименований проектной организации, проектируемого объекта и разделов проектной документации, предоставленных на этом диске. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, раздел, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Наименование папок и файлов должны совпадать с наименованием документов, томов, разделов и чертежей. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Цифровая модель местности с проектными решениями должна быть в отдельном каталоге.





	Заказчик:
	Подрядчик:

	
КГКУ "Хабаровскуправтодор"

_____________________/ ___________/ 
(подписывается усиленной электронной подписью)
	


________________ / ______________ /   
(подписывается усиленной электронной подписью)























Приложение 2 к контракту
к контракту от ___.12.202__ № ____

Спецификация 


	№ п/п
	Наименование Работы
	Единица 
измерения
	Кол-во
	Цена за единицу работы (руб.)
	Сумма (руб.) без/с НДС

	1
	Выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ по объекту "Мост через р. Хор на км 106+550 автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Находка (в границах Хабаровского края)" (восстановление деформационных швов)
	усл. ед.
	1
	
	





 
	Заказчик:
	Подрядчик:

	
КГКУ "Хабаровскуправтодор"

_____________________/ ___________/ 
(подписывается усиленной электронной подписью)
	


________________ / ______________ /   
(подписывается усиленной электронной подписью)







