
ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ______________
[bookmark: _GoBack]ИКЗ 261504600586877510100100010994399244

г. Москва                                                                                                                                                                                                                  « ____ » __________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ЦР Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора по общим вопросам Соболевского Игоря Валерьевича, действующего на основании доверенности от 12.01.2026 г. № 1А, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _____, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий  контракт (Далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту окон и утеплению оконных проемов в главном корпусе ФГБУ ЦР Минздрава России, по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, стр. 1, по заданию Заказчика с использованием своих материалов (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Объем работ, выполняемых Подрядчиком, требования к выполняемым работам, требования к результатам работ определены в Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчёте (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. Цена контракта, порядок и срок оплаты
2.1. Цена контракта составляет _______ (________) рублей __ копеек, включая НДС по ставке ____ %.
Примечание: Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается».
2.2. Все расходы Подрядчика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по контракту включены Подрядчиком в цену контракта.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.4. Источником финансирования являются - средства обязательного медицинского страхования и/или средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения). 
2.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. Оплата по контракту производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ или универсального передаточного документа. 
Оплата по контракту осуществляется после выполнения работ Подрядчиком в полном объеме.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

3. Место и срок выполнения работ
3.1. Место выполнения работ: главный корпус ФГБУ ЦР Минздрава России, по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, стр. 1.
3.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта.
Срок окончания выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты заключения настоящего Контракта.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.	Принять на себя обязательства выполнить работы, предусмотренные контрактом в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту), являющимися неотъемлемой частью контракта.
4.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.1.3. Обеспечить выполнение при проведении работ мероприятий по охране труда и технике безопасности.
4.1.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 
4.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта. 
4.1.6. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте текущего ремонта, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте текущего ремонта, о несчастных случаях на объекте текущего ремонта, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.7. Известить Заказчика о скрытых работах не менее чем за сутки до начала этих работ. 
4.1.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков (при их наличии) и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.1.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Подрядчик должен обеспечить уборку места выполнения работ. После выполнения работ в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приёмке вывезти за пределы места выполнения работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь.
4.1.11. Нести ответственность за случайное уничтожение выполненных работ, до даты подписания документа о приемке. 
4.1.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.
4.1.13. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ материалами, соответствующих требованиям Технического задания (Приложение №1 к контракту) и Локального сметного расчёта (Приложение № 2 к контракту). Нарушение Подрядчиком данного обязательства является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
4.1.14. Информировать Заказчика о привлечении субподрядных организаций для выполнения работ.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с условиями настоящего контракта
4.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
4.2.4. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту. 
4.2.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.2. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта. 
4.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на объект ремонта.
4.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом. 
4.3.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.6. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
4.3.7. Осуществить оплату выполненных работ (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта;
4.3.8. Взаимодействовать с Подрядчиком при исполнении, изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Подрядчиком условий контракта.
4.3.9. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
[bookmark: Par0]4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) выполняемые работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона) и (или) выполняемым работам;
б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;
4.3.11. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 
4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
4.4.3. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5. Проведение экспертизы. Порядок приемки выполненных работ
5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:
- Счет;
- акт о приемке выполненных работ или универсальный передаточный документ;
- Счет-фактуру (при наличии НДС и использование Подрядчиком акта о приемке выполненных работ).
5.2. При оформлении приемки Стороны руководствуются в том числе приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 61н. Для осуществления приемки выполненных работ ответственным исполнителем Заказчика (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии, исполнителем из состава приемочной комиссии) в информационной системе 1 С (иной системе, предназначенной для указанных целей) на основании предоставленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), в электронной форме (без участия законного представителя Подрядчика) формируется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), унифицированная форма которого утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 61н.
Для проверки выполненных работ в части соответствия работ условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
По результатам проведенной экспертизы по выполненным работам, в том числе проверки качества и количества выполненных работ, Заказчик фиксирует отсутствие или наличие нарушений условий настоящего Контракта в Акте приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).
5.3. Срок исправления недостатков составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения Подрядчиком письменного мотивированного возражения Заказчика.
5.4. Заказчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ или УПД, иных документов, указанных в п. 5.1. настоящего Контракта и на основании результатов экспертизы по выполненным работам, в том числе проверки качества и количества выполненных работ, проведенной в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Контракта, подписывает акт о приемке выполненных работ или УПД и направляет его Подрядчику.
5.5. Подписание со стороны Заказчика акта о приемке выполненных работ или УПД подтверждает исполнение обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом.


6. Гарантии качества работ
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ и составляет 1 (один) год со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ или универсального передаточного документа, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями. 
6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет. 
6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения контракта.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет сумму ____________ рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей 
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, составляет сумму ____________ рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму ____________ рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в контракте таких обязательств):
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
8.13. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
8.15. Заказчик может удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

9. Порядок урегулирования разногласий
9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 
9.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
9.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее 31.12.2026 г.
10.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.5. Существенными нарушениями условий контракта, которые могут послужить основаниями для расторжения контракта или одностороннего отказа от исполнения контракта, в том числе являются: нарушение срока окончания работ, несоответствие качества выполняемых работ, невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантийных обязательств по контракту.
10.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта такое решение формируется, направляется Подрядчику и вступает в силу в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона.
10.7. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.
10.8. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона.
10.9. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении таких условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение.
10.10. Внесение изменений и дополнений в настоящий контракт оформляется дополнительным соглашением.
10.11. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.12. При расторжении контракта по соглашению Сторон, работы передаются Подрядчиком Заказчику по акту приема с приложением всех необходимых документов. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон, прекращения работ по инициативе Заказчика, в том числе при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных средств по настоящему контракту, последний оплачивает Подрядчику стоимость принятого объема работ. Расторжение контракта по соглашению Сторон допускается при условии урегулировании материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.
10.13. Заказчик вправе увеличить (или уменьшить) предусмотренный контрактом объем и (или) виды выполняемых работ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы.
10.14. Контракт считается расторгнутым: 
- по соглашению сторон – с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении (в т.ч. сформированным с использованием ЕАТ РФ); 
- в судебном порядке – с момента вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта – с момента вступления в силу принятого решения.


11. Условия о порядке направления уведомлений
11.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
11.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

12. Прочие условия
12.1. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Для мониторинга исполнения настоящего контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего контракта, с указанием их контактных телефонов: Со стороны Заказчика ответственным лицом назначен Соболевский Игорь Валерьевич, тел. 8 (499) 271-71-77 (доб. 480), e-mail:; Со стороны Подрядчика ответственным лицом назначен (а) __________, тел.________, e-mail: ___________. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 09 до 18 часов по Московскому времени.
12.6. Неотъемлемой частью контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Локальный сметный расчёт»;
Приложение № 3 «Спецификация».
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Адрес: 108842, г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д.4, стр.1.
ИНН:5046005868 КПП:775101001
ОГРН:1025006039453
Код ОПФ 75103
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по г Москве (ФГБУ ЦР Минздрава России л/с 22736Х76440, л/с 20736Х76440)
Наименование Банка: ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва.
БИК 004525988
Единый казначейский счет 40102810545370000003      
Казначейский счет 03214643000000017300
Лицевые счета, 22736Х76440, 20736Х76440 

Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ ЦР Минздрава России

_____________ /И.В. Соболевский/
МП
	Подрядчик:



















_______________________


_____________________ /___________/
МП










Приложение №1 к контракту
от «______» ______________2026 г.
№ _____________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1.Объект закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту окон и утеплению оконных проемов в главном корпусе ФГБУ ЦР Минздрава России, по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, стр. 1

	2. Объем выполняемых работ 
	В соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему контракту).

	3.  Место выполнения работ 
	Главный корпус ФГБУ ЦР Минздрава России, по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, стр. 1.

	4.  Сроки выполнения работ
	В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты заключения настоящего Контракта.

	5. Требования к функциональным, техническим и  качественным характеристикам объекта закупки, условия проведения экспертизы выполненной работы
	1. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований определенных настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ.
1.  Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалами и инструментом. Применяемые материалы согласовываются с Заказчиком. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия, а при необходимости и разрешение Ростехнадзора на их применение. Контроль качества строительных материалов возлагается на Подрядчика. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТу, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами, учитывая условия по обеспечению пожарной безопасности на период строительных работ.
1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.).
1. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому Контракту, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
1. Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
1. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость Контракта.
1. Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.
1. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.
1. Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика ежедневно.
1. Отключение инженерных систем, оборудования могут производиться только по согласованию с Заказчиком и соответствующими организациями за сутки до начала работ.
1. При исполнении Контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности.
1. Упоминания параметров и обозначения товаров (материалов) в требованиях к содержанию и объему работ приведены для определения объемов поставки и не являются требованиями к характеристикам поставляемых товаров (материалов).
1. Подрядчик при выполнении работ должен использовать собственные материалы.
1. Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ, необходимую достоверность и полноту контроля.
1. Завершенные работы на объекте должны соответствовать сметной документации и обеспечить безопасную эксплуатацию всех инженерных систем и оборудования в течение всего гарантийного срока.
1. За три дня до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, а также с указанием номеров машин, которые будут привлечены для выполнения работ) для оформления разрешения для допуска работников. 
1. Подрядчик должен обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, требования экологической безопасности и других норм во время проведения работ. Нести полную ответственность при невыполнении указанных мероприятий.  
1. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
 -  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
  - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
1. Подрядчик должен обеспечить уборку места выполнения работ. После выполнения работ в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приёмке вывезти за пределы места выполнения работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь.
1. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик должен возместить ущерб в полном объеме не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика обоснованного требования о возмещении ущерба.
1. Подрядчик имеет право привлекать за свой счет субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе за качество и сроки выполнения ими работ.
1. Подрядчик должен обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика для осуществления ими контроля за исполнением заключенного по итогам электронного аукциона контракта.
1. Подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течение всего гарантийного срока.
1. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличение цены контракта.
1. Для проверки соответствия выполненных работ условиям заключенного контракта Заказчик имеет право провести экспертизу своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
1. При выполнении скрытых работ Подрядчик может приступить к выполнению последующих работ только после согласования таких работ с Заказчиком.
1. В случае если Заказчиком внесены замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
1. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.
1. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ Заказчик вправе приостановить выполнение работ до выяснения причин. Дефектом будут считаться некачественные материалы, оборудование, некачественно выполненные работы, а также отклонения от сметной документации без предварительного согласования с Заказчиком. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей    Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет в срок, установленный Заказчиком. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, заключение дает независимая экспертная организация. Затраты по привлечению независимой экспертной организации несет Подрядчик.
1. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ Подрядчика, то он излагает свое мнение в виде предписаний. Предписания выдаются:
-  о запрете производства работ – в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;
- о приостановке производства работ – в случае, когда допущенный дефект можно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;
- об устранении дефекта – в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом.
1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.
1. Устранение недостатков выполненных работ сверх срока выполнения работ считается нарушением указанного срока. На время устранения недостатков выполненных работ, работы считаются не принятыми в соответствующем объеме обязательств.
1. По результатам приемки работ подписывается двусторонний акт о приемке выполненных работ или УПД.
1. Производство работ в выходные и праздничные дни Подрядчик согласовывает с Заказчиком за два дня до начала выполнения работ.

	6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы и поставляемые материалы составляет 1 год с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ или УПД а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым..
В случае, если на материалы установлена гарантия качества производителя – срок предоставления гарантии качества на поставляемые материалы составляет не менее гарантийного срока установленного производителем материала. Срок действия разрешительных документов на материалы должен быть не меньше гарантийного срока товара.








ПОДРЯДЧИК					ЗАКАЗЧИК
_________________                                      	Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ ЦР Минздрава России

______________/__________/ 		 	______________/Соболевский И.В./
               М.П.						М.П.





Приложение № 2
к Контракту от __ ___ 2026 г. № ___

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	77. г. Москва

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	город Москва

	Федеральное государственное бюджетное учреждение центр реабилитации для детей с нарушением слуха Министерства здравоохранения Российской Федерации

	(наименование стройки)



(наименование объекта капитального строительства)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
	Ремонт окон - утепление	
(наименование работ и затрат)
Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	I квартал 2026 года

	Сметная стоимость
	582,36 тыс.руб.
	
	

	в том числе:
	
	
	

	строительных работ
	540,75 тыс.руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	143,25 тыс.руб.

	монтажных работ
	0,00 тыс.руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	0,42 тыс.руб.

	оборудования
	0,00 тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	224,05 чел.-ч.

	прочих затрат
	0,00 тыс.руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,59 чел.-ч.




	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
	100 м
	1,531
	1
	1,531
	
	
	
	
	

	
	откосы
	карнизов) шириной: до 0,4 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(23*286,2/43) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	63,39871
	
	
	641,22
	
	40 652,52

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема
	маш.-ч
	0,08
	
	0,12248
	37,32
	1,54
	57,47
	
	7,04

	
	
	45 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,08
	
	0,12248
	
	
	641,22
	
	78,54

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,06124
	
	
	643,29
	
	39,40

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	
	0,06124
	
	
	722,05
	
	44,22

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,006124
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	555,34

	
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,009186
	149 930,17
	0,94
	140 934,36
	
	1 294,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 671,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 775,28

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	36 697,75

	
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	18 756,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 092,79
	
	98 126,06

	2
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
	100 м
	0,444
	1
	0,444
	
	
	
	
	

	
	отливы
	карнизов) шириной: до 0,4 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=(23*83/43) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	18,38604
	
	
	641,22
	
	11 789,50

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема
	маш.-ч
	0,08
	
	0,03552
	37,32
	1,54
	57,47
	
	2,04

	
	
	45 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,08
	
	0,03552
	
	
	641,22
	
	22,78

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01776
	
	
	643,29
	
	11,42

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01776
	
	
	722,05
	
	12,82

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,001776
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	161,05

	
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,002664
	149 930,17
	0,94
	140 934,36
	
	375,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 375,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 825,10

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	10 642,59

	
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 439,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 092,79
	
	28 457,20

	3
	ГЭСН10-01-037-01
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,23
	1
	0,23
	
	
	
	
	

	
	
	Объем=23/ 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	12,71
	
	2,9233
	
	
	635,83
	
	1 858,72

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0046
	37,32
	1,54
	57,47
	
	0,26

	
	
	45 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0046
	
	
	641,22
	
	2,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0322
	
	
	643,29
	
	20,71

	
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0322
	
	
	722,05
	
	23,25

	
	01.7.15.14-0021
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и
	100 шт
	8,0667
	
	1,855341
	28,80
	1,29
	37,15
	
	68,93

	
	
	крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,9 мм, длина 25 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 974,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 884,92

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	2 035,71

	
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 036,71
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	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	21 944,52
	
	5 047,24


4	ФСБЦ-12.1.02.10-0300	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2	м2	22,517	1	22,517	83,88	1,06	88,91	2 001,99

Объем=1,78*0,55*23
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 001,99

	5
	ГЭСНр63-03-010-01	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены
плиты ранее	каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5
демонтированные	шт
Объем=(23*171,2/43) / 100
	100 м2
	0,916	1
	0,916
	
	
	
	

	
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	32,64
	29,89824
	
	
	630,44
	18 849,05

	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,2748
	
	
	643,29
	176,78

	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,3
	0,2748
	
	
	722,05
	198,42

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	19 224,25

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19 047,47

	
	Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	90
	
	
	
	17 142,72

	
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	45
	
	
	
	8 571,36

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	49 059,31
	44 938,33

	6
	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с
креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=(25*(369,2*0,25)/43) / 100
	100 м2
	0,537	1
	0,537
	
	
	
	

	
	1-100-26 Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	8,62422
	
	
	619,67
	5 344,17

	
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,01611
	251,77
	1,46
	367,58
	5,92

	
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,03
	0,01611
	
	
	969,91
	15,63

	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,02685
	
	
	643,29
	17,27

	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,05
	0,02685
	
	
	722,05
	19,39

	
	01.7.03.01-0001 Вода
	м3
	0,12
	0,06444
	35,71
	1,53
	54,64
	3,52

	
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	0,4149936
	
	
	6,78
	2,81

	
	14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	219,633
	17,99
	1,54
	27,70
	6 083,83

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	11 492,54

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5 379,19

	
	Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	97
	
	
	
	5 217,81

	
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	55
	
	
	
	2 958,55

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	36 627,37
	19 668,90

	7
	ФСБЦ-12.2.05.05-1000	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3 Объем=23*(0,18*41)/43
	м3
	3,95	1
	3,95
	6 247,96
	1,15
	7 185,15
	28 381,34

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 381,34

	8
	ГЭСНр56-01-012-12	Смена оконных приборов: остановы
Поворотно-откидной механизм
Объем=8/ 100
	100 шт
	0,08	1
	0,08
	
	
	
	

	
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	13,6
	1,088
	
	
	641,22
	697,65

	
	01.7.15.14-0163 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	4
	0,32
	114,90
	1,29
	148,22
	47,43

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	745,08

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	697,65

	
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	90
	
	
	
	627,89

	
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	47
	
	
	
	327,90


Всего по позиции	21 260,88	1 700,87

	1
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	9
	https://vortek.ru/product/kom Комплект поворотно-откидной фурнитуры ПВХ окна plekt-furnitury-okna-
pvh?ysclid=mouv74rhe22678 53825
	шт
	8
	1
	8
	
	
	3 855,60
	
	30 844,80

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 844,80

	10
	ГЭСНр69-01-032-01	Смена уплотнительной резины герметических дверей при толщине
	шт
	23
	1
	23
	
	
	
	
	

	
	резины: 20 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	0,29
	
	6,67
	
	
	657,38
	
	4 384,72

	
	01.3.01.01-0005 Бензин автомобильный АИ-92
	т
	0,0003
	
	0,0069
	
	
	55 182,18
	
	380,76

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 765,48

	
	10.1	ФСБЦ-01.7.19.06-0001 Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 10 мм
	м
	
	
	208
	29,84
	1,09
	32,53
	
	6 766,24

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 384,72

	
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	4 033,94

	
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 929,28

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	760,65
	
	17 494,94

	11
	ТЦ	Аренда автовышки
	смена
	4
	1
	4
	
	
	18 000,00
	
	72 000,00

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 000,00

	12
	ТЦ	Регулировка окон
	шт
	23
	1
	23
	
	
	1 500,00
	
	34 500,00

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 500,00

	13
	ГЭСН09-04-010-05	Заделка стыков при монтаже алюминиевых витражей
	100 м2
	0,589
	1
	0,589
	
	
	
	
	

	
	Объем=(23*1,6*1,6) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	158
	
	93,062
	
	
	641,22
	
	59 673,22

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	59 673,22

	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59 673,22

	
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	55 496,09

	
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	36 997,40

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	258 347,56
	
	152 166,71

	14
	ФСБЦ-14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный
	шт
	11
	1
	11
	478,28
	1,03
	492,63
	
	5 418,93

	
	для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем=23*20/43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 418,93

	
	Всего по разделу 1 Ремонтные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	540 747,31

	
	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	332 835,43

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	143 249,55

	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,84

	
	Оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,00

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	188 887,04

	
	Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	540 747,31

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	143 249,55

	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,84

	
	оплата труда машинистов (Отм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,00

	
	материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	188 887,04

	
	накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	131 894,50

	
	сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	76 017,38

	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	143 667,55

	
	Всего накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	131 894,50

	
	Всего сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	76 017,38

	
	Компенсация затрат на материалы и механизмы при использовании УСН (188887,04+280,84+0)*0,22
	
	
	
	
	
	
	41 616,93
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	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	582 364,24

	
	справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Затраты труда рабочих
	
	
	
	224,05051
	
	
	
	
	

	
	Затраты труда машинистов
	
	
	
	0,59156
	
	
	
	
	



Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК                                                                                                          ЗАКАЗЧИК
_________________                                                                                                 Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ ЦР Минздрава России
_________________ /__________/                                                                          _______________________ /И.В. Соболевский/
МП                                                                                                                             МП





Приложение № 3
к Контракту
от __ __.2026 г. № _______ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



	№ п/п

	ОКПД 2 
	Наименование товара (работ, услуг)
	Цена единицы, руб.
	Единицы измерения
	Количество
	НДС, %

	Сумма с учетом НДС,
руб.

	 
1
	43.99.90.100
	Выполнение работ по текущему ремонту окон и утеплению оконных проемов в
главном корпусе ФГБУ ЦР Минздрава России, по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, стр. 1.


	

	УСЛ ЕД

	1
	
	





Итого: _____ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %- ____ (_____) рублей __ копеек.
	ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ ЦР Минздрава России

________________/И.В. Соболевский/
м.п.
	_____________________________

_______________ /________________/
м.п.
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