МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 180/26

г. Киров                                                                                                                                              «    » _____________ 2026 г.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция благоустройства города Кирова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в исполняющего обязанности директора Егорова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, выступая от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», с одной стороны, и

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тротуара вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица.

1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.09.2026. В указанный срок не входит время согласования объемов выполненных работ и их приемка Заказчиком (его уполномоченным представителем).

1.4. Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.5. Требования к результатам работ:

- своевременное и качественное выполнение всего объёма работ;

- при сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов.

- работы считаются выполненными после подписания сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) за весь объем работ.

1.6. Идентификационный код закупки 263434528856343450100100050000000244.

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1.	Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, Техническим заданием (Приложение №1) локальным сметным расчетом (Приложение № 2), и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта о приемке выполненных работ.

2.1.2.	Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СП, СанПиНов, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41, других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.

2.1.3.	Обеспечить при выполнении работ соблюдение требований пожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности.

2.1.4.	Обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов в месте выполнения работ.

2.1.5.	Обеспечить ведение исполнительной документации применительно к условиям контракта и предоставление её Заказчику.

2.1.6.	Использовать при выполнении работ материалы, конструкции, изделия или оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Использовать материалы, конструкции, изделия или оборудование новые (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком) (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенные для применения (использования) на территории Российской Федерации, имеющие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.7. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.8.	Обеспечить по окончании и в процессе выполнения работ уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.

2.1.9. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.

2.1.10. Обеспечить после выполнения работ надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.

2.1.11. При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставлять в течение 2 дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.

2.1.12. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением контракта.

2.1.13. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора (при необходимости).

2.1.14. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

2.2.	Права Подрядчика:

2.2.1.	Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1.	Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.3.2.	Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы, либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1.	Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.4.2.	Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ Заказчик в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его Подрядчику. Подрядчик, в течение срока указанного в предписании, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

2.4.3.	Проводить систематический операционный контроль качества выполняемых работ.

2.4.4.	Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.

2.4.5.	Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением условий контракта.

2.4.6.	В судебном порядке требовать расторжения настоящего контракта и возмещения причиненных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным.

2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет_______________, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _____ (двадцать) процентов/без НДС. Стоимость определена в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3.2. В цене Контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, конструкции, изделия или оборудование и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование, механизмы и материалы, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы Подрядчика на устранение недостатков, возникших в результате выполнения работ.

3.3. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы по безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней, на основании подписанного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета (счета-фактуры) и справки (форма КС-3).

3.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

- 3.5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Киров».

- 3.6. Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 ГК РФ и статьи 160.1 БК РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования «Город Киров».

4. Выполнение работ.

- 4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

- 4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

- 4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- 4.2.2. Проверка фактических объёмов, качества и стоимости выполненных работ для расчёта платежей Подрядчику и визирование акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

- 4.2.3. Участие в работе комиссии по приёмке выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в случае создания такой комиссии Заказчиком).

- 4.3. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.2 контракта, представитель Заказчика имеет право:

- 4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

- 4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

- 4.4. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

- 4.5. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

- 4.6. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

- 4.7. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Приемка результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом (Приложение № 2) уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, в течение 10 рабочих дней с момента завершения работ оформляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и направляет Заказчику для подписания

5.2. В течение 20 рабочих дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, и/или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. При сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации (Общий журнал работ, специальный журнал работ, паспорта качества на материалы, накладные на материалы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы, альбом фотофиксации, другая документация, связанная с выполнением работ, запрашиваемая Заказчиком)

5.4. При отказе от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), основания для отказа излагаются отказавшимся от подписания лицом в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего контракта и приложений к нему, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (промежуточные акты приёмки и другие документы), считаются не выполненными и в соответствии с разделом 7 настоящего контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

5.6. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу.

6. Качество работ

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 1), Гражданского кодекса Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, ТУ, СП, СанПиН, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41, других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.

6.2. Используемые материалы, конструкции, изделия или оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые материалы, конструкции, изделия или оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств (за исключением материалов предоставленных Заказчиком, или ранее демонтированных)), ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность.

6.3. Срок предоставления гарантийных обязательств – 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.4. Остаточный срок годности на момент использования материалов, конструкций, изделий или оборудования не менее 50% срока годности, установленного изготовителем.

6.5. Устранение недостатков (дефектов), выявленных во время приемки выполненных работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, не превышающий пять календарных дней с учетом погодно-климатических условий позволяющих выполнить работы качественно.

6.6. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых материалов, комплектующих и на весь объем выполненных Подрядчиком работ.

6.7. Если в период гарантийной эксплуатации (гарантийного периода) обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

6.8. В период гарантийной эксплуатации наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются предписанием Заказчика, направляемым Подрядчику любыми средствами связи (телефонограммы, факсограммы, электронная почта).

Подрядчик принимает необходимые меры к устранению недостатков (дефектов) в сроки, указанные Заказчиком в предписании.

6.9. В случае несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком работ, указанных в предписании Заказчика, длящиеся нарушения (недостатки, брак, дефекты и т.п.) Заказчик вправе зафиксировать посредством оформления соответствующего акта. О времени и месте составления акта Подрядчик уведомляется любыми средствами связи (телефонограммы, факсограммы, электронная почта). В случае неявки в указанное время и место, либо отказа представителя Подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке представителем Заказчика с отметкой о неявке представителя Подрядчика, либо с отметкой об отказе от подписи представителя Подрядчика, с указанием причин такого отказа (при их пояснении).

7. Ответственность сторон

- 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

- 7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

- 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- 7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

- 7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- 7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

- 7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- 7.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 7.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту.  Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

- 7.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 7.11 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

- 7.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

- 7.14. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

- 7.15. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ, лежит на Подрядчике до момента исполнения им своего обязательства по выполнению работ.

- 7.16. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.

- 7.17. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий и иное причинение ущерба, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на месте выполнения работ, нарушение требований нормативно-технических документов, (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.

8. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9. Прочие условия

- 9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

- 9.2. Претензионное письмо оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

- 9.3. Срок рассмотрения претензионного письма не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме.

- 9.5. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени)

- 9.6. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- 9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

- Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- 9.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

- 9.9. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

10. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» - 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15 - ИНН/КПП 4345288563/434501001 - ОГРН 1104345019184 - р/с 03231643337010004000 - департамент финансов администрации города Кирова - л/с 02403025290 - (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова», л/с 03914002022)) - Банк: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров, БИК: 013304182 - к/с: 40102810345370000033 тел. (8332) 221-901 muddh_kirov@mail.ru И.о. директора ____________________М.И. Егоров | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №1

к контракту №180/26

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту тротуара вдоль д.№44а и д.№44 по ул. Талица

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта экскаватором под бортовые камни, ковш 0,25м3, гр I в отвал | м3 | 14,28 |
| 2 | Устройство основания из щебня М400 фр.16,0-31,5мм толщиной 10 см под бортовые камни | м3 | 4,08 |
| 3 | Установка бортового камня БР 100.20.8; бетон класс В22,5, объем 0,016м3/шт; бетонная подушка: смеси бетонные тяжёлого бетона В15, М200, F100, W2 | м м3 | 49 0,784 |
| 4 | Установка бортового камня БР 100.30.18; бетон класс В30, М400; объём 0,052м3/шт; бетонная подушка: смеси бетонные тяжёлого бетона В15, М200, F100, W2 | м м3 | 53 2,756 |
| 5 | Обратная засыпка грунта вручную, гр.1 | м3 | 7,14 |
| 6 | Планировка участка: вручную | м2 | 20,4 |
| 7 | Разработка грунта экскаватором, ковш 0,5м3, гр I с погрузкой и перевозкой на 10км | м2 т | 72 36,72 |
| 8 | Укладка геополотна нетканого полиэфирного, иглопробивного, плотностью 200 г/м2(норма расхода 1,1) | м2 | 72 |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 10 см (1 слой, виброплита) | м2 м3 | 72 7,2 |
| 10 | Устройство основания из щебня М400 фр.16,0-31,5мм толщиной 20см | м2 | 72 |
| 11 | Укладка покрытия толщиной 5см из асфальтобетонной смеси тип А8ВЛ на БНД с применением асфальтоукладчика (эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б ) | м2 т | 72 9,38 |

Транспортная схема:

Щебень М400 (н. пл. 1,2) фр.16,0-31,5мм: Чимбулатский карьер-объект-165км

Движение осуществляется по дорогам с а/б покрытием

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» И.о. директора ____________________М.И. Егоров | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту №180/26

Локальный сметный расчет

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ГЭСН01-01-009-22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (в отвал, под бортовые камни) |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,01428 | 1 | 0,01428 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4998 |  |  |  |  | 229,98 |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 35 |  | 0,4998 | 800,37 | 1,26 | 1 008,47 |  | 504,03 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 35 |  | 0,4998 |  |  | 460,14 |  | 229,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,98 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 211,58 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 105,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 626,05 |  | 1 051,38 |
| 2 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Применительно под бортовые камни толщиной 10 см) |  |  |  |  | м3 | 4,08 | 1 | 4,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,468 |  |  |  |  | 1 150,20 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 3,468 |  |  | 331,66 |  | 1 150,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2856 |  |  |  |  | 131,42 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,2856 |  |  | 1 332,30 |  | 380,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,2856 |  |  | 460,14 |  | 131,42 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 1,632 |  |  | 17,18 |  | 28,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,612 |  |  | 35,06 |  | 21,46 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 | 1,15 |  | 4,692 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281,62 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 409,78 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 884,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,79 |  | 4 005,72 |
| 2.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм |  |  |  |  | м3 | 4,69 | 1 | 4,69 |  |  | 1 261,27 |  | 5 915,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм |  |  |  |  | м3 | 4,69 |  | 4,69 |  |  | 1 261,27 |  | 5 915,36 |
| 2.1.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  |  | 1т груза |  |  | 5,628 |  |  | 368,06 | -1 | -2 071,44 |
| 2.1.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0165 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 165 км |  |  |  |  | 1т груза |  |  | 5,628 |  |  | 1 233,10 |  | 6 939,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 783,81 |
| 3 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,49 | 1 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,654 |  |  |  |  | 11 127,44 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 32,66 |  | 16,0034 |  |  | 325,68 |  | 5 211,99 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 7,8253 |  |  | 355,56 |  | 2 782,36 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 7,8253 |  |  | 400,38 |  | 3 133,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2548 |  |  |  |  | 102,02 |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,1568 | 735,21 | 1,37 | 1 007,24 |  | 157,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,1568 |  |  | 400,38 |  | 62,78 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,098 |  |  | 639,56 |  | 62,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,098 |  |  | 400,38 |  | 39,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,000245 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 21,01 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,008 |  | 0,00392 | 3 778,62 | 1,81 | 6 839,30 |  | 26,81 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,049 | 10 082,68 | 1,55 | 15 628,15 |  | 765,78 |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 1,6 |  | 0,784 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 4,9 |  | 2,401 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 263,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 229,46 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 12 689,29 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 8 646,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 570,71 |  | 33 599,65 |
| 3.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (Камни бортовые БР 100.20.8, объем 0,016 м3) |  |  |  |  | м3 | 0,784 | 1 | 0,784 |  |  | 21 337,01 |  | 16 728,22 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 728,22 |
| 3.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0260 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 |  |  |  |  | м3 | 2,4 | 1 | 2,4 | 4 594,39 | 1,69 | 7 764,52 |  | 18 634,85 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 634,85 |
| 4 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,53 | 1 | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,994 |  |  |  |  | 13 042,97 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 36,994 |  |  | 352,57 |  | 13 042,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3445 |  |  |  |  | 182,37 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,3233 |  |  | 1 676,70 |  | 542,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,3233 |  |  | 537,82 |  | 173,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0212 |  |  | 576,40 |  | 12,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0212 |  |  | 400,38 |  | 8,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 671,04 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00053 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 45,45 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,0318 | 3 778,62 | 1,81 | 6 839,30 |  | 217,49 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0901 | 10 082,68 | 1,55 | 15 628,15 |  | 1 408,10 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 3,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 450,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 225,34 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 14 944,63 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 10 183,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 563,81 |  | 40 578,82 |
| 4.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Камни бортовые БР 100.30.18, объем 0,052 м3) |  |  |  |  | м3 | 2,756 | 1 | 2,756 | 5 746,75 | 2,57 | 14 769,15 |  | 40 703,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 703,78 |
| 4.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0260 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 |  |  |  |  | м3 | 3,13 | 1 | 3,13 | 4 594,39 | 1,69 | 7 764,52 |  | 24 302,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 302,95 |
| 5 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Обратная засыпка) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0714 | 1 | 0,0714 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,3189 |  |  |  |  | 1 973,01 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 88,5 |  | 6,3189 |  |  | 312,24 |  | 1 973,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 973,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 973,01 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1 755,98 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 789,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 279,97 |  | 4 518,19 |
| 6 | ГЭСН01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,0204 | 1 | 0,0204 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 725,34 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 100 |  | 2,04 |  |  | 355,56 |  | 725,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,34 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 645,55 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 297,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 778,43 |  | 1 668,28 |
| 7 | ГЭСН01-01-022-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0216 | 1 | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5508 |  |  |  |  | 296,23 |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 25,5 |  | 0,5508 | 1 054,03 | 1,33 | 1 401,86 |  | 772,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,5 |  | 0,5508 |  |  | 537,82 |  | 296,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,23 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 272,53 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 136,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 387,50 |  | 1 477,17 |
| 8 | 02-15-1-01-0010 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  |  | 1т груза | 36,72 | 1 | 36,72 |  |  | 241,21 |  | 8 857,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 857,23 |
| 9 | ГЭСН27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,072 | 1 | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,9944 |  |  |  |  | 661,46 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,7 |  | 1,9944 |  |  | 331,66 |  | 661,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 145,73 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 0,18144 | 887,54 | 1,4 | 1 242,56 |  | 225,45 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,52 |  | 0,18144 |  |  | 537,82 |  | 97,58 |
|  | 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,02 |  | 0,07344 | 2 190,26 | 1,59 | 3 482,51 |  | 255,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 |  | 0,07344 |  |  | 537,82 |  | 39,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,0216 |  |  | 576,40 |  | 12,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,0216 |  |  | 400,38 |  | 8,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,00013 |  | 0,0000094 | 55 898,18 | 1,34 | 74 903,56 |  | 0,70 |
| П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,19 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 1 186,57 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 081,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 579,86 |  | 3 569,75 |
| 9.1 | ФСБЦ-01.7.12.05-0053 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 79,2 | 1 | 79,2 | 28,13 | 1,31 | 36,85 |  | 2 918,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918,52 |
| 10 | ГЭСНр68-02-029-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ср. толщиной 10 см |  |  |  |  | 100 м3 | 0,072 | 1 | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,314 |  |  |  |  | 467,21 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 18,25 |  | 1,314 |  |  | 355,56 |  | 467,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,59328 |  |  |  |  | 266,97 |
|  | 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,84 |  | 0,49248 |  |  | 1 368,00 |  | 673,71 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,84 |  | 0,49248 |  |  | 460,14 |  | 226,61 |
|  | 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 12,48 |  | 0,89856 |  |  | 50,48 |  | 45,36 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,4 |  | 0,1008 |  |  | 1 462,54 |  | 147,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,4 |  | 0,1008 |  |  | 400,38 |  | 40,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 0,144 |  |  | 35,06 |  | 5,05 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок природный для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 130 |  | 9,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,18 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 748,86 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 396,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 208,89 |  | 2 751,04 |
| 10.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 9,36 | 1 | 9,36 | 565,20 | 1,75 | 989,10 |  | 9 257,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 257,98 |
| 11 | ГЭСН27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  |  |  | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,496 |  |  |  |  | 6 168,56 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 24,3 |  | 17,496 |  |  | 352,57 |  | 6 168,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,1024 |  |  |  |  | 947,18 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,15 |  | 0,828 |  |  | 1 637,60 |  | 1 355,93 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,15 |  | 0,828 |  |  | 460,14 |  | 381,00 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 |  | 0,936 |  |  | 2 116,13 |  | 1 980,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 0,936 |  |  | 460,14 |  | 430,69 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,47 |  | 0,3384 |  |  | 1 462,54 |  | 494,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,47 |  | 0,3384 |  |  | 400,38 |  | 135,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 1,44 |  |  | 35,06 |  | 50,49 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  |  |  | м3 | 17,4 |  | 12,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 997,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 115,74 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 8 040,79 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 5 479,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 052,35 |  | 24 517,69 |
| 11.1 | ГЭСН27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение толщины покрытия, добавляется 8 см до толщины 20 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1104 |  |  |  |  | 1 096,63 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,54 | 8 | 3,1104 |  |  | 352,57 |  | 1 096,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,576 |  |  |  |  | 265,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 8 | 0,576 |  |  | 1 637,60 |  | 943,26 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 8 | 0,576 |  |  | 460,14 |  | 265,04 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  |  |  | м3 | 1,5 | 8 | 8,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 304,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,67 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 1 538,69 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 1 048,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 794,60 |  | 4 892,11 |
| 11.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм |  |  |  |  | м3 | 21,17 | 1 | 21,17 |  |  | 1 261,27 |  | 26 701,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм |  |  |  |  | м3 | 21,17 |  | 21,17 |  |  | 1 261,27 |  | 26 701,09 |
| 11.2.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  |  | 1т груза |  |  | 25,404 |  |  | 368,06 | -1 | -9 350,20 |
| 11.2.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0165 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 165 км |  |  |  |  | 1т груза |  |  | 25,404 |  |  | 1 233,10 |  | 31 325,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 676,56 |
| 12 | ГЭСН27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,072 | 1 | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,33776 |  |  |  |  | 511,63 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,58 |  | 1,33776 |  |  | 382,45 |  | 511,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 251,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,57456 |  |  |  |  | 277,34 |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 1,68 |  | 0,12096 |  |  | 2 451,62 |  | 296,55 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 0,12096 |  |  | 573,68 |  | 69,39 |
|  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,01152 | 1 324,58 | 1,4 | 1 854,41 |  | 21,36 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,02304 |  |  | 430,26 |  | 9,91 |
|  | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,0072 | 8,22 | 1,3 | 10,69 |  | 0,08 |
|  | 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,71 |  | 0,12312 | 893,04 | 1,42 | 1 268,12 |  | 156,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,71 |  | 0,12312 |  |  | 400,38 |  | 49,29 |
|  | 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,12 |  | 0,15264 |  |  | 1 044,00 |  | 159,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,12 |  | 0,15264 |  |  | 400,38 |  | 61,11 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,68 |  | 0,12096 | 8 883,76 | 1,46 | 12 970,29 |  | 1 568,89 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 0,12096 |  |  | 612,52 |  | 74,09 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,47 |  | 0,03384 |  |  | 1 462,54 |  | 49,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,47 |  | 0,03384 |  |  | 400,38 |  | 13,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,92 |  | 0,06624 |  |  | 35,06 |  | 2,32 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  |  |  | т | 0,65 |  | 0,0468 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,97 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 891,54 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 607,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 086,11 |  | 4 542,20 |
| 12.1 | ГЭСН27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,072 | 1 | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение толщины покрытия, добавляется 1 см до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09648 |  |  |  |  | 33,44 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 2 | 0,09648 |  |  | 346,60 |  | 33,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03888 |  |  |  |  | 20,56 |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 2 | 0,01296 |  |  | 2 451,62 |  | 31,77 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 2 | 0,01296 |  |  | 573,68 |  | 7,43 |
|  | 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 2 | 0,00864 | 893,04 | 1,42 | 1 268,12 |  | 10,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,00864 |  |  | 400,38 |  | 3,46 |
|  | 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 2 | 0,00432 |  |  | 1 044,00 |  | 4,51 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 2 | 0,00432 |  |  | 400,38 |  | 1,73 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 2 | 0,01296 | 8 883,76 | 1,46 | 12 970,29 |  | 168,09 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 2 | 0,01296 |  |  | 612,52 |  | 7,94 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 61,02 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 41,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 165,69 |  | 371,93 |
| 12.2 | ФСБЦ-01.2.03.07-0024 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  |  |  | т | 0,0468 | 1 | 0,0468 | 16 539,78 | 1,58 | 26 132,85 |  | 1 223,02 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,02 |
| 12.3 | ФСБЦ-04.2.01.01-1146 Сплит-форма Кировская область на 2 квартал 2026 года.xlsx | Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД |  |  |  |  | т | 9,38 | 1 | 9,38 |  |  | 11 031,08 |  | 103 471,53 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 471,53 |
|  |  | Всего по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 102,38 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 007,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 957,89 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 864,84 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 265,88 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 857,23 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 102,38 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 245,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 957,89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 864,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 265,88 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 396,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 697,95 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 857,23 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 822,73 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 396,81 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 697,95 |
|  |  | Сумма возмещения затрат по уплате НДС на материалы (оборудование) для подрядных организаций на УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 438,49 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 540,87 |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 727,04 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 267,91 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 105,82394 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 6,0971 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  | (Т.Н. Родыгина) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» И.о. директора ____________________М.И. Егоров | Подрядчик: |
| --- | --- |