ДОГОВОР № ___________

г. Москва                                                                                                            «__» ___________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации  и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России), в лице Управляющего делами Демьянович Марии Николаевны, действующего на основании доверенности от 29.12.2025 г. № 35/2025 (далее – Заказчик), с одной стороны и _______________________________________________________, в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ___________, (далее – Исполнитель) с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту санузла 3-го этажа (по плану БТИ 3 этаж: помещения №53, 53а, 53б, 53в общей площадью 15,9 кв.м), расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д.11  (далее – Работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные надлежащим образом и принятые Работы.

1.2. Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Добролюбова, д.11.

1.3. Срок выполнения Работ: 7 (семь) рабочих дней с момента подписания Договора.

1.4. Требования к выполняемым Работам, их составу и содержанию указаны в Техническом задании

(приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

1.5. Исполнитель соответствует единым требованиям, предусмотренным ч.1 ст. 31 закона № 44-ФЗ.

1.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ): № 261771521779877150100100040000000244.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ (цена Договора) составляет: ________________ (_________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%) _______ (_________________________) рублей ____ копеек.

(Если НДС не облагается - указать причину).

2.2. Цена Договора включает все расходы Исполнителя по выполнению Работ, в том числе доставку к месту выполнения Работ необходимых расходных материалов, инструментов и оборудования, уплату налогов, пошлин, сборов и прочих расходов, которые Исполнитель должен оплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

## 2.3. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки оказанных Работ, составленного по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н (далее – Акт). Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

## 2.4. Универсальный передаточный документ (далее – УПД) о выполнении Работ датируется последним днем выполнения Работ и предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее одного рабочего дня, следующего за последним днем выполнения Работ. В УПД обязательно указываются наименования Заказчика, Исполнителя, номер и дата Договора, ИКЗ, указанный в п. 1.5 Договора, а также дата оформления и подписания таких документов.

2.5. Датой приемки Работ Заказчиком считается дата подписания сторонами УПД.

2.6. Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, Работ, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (п. 5 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ).

2.7. Стороны вправе осуществлять направление и подписание документов в системе электронного документооборота в соответствии с приказом ФНС России от 20.01.2025 N ЕД-7-26/28.

- Права и обязанности Заказчика

3.1.  Заказчик обязан:

3.1.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать предоставленный Исполнителем УПД или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ;

3.1.2. в случае обнаружения неполноты и/или неправильности оформления комплекта документов, указанных в п.2.4 Договора, возвратить Исполнителю неправильно оформленные документы с указанием причины возврата и требованием представить надлежаще оформленные документы;

3.1.3. своевременно оплатить выполненные надлежащим образом и принятые Работы в соответствии с условиями Договора;

3.2. Заказчик вправе:

3.3.1. проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

3.3.2. в случае обнаружения недостатков в ходе выполнения Исполнителем Работ требовать от Исполнителя устранения недостатков;

3.3.3. предъявлять претензии, в том числе касающиеся порядка и качества выполнения Работ, а также требовать устранения выявленных недостатков и/или недоработок, в том числе в период гарантийного срока;

3.3.4. создать приемочную комиссию для проверки соответствия Работ требованиям, установленным Договором;

3.3.5. провести экспертизу Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций (в том числе после их приемки и оплаты) с целью проверки качества Работ, в том числе наличия скрытых недостатков (при необходимости);

3.3.6. требовать возмещения убытков, причиненных Заказчику по вине Исполнителя.

3.3.7. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону об изменении местонахождения, фирменного наименования и банковских реквизитов. При неисполнении настоящего обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

- Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. выполнить Работы в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, указанные в пункте 1.3 Договора;

4.1.2. выполнить Работы с использованием своего оборудования, инструментов и расходных материалов, необходимых для выполнения данного вида Работ с привлечением обученного и проинструктированного должным образом персонала, имеющим соответствующую квалификацию (допуски, разрешения и т.п.) при выполнении данного вида Работ;

4.1.3.  организовать соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда при выполнении Работ;

4.1.4. в случае возврата Заказчиком ненадлежаще оформленных документов с требованием исправить допущенные нарушения, выполнить требование Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. требовать своевременной оплаты принятых Работ.

- Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены Договора, что составляет _____ (________________________________) рубль ___ копеек.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.7.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

- Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь, землетрясения, наводнения, другие стихийные силы природы, пожары, военные действия, эпидемии, катастрофы, принятие государственными органами власти нормативно-правовых актов, которые делают невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в результате действия обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Договора, должна без промедления известить об этом другую Сторону, а также предоставить официальный документ, удостоверяющий наличие таких обстоятельств.

6.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух недель, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения Договора или его расторжения.

- Срок действия Договора

7.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.07.2026 г. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору. В части завершения Заказчиком и Исполнителем всех расчетов по Договору и оформления документов, необходимых для надлежащего прекращения Договора по фактическому исполнению, Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя таких обязательств.

- Дополнительные условия

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным Договором, Стороны примут все меры для их решения путем переговоров.

8.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением обязательного претензионного досудебного порядка урегулирования спора.

8.3. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Все изменения, в том числе дополнения, Договора осуществляются путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

- Адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.11 ИНН 7715217798 / КПП 771501001 УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУ " ЦНИИОИЗ " МИНЗДРАВА РОССИИ) ОГРН: 1027739277235 от 04.07.2005 л/с 20736Х72620 в УФК по г. Москве л/с 21736Х72620 в УФК по г. Москве Номер казначейского счета 03214643000000017300 Номер единого казначейского счета 40102810545370000003 ОКТМО 45353000 ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва БИК ТОФК 004525988; ОКПО 18987596 ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 272.19 Тел. 8-495-619-10-83 e-mail: mail@mednet.ru _____________ /М.Н. Демьянович/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________ Юридический адрес: ________________________ __________________________________________ ИНН _____________________________________ КПП _____________________________________ ОГРН ____________________________________ Р/с № _____________________________________ Банк ______________________________________ ___________________________________________ Адрес банка: _______________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Корр. счет: _________________________________ БИК _______________________________________ Тел.: _______________________________________ e-mail: ____________________ ________________ /__________________/ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Договору  от «__» ______ 2026 г.

№ ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

1. Общая информация о закупке

  - Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России).

  - Предмет закупки: работы по текущему ремонту санузла 3-го этажа (по плану БТИ 3 этаж: помещения №53, 53а, 53б, 53в общей площадью 15,9 кв.м), расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д.11  (далее Работы).

  - Цель Работ: замена аварийного участка чугунной трубы стояка системы водоотведения диаметром 110 мм, на полипропиленовый (усиленный) того же диаметра с установкой ревизии.

  - Место выполнения работ: г. Москва, ул. Добролюбова, д.11;

  - Срок выполнения Работ: с момента подписания договора в течении 7-ми рабочих дней.

2. Описание объекта закупки

2.1. Объект: - Здание по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д.11.

Система водоотведения: стояк К1-2 в осях К-5 согласно «Технического отчета по результатам обследования инженерных сетей здания ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, 11 (Договор № 22/08/23 от 22.08.2023 г.) Заказчик: ФГБУ «ЦНИИОЗ» Минздрава России»

Режим работы объекта – Пн.- Пт. – с 9.30 до 18.15

Режим охраны - круглосуточный.

2.2. Перечень работ и их объем (весь объем выполняемых работ считать равным 1 условной единице), материалы, применяемые при выполнении работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1.0 Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика аварийного участка канализационной сети диаметром 110 мм, подвергшегося сквозной коррозии (пом. №53) | стояк | 1 | Визуально, под рабочим давлением |
| 2 | Согласование время отключения (пользования) холодным водоснабжением на период ремонта |  |  | По согласованию с администрацией |
| 3 | Инструктаж сотрудников подрядной организации по правилам охраны труда и пожарной безопасности (вводный инструктаж) |  |  | Под роспись в книге инструктажей |
| Подраздел 1.1 Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Отключение подачи ХВС |  |  |  |
| 5 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых. | 100 м2 | 0,159 |  |
| 6 | Демонтаж светильников | 100 шт | 0,06 |  |
| 7 | Очистка поверхности щетками | м2 | 7 |  |
| 8 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 10 | Прочистка стояка с использованием средств механизации. Проверка наружной канализации | к-т | 1 | Задвижка чугунная, L=230 мм, ДУ=100мм |
| Подраздел 1.2 Монтажные работы |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж переходов «чугун/ПВХ» | шт. | 7 | Муфты, уплотнит. кольца |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,06 | ПВХ 110 мм |
| 13 | Монтаж ревизии канализационного трубопровода диаметром 110мм | шт. | 1 | ПВХ 110 мм |
| 14 | Монтаж соединительной муфты 110мм | шт. | 4 | ПВХ 110 мм |
| 15 | Устройство креплений стояка к стене | шт. | 6 | Хомут ПВХ 110 мм |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,005 |  |
| 17 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,5 |  |
| 18 | Устройство потолков реечных алюминиевых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,159 |  |
| 19 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0,06 |  |
| Подраздел 1.3 Гидравлические испытания |  |  |  |  |
| 20 | Подключение ХВС, проверка работоспособности стояка под рабочим давлением и визуальный контроль выхода сточных вод по лотку в наружный колодец | комплекс | 1 |  |

3. Требования к материалам

3.1. Трубы для использования в системе водоотведения должны соответствовать сортаменту и ГОСТ для использования в сетях хозяйственно-бытового назначения с утолщенной стенкой (красно-оранжевые).

3.2. Фитинги и комплектующие, уплотнители соединений для использования в трубопроводах бытового назначения в помещениях с повышенной влажностью по возможности с утолщенной стенкой (красно-оранжевые).

4. Порядок выполнения Работ:

4.1. Для выполнения работ должны привлекаться квалифицированные специалисты, имеющие необходимые допуски.

4.2. Отключение холодного водоснабжения потребителей проводятся Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Допускается для устранения неисправностей, проведения различных испытаний отключать последовательно отдельные агрегаты, приборы, электрические аппараты с оповещением администрации здания.

4.3. Неисправности, выявленные Исполнителем при ремонте канализационной системы, подлежат устранению немедленно (в течении 1-й смены), если неисправность может привести к выводу из строя оборудования, имущества, привести к протечкам, нарушению установленных режимов тепловодоснабжения или созданию предпосылок к травмированию (поражению электротоком) обслуживающего персонала.

4.4. Работы производятся с использованием материалов, инструментов, а также всех расходных материалов Исполнителя.

5. Общие требования к выполнению Работ:

5.1. Исполнитель не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ обязан передать Заказчику заверенный печатью  организации (при наличии)  список специалистов (рабочих) привлекаемых для выполнения Работ (далее – Специалисты) (с указанием Ф.И.О., паспортных данных), силами которого будут непосредственно выполняться Работы, с указанием государственных номеров автотранспортных средств, для предварительного оформления Заказчиком пропусков в здание Заказчика,  а также письменное уведомление о назначении ответственного за выполнение Работ на объекте Заказчика, за соблюдением Специалистами Исполнителя при выполнении Работ правил по охране труда, пожарной безопасности,  техники безопасности.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить прохождение у Заказчика вводного инструктажа по охране труда и вводного противопожарного инструктажа Специалистов.

5.3. Для Специалистов обязательно соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Выполнение Работ должно быть организовано в условиях работающего учреждения с  максимальной безопасностью и осторожностью, с целью не создавать помех и не представлять угрозу для жизни и здоровья сотрудников и посетителей Заказчика.

5.4. Исполнитель обязан за свой счет обеспечить Специалистов сертифицированными средствами индивидуальной защиты (в том числе специальной одеждой и обувью), всем необходимым специальным технологическим оборудованием, инвентарем, расходными материалами и другими необходимыми средствами для выполнения Работ.

5.5. В случае  причинения Исполнителем убытков  Заказчику, порчи его  имущества и/или имущества третьих лиц, Исполнитель незамедлительно составляет совместно с Заказчиком Акт поврежденного имущества, согласует с ним сроки  восстановления поврежденного имущества за свой счет, своими силами и своими материалами, которые должны быть аналогичными  подлежащим замене или превышать их качественные характеристики, и/или возмещает причиненный ущерб Заказчику и /или лицам, имущество которых повреждено Исполнителем.

5.6. Вывоз отходов, демонтированного оборудования, образовавшегося в результате выполнения Работ, осуществляется Исполнителем за свой счет.

6.Требования к качеству и безопасности выполнения Работ:

6.1. При выполнении Работ Исполнитель обязан соблюдать требования:

- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (в ред. Приказа Минэнерго России от 13.09.2018 № 757);

- "ГОСТ 18322-2016. «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

-    Федерального закона № 190 от 27.07.2010 г. (в ред. от 01.04.2020 № 84-ФЗ) «О теплоснабжении»

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями Контракта, срок предоставления гарантии качества выполненных Работ распространяется на весь период действия Контракта. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок)  запасных частей, установленных Исполнителем взамен неисправных в ходе выполнения Работ должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем установленных запасных частей, но не менее 3 месяцев Исчисление гарантийного срока на установленные запасные части начинается со дня приемки выполненных Работ (дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ того отчетного периода, в котором Исполнителем установлены запасные части взамен неисправных).

Недостатки/недоработки, допущенные Исполнителем в процессе выполнения Работ, выявленные Заказчиком в течение срока выполнения Работ  и/или в пределах гарантийного срока, устраняются силами Исполнителя и/или за его счет в согласованные с Заказчиком сроки.

| ЗАКАЗЧИК: _________________ М.Н. Демьянович | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________ /_______________/ |
| --- | --- |