Приложение № 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48 (замена радиаторов отопления)

261332781884033270100100080000000244

г. Владимир							 «_» __________ 20 __г.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (Управление Росреестра по Владимирской области), именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя Киреева Александра Сергеевича, действующего на основании Приказа от 30.06.2026 № 675-ОК, с одной стороны, и ____________________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________  , действующего на основании ____________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в   на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального  закона  от  5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный  закон  № 44-ФЗ, Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. [bookmark: _ref_1-c45c77d52ae942][bookmark: _ref_1-0055714389fd48]Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  по текущему ремонту помещений, помещений в здании, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48 (замена радиаторов отопления) (далее – работы), а Заказчик обязуется оплатить эти работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области строительства, стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, обычно предъявляемым к результатам такого рода работ, условиями Контракта, технического задания (приложение № 1 к Контракту), и сметной документацией  (локальным сметным расчетом) (приложение № 2 к Контракту), откорректированным Заказчиком с учетом применения понижающего коэффициента по итогам электронного аукциона.
1.3. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается качественное выполнение всех работ по настоящему Контракту в сроки и в объеме, определенными Контрактом и локальным сметным расчетом.
1.4. Место выполнения работ: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48. Общая площадь помещений, в которых выполняются работы: 169 м². Помещения расположены на 1 этаже многоквартирного жилого дома (далее – Объект) и принадлежат Заказчику на праве оперативного управления.
2. [bookmark: _ref_1-9802520089c04a]Качество работ
2.1. [bookmark: _ref_1-c099d09067a44f]Качество работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом.
2.2. [bookmark: _ref_1-48ef7ee58e4143]В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования.
3. [bookmark: _ref_1-81173ba92a1040]Цена работ и порядок оплаты
3.1. Цена контракта составляет  _______      рублей ___ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ___ процентов, а в случае если контракт   заключается   с   лицами,   не   являющимися  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  о  налогах и сборах плательщиками налога  на  добавленную  стоимость,  цена  контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
Цена работ включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для оказания работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ.
3.2. Подрядчик подтверждает, что полностью ознакомился со всеми условиями Контракта, в том числе с условиями финансирования Заказчика, которые могут повлиять на исполнение Контракта. 
3.3. [bookmark: _ref_1-a36565d1063545]Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, их качества и иных условий Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.4. Источник финансирования: Федеральный бюджет в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год, КБК 321 0412 54 4 01 90020 244.
3.5. [bookmark: _ref_1-9dacd547f85d41]Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты приёмки выполненных работ в соответствии с пунктом 4.9 Контракта.
3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.7. Обязанности Заказчика по оплате работы считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4. [bookmark: _ref_1-81173ba92a1040_Копия_1]Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности выполненных Работ к сдаче не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки.
4.2. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются двусторонним Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными уполномоченными представителями Сторон.
4.3. . Подрядчик по окончании выполнения всех работ, предусмотренных Контрактом, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их завершения, представляет Заказчику следующие документы в 2 (двух) экземплярах:
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
Счет на оплату и счет-фактуру (при наличии) или УПД;
Журнал производства работ;
Акты освидетельствования скрытых работ;
Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качество использованных материалов и изделий;
Иную исполнительную документацию, предусмотренную Контрактом и действующими нормативными актами.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3. Контракта:
4.5. Проводит проверку представленных документов на предмет их комплектности и правильности оформления;
4.6. Осуществляет осмотр результата выполненных работ на объекте, проверяет объемы, качество и соответствие выполненных работ условиям Контракта, Техническому заданию (Приложение № 1), Сметной документации (Приложение № 2) и требованиям действующих строительных норм и правил.
4.7.  В случае отсутствия замечаний к объему, качеству и результатам выполненных работ, Заказчик подписывает со своей стороны Акты (КС-2, КС-3) и возвращает один экземпляр Подрядчику. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
4.8.  В случае выявления недостатков, несоответствий или отступлений от условий Контракта, Заказчик в срок, указанный в пункте 4.4. настоящего Контракта, отказывает в приемке работ и составляет совместно с Подрядчиком мотивированный письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ. В отказе должны быть перечислены все выявленные недостатки и установлен разумный срок для их устранения.
4.9.  В случае получения мотивированного отказа от подписания акта приемки, Подрядчик обязан в срок, указанный в отказе, устранить все выявленные недостатки за свой счет и повторно представить Заказчику документы о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.3. и 4.4. настоящего Контракта.
4.10.  После устранения недостатков и повторной сдачи работ, приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом. При этом расходы на проведение повторной приемки (в том числе экспертизы) возлагаются на Подрядчика, если недостатки были допущены по его вине.
4.11.  В случае, если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок или устранит их ненадлежащим образом, Заказчик вправе:
отказаться от приемки работ;
потребовать от Подрядчика возмещения убытков, понесенных в связи с необходимостью устранения недостатков своими силами или с привлечением третьих лиц;
применить к Подрядчику меры ответственности, предусмотренные разделом 9 Контракта.
4.12. В случае установления Заказчиком фактов выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки.
Устранение Подрядчиком недостатков в выполнения работ не освобождает его от уплаты пени и штрафа по контракту.
5. [bookmark: Par203][bookmark: _ref_1-81173ba92a1040_Копия_1_Копия_1][bookmark: _ref_1-9dacd547f85d41_Копия_1]Обязательства Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.2. В любое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления информации и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом, в том числе на используемые при выполнении работ материалы.
5.1.4. Выдавать Подрядчику письменные замечания о нарушении установленных законодательством Российской Федерации правил выполнения работ.
5.1.5. Устранить недостатки результатов Работ собственными силами или с привлечением третьих лиц, если Подрядчиком в установленный срок такие недостатки не были устранены, в том числе в течение гарантийного срока, с последующим взысканием понесенных расходов с Подрядчика.
5.1.6. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Подрядчика.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
5.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.2. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных надлежащим образом Работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
5.2.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов исполнения Контракта.
5.2.4. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.
5.2.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
5.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с требованиями Контракта Работ на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
5.4.2. Обеспечить безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.
5.4.3. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
5.4.4. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.5. Обеспечить выполнение Работ своей техникой, инструментами и материалами. Работы должны быть выполнены с использованием качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, ТУ, техническим регламентам или др.).
5.4.6. Обеспечить соответствие выполненных Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.7. Передать результат выполненных Работ, в порядке, в срок и на условиях в соответствии с Контрактом.
5.4.8. Обеспечить сохранность имущества Заказчика в ходе выполнения Работ, нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, или иного используемого для исполнения Контракта имущества.
5.4.9. Нести ответственность за ненадлежащее качество примененных при выполнении Работ материалов, а также за применение материалов и изделий, обремененных правами третьих лиц.
5.4.10. Обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, до полного завершения Работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки и т. п.).
5.4.11. Представить Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерации документы, регламентирующие качество материалов и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, а также предоставлять Заказчику по его требованию другие документы, относящиеся к предмету Контракта.
5.4.12. Обеспечить работников Подрядчика всеми необходимыми для выполнения Работ инструментами, материалами, защитными и электрозащитными средствами, иным инвентарем и оборудованием.
5.4.13. Обеспечить соблюдение и выполнение работниками Подрядчика в ходе осуществления Работ по Контракту требований и мероприятий по охране труда, по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.14. После окончания выполнения Работ передать Заказчику всю  документацию в соответствии с условиями Контракта, в том числе журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта (или другие документы, подтверждающие качество) на используемые материалы.
5.4.15. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
6. [bookmark: Par203_Копия_1][bookmark: _ref_1-9dacd547f85d41_Копия_1_Копия_1][bookmark: _ref_1-81173ba92a1040_Копия_1_Копия_1_Ко]Срок выполнения работ
6.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30.09.2026. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ. Допускается досрочное окончание выполнения работ. 
7. [bookmark: Par203_Копия_1_Копия_1][bookmark: _ref_1-81173ba92a1040_Копия_1_Копия_1_К1][bookmark: _ref_1-9dacd547f85d41_Копия_1_Копия_1_Ко]Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 10 (десять) процентов от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается Контракт. 
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии  со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. [bookmark: Par290]Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).
7.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 
7.5. [bookmark: Par296]В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ  (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктом 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта. Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктом и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
8. [bookmark: _ref_1-81173ba92a1040_Копия_1_Копия_1_К2][bookmark: _ref_1-9dacd547f85d41_Копия_1_Копия_1_К1][bookmark: Par203_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Гарантийный обязательства
8.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
8.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ (в соответствии с п. 4.9. Контракта), а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
8.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
8.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
8.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
8.6. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
8.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
8.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
8.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
8.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
8.11. Срок гарантии на результат выполненных работ и используемые при выполнении работ материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 
Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.
9. [bookmark: _ref_1-7bcaa485b9ae44_Копия_1]Ответственность сторон
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется в соответствии с п. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ  за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком)» (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере одного процента цены контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 руб.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 руб.[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с п. 6 постановления  Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). 
Пеня начисляется в соответствии с п. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 и составляет 1 000,00 руб.[footnoteRef:3] [3:  В соответствии с п. 9 Правил, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 размер штрафа устанавливается в  следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных  подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
9.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим разделом Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. В таком случае  оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, предусмотренной Контрактом, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).
9.7. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
10. [bookmark: _ref_1-325c13cfb52847]Разрешение споров
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
10.3. [bookmark: _ref_1-060c3d40068f41]До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
10.4. [bookmark: _ref_1-8dce02b9cc9b4f]Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
10.5. [bookmark: _ref_1-046581ac94a942]Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии.
10.6.  Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
10.7. [bookmark: _ref_1-9076bf81c50d40]Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.
10.8. [bookmark: _ref_1-86f596359d0149]Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 
11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12.  Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.10.2026, но до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.
12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. 
12.3.  Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
12.4.  Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
12.5.  Все изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
12.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.9. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае принятия одной из сторон решения об одностороннем отказе Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9-25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом факт подписания Сторонами Соглашения о расторжении государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта установлен Законом № 44-ФЗ.
12.10. Существенные нарушения условий настоящего Контракта могут являться основанием для обращения заказчика в суд с иском о расторжении настоящего Контракта, либо основанием для одностороннего расторжения в случае, если заказчиком будет принято такое решение.
12.11. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
13. Порядок на правления уведомлений
13.1. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
13.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
13.3. Переписка Сторон, не связанная с применением мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, может осуществляться в виде писем, направляемых в том числе на адрес электронной почты, указанный в государственном контракте.
13.4. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления,  считается:
· дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
· дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
14. [bookmark: _ref_1-00a1268d42f648][bookmark: _ref_1-a84f0b88286943_Копия_1]Перечень приложений к Контракту
14.1. [bookmark: _ref_1-188d873686fe41]Приложение № 1 «Техническое задание»
14.2. [bookmark: _ref_1-cdadf12f07ad42] Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»
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Приложение №1
[bookmark: Par433]
Техническое задание

Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48 (замена радиаторов отопления)
Заказчик: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (Управление Росреестра по Владимирской области) (далее – Управление, Заказчик).

Код ОКПД2 43.39.19.190

1. Перечень и объём выполняемых работ
Полный перечень и объём работ по текущему ремонту помещений указаны в Локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью Контракта.
Объём работ считать одной условной единицей (1 усл. ед.).
2. Место и срок выполнения работ
Место выполнения работ:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48.  Общая площадь помещений, в которых выполняются работы: 169 м². Помещения расположены на 1 этаже многоквартирного жилого дома (далее – Объект) и принадлежат Заказчику на праве оперативного управления.
Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30 сентября 2026 года (включительно). Допускается досрочное окончание выполнения работ. 

3. Общие требования к выполняемым работам
В целях исполнения требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239, Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику список всех работников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием ФИО, должности и контактного телефона. На основании данных норм Заказчик вправе осуществлять контроль допуска на объекты критической информационной инфраструктуры и отказывать в доступе лицам, не включенным в указанный список, а также лицам, в отношении которых у Заказчика имеются обоснованные сомнения в их благонадежности или правомерности нахождения на объекте.
Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
Выполнять работы при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
В течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта  назначить лиц, ответственных за предоставление отчётов по Контракту, за производство выполняемых работ и передать контакты для взаимодействия представителю Заказчика.
Обеспечивать своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту.
Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
Обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом работ провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты с заполнением журнала инструктажа с последующим предоставлением его Заказчику. 
Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ на объекте, безопасность труда в соответствии с требованиями:
· Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
· Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
Нести ответственность за безопасность своих работников на площадке в полном объёме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности.
В случаях проведения экспертизы результатов работ по требованию Заказчика представить запрашиваемые дополнительные материалы.
Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 72 часа о времени их освидетельствования.
 Осуществлять отключение существующих инженерных систем, сетей или их отдельных участков только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
 При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:
· обеспечить с первого дня выполнения работ ведение общего журнала работ;
· складировать материалы и оборудование только в пределах объекта, зоны производства работ или по согласованию с Заказчиком;
· вывозить строительные отходы на специально отведённые места в соответствии с нормами действующего законодательства.
· производить уборку места выполнения работ и прилегающей территории в конце каждой смены и по окончании работ, а по завершении работ в полном объёме обеспечить окончательную уборку от остатков материалов, строительного мусора, пыли и отходов.
· не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц.
Заказчик не обязан предоставлять Подрядчику бытовые помещения для рабочих на своей территории.
4. Требования к выполнению работ без нарушения деятельности Заказчика
Работы должны выполняться без создания препятствий для нормальной деятельности Управления Росреестра по Владимирской области.
Подрядчик обязан:
· обеспечивать возможность беспрепятственного прохода сотрудников Заказчика, посетителей и доставки корреспонденции к рабочим помещениям, не задействованным в ремонте;
· не блокировать эвакуационные выходы, коридоры, лестничные клетки, в том числе временно складируемыми материалами;
· выполнять работы последовательными этапами (покабинетно) с предварительным согласованием с представителем Заказчика о перекрытии конкретной зоны;
· не создавать препятствий для работы сотрудников в смежных помещениях.
Подрядчик получает доступ для работы на Объекте только в рабочее время Заказчика (понедельник–четверг: 8:30 – 17:30, пятница: 8:30 – 16:15), если иное не согласовано сторонами в письменном виде.
В связи с тем, что помещения, в которых выполняются работы, расположено в многоквартирном жилом доме, Подрядчик обязуется соблюдать требования Закона Владимирской области от 29.05.2020 № 35-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области».
Производство шумных работ (сверление, штробление, перфорация, работа электроинструментом, демонтаж с использованием ударных механизмов и т.п.) запрещается:

	Дни недели
	Запрещённое время

	Понедельник – пятница (будни)
	с 22:00 до 06:00

	Суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни
	с 22:00 до 09:00

	Ежедневно (в т.ч. в будни и выходные)
	с 13:00 до 15:00 («тихий час»)


Нарушение требований настоящего раздела влечёт административную ответственность по законодательству Владимирской области и является основанием для применения мер ответственности по Контракту.
5. Требования к обеспечению сохранности имущества и коммуникаций Заказчика
Подрядчик обязуется выполнять работы по демонтажу, подключению (отключению), перемещению компьютерной, оргтехники, сетевого оборудования, электрических и слаботочных проводов (кабелей), а также иных элементов рабочей инфраструктуры исключительно с разрешения и в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
Дату и время выполнения указанных работ, а также перечень помещений Подрядчик и Заказчик согласовывают не менее чем за 5 рабочих дня путём обмена письмами (в т.ч. электронными).
 До начала любых работ, связанных с образованием пыли, грязи, жидкости, летучих веществ, Подрядчик обязан:
· укрыть мебель, оргтехнику, документацию, оборудование, находящиеся в зоне работ, полиэтиленовой плёнкой, брезентом или иным защитным материалом, укрыть каждый элемент охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС) и структурированной кабельной сети (далее – СКС)   защитным колпаком (чехлом и т.д.), обеспечивающим герметичность и невозможность механического повреждения.
· при невозможности качественного укрытия или повышенном риске повреждения – вынести указанные предметы  в место, определенное  представителем Заказчика.
В случае если укрытие ОПС невозможно, Подрядчик обязан получив согласие Заказчика за свой счет привлечь организацию с лицензией МЧС России (постановление Правительства РФ № 1128 от 28.07.2020) для временного отключения/демонтажа и последующего монтажа/восстановления ОПС. После завершения работ передать ОПС по акту восстановления работоспособности.
Перемещение мебели и оборудования из помещения в помещение, а также обратная расстановка производятся силами и за счёт Подрядчика.
Демонтированные в ходе осуществления работ элементы информационно-коммуникационной сети и электроснабжения (в том числе осветительные приборы) не подлежат утилизации и передаются Заказчику.
В случае повреждения имущества Заказчика при его перемещении, отсутствия укрытия либо нарушения условий данного раздела Подрядчик восстанавливает такое имущество или возмещает его стоимость в полном объёме в течение 10 рабочих дней с момента выставления требования Заказчиком. 
6. Требования к качеству и безопасности работ и используемых материалов
Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего описания, нормативными актами, 
 Подрядчик обязан применять сертифицированные материалы, конструкции, оборудование. Все материалы должны соответствовать государственным стандартам и нормам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта (предоставляются Заказчику до выполнения работ).
При указании в описании объекта закупки или приложениях товарного знака, знака обслуживания, наименования производителя Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать эквивалентные материалы, которые по своим техническим и функциональным характеристикам являются аналогичными либо обладают улучшенными характеристиками. Применение материалов с характеристиками, отличными от указанных, не должно ухудшать качество ремонтируемого объекта.
(Все позиции в Локальном сметном расчёте и Ведомости объёмов работ, содержащие указания на конкретные товарные знаки, считать содержащими условие «или эквивалент».)
Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь документы, подтверждающие качество.
7. Требования к гарантийному сроку
Гарантийный срок на результат работ и используемые материалы составляет 24 месяца.
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ.
Гарантии распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.
Подрядчик обязан за свой счёт устранить недостатки, обнаруженные в гарантийный срок, в срок, установленный Контрактом. В случае неустранения Заказчик вправе привлечь третьих лиц и взыскать убытки с Подрядчика.
8. Требования к результатам работ
Подрядчик предъявляет Заказчику по факту завершения работ следующие документы:
· журнал производства работ;
· сертификаты на все использованные материалы и паспорта на изделия (или другие документы, подтверждающие качество);
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акт о приёмке выполненных работ (форма КС‑2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС‑3).
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