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[bookmark: _ref_1-c45c77d52ae942]Государственный контракт № 
на выполнение работ по текущему ремонту по  утеплению оконных блоков из ПВХ посредством замены однокамерного стеклопакета на двухкамерный и замены прилегающих откосов и подоконников в здании Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан

г. Уфа                                                                                                                 «___»_________ 2026 г.
[bookmark: sub_2100]Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, действующее от имени                                Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (по Государственной противопожарной службе) Аитова Рамиля Мансуровича, действующего на основании доверенности от 15.04.2025 № ДВ-169-60 и приказа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 25.03.2025 № 352, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:
                 
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту по  утеплению оконных блоков из ПВХ посредством замены однокамерного стеклопакета на двухкамерный и замены прилегающих откосов и подоконников в здании Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в объеме в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и являющееся неотъемлемой частью Контракта (далее - работы), с соблюдением сроков и требований, установленных  Контрактом, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.2. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12/1.
1.3. Сроки (дата) проведения работ: 
      Начало выполнения работ – с даты подписания Контракта.
      Окончание выполнения работ – до 22.05.2026.
1.4. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, инструментов и материалов, своими силами.
1.5. Идентификационный код закупки: 26 10278106433027801001 0024 066 4332 244.

2. Цена Контракта, порядок оплаты и срок выполнения работ
2.1. Цена Контракта составляет _____ (_______________) рублей, в том числе НДС ___% в размере _____ (__________) рублей (Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС___% в размере____» заменяются на слова «НДС не облагается»).
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех расходов, затрат, издержек, средств, товара (материалов), используемого Подрядчиком при выполнении работ по Контракту, инструментов, специальной техники, приборов, расходы на перевозку, доставку, отгрузку и хранение, расходы по вывозу строительного мусора, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
2.6. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет.
2.7. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.8. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств Подрядчику в срок не более 10 рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ.
2.10. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
2.11. Подрядчик, в случае изменения расчетного счета, его реквизитов обязан в 3-х дневный срок с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Контракте реквизиты Подрядчика, несет Подрядчик.
2.12. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.13. По окончанию взаимных расчетов по Контракту, Стороны подписывают акт сверки расчетов по форме 0510477, утвержденной приказом Минфина России от 30.09.2024 г. № 144н.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы с использованием товара, необходимого к использованию Подрядчиком в ходе выполнения работ, средствами, инструментами, приборами, специальной техникой, своими силами, в порядке, объеме, сроки и по цене, предусмотренные Контрактом.
3.1.2. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), с соблюдением требований правил техники безопасности и безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-эпидемиологических требований, строительных норм и правил (СНиПов), а также иными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ в Российской Федерации.
Товар, используемый Подрядчиком в ходе выполнения работ, должен быть экологически безопасным, качественным, соответствовать требованиям государственных стандартов, установленных для данного вида товара и иметь необходимые технические паспорта, гигиенические сертификаты, свидетельства и сертификаты соответствия (в случае, если используемый товар подлежит обязательной сертификации).
Товар, используемый Подрядчиком в ходе выполнения работ, должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также должен отвечать следующим требованиям:
· должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем к товару, предлагаемому к использованию;
· должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. В течение 3 рабочих дней до начала выполнения работ на объекте для оформления допуска на объект представить Заказчику заявку, содержащую список работников                              (с указанием Ф.И.О.), инструментов, приборов, специальной техники, автотранспортных средств (с указанием марки, государственного регистрационного знака), задействованных при выполнении работ.
3.1.4. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
3.1.5. Согласовать с Заказчиком образцы товара, используемого Подрядчиком в ходе выполнения работ. 
3.1.6. Обеспечить бесперебойное осуществление основной деятельности Заказчика, а также сохранность имущества и систем инженерного обеспечения, находящихся на объекте. 
3.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, законодательству Российской Федерации, иным нормам, правилам и документам.
3.1.8. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 2 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Контракте срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.9. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
3.1.10. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком Актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без данного подтверждения, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
3.1.11. В случае невольного или вынужденного повреждения существующих проводов, оборудования или имущества Заказчика при выполнении работ на объекте восстановить их за свой счет в течение 5 дней с даты повреждения.
3.1.12. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Контракта и при необходимости предоставлять соответствующие документы (копии документов).
3.1.13. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.1.14. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.15. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
3.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.2. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
3.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.2.5. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
3.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Обеспечивать допуск работников Подрядчика на объект в течение срока выполнения работ, при соблюдении условий подпункта 3.1.3 Контракта.
3.3.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
3.3.3. В порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.3.4. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.3.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
3.3.6. В случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44 - ФЗ, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Контракта, предупредив об этом Подрядчика за 3 рабочих дня с момента принятия решения и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки работ.
3.4.4. Во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4.5. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
3.4.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
3.4.8. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. 
3.4.9. Удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4. Порядок приемки работ. Требования к качеству
[bookmark: P229]4.1. Приемка выполненных работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
За 3 дня до окончания срока выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполняемых работ к сдаче.
Уведомление Подрядчика о готовности выполняемых работ к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).
4.2.	Заказчик совместно с представителем Подрядчика осуществляет проверку выполненных Подрядчиком работ по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта.
4.3. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.
4.4.	Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ, осуществляет проверку выполненных Подрядчиком работ по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта, принимает выполненные работы, передает Подрядчику подписанный со своей Стороны акт выполненных работ по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки работ.
4.5.	Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.
4.6. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого Акта, Акт составляется Заказчиком самостоятельно.
Уполномоченный представитель Подрядчика должен прибыть к месту и в срок, указанный в мотивированном отказе, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Подрядчика без доверенности.
4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 дней с даты их обнаружения.
4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.
4.9. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования, а если такое использование Контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
4.10. При приемке выполненных работ оформляется акт приемки по унифицированной форме    № 0510452, утвержденной приказом Минфина России от 30.09.2024 г. № 144н.
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5. Условия о гарантии качества
5.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
5.2. Гарантийный срок на результат работ и используемые материалы составляет не менее  5 лет с даты подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ.
5.3. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
5.4. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.
5.5. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют Акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

[bookmark: P384]6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10 % цены Контракта.
6.4.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.4.4.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.5.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.6.	Выплата неустоек (штрафов, пени), а также их возмещение не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
6.7.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
6.8.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Порядок расторжения и изменения Контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае расторжения Контракта, Стороны должны произвести расчеты по всем исполненным обязательствам.
8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
8.3.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы должно определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объема работ.
8.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

9. Разрешение споров
 9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта будут разрешаться путем переговоров, в том числе направления претензий. 
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
9.4. Неурегулированные в результате переговоров вопросы передаются Сторонами на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2026 года.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Заключительные положения.
11.1. Контракт заключен: __________________________ 
- в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры данный пункт излагается в следующей редакции: «Контракт заключен в простой письменной форме в виде электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон в единственном экземпляре в Едином Агрегаторе Торговли «ЕАТ.РФ»;
- в случае, если закупка не состоялась в Едином Агрегаторе Торговли данный пункт излагается в следующей редакции: «Контракт заключен в простой письменной форме в виде документа, подписанного сторонами на бумажном носителе, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу».
11.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной либо в форме электронного документа подписанного усиленными электронно-цифровыми подписями каждой из Сторон дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемыми его частями:
Приложение №1 – описание объекта закупки;
Приложение №2 – спецификация;
Приложение №3 – локальный сметный расчет (смета).
11.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта, составляющего предмет настоящего Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.
                                                    
12. Реквизиты Сторон Контракта

	ЗАКАЗЧИК
Главное управление МЧС России 
по Республике Башкортостан
Место нахождения и почтовый адрес: 450005,  
 г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1.
e-mail: cancel@02.mchs.gov.ru  
Тел: 8(347) 273-42-86, 8 (347) 272-70-51
ИНН 0278106433, КПП 027801001
Получатель: УФК по Новосибирской области 
(Главное управление МЧС России по 
Республике Башкортостан л/с 03011783290)
Номер казначейского счета: 03211643000000015109 
Банк получателя: ОКЦ № 1 СибГУ Банка 
России// УФК по Новосибирской области,
   г. Новосибирск
Единый казначейский счет: 40102810445370000043
БИК 015004950, ОКТМО 807010000

Заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан 
(по Государственной противопожарной службе)
	ПОСТАВЩИК


Адрес:
Тел.: 
e-mail: 
ИНН 
КПП 
ОКПО 
ОКТМО 
р/с: 
Банк: 
к/с
БИК 







	
____________________/ Р.М. Аитов /
М.П.
	
___________________/ _____________ /
М.П.
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                                                                                                  Приложение № 1 к Контракту 
    от «_____»___________ 2026 года 
    № __________________________

Описание объекта закупки
на выполнение работ по текущему ремонту по  утеплению оконных блоков из ПВХ посредством замены  однокамерного стеклопакета на двухкамерный и замены прилегающих откосов и подоконников в здании Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 

         1. Требования к качеству работ: 
         Подрядчик должен качественно выполнить работы по текущему ремонту: 
         1.1.  Утепление оконных блоков из ПВХ посредством замены однокамерного стеклопакета на двухкамерный и заменой прилегающих откосов и подоконников в здании Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. 8 марта 12/1, каб. 204а и 204б.
        2. Требования к безопасности: 
        При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила:
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 
        охраны окружающей среды; 
        безопасности труда в строительстве; 
        иные нормативно-правовые акты в сфере безопасности. 
        Подрядчик несет ответственность за:
технику безопасности и охрану труда своих работников;
противопожарную безопасность.
    Также Подрядчик несет прочую ответственность, предусмотренную контрактом и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу Заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с Контрактом. 
        3. Требования к результатам работ / иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: 
        Срок выполнения работ, оказания услуг: до 22.05.2026.        
    Объем работ, стоимость выполнения работ установлена сметой контракта, локальным сметным расчетом. 
        После окончания работ Подрядчик обязан восстановить разрушенное благоустройство в границах производства работ, произвести очистку от строительного мусора территории, прилегающей к границам производства работ. 
        Площадка работ выгораживается инвентарным ограждением. Места, опасные для передвижения людей и транспортных средств, должны быть ограждены, установлены предупредительные надписи и сигналы. 
         4. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ. 
         При исполнении контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, а также не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. 
         Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалами, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 
        Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие качество. Контроль качества строительных материалов возлагается на Подрядчика. 
        Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, СНиП, САНПИН, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
         Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, восстановленных недопустимо. 
         Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 
          5. Перечень документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (на момент сдачи работ/в процессе выполнения работ): 
- акт о приемке выполненных работ (документ о приемке);
- формируемые в бумажном виде и передаваемые нарочно:
акт с титулом КС-2, справка(и) о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3 (подлинники), содержащие подписи и печати уполномоченных лиц; 
исполнительная документация (в том числе акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование).   
Документы, которые оформляются в единственном экземпляре и отсутствуют у Подрядчика, например, подлинник паспорта изделия прилагается в виде заверенной копии. Заверение Подрядчиком документов осуществляется надписью (штампом): «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью организации (допускается печать «для документов»). Заверение 2-х и более страниц осуществляется путём их прошивки, нумерации, подписи и скрепления печатью организации. Двухсторонние документы заверяются с обеих сторон. 
            6. Место, условия выполнения работ: 
            6.1. Место оказания услуг и (или) выполнения работ: 
            Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12/1.
            6.2. Условия выполнения работ: 
            выполнение всего комплекса работ в объеме, указанном в настоящем указанном в настоящем описании объекта закупки, согласно сметы контракта, локального сметного расчета. 
           7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 
           Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 5 лет. Минимальный объем предоставления гарантии качества: 
           безвозмездное устранение недостатков в течение срока, определенного Контрактом; 
           возмещение ущерба третьим лицам, причинённого в период выполнения работ; 
           возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц. 
           В случае, если производителями или поставщиками в отношении материалов, конструкций, изделий или оборудования, монтируемых на объекте установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным настоящим Контрактом, к соответствующим элементам работ применяются соответствующие гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.


	            ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан 
(по Государственной противопожарной службе)

	

	_______________________/ Аитов Р.М. /
М.П.
	______________/ _____________/
   М.П.


		

Приложение № 2 к Контракту 
от «_____»________ 2026 года 
№ _______________________


С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем (кол-во)
	Цена за единицу, руб.
	Сумма,*
руб.

	1.
	Выполнение работ по текущему ремонту по утеплению оконных блоков из ПВХ посредством замены однокамерного стеклопакета на двухкамерный и замены прилегающих откосов и подоконников в здании Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
	единица
	1
	
	

	ИТОГО:
	
	


   
  *Примечание: в том числе НДС ___% в размере _____ (_______) рублей (вариант: НДС не облагается).


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан 
(по Государственной противопожарной службе)


	

	________________________/ Аитов Р.М./
М.П.
	_____________________/ _________ /
М.П.



