Описание работ (услуг)

| Таблица 1. Виды работ (услуг), код по ОКПД, место и срок выполнения работ (оказания услуг), дата предоставления отчетной документации и подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды работ (услуг) | Код по Общероссийскому классификатору продукции видов экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Место выполнения работ (оказания услуг) | Периоды выполнения работ (оказания услуг) | Дата предоставления отчетной документации Государственному заказчику | Дата подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обследование технического состояния конструктивных элементов помещений здания Рособрнадзора | 71.20.19.190 | г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 | С даты заключения Государственного контракта по 29.05.2026 | 29.05.2026 | 03.06.2026 |

| Таблица 2. Виды работ (услуг), требования к работам (услугам) и отчетной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды работ (услуг) | Требования, предъявляемые к работам (услугам), в том числе к параметрам, определяющим качество заказываемых работ (услуг), и количественным (и/или объемным, структурным и иным) характеристикам | Требования к отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование технического состояния конструктивных элементов помещений здания Рособрнадзора | Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по обследованию технического состояния перекрытия над 4 этажом (под 5 этажом) в границах помещения конференц-зала общей площадью 186,0 кв. м, расположенного в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 (5 этаж, пом. I, комн. № 1) (далее – Объект). Основной целью выполнения работ (оказания услуг) является обследование Объекта с целью определения технического состояния железобетонных перекрытий с балками, их физического износа, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом (прочности, сопротивления, и др.) для размещения на Объекте металлических ферм в соответствии с рабочей документацией на конструкцию «Фермы конференц-зала Рособрнадзора, расположенного в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16 (комплект рабочих чертежей КМ, КМД)», а также планом размещения нагрузок на них и получение технического заключения по результатам натурного обследования Объекта. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения государственного контракта Государственный заказчик предоставляет в электронном виде Исполнителю комплект рабочих чертежей на конструкцию и план размещения нагрузок. При этом натурное обследование Объекта должны состоять из следующих этапов: • предварительное (визуальное) обследование Объекта; • детальное инструментальное обследование Объекта; • определение физико-механических характеристик материалов обследуемых конструкций в лабораторных условиях; В части обследования железобетонных перекрытий с балками Объекта: • проверить достаточность несущей способности перекрытий на восприятие дополнительных нагрузок; • выявить остаточную несущую способность. Работы (услуги) услуги должны осуществляться Исполнителем в соответствии с действующими нормами, правилами, постановлениями и иными нормативными документами, действующими в Российской Федерации, в том числе: - Градостроительным кодексом Российской Федерации; - Гражданским кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»; - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» - Иными нормативно-правовыми актами, прямо или косвенно затрагивающими предмет государственного контракта. При исполнении государственного контракта Исполнитель должен руководствоваться распоряжением Рособрнадзора от 22.03.2023 № 192-09 «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов, правил поведения в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки», в соответствии с которым граждане иностранных государств допускаются в здание Рособрнадзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнитель должен представить для согласования Государственному заказчику список сотрудников и автотранспорта, допускаемых на Объект, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения государственного контракта. В случае внесения изменений в список Исполнитель должен в течение 1 (одного) рабочего дня представить его на согласование Государственному заказчику. При выполнении работ (оказании услуг) Исполнитель обязан соблюдать пропускной режим. Работы выполняются (услуги оказываются) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов по местному времени, в пятницу с 9-00до 16-45 часов. Работы выполняются (услуги оказываются) на территории действующего административного здания. Деятельность организации в здании, затрагиваемом данными работами (услугами), не прерывается. Выполнение работ (оказание услуг) не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации или представлять угрозу для сотрудников и посетителей. При выполнении работ (оказании услуг) требуется неукоснительное соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций | Отчетная документация о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту представляется на бумажном и электронном носителях. Содержание отчетной документации должно отражать соответствие качества выполнения работ (оказания услуг), а также количественных, объемных и/или иных параметров выполненных работ (оказанных услуг) каждому из требований, указанных в Таблице 2. Оригинал счета и оригинал счета-фактуры при необходимости. Отчетная документация предоставляется в Управление делами, организации закупок и бюджетного процесса с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом Исполнителя. |

| Таблица 3. Виды и объем прав на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды работ (услуг) | Наименование ОИС, создаваемых в результате выполнения работ (оказания услуг) | Виды и объемы прав на использование ОИС, созданных в результате выполнения работ (оказания услуг) и передаваемых Государственному заказчику |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование технического состояния конструктивных элементов помещений здания Рособрнадзора | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

| Таблица 4. Требования о наличии у Исполнителя лицензии об обладании правами на объекты интеллектуальной собственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды работ (услуг) | Требование о наличии у Исполнителя лицензии, допусков с указанием вида требуемой лицензии допуска и вида деятельности со ссылкой на правоустанавливающий нормативный акт | Требование об обладании Исполнителем правами на объекты интеллектуальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование технического состояния конструктивных элементов помещений здания Рособрнадзора | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

| Таблица 5. Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Исполнителя, специфические обязанности Государственного заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Виды работ (услуг) | Гарантийные обязательства Исполнителя | Специфические обязанности Государственного заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование технического состояния конструктивных элементов помещений здания Рособрнадзора | Не предусмотрено | Государственный заказчик согласовывает представленный Исполнителем список сотрудников Исполнителя (изменения в список сотрудников), пропускаемых на Объект, или направляет мотивированный отказ в согласовании в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения списка сотрудников Исполнителя (изменения в список сотрудников). Государственный заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения государственного контракта Государственный заказчик предоставляет в электронном виде Исполнителю комплект рабочих чертежей на конструкцию и план размещения нагрузок. |

| Таблица 6. Порядок приемки исполнения обязательств по государственному контракту |  |
| --- | --- |
| Номер этапа | Требования к порядку приемки исполнения обязательств |
| 1 | 2 |
| 1 | Приемка исполнения обязательств по государственному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормативных правовых актов в сфере государственных закупок в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Выполненные работы (оказанные услуги) считаться принятыми после подписания Государственным заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту. |

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственному контракту производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке.

Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) фактически выполненных работ (оказанных услуг)

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком и Исполнителем  акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

Общая стоимость выполненных работ (оказанных услуг) включает в себя расходы Исполнителя по оплате всех необходимых налогов, пошлин, сборов и иные затраты, а также издержки и расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства, 
и устанавливается государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта (отдельного этапа исполнения государственного контракта), уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения государственного контракта) и фактически исполненных Исполнителем,за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов цены государственного контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в государственном контракте таких обязательств), размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Убытки, нанесенные Государственному заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по государственному контракту, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может  превышать цену государственного контракта.

Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств 
по государственному контракту.

В случае применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней) расчеты с Исполнителем осуществляются в срок, предусмотренный государственным контрактом, после уплаты Исполнителем соответствующих неустоек (штрафов, пеней).

Контактное лицо со стороны Государственного заказчика

| Ф. И. О., должность | Серебрякова Наталья Анатольевна, советник |
| --- | --- |
| Контактный телефон | 8(495) 608-71-74 (доб. 1110) |
| Адрес электронной почты | n.serebryakova@obrnadzor.gov.ru |