Техническое задание.

- Заказчик – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту помещений 5 этажа, лестниц здания (запасная лестница), расположенных по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3 .

Услуги осуществляются Исполнителем со стороны Заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту помещений 5 этажа, лестниц здания (запасная лестница), расположенных по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3 (далее – работы) на условиях, в порядке и сроки, определяемые контрактом и техническим заданием к нему, в рамках заключенного контракта №0130100005126000014 от 08.06.2026 с Подрядчиком ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСТРОЙ" (ООО "ПРОМТЕХСТРОЙ"), ИКЗ – 26 13525144576352501001 0029 001 4120 243.

- Место оказания услуг: Вологодская область, г. Вологда, ул.Челюскинцев, д. 3.

- Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг – с даты заключения контракта;

- окончание оказания услуг – после исполнения Подрядчиком обязательств на объекте.

- Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки.

Исполнитель:

- обеспечивает контроль за проведением работ по объекту в установленный контрактом срок, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами;

- предоставляет Заказчику по заявке информацию: о выполнении графика производства работ; о выполнении исполнительной документации; о подготовке актов на скрытые работы; об использовании строительных материалов согласно техническому заданию и сметной документации (входной контроль);

- осуществляет в установленном порядке строительный контроль в соответствии со ст. 53 ГрК РФ, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468, приказом Минстроя № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», приказом Минстроя № 1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала работ, в котором ведется учет выполненных работ» и другими нормативными документами. Совместно с Заказчиком принимают меры по устранению выявленных дефектов, осуществляют контроль за выполнением предписаний органов государственного надзора, относящихся к вопросам объемов фактически выполненных работ, осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения работ Подрядчиком по подрядному контракту;

- совместно с Заказчиком и Подрядчиком регулирует разногласия, возникающие при выполнении работ на объекте;

- представляет Заказчику совместно с Подрядчиком по подрядному контракту необходимые документы после завершения работ на объекте в установленном законодательством порядке;

- участвует совместно с Заказчиком и Подрядчиком по подрядному контракту в приёмке объекта.

При оказании услуг руководствуется следующими документами:

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя № 344/пр от 16.05.2023;

- Приказ Минстроя № 1026/пр от 02.12.2022;

- СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ, РД и другими нормативными документами.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с перечнем услуг, указанных в переданной Заказчиком проектной документации.

Услуги должны соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ, РД и другим нормативным документам, утвержденным и рекомендованным к применению.

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ и Сводом правил «СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004.»

Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования ч.1, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство ч.2.

Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна включать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Срок гарантии качества оказанных услуг равен сроку гарантийных обязательств Подрядчика, установленному в подрядном контракте.