КОНТРАКТ № _____________________
на выполнение работ по текущему ремонту узла тепловой энергии с установкой циркуляционного насоса системы отопления 

г. Северск,  Томская  область                                                                          	           «___» __________2026 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" (далее ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя контрактной службы Евстигнеева Сергея Олеговича, действующего на основании доверенности №6 от 13.01.2026г., с одной стороны, и _________________ (далее _____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

[bookmark: _Toc1512825011][bookmark: _Toc1512819831][bookmark: _Toc1490132931]1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности выполнить работы по текущему ремонту узла тепловой энергии с установкой циркуляционного насоса системы отопления (далее – работы), своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта. 
1.2. Работы по Контракту должны выполняться в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).
1.3. Место выполнения работ: Томская обл., г. Северск, пер. Чекист 3, МЦ 2.
1.4. Источник финансирования работ: средства бюджетного учреждения.
1.5. Идентификационный код закупки: 261702403854270240100100510000000244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена контракта составляет _________ рублей (______________________) рублей __ копеек, [ в том числе налог на добавленную стоимость – ____] [footnoteRef:1] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______]2. [1:  Условие включается в Контракт, если Подрядчик  является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Условие включается в Контракт, если Подрядчик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).
] 

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, гарантийное обслуживание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту.
[bookmark: _GoBack]2.4. Оплата осуществляется по факту выполнения работ в рублях РФ  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета,  акта выполненных работ, подписанных  обеими сторонами. Срок оплаты выполненных работ - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
2.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. 
В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета.
2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.7 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.
2.8. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, он обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.9. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ. 
2.10. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО КОНТРАКТУ
3.1 Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта.
3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение № 1), подтверждением чего является подписанный Сторонами документ о приемке. 
Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта.
3.3. Сроки выполнения работ установлены Графиком выполнения работ. График выполнения работ составляется Подрядчиком в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта, предоставляется на согласование Заказчику. 
3.4. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно спецификации (Приложение №1 к контракту), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт приемки выполненных работ. 
3.5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
3.6. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.
4.1.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.
4.1.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
4.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и в соответствии с спецификацией (Приложение № 1)  и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации объект.
4.2.2. Обеспечить: 
- производство работ в полном соответствии с  строительными нормами и правилами; 
- качественное выполнение всех работ согласно спецификации (Приложение № 1);
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.2.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки.
4.2.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.
4.2.5. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями. 
4.2.6. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Подрядчика. 
4.2.7. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Подрядчику и его субподрядчикам. 
4.2.8. Поставить на объект все предусмотренные спецификацией и Контрактом необходимые  для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.2.9. Осуществить за свой счет поставку на территорию объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации объекта. 
4.2.10. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действительные на дату сдачи-приемки работ сертификаты, декларации соответствия, а также паспорта и инструкции на поставляемые товары на русском языке или с переводом на русский язык. Срок действия разрешительных документов на товары должен быть не менее гарантийного срока товара.
4.2.11. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на Объекте и информировать об этом Заказчика. 
4.2.12. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента и проектной документации. 
4.2.13. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.2.14. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ.
4.2.15. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.2.16. Работы выполняются в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, части 1 и 2», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами.
4.2.17. Подрядчик  организует за свой счет мероприятия по сохранности своих материалов и    оборудования на период  выполнения работ.
4.2.18. Подрядчик обязан своевременно подавать заявки в ИХС СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России  на временные подключения и отключения электроэнергии, предварительно выполнить согласование с главным энергетиком ИХС СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. 
4.2.19. Осуществлять согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения работ, если таковые требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.20. Согласовывать с Заказчиком допустимое время выполнения работ, в связи с тем, что работы проводятся без остановки текущей деятельности учреждения.
4.2.21. Согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов и строительного мусора. Вывоз строительного мусора осуществлять еженедельно.
4.2.22. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик  обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его или субподрядчиков соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. В случае необходимости привлекать специалистов или экспертов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.
4.3.3. Требовать от Подрядчика оплаты штрафных санкций или удержать (зачесть) сумму штрафных санкций в счет погашения своих обязательств по оплате стоимости выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.4. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям нормативных правовых актов. 
4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
4.4.2. Передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию (при наличии), в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.
4.4.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для выполнения работ материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии спецификацией (Приложение № 1).
5.2. Подрядчик определяет поставщиков оборудования и материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, материалов и конструкций.
5.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. 
5.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Подрядчика.
5.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:
- удалить с объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям спецификации (Приложение № 1);
- переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям.

6. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Подрядчик приступает к работам в срок, установленный в Контракте.
6.2. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.
Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ.
6.3. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.
6.4. Готовность отдельных работ и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ. 
6.5. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах должны соответствовать спецификации (Приложение № 1).
6.6. Подрядчик предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акт, либо в тот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах.  В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий спецификации (Приложение № 1).
6.7. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ Стороны не пришли к соглашению, Подрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.
6.8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ и приемки их представителем Заказчика Подрядчик удаляет с территории объекта и прилегающей к нему территории все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
7.2. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. 
7.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии спецификации (Приложение № 1) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов, оборудования и комплектующих изделий.
7.4. Подрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".
7.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Подрядчиком за свой счет. 
7.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика.
7.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.



8. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
8.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
8.2. Подрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности. 
8.3. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ. 
8.4. Все используемые в производстве работ машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.
8.5. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты.
8.6. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
9.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _____ рублей <*>.
--------------------------------
<*> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ рублей <**>.
--------------------------------
<**> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _____ рублей <*****>.
--------------------------------
<*****> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.13. Выплаты неустойки, штрафных санкций в соответствии с настоящим контрактом не освобождают стороны от обязательств по выполнению настоящего контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «31» декабря 2026 г. С  «31» декабря 2026 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де –юре или де –факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации  для принятия необходимых мер.
11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными местными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
11.4. Не уведомление, несвоевременное  или ненадлежащим образом оформленное уведомление  о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 
11.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
11.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
11.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего  исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
12.2. Претензия должна содержать: 
1) наименование Стороны Контракта, которой направляется претензия;
2) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, с указанием на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты;
3) расчет суммы требований по претензии, сроки оплаты и номер счета, на который должны быть перечислены денежные средства;
4) информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии и (или) неполучения ответа на нее в сроки, установленные для рассмотрения претензии в пункте 12.4 настоящего Контракта (приостановка исполнения обязательств Стороной контракта, обращение в суд и т.д.);
5) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
12.3. Претензия направляется заинтересованной Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной Контракта, направившей претензию, подтверждения о его вручении другой Стороне.
12.4. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последней адресатом.
12.5. Сторона Контракта, направившая претензию, считается исполнившей порядок досудебного урегулирования споров:
1) при отклонении претензии полностью или частично Стороной Контракта, которой была направлены претензия;
2) при неполучении ответа от Стороны Контракта, получившей претензию, в сроки, установленные для рассмотрения претензии в пункте 12.4 настоящего Контракта.
12.6. В случае неурегулирования споров и разногласий в досудебном претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области. 

13. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Подрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.
13.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
14.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
15.2. В случае, изменения у какой - либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
15.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
15.4. Заказчиком установлены к Подрядчику единые требования, предусмотренные частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее, единые требования). Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает свое соответствие установленным единым требованиям.
15.5. Все приложения, являются неотъемлемой частью Контракта:
- Спецификация (Приложение № 1).

16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства"
Сокращенное наименование:
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
 (тел/факс (382-3) 54-37-03);  
ИНН 7024038542  КПП 702401001
- Лицевой счет для учета средств, полученных в виде субсидий в рамках выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности (в т.ч. безвозмездные поступления, пожертвования, аренда федерального имущества):
ИНН 7024038542     КПП 702401001
УФК по Новосибирской области  
(ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, л/с 20656Щ40290)
Номер казначейского счета: 03214643000000015105 
Номер корреспондентского счета: 40102810445370000043
БИК  банка получателя  015004950
Банк: ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
ОКПО 20902615   ОГРН 1147024000309 
г. Северск, ул. Мира, д.4 Томская обл., 636035  тел/факс (382-3) 54-37-03
- отдельный лицевой счет для учета средств, полученных в виде целевых  субсидий (приобретение оборудования, капитальный ремонт, строительство и финансирование в рамках целевых программ)
ИНН 7024038542     КПП 702401001
УФК по Новосибирской области  
(ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, л/с 21656Щ40290)
Номер казначейского счета: 03214643000000015105 
Номер корреспондентского счета: 40102810445370000043
БИК  банка получателя  015004950
Банк: ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
3) лицевой счет для учета средств ОМС:
ИНН 7024038542     КПП 702401001
УФК по Новосибирской области  
(ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, л/с 22656Щ40290)
Номер казначейского счета: 03214643000000015105 
Номер корреспондентского счета: 40102810445370000043
БИК  банка получателя  015004950
Банк: ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск

Реквизиты счета Заказчика для уплаты неустоек (штрафов, пеней):  
УФК по Новосибирской области  
(ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, л/с 20656Щ40290)
Номер казначейского счета: 03214643000000015105 
Номер корреспондентского счета: 40102810445370000043
БИК  банка получателя  015004950
Банк: ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
ОКПО 20902615  ОГРН 1147024000309 КБК 00000000000000000140  

Ответственное лицо за исполнение Контракта
Потрепалов Игорь Иванович
Телефон 8 (3823) 78-07-09
	Подрядчик:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:
Фактическое местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица):
Номер телефона, факса,
адрес электронной почты:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Р/с
в


БИК
К/сч

ОКПО
ОГРН



































ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Заказчик:		Подрядчик:

______________	С.О. Евстигнеев			           	 ________________ 
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Приложение №1  к контракту
№ ________________________ от «___» ___________2026 г. 


Спецификация

	№№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за единицу изм., руб.
	Сумма, руб. 

	1
	Выполнение работ по текущему ремонту узла тепловой энергии с установкой циркуляционного насоса системы отопления 
	Условная единица
	 1
	
	



	№ п.п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Заказчик
	ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.

	2.
	Наименование и адрес объекта
	Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист 3, МЦ 2

	3.
	Исходные материалы и документы для проектирования
	1. Технические условия на установку теплового узла с погодным регулированием (ТУ).
2. Акт обследования (составляется Подрядчиком).

	4.
	Сроки начала и окончания работ
	Срок начала работ – не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта.
Срок окончания выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта
Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ. График выполнения работ составляется Подрядчиком в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта, предоставляется на согласование Заказчику.

	5
	
Подрядная организация на осуществление работ
	Подрядчик обязуется запросить в ресурсоснабжающей организации технические условия на дооборудование узла тепловой энергии: для приобретения и установки циркуляционного насоса. Также Подрядчик обязуется при проектировании предусмотреть современные, прогрессивные технические решения, применение современных и энергоэффективных материалов и конструкций (по возможности производства Российской Федерации), максимальную индустриализацию и унификацию монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

	6.
	Требования к качеству и безопасности работ
	Подрядчик выполняет работы  в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- ГОСТ 21.208-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- Правил устройства электроустановок;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»
Работы должны быть выполнены обученным и квалифицированным персоналом Подрядчика. 

	7.
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	В тепловом узле должно быть предусмотрено:
- средства контроля должны обеспечивать работу без постоянного обслуживающего персонала;
- установка циркуляционного насоса с частотным регулированием с герметизированным ротором.
- предусмотреть отображения теплового режима с функцией подключения к системе диспетчеризации.
- оборудование теплового узла должно поддерживать требуемый перепад давления воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения;
- циркуляция воды в системе отопления должна обеспечиваться насосами;
- регулирование числа оборотов двигателей циркуляционных насосов;
- отключение систем потребления теплоты стальными фланцевыми шаровыми кранами;
- установка на каждом ответвлении розлива системы отопления контрольно измерительных приборов, манометров, термометров;
- установка на тепловом узле контрольно измерительных приборов согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- отключение систем потребления теплоты стальными фланцевыми шаровыми кранами;
- контроль температуры, подаваемой в систему теплоснабжения в соответствии с температурным графиком в зависимости от наружной температуры воздуха;
- контроль температуры прямой и обратной воды контура теплоснабжения;

Подрядчик предоставляет Заказчику все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действительные на дату сдачи-приемки работ сертификаты, декларации соответствия, а также паспорта и инструкции на поставляемые товары на русском языке или с переводом на русский язык. Срок действия разрешительных документов на товары должен быть не менее гарантийного срока товара.

Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатируемыми, год выпуска не ранее 2025 года, а также Подрядчик гарантирует, что используемые им оборудование и расходные материалы к ним принадлежат ему на законных основаниях, находятся в законном обороте, не состоят в залоге, под арестом или под иным обременением.

	8.
	Требования по согласованию
	Разработанная документация должна быть согласованна с Заказчиком;

Используемый для выполнения работ и смонтированный  циркуляционный насос системы отопления  должен быть сдан Подрядчиком в эксплуатацию теплоснабжающей организации и подключен к системе диспетчеризации удаленного управления.

	9.
	Требования к передаваемой заказчику проектной документации
	Рабочую документацию представить в 4 экземплярах, в том числе 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов и оборудования в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате dwg, pdf.



Оборудование и расходные материалы, используемые для выполнения работ должно соответствовать следующим техническим характеристикам:
	№ пп
	Наименование 
	Технические характеристики
	Ед. зм.
	Кол-во

	1
	Насос  циркуляционный 
	Частотное регулирование 
Макс гидростатический напор –15,9 м
Расход -63 м3/ч
Корпус насоса - Чугун
Рабочая жидкость - Вода
Диапазон температуры  рабочей  жидкости - +2 .. +110 °C
Плотность рабочей  жидкости - 983.2 кг/м³
Макс. рабочее давление - 10 бар
Присоединение : Стандартный фланец - DIN
Соединение труб - DN 80
Допустимое давление - PN10
Монтажная длина – 360 мм
Потребляемая мощность-2350 Вт
Частота питающей сети - 50 Hz
Номинальное напряжение - 360 V
Максимальное потребление тока – 4,25 A
	Штука 
	1



Во всех случаях указания в описании объекта закупки (техническом задании), сметных расчетах конкретных товарных знаков тех или иных товаров и других ресурсов, Заказчик подразумевает, что участник закупки вправе предложить иной товарный знак, являющийся эквивалентом указанному товарному знаку. 
Во всех случаях указания в описании объекта закупки (техническом задании), сметных расчетах наименования производителя или страны происхождения того или иного товара, материалов и иных ресурсов, заказчик подразумевает, что данное указание является исключительно рекомендацией, и участник закупки вправе предложить иное наименование производителя и страны происхождения товара.  

Гарантии качества работ:
1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
2. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и выполненные работы устанавливается в размере 24 (двенадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. 
3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии спецификации (Приложение № 1) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов, оборудования и комплектующих изделий.
4. Подрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".
5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Подрядчиком за свой счет. 
6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика.
7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.
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