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Контракт № ______
ИКЗ 261540629961654060100100020000000244
г. Новосибирск						                              «____» ___________ 2026 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (УФНС России 
по Новосибирской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Снегирева Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании доверенности от 16.06.2025 № 111, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») для обеспечения государственных нужд Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить Работу: провести демонтаж системы безопасности (системы охранно-тревожной сигнализации (ОТС), системы автоматической пожарной сигнализации (СПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре) в нежилом помещении УФНС России по Новосибирской области, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 20б (далее – объект), а Заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием), согласованным Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ___________ рублей в соответствии прилагаемым локальным сметным расчетом (сметой) № 1 (Приложение № 2 к Контракту). Источник финансирования: Федеральный бюджет. 
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Аванс не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком в пределах доведенных лимитов 2026 года единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения Подрядчиком всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ (далее – Акт по форме КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (далее – Справка по форме КС-3), получения Заказчиком счета Подрядчика при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. 
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафов, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. 
Перечисление неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков производится Заказчиком в Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020, КПП 770701001, на казначейский счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК 
по Тульской области, г. Тула, номер счета банка 40102810445370000059, БИК банка 017003983.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик приступает к выполнению Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) 
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 20б.
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту: с момента подписания настоящего Контракта до 20.11.2026.
3.4. Работы выполняются Подрядчиком – его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
3.5. В налоговых органах Новосибирской области в соответствии с Концепцией обеспечения собственной безопасности Федеральной налоговой службы, утвержденной приказом ФНС России от 08.12.2023 № ЕД-7-4/940@, действуют положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в рамках которых устанавливается порядок доступа в административные здания для Работников налоговых органов, сотрудников сторонних организаций, обслуживающих здания, посетителей, а также порядок вноса и выноса материальных ценностей. В соответствии с Положением документами, дающими право на вход (выход) в здание (из здания) Инспекции, являются временные пропуска, письменные заявки на допуск в здание, оформленные в соответствии с установленным порядком. 
3.6. Для подготовки временного пропуска Подрядчик после заключения контракта обязан предоставить информацию и документы о физических лицах, которые будут участвовать в выполнении Работ (список лиц и реквизиты документов удостоверяющих личность; копии документов, на основании которых лица участвуют в выполнении Работ от имени Подрядчика).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным 
в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, также комплект документации (копии сертификатов соответствия на поставляемые оборудование и устройства, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы. 
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта 
о выполненных Работах обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором указываются выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения таких недостатков не более 5 (пяти) рабочих дней. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Контракта.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 3 (Трех) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков. 
4.6. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, указанные 
в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 


5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять 
и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом 
и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с Законом о контрактной системе. 
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления 
от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен 
в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. 
5.2.2. Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту, согласования организационных вопросов, приемки демонтируемого оборудования 
и устройств и получения пакета документов от Подрядчика. Ответственные лица со стороны Заказчика: Эстраих Сергей Викторович, телефон (383) 316-21-70, добавочный 14-00; Куруленок Николай Николаевич, телефон (383-61) 2-82-55, добавочный 53-40.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы 
в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. С момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, 
а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Контракта.
5.2.6. С даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных Работ.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ 
в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 
с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4.4. До начала Работ ознакомить своих работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими правилами, действующими 
на территории Заказчика.
5.4.5. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при несчастных случаях при выполнении Работ, за несоответствие условий и методов выполнения Работ установленным требованиям (правилам, стандартам, СанПиНам, СНиПам, техническим нормам и другим нормативным документам) 
в части обеспечения безопасности выполнения Работ.
5.4.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ 
и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. На период приостановки Работ, срок выполнения Работ продлевается автоматически.
5.4.8. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.11. Поддерживать чистоту и порядок на занимаемых площадях, проходах и местах общественного пользования. По окончании рабочего дня убирать весь строительный мусор 
на отведенное место. 
5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам). 
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантия на выполненные Работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных Работ, а на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами производителя, но не менее 12 месяцев.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных 
по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если 
не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами 
и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, при обязательном соблюдении инструкции 
по эксплуатации устанавливаемого оборудования.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются 
в соответствии с Законом о контрактной системе, Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 
00 копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены контракта (этапа).
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 30.12.2026, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по решению суда;
– в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.
8.4. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются 
в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена 
в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному 
в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата 
по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки». 
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет (смета) № 1».
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области,
630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49, 
тел. (383) 316-21-70 
ИНН 5406299616, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной налоговой службы по 
Новосибирской области, л/с 03511128330)
ИНН 5406299616, КПП 540601001
Номер казначейского счета № 03211643000000015100
Номер счета банка № 40102810445370000043
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск)
БИК банка (БИК ТОФК) 015004950

УФНС России 
по Новосибирской области



_________________________/ А.Г. Снегирев

«___» ____________ 2026 г.



М.П.
	Подрядчик:
 




















_______________________/  
«____» ____________ 2026 г.



М.П.




Приложение № 1 к Контракту 
от «___» ________ 2026 г. № _____

	
	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(техническое задание)

Наименование объекта закупки
Демонтаж системы безопасности (системы охранно-тревожной сигнализации (ОТС), системы автоматической пожарной сигнализации (СПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре) в нежилом помещении (далее – Работа).
Количество выполняемых Работ
В соответствии с описанием объекта закупки.
Место выполнения Работ
Нежилые помещения УФНС России по Новосибирской области, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 20б (далее – объект).
Сроки выполнения Работ
Работы выполняются с момента заключения Контракта до 20.11.2026. 
Сведения о выполняемой Работе
Демонтаж системы безопасности в нежилом помещении проводится в связи с её заменой. Демонтажные Работы необходимо проводить этапами, демонтируется система безопасности участка объекта, под монтажа новой системы безопасности. Работы и решения, принимаемые в ходе выполнения Работ, согласовываются с Заказчиком и представителями организации поставляющей и монтирующей новую систему безопасности на объекте. Демонтируемое оборудование, проводка, приборы и извещатели системы безопасности выносятся в отведенное Заказчиком место на объекте. 
Условия выполнения Работ
Работы производятся в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 17:00, пятница до 16:00. только в отведённой зоне Работ, минимально необходимым количеством технических средств 
и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Зона проведения Работ должна ежедневно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося от проведения Работ.
Выполнение Работ производится без прекращения эксплуатации объекта. Подрядчик обязан строго соблюдать правила доступа на территорию и в помещения объекта, а также правила внутреннего трудового распорядка. 
Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения Работ, возлагается на Подрядчика.
Требования к безопасности выполнения Работ
Подрядчик должен гарантировать соблюдение его работниками (сотрудниками):
- выполнения требований пожарной безопасности и охраны труда; 
- безопасного производства Работ;
- запрета на употребление спиртных напитков на территории и в помещениях Заказчика, а также на участках проведения Работ;
- запрета на курение табачных изделий на территории и в помещениях Заказчика.
Требования к объемам выполненных Работ
Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) № 1 (приложение № 2 к Контракту) и ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Устройство сигнально-блокировочное (БРИЗ, БРИЗ исп 01)
	шт
	25
	 

	2
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А)
	шт
	40
	 

	3
	Конструкция для установки извещателя (МК-2)
	шт
	15
	 

	4
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (С2000-Ип)
	шт
	6
	 

	5
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) (ИПР 513-3А) исп 02)
	100 шт
	0,08
	8 / 100 

	6
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-АР1, С2000-АР1 исп 02)
	шт
	18
	 

	7
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (С2000-ИК)
	шт
	27
	 

	8
	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (С2000-СТ)
	шт
	34
	 

	9
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (С2000-СМК, ИО 102-20, ИО-102-16/2)
	шт
	61
	 

	10
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (РИП-12 исп 01)
	шт
	2
	 

	11
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1
	 

	12
	Прибор или аппарат (автоматический выключатель)
	шт
	4
	 

	13
	Демонтаж кабеля
	100 м
	8,28
	828 / 100 

	14
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-М)
	шт
	3
	 

	15
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-ПИ)
	шт
	4
	 

	16
	Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30 (С2000-БИ)
	шт
	6
	 

	17
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ)
	шт
	5
	 

	18
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-КПБ)
	шт
	4
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