Контракт № _____
на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства

идентификационный код закупки № 261575301094557530100100060000000000

г. Орёл                                                                                                                     «__» __________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _______, с одной стороны, и 
_________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик в установленные Контрактом сроки обязуется выполнить все предусмотренные Контрактом работы по капитальному ремонту учебного корпуса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Лескова, д. 15 (3-ий этап, общестроительные работы) (далее также - работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и уплатить определенную Контрактом цену.
1.2. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): г. Орёл, ул. Лескова, д. 15.
1.3. Обязательства Подрядчика по капитальному ремонту Объекта в соответствии с настоящим Контрактом признаются выполненными при подписании Заказчиком документов о приемке, соответствующих требованиям Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).

2. Срок выполнения работ
2.1. Объем и содержание работы определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).
2.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 30 сентября 2026 года включительно. 
2.3. Режим работы Подрядчика определяется в соответствии с установленным графиком работы Заказчика.
2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.5. Если Подрядчик уклоняется от выполнения своих обязанностей по Контракту, а именно, не приступает в установленные сроки к выполнению работ, игнорирует указания Заказчика, затягивает время выполнения работ или иным образом уклоняется от своих обязанностей, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон, по решению суда или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
2.6. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.
3. Срок действия Контракта
3.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
3.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенные в ходе его исполнения.
3.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена Контракта составляет: __________ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается.
Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
4.2. В случае заключения Контракта с Подрядчиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС.
4.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 4.1. Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
4.3.1. Предусматривается возможность изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В этом случае изменение цены Контракта осуществляется по соглашению Сторон.
Расходы по оплате работы, выполненной без согласия Заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
4.3.2. По предложению Заказчика может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, допускается увеличение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
4.3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемой работы и иных условий Контракта.    
4.4. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации в соответствии с соглашением от 01.02.2026 №054-02-2026-478, дополнительное соглашение от 28.07.2026 № 054-02-2026-478/2 (иные цели)).
4.5. Валютой долга и валютой платежа Контракта является российский рубль.
4.6.  Оплата по Контракту производится единовременно в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
4.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, на основании выставленных Подрядчиком документов о приемке.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения расчетного счета, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
4.8. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ считается дата проведения операции по списанию соответствующей суммы с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 17 Контракта, для ее зачисления на лицевой счет Подрядчика.
4.9. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
В данном случае оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы Контракта, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), при этом обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации осуществляются Заказчиком.

5. Взаимодействие Сторон
5.1. Подрядчик по настоящему Контракту обязуется:
5.1.1. выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом. 
5.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
5.1.3. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.1.4. Передать Заказчику выполненные работы (их результат) в сроки, установленные пунктом 2.2. Контракта.
5.1.5. Обеспечить наличие на Объекте Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), необходимой для выполнения работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации Представителям Заказчика.
5.1.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.1.7. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ на Объекте по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании.
5.1.8. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.
5.1.9. Передать Заказчику предусмотренную законодательством Российской Федерации исполнительную документацию на выполненные работы.
5.1.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.
5.1.11. По требованию Заказчика передать ему исполнительную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого требования.
5.1.12. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания выполнения работ освободить Объект от строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления. Не допускается складирование мусора на территории Объекта более 1 суток.
5.1.13. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в случае если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) подготавливаемых в рамках выполнения работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну.
5.1.14. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.1.15. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории Объекта строительную технику и оборудование). 
5.1.16. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, в строгом соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему, с учетом индивидуальных особенностей выполнения работ и Объекта. 
5.1.17. При наличии расходов на электроснабжение, водоснабжение, канализацию при производстве работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан произвести возмещение соответствующих затрат Заказчику.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.2.2. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.3. Заказчик по настоящему Контракту обязуется:
5.3.1. При поступлении запроса от Подрядчика, передать Подрядчику имеющиеся исходные сведения, информацию, касающуюся выполнения работ, а также выполнить действия по обеспечению доступа представителей Подрядчика к месту выполнения работ для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3.2. Оплачивать фактически выполненные Подрядчиком работы (результат работ) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
5.3.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ.
5.3.4. Уведомить Подрядчика в письменной форме об отступлениях выполненных работ от Сметной документации, Технического задания, которые могут ухудшать качество работ, обнаруженных в ходе осуществления приемки выполненных работ (результата работ), или об иных недостатках (дефектах), выявленных в ходе выполнения работ на Объекте, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения.
5.3.5. Заказчик не несет ответственности за сохранность на Объекте материалов, строительной техники, инвентаря Подрядчика.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.4.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ по Контракту, осуществлять контроль над объемом и качеством выполняемых работ, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов требованиям в соответствии с условиями Контракта, сметной документацией. Замечания, сделанные Заказчиком в ходе выполнения работ, являются обязательными для исполнения Подрядчиком.
5.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.4.4. Приостановить выполнение встречных обязательств по Контракту в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомить Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ или расторжении Контракта.
5.4.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Представители сторон и работники Подрядчика
6.1. Каждая из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.
Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращении их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.
6.2. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.
6.3. Представители Заказчика имеют право в общем журнале и специальных журналах, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях требований Технического задания, требований к материалам, Контракта с указанием сроков их устранения.
6.4. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.
6.5. Работники Подрядчика должны соответствовать требованиям, установленным трудовым, градостроительным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы.
7. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
7.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц к выполнению работ, предусмотренных Контрактом.
7.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Обеспечение выполнения работ на Объекте материалами
8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение выполнения работ на Объекте необходимыми материалами.
8.2. Все применяемые для выполнения работ материалы должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, гарантийные талоны, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц.
Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им для выполнения работ на Объекте материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
9. Приемка выполненных работ
9.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения работ (видов работ) в соответствии с условиями Контракта и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика в 2 (двух) экземплярах Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) для их подписания, а Заказчик проводит своими силами или с помощью привлечения экспертов проверку выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта. По итогам проверки Заказчик подписывает документы о приемке.
9.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ, и составляет акт приемки товаров, работ, услуг по форме № 0510452.
9.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов о приемке Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика. Если Заказчик не направит Подрядчику подписанные документы о приемке либо мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней, работы по настоящему Контракту считаются принятыми без замечаний.
9.5. По итогам приёмки выполненных Работ на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих выполнение Работ, Заказчик формирует акт приёмки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452 (далее – Акт приемки (ф. 0510452)) в порядке, определенном приказом Минфина РФ от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению». 
В случае участия согласно условиям договора в приемке выполненных Работ представителя Подрядчика, подписание Акта приемки (ф. 0510452) осуществляется с участием уполномоченного представителя Подрядчика.
10. Гарантии качества
10.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием и условиями Контракта, в том числе устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 10.3 Контракта.
10.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания и условий Контракта.
10.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), соответствующего требованиям Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).
10.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, применяемых при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
10.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата и его части или неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
10.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
10.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения.
10.8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
10.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования от Заказчика.
10.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
10.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
10.13. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока несоответствия выполненных по Контракту работ технической, исполнительной документации, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить выявленные недостатки и привести их в соответствие с техническими и сметными решениями, нормативными документами в срок, согласованный с Заказчиком и не   превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования от Заказчика.
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11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
11.2. В случае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
11.3. Порядок начисления и размеры неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, установлены в соответствии с частями 4-9 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).
11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства по оплате работ, начисляются штрафы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ), размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил и составляет 1000 рублей.
11.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил и равен 10 процентам цены Контракта.
11.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.12. Применение указанных неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.
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12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта соглашения о расторжении Контракта и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект соглашения о расторжении Контракта и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.
12.3. При наличии у Стороны замечаний к проекту соглашения о расторжении Контракта или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 12.2 Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта соглашения о расторжении Контракта или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для его подписания. Соглашение о расторжении Контракта считается заключенным после его подписания Сторонами.
12.4. Споры, возникшие при подписании Соглашения, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 13 Контракта.

13. Рассмотрение и разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
13.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.
13.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Орловской области.

14. Изменение и расторжение Контракта
14.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. ст. 34, 95 Закона № 44-ФЗ, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.2. Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.
14.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

15. Единые требования, предъявляемые к Подрядчику
15.1. Подрядчик должен соответствовать единым требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
15.2. Информация о Подрядчике отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
16. Прочие условия
16.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
16.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.
16.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
16.4. Производство работ в выходные и праздничные дни осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
16.5. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:
- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);
- Сметная документация (Приложение № 2 к Контракту).

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Наименование, юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Заказчика:
	Наименование, юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов) Подрядчика:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт культуры»
	

	Юридический адрес: 302020, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ОРЁЛ, Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛЕСКОВА, Д. 15
	

	Почтовый адрес: Российская Федерация, 302020, Орловская обл, Орёл г, УЛИЦА ЛЕСКОВА, 15
	

	Банковские реквизиты: 
ИНН 5753010945, КПП 575301001, 
УФК по Нижегородской области (Орловский государственный институт культуры, л/с 21546U91750) 
Единый казначейский счет 40102810745370000024, 
Казначейский счет: 03214643000000013214
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102	
	

	Номер телефона: 8 (4862) 41-61-91
e-mail: main@ogik.ru

	


	Должность 


_____________________ / ________________ / 
М.П.
	Должность 

____________________ / ________________ / 
М.П. (при наличии)




Приложение № 1
к Контракту
от «___» _________ 2026 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства

[bookmark: _Toc381281431][bookmark: _Toc420075796]1. Наименование объекта – Капитальный ремонт учебного корпуса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Лескова, д. 15 (3-ий этап, общестроительные работы).
2. Местонахождение объекта проведения работ: г. Орёл, ул. Лескова, д. 15
3. Сроки выполнения работ – с даты заключения Контракта по 30 сентября 2026 года включительно.
4. Общие сведения по объекту и его эксплуатации
	Общие сведения (согласно данным технического паспорта)

	Год завершения (остановки) строительства
	1959 г.

	Площадь здания по внутреннему обмеру
	10 725,5 м2

	Количество этажей
	4, в том числе подземных 1



5. Перечень выполняемых работ:
Ведомость объемов работ
	
	
	
	

	№ п/п
	 
	Единица
	Коли-

	 
	Наименование работ и затрат
	изме-
	чество

	 
	 
	рения
	 

	1
	2
	3
	4

	Раздел: 
	 Помещения 74-78 (3 этаж)
	
	

	
	
	
	

	
	Полы

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	32,2

	2
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	32,3

	3
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 50 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	32,2

	4
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
	м2
	32,2

	5
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,99

	6
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	32,2

	7
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	32,84

	8
	Клей-мастика, марка Бустилат
	кг
	16,1

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	42,4

	10
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм
	м
	42,82

	11
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	 м
	4,5

	12
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	ШТ
	5

	 
	 
	 
	 

	
	Стены и перегородки

	13
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	74,5

	14
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	61

	15
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	61

	16
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (короба)
	м2
	5

	17
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	5,25

	18
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	146,5

	19
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	кг
	43,95

	20
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	29,3

	21
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	ШТ
	4

	22
	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х300 мм
	ШТ
	4

	23
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления)
	 м2
	1,44

	24
	Краска масляная МА-22, цветная
	кг
	0,2

	25
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (радиаторы)
	м2
	2

	26
	Краска масляная МА-22, цветная
	кг
	0,322

	 
	 
	 
	 

	
	Потолок

	27
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	 м2
	31

	28
	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм
	м2
	31,93

	 
	 
	 
	 

	
	Двери

	29
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	 м2
	5,67

	30
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	5,67

	31
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона (ДВ 1Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 - 2 шт., ДВ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1- 1шт.)
	м2
	5,67

	32
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм
	ШТ
	6

	33
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	ШТ
	2

	34
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	м
	30,62

	 
	 
	 
	 

	 
	Мусор
	
	 

	35
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	9,46799

	36

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	9,46799


6. Требования к производству работ.
[bookmark: _GoBack]Все работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и настоящим техническим заданием на вышеуказанный объект, а также с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.
Режим работы Подрядчика определяется в соответствии с установленным графиком работы Заказчика. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком.
Подрядчик обязуется своевременно обеспечивать работы необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой, необходимыми для технологичного ведения работ, осуществлять своими силами их разгрузку, складирование и хранение. Нести полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование.
Подрядчик обязан немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, влекущих выполнение дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но необходимых для выполнения, в целях обеспечения прочностных, санитарно-гигиенических и эксплуатационных показателей результата работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты получения рассмотреть обращение Подрядчика и в тот же срок выдать решение.
Подрядчик не вправе выполнять дополнительные работы до момента заключения Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту. При выполнении Подрядчиком возникших дополнительных работ по Контракту без согласования в отсутствии заключенного Дополнительного соглашения к Контракту на выполнение таких дополнительных работ, стоимость таких выполненных Подрядчиком дополнительных работ оплате Заказчиком не подлежит.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
Складирование мусора, образовавшегося в результате выполнения работ Подрядчиком, осуществлять в специализированные контейнеры, место установки которых согласовать с Заказчиком, а также своевременно осуществлять вывоз мусора с территории объекта. В процессе производства работ осуществлять ежедневную, а по завершению – окончательную уборку рабочих мест и путей доставки материалов от остатков строительных материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства работ Подрядчиком. 
Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ, а в случае расторжения/прекращения срока действия Контракта со дня расторжения/прекращения Контракта, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы и другое имущество самостоятельно, за свой счет.
Подрядчик в период работы на объекте несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении инженерных систем, в том числе пожарной сигнализации, систем компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей и т.д. в процессе производства Подрядчиком ремонтных работ, все работы по их восстановлению берет на себя подрядная организация.
Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, сроками выполнения работ согласно заключенному Контракту, соответствия качества используемых материалов, предоставления по требованию отчетов о ходе выполнения работ, исполнительной документации.
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу проводит экспертизу. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, Подрядчик обязан в кратчайший срок устранить выявленные нарушения.
7. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте. 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативно - правовых актов, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью людей, Подрядчик должен оповестить об этом всех присутствующих и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.
Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо ознакомить работающих с проектом, провести инструктаж о методах работы, последовательности их выполнения, обеспечить работающих необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Распитие спиртных напитков на территории Заказчика строго запрещено.
8. Требования к используемым материалам и оборудованию.
Работы по Контракту выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.
Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов (паспорта, сертификаты), и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой. 
При выборе марок, типов и наименований, используемых оборудования и материалов Подрядчик должен руководствоваться проектно-сметной документацией, настоящим техническим заданием, а также подтверждающими качество оборудования и материалов сертификатами, необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.
Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов. Все применяемые Подрядчиком при производстве работ материалы, изделия и оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.
9. Требования к оформлению документации на выполнение работ.
До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику для организации допуска на объект: 
1) список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, данных по регистрации, а также марки и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.
2) акт-допуска с приказами об ответственных лицах за проведение работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда, а также журналы производства работ, журналы проведения инструктажей, в том числе по охране труда и противопожарным мероприятиям.
После завершения работ Подрядчик должен предоставить два экземпляра исполнительной документации в том числе: акты на скрытые работы, исполнительные схемы и документы на использованные при выполнении работ материалы и оборудование, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность, потребительские свойства или иные сведения (в том числе: сертификаты или декларации соответствия, паспорта на оборудование, гарантийные паспорта, пожарные сертификаты, а также гигиенические сертификаты, подтверждающие их соответствие СанПиН и безопасность).
10. Порядок сдачи работ.
После выполнения полного объема работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации:
- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2-х (двух) экземплярах;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х (двух) экземплярах;
- исполнительную документацию в количестве 2-х (двух) экземпляров.
11. Сроки гарантий качества.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ, соответствующего требованиям Контракта, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. Подрядчик гарантирует при условии правильной эксплуатации результата работ устранение за свой счет дефектов и недостатков, выявленных в период гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, в порядке, установленном разделом 16 Контракта.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта выявленных недостатков (дефектов) результата работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном разделом 16 Контракта. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный срок или иной согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результатов работ, допущенных Подрядчиком.
При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока несоответствия выполненных по Контракту работ технической, исполнительной документации, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить выявленные недостатки и привести их в соответствие с техническими и сметными решениями, нормативными документами в срок, согласованный с Заказчиком и не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования от Заказчика.

	Должность 


_____________________ / ________________ / 
М.П.
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М.П. (при наличии)



14

