Государственного контракта
на выполнение работ по текущему ремонту 
№ _____________________________________
	
ИКЗ 26 1 6316026366 631201001 0022 000 0000 244


г. Самара				              			                       «____»_______ 2026 г.

Самарская таможня, от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника информационно-технической службы Самарской таможни Агеева Олега Борисовича, действующего  на основании приказа ФТС России от 20.09.2021 № 798 «Об утверждении Общего положения о таможне», приказа ФТС России от 13.10.2017 № 1626 «Об утверждении Положения о Самарской таможне» и доверенности от 22.12.2025 № 01-07-25/42649, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________ действующего на основании ___________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,  на основании п. 4. ч.1. ст. 93  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта на выполнение работ

1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания Самарской таможни находящееся по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 20. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
1.2. Место выполнения работ: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шевченко, 20 (зданий службы по Оренбургской области Самарской таможни).
1.3. Срок выполнения работ: с даты подписания государственного контракта до 30 сентября 2026 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта согласно локальному сметному расчету (смета) (Приложение № 2 к настоящему контракту) составляет ____________  (____________________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС  ___ %, если услуги облагаются НДС. 
2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год за счет  средств федерального бюджета, КБК 153 01 06394159 0049 244.
2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется  Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы на основании счета (счет - фактуры) и подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), документов о приемке, подписанных Сторонами. Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена контракта сформирована с учетом всех налогов (в том числе НДС, если услуги облагаются НДС), сборов, и других обязательных платежей (затраты по заработной плате, отчисления на социальные нужды), стоимость материалов, расходы на транспортировку, поставку, перевозку, разгрузку и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком  всех обязательств по настоящему контракту.
2.5. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
            2.6. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сумма, подлежащая уплате Заказчиком по настоящему контракту, уменьшается при выплате Подрядчику, являющемуся юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Суммы таких обязательных платежей, исчисленных и удержанных Заказчиком по настоящему контракту, уплачивается Заказчиком в соответствующий бюджет по месту налогового учета Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы, надлежащего качества, в полном объеме, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», в соответствии с условиями настоящего контракта, дефектной ведомостью объема работ (Приложение № 1) в срок, предусмотренный п.1.3. настоящего контракта и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.1.2. Выполнить работы с использованием своих материалов, оборудования и инструментов. Материалы, применяемые в производстве работ, должны соответствовать техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты качества.           
3.1.3. Информировать Заказчика о заключении Договора субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми  для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать  контроль  за ходом выполняемых ими работ.
3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества.                                            
3.1.5. Предоставить гарантию на используемые материалы и выполненные работы. Срок гарантии исчисляется со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма-КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и составляет 12 месяцев. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. 
3.1.6. Обеспечить при выполнении работ соблюдение своими работниками требований правил пожарной безопасности, охраны труда.
3.1.7. При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.
3.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные контрактом.
3.1.9. Обеспечивать чистоту в помещениях и на прилегающей территории в соответствии с установленным порядком, не допускать складирование и выброс строительного мусора и отходов, вне специально отведенных мест.
3.1.10. Обеспечить присутствие представителя Подрядчика с надлежащим образом оформленными полномочиями при осуществлении приемки выполненных работ.
3.1.11. Производить работы в соответствии с внутренним распорядком, установленном на объекте Заказчика, в рабочее время (понедельник-четверг с 8.30  до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15).
3.1.12. Соблюдать установленный порядок работы, порядки и правила пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами о пропускном и внутриобъектовом режимах, утвержденных Заказчиком.
3.1.13. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта Сторонами список работников, на которых возложено непосредственное выполнение обязанностей по выполнению работ в соответствии с условиями контракта, с указанием сведений по каждому работнику (далее - Список), для проведения проверочных мероприятий подразделением по противодействию коррупции. При отсутствии положительного решения по итогам проверки Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней заменить соответствующего работника. Количество работников в Списке должно обеспечивать выполнения работ в объеме, установленном настоящим контрактом. В случае внесения изменений в состав работников, Подрядчик направляет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчику уточненный Список. Подрядчик гарантирует соблюдение трудового и миграционного законодательства Российской Федерации при выполнение работ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить доступ работникам Подрядчика к месту выполнения работ в установленном порядке.
3.2.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 18, 23 статьи 95 Федерального закона.


4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, в том числе НДС (если облагается).
4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,0 рублей.
4.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.5. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, включая НДС (если облагается) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
4.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта, что составляет ________ рублей ____ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,0 рублей.
4.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного контрактом, произошло вследствие неопределенной силы или по вине другой стороны.  
4.10. Уплата пеней не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика об окончании работ. 
5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актом приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452[footnoteRef:1]) подписанный Заказчиком без участия Исполнителя.  [1:  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм  электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применени» (зарегистрирован в Минюсте России 28.06.2021 № 63995).] 

5.3. В течение 3-х рабочих дней после получения извещения Заказчик осматривает, проводит экспертизу и принимает результаты выполненных работ, подписывая акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452[footnoteRef:2]) . [2:  Исполнитель подписывает акт приемки товаров,  работ, услуг (ф. 0510452) для целей бухгалтерского учета Заказчика.] 

5.4. При обнаружении недостатков результатов работ или отступлений от настоящего контракта, ухудшающих результат работ, а также выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям контракта, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней составляет акт недостатков и направляет его Подрядчику.
5.5. Подрядчик обязан в течение 3 дней со дня получения уведомления устранить выявленные недостатки в работах за свой счет, и повторно предъявить работы к сдаче.
5.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). При наличии недостатков в результатах работ, работы считаются принятыми со дня подписания Сторонами акта устранения недостатков, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
6.1  Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.2  Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
7.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
8.2. Расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае использования права на одностороннее расторжение контракта Стороны руководствуются порядком расторжения, установленным статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.4. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой стороны контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта. Надлежащим считается уведомление, соответствующее порядку установленному статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае проведения такой экспертизы).
8.6. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
8.7. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт, подписанный усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе и действует до 31.12.2026 г. Окончание срока действия Государственного контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.
9.2.  В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.                                                                                                                              
9.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложение № 1 «Дефектная ведомость объема работ» на 2 листах.
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет» на __ листах.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
	
ЗАКАЗЧИК:
Самарская таможня
Самарская таможня
443051, г. Самара,
ул. Алма-Атинская, зд.29Т, корпус 41
ИНН 6316026366   КПП 631201001
БИК ТОФК: 012202102
ОКЦ 1 ВВГУ Банка России//УФК
по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
Номер казначейского счета: 
03211643000000013249
Номер единого казначейского счета: 
40102810545370000024
Получатель: УФК по Нижегородской области 
(Самарская таможня л/с 03421203420)
тел. (846) 933 73 87, факс (846) 379 82 29
тел. бух. (846) 933 73 79
Е-mail: smr-otyl1@ptu.customs.ru

Начальник 
информационно-технической службы
Самарской таможни

______________ /О.Б. Агеев/  
м.п.
	
ПОДРЯДЧИК:























______________ /_____________/ 
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Приложение №1
к государственному контракту 
от ___________ № ________

УТВЕРЖДАЮ:						   СОГЛАСОВАНО:
Начальник 
информационно-технической службы
Самарской таможни                       


_________________/ О.Б. Агеев/		                         _________________/ _____________ /

Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь
объема работ
Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания Самарской таможни находящееся по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 20.

г. Самара							                        «_______» _____________ 2026 г.


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	м2
	105

	2
	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	м2
	105

	3
	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	м2
	105

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,12142

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	0,12142




ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:
Начальник
информационно-технической службы                          
Самарской таможни

_________________/ О.Б. Агеев /		                  _________________/ _____________ /
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Приложение №2
к государственному контракту 
от_______ № ________

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт мягкой кровли здания Самарской таможни по адресу: г. Оренбург, Шевченко, д.20 

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	199,98
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	190,46
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	50,47
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,11
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	130,17
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,25
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН12-01-042-01
	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	100 м2
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=105 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	92,511405
	
	
	
	
	35 242,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	113
	0,7797
	92,511405
	
	
	380,95
	
	35 242,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0360221
	
	
	
	
	14,92

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,004
	0,7797
	0,0032747
	27,25
	1,65
	44,96
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,004
	0,7797
	0,0032747
	
	
	371,58
	
	1,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,7797
	0,0327474
	
	
	578,47
	
	18,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	0,7797
	0,0327474
	
	
	418,42
	
	13,70

	 
	91.21.01-011
	Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт
	маш.-ч
	5,25
	0,7797
	4,2980963
	17,04
	1,52
	25,90
	
	111,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 861,63

	 
	14.5.09.10-0101
	Толуол нефтяной
	т
	0,03
	0,7797
	0,0245606
	96 459,34
	1,63
	157 228,72
	
	3 861,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 257,14

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	34 587,25

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	17 082,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 589,06
	 
	90 918,51

	2
	ТЦ_01.2.03.03_66_6670513312_08.04.2026_02_1.1
	Мастика ПМК-Гидро
	кг
	52,5
	1
	52,5
	 
	 
	135,00
	0,7797
	5 526,12

	 
	
	Объем=105*0,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 526,12

	3
	ГЭСН12-01-042-02
	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	100 м2
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=105 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,829755
	
	
	
	
	7 614,00

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	23
	0,7797
	18,829755
	
	
	404,36
	
	7 614,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1088851
	
	
	
	
	45,06

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,013
	0,7797
	0,0106429
	27,25
	1,65
	44,96
	
	0,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,013
	0,7797
	0,0106429
	
	
	371,58
	
	3,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	0,7797
	0,0982422
	
	
	578,47
	
	56,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	0,7797
	0,0982422
	
	
	418,42
	
	41,11

	 
	91.21.01-011
	Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт
	маш.-ч
	9,15
	0,7797
	7,4909678
	17,04
	1,52
	25,90
	
	194,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 659,06

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	7 513,54

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 710,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 223,56
	 
	19 134,74

	4
	ТЦ_01.2.03.03_66_6670513312_08.04.2026_02_1.1
	Мастика ПМК-Гидро
	кг
	315
	1
	315
	 
	 
	135,00
	0,7797
	33 156,74

	 
	
	Объем=105*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 156,74

	5
	ТЦ_01.7.12.05_66_6670513312_08.04.2026_02_2.1
	Геотекстиль Дорнит иглопробивной плотностью 120г/м2
	м2
	126
	1
	126
	 
	 
	60,00
	0,7797
	5 894,53

	 
	
	Объем=105*1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 894,53

	6
	ГЭСН12-01-042-02
	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	100 м2
	1,05
	1
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=105 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,829755
	
	
	
	
	7 614,00

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	23
	0,7797
	18,829755
	
	
	404,36
	
	7 614,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1088851
	
	
	
	
	45,06

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,013
	0,7797
	0,0106429
	27,25
	1,65
	44,96
	
	0,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,013
	0,7797
	0,0106429
	
	
	371,58
	
	3,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	0,7797
	0,0982422
	
	
	578,47
	
	56,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	0,7797
	0,0982422
	
	
	418,42
	
	41,11

	 
	91.21.01-011
	Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт
	маш.-ч
	9,15
	0,7797
	7,4909678
	17,04
	1,52
	25,90
	
	194,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 659,06

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	7 513,54

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 710,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 223,56
	 
	19 134,74

	7
	ТЦ_01.2.03.03_66_6670513312_08.04.2026_02_1.1
	Мастика ПМК-Гидро
	кг
	157,5
	1
	157,5
	 
	 
	135,00
	0,7797
	16 578,37

	 
	
	Объем=105*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 578,37

	8
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,12142
	1
	0,12142
	 
	 
	981,87
	0,7797
	92,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,95

	9
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	0,12142
	1
	0,12142
	 
	 
	246,08
	0,7797
	23,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Новый раздел :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	116 341,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	50 470,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	633,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	105,04

	 
	
	               Материалы
	65 017,39

	 
	
	               Перевозка
	116,25

	 
	
	     Строительные работы
	190 460,00

	 
	
	          Строительные работы
	190 343,75

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	50 470,22

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	633,07

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	105,04

	 
	
	                    материалы
	65 017,39

	 
	
	                    накладные расходы
	49 614,33

	 
	
	                    сметная прибыль
	24 503,70

	 
	
	          Перевозка
	116,25

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	50 575,26

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	49 614,33

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	24 503,70

	 
	
	Всего по разделу 1 Новый раздел
	190 460,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	61 155,76

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	130,170915
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,2537923
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	116 341,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	50 470,22

	 
	
	               Эксплуатация машин
	633,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	105,04

	 
	
	               Материалы
	65 017,39

	 
	
	               Перевозка
	116,25

	 
	
	     Строительные работы
	190 460,00

	 
	
	          Строительные работы
	190 343,75

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	50 470,22

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	633,07

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	105,04

	 
	
	                    материалы
	65 017,39

	 
	
	                    накладные расходы
	49 614,33

	 
	
	                    сметная прибыль
	24 503,70

	 
	
	          Перевозка
	116,25

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	50 575,26

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	49 614,33

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	24 503,70

	 
	
	     Затраты на возмещения НДС
	9 523,00

	 
	
	ВСЕГО по смете
	199 983,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	61 155,76

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	130,170915
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,2537923
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