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Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключен между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Россия» Ордена Ленина Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия»), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Абрамова Дениса Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
____________ (указать полное наименование организации-исполнителя (с указанием её организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ___________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель организации – исполнителя, уполномоченный на подписание Контракта), с другой стороны, по результатам открытого конкурса в электронной форме (далее – Конкурс), объявленного извещением от «____» ______________ 2026 г. № ________, на основании протокола от «____» ______________ 2026 г. № ______, далее совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участке км 214+600 - км 220+000, Тверская область» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять качественно оказанные услуги по осуществлению авторского надзора (далее – Услуги) и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги по строительному контролю при проведении работ по капитальному ремонту Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта в соответствии с действующими во время выполнения работ требованиями и положениями законодательства Российской Федерации, нормами, правилами, нормативно-технической документацией, техническими регламентами, стандартами, включая отраслевые стандарты и нормативы Минтранса России, Федерального дорожного агентства (Росавтодора), в том числе, но не ограничиваясь, указанными в Перечне нормативных документов, подлежащих использованию при оказании услуг по осуществлению строительного контроля (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Нормативно-технические требования) и условиями настоящего Контракта.
1.3. Исполнитель обязуется в соответствии с Контрактом оказать Услуги в установленном порядке, в сроки, указанные в пункте 6.1 настоящего Контракта. 
1.4 Существенными условиями Контракта для сторон являются условия, определенные законодательством Российской Федерации, а также соглашением сторон в том числе: предмет, цена, начальные и конечные сроки оказания Услуг, качество Услуг, гарантии качества, обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств. 
1.5. Полный перечень функций, выполняемых Исполнителем при осуществлении строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту Объекта, определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Россия» Абрамов Денис Васильевич, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в организации строительного контроля по Контракту, регулирует вопросы, возникшие при исполнении Контракта, формирует штат сотрудников, выполняющих контроль за ходом исполнения Контракта.
2.2. Интересы Исполнителя по настоящему Контракту представляет _____________________, который с момента заключения настоящего Контракта осуществляет контроль качества оказываемых Услуг и сроков их оказания, регулирует вопросы, возникающие при исполнении Контракта. 
2.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
2.4. Исполнитель при исполнении Контракта может привлечь соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицензиями, разрешениями, допусками, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида услуг, являться членами соответствующих саморегулируемых организаций. 
Исполнитель информирует в письменном виде Заказчика о привлекаемых соисполнителях, после подписания договора субподряда в течение 10 (Десяти) дней.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Услуг, оказываемых по настоящему Контракту.
Исполнитель обязан обеспечить постоянное нахождение при производстве работ на Объекте своего уполномоченного представителя, а также ответственных лиц от привлеченных соисполнителей.
2.4.1. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее выполнение привлеченными третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) работ и (или) оказание услуг, в том числе за нарушение качества и сроков выполнения работ (оказания услуг).
2.5. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Контракта, в том числе получение подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.
Обмен документами в рамках исполнения Контракта допускается как на бумажном носителе, так и средствами электронной почты (с последующим предоставлением оригинальных документов) по реквизитам, указанным в разделе 18 Контракта с обязательным подтверждением Стороной-получателем факта получения корреспонденции.
Срок предоставления ответа Исполнителя на запрос, письмо, иное обращение Заказчика не должен превышать 3 (Три) рабочих дня, если иные сроки не установлены Заказчиком.
2.6. Полномочный представитель Исполнителя, указанный в пункте 3.2 Контракта или уполномоченные им лица обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением условий Контракта, представляя необходимую информацию в печатном (текстовом и графическом) и электронном видах в объёме, необходимом для проведения совещания, а также принимать участие в проверке качества оказываемых Услуг (выполняемых работ) на Объекте, в том числе в гарантийный период. 
Заказчик в приглашениях может указать повестку дня (перечень планируемых к обсуждению вопросов).
Повестка дня совещаний и их решения оформляются протоколами. Протокол и его решения считаются согласованными и принятыми участниками к исполнению в случае отсутствия письменных возражений в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня проведения совещания.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Общая стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Контракту (Цена Контракта) составляет: ________ (________) рублей ____ копеек, с учетом НДС 22%.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на оказываемые Исполнителем Услуги по годам осуществляется в следующем порядке:
- 2026 г. – ______ (____________) рублей _____ копеек, с учетом НДС 22%.
3.2. Цена Контракта на весь период действия Контракта устанавливается на основании результатов Конкурса, является твёрдой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законодательством о федеральном бюджете на соответствующий период.
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон в соответствии с п. 1.1. ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, без изменения 
предусмотренных Контрактом, объёма услуги, качества, оказываемой услуги и иных существенных условий Контракта.
3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом, объёма услуги не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом, объёма оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально, дополнительному объёму услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом, объёма услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 
3.5. Цена Контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
3.6. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы (прямые или косвенные), связанные с исполнением Контракта, включая расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае увеличения объема оказываемых Услуг на Объекте, а также затрат Исполнителя, оплата оказанных Услуг осуществляется в пределах Цены Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Контрактом.
3.8. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.9. Источник финансирования настоящего Контракта федеральный бюджет Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Заказчик осуществляет оплату Услуг, оказанных по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ежегодно распорядителем бюджетных средств в установленные сроки после принятия федерального закона о федеральном бюджете на текущий год.
4.2. Исполнитель оказывает Услуги без аванса.
4.3. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту производится ежемесячно, пропорционально принятым Заказчиком строительно-монтажным работам путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств.
Оплата Услуг производится на основании подписанных сторонами документа о приемке оказанных услуг (Приложение № 4 к Контракту) в количестве не менее 4 (четырех) экземпляров, отчетов о строительном контроле и выставленного Исполнителем счета на оплату, счета-фактуры, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.
4.4. Оплату оказанных Услуг Заказчик производит в срок не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком, и предоставления Исполнителем счета на оплату, счета-фактуры, при условии поступления лимитов бюджетных обязательств, если иной срок оплаты не установлен законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с предложением о заключении дополнительного соглашения к Контракту с указанием новых реквизитов. 
Все риски, связанные с перечислением Заказчиком платежей на указанный в настоящем Контракте счёт Исполнителя, до заключения такого дополнительного соглашения несет Исполнитель. 
4.6. Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего акта сверки расчётов по завершении каждого квартала и финансового года и после окончания оказания Услуг по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Сроки оказания Услуг на Объекте:
Начало оказания Услуг на Объекте: с даты заключения Контракта.
Окончание оказания Услуг на Объекте: 06 ноября 2026 (в соответствии с планируемым сроком окончания Работ) или завершения всех Работ на Объекте.
Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта, являющимся приложением к Контракту (Приложение №5 к Контракту) и содержащим срок исполнения Контракта, сроки исполнения и цену каждого отдельного этапа исполнения Контракта (если Контрактом предусмотрены такие этапы).
5.2. Датой окончания оказания Услуг по Контракту является дата утверждения Акта									 приемки, законченного капитальным ремонтом Объекта приемочной комиссией.
5.3. В случае изменения сроков выполнения Работ, сроки оказания Услуг по
строительному контролю корректируются в связи с изменением срока выполнения Работ,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.4. На момент подписания настоящего Контракта даты начала и окончания оказания Услуг являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков оказания Услуг.
5.5. Исполнитель не вправе приостанавливать оказание Услуг за исключением случаев приостановления Услуг на основании письменного указания Заказчика, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.6. Обо всех случаях приостановления оказания Услуг, за исключением приостановления оказания Услуг на основании указания Заказчика, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в порядке, установленном настоящим Контрактом. В случае неисполнения данной обязанности Исполнитель не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному оказанию Услуг, и несет ответственность за просрочку оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
5.7. Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомлять Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг (выполнения работ), а также иных не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности оказываемых Услуг (результатов выполняемых работ), либо создают невозможность их завершения в срок. 
Неисполнение данной обязанности лишает Исполнителя права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.8. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязанности Заказчика:
6.1.1. Обеспечить оплату надлежащим образом оказанных Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта. 
6.1.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения документа о приемке оказанных Услуг и отчета строительного контроля направить Исполнителю подписанные документы, или мотивированный отказ от приемки Услуг.
6.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
6.1.4. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной Заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по Контракту:
- положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии);
- контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта со всеми приложениями;
- проектная документация объекта;
- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
- утвержденный перечень исполнительной документации объекта в соответствии с составом исполнительной документации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с частью 1_5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- стандарты организаций (при наличии);
- иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
6.1.5. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения рабочей документации Объекта (ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, передать исполнителю такую рабочую документацию и изменения в нее.
6.1.6. Передать в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
6.1.7. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.
6.1.8. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 рабочих дней со дня их получения Заказчиком.
6.1.9. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.
6.1.10. Организовывать для работников Исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории Заказчика и строительной площадке Объекта.
6.1.11. Обеспечивать Исполнителю доступ на Объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.1.12. Передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту Объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями Контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.
6.1.13. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, в указанные Заказчиком дату и время.
6.2. Права Заказчика:
6.2.1. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества оказанных Услуг Нормативно-техническим требованиям и условиям настоящего Контракта.
6.2.2. Требовать от Исполнителя представления в сроки, указанные Заказчиком, любых документов (копий документов), имеющих отношение к исполнению обязательств по Контракту.
6.2.3. Исполнитель соглашается, что Заказчик или представитель Заказчика вправе в любое время дать указание Исполнителю приостановить оказание Услуг по Контракту, письменно предупредив о приостановке не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала приостановки. Стороны обязуются провести необходимые консультации, связанные с обязательствами Сторон, вызванными приостановкой оказания Услуг по Контракту.
6.2.4. Запрашивать у исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Обязанности Исполнителя:
7.1.1. Подписанием настоящего Контракта Исполнитель подтверждает, что:
- несет полную ответственность за оказанные Услуги по Контракту, в том числе за услуги, оказанные соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта, а также действующими в Российской Федерации нормативными актами;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Контракта и полностью ознакомлен, и согласен со всеми условиями оказания Услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания;
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг. Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб работам по Контракту;
- обладает всеми необходимыми для оказания Услуг разрешительными документами.
7.1.2. Исполнитель обязуется:
7.1.2.1. осуществлять строительный контроль при проведении работ по капитальному ремонту Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта в соответствии с Нормативно-техническими требованиями, условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и требованиями Заказчика.
7.1.2.2. оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок).
7.1.3. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе. Если последний день срока предоставления отчета приходится на нерабочий день, то отчет предоставляется в ближайший перед ним рабочий день. Отчетным периодом (этапом) по Контракту является календарный месяц.
7.1.4. В случае выявления нарушений технологии и правил производства Работ со стороны Подрядчика, а также несоответствия применяемых материалов Нормативно-техническим требованиям и рабочей документации, утвержденным и согласованным требованиям, Исполнитель обязан в течении 1 (Одних) суток (по телефону) информировать Заказчика, с последующим предоставлением материала проверки в полном объеме.
7.1.5. Представлять еженедельно (по средам) информационную справку с фотоотчетом о ходе капитального ремонта Объекта.
7.1.6. Обеспечить использование средств измерений, испытательного оборудования и геодезических приборов, прошедших поверку (калибровку) и аттестацию в установленном порядке, обеспечивающих необходимую точность измерений и выполнение требований государственных стандартов к измерениям.
7.1.7. Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить оказание Услуг по Контракту необходимым оборудованием, в том числе приборное оснащение Исполнителя должно обеспечить возможность инструментального контроля в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
7.1.8. Все оборудование, используемое при оказании Услуг по Контракту, должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации.
Используемая при оказании Услуг по Контракту лаборатория должна иметь документы, подтверждающие ее компетентность в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
Исполнитель представляет Заказчику в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения Контракта копии указанных документов и документы, подтверждающие компетентность лаборатории.
7.1.9. Исполнитель обязан вести дневник Службы строительного контроля в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 
7.1.10. Исполнитель обязан в пятидневный срок с момента заключения настоящего Контракта сформировать штат инженеров-резидентов, в количестве достаточном для осуществления строительного контроля на Объекте, но не менее количества определенного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 
Также Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на Объекте инженеров-резидентов (не менее 2-х представителей) в период производства работ.
7.1.11. Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников (указанных в п. 7.1.10) Службы строительного контроля, задействованных при осуществлении строительного контроля в соответствии с требованиями настоящего Контракта (с указанием должности, ФИО, контактных телефонов), а также документы, подтверждающие полномочия представителей в течении 8 дней с момента заключения Контракта. 
В случае изменения списка сотрудников, задействованных при осуществлении строительного контроля, Исполнитель в течении 3 дней направляет новый список и документы, подтверждающие полномочия представителей в адрес Заказчика.
7.1.12. Исполнитель под председательством Заказчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предоставления списка, указанного в п. 7.1.11 Контракта, осуществляет первичную проверку знаний проектной (рабочей) документации, действующих норм и правил, технологических регламентов и технологий капитального ремонта инженерами Исполнителя по программе проверки знаний, предварительно согласованной с Заказчиком. Последующая проверка знаний персонала Исполнителя организовывается ежемесячно. При этом допуск инженеров к работам по осуществлению строительного контроля определяет Заказчик, по результатам проверки знаний.
7.1.13. По работам, которые были выполнены до момента подписания Контракта с Исполнителем, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Контракта Исполнитель обязан выполнить необходимый объем контрольных измерений, лабораторных испытаний, подтверждающих соответствие выполненных работ Нормативно-техническим требованиям и условиям Контракта. Результаты оформляются отдельным отчетом в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и направляются заказчику.
7.1.14. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить оказание Услуг по настоящему Контракту необходимым оборудованием.
7.1.15. По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить полную информацию о качестве Работ, выполненных или выполняемых на Объекте, и качественных характеристиках применяемых материалов.
7.1.16. Исполнитель обязан принимать участие в проверках, проводимых любыми контролирующими органами и информировать Заказчика.
7.1.17. В случае выявления недостатков во время гарантийного срока Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссии по определению методов и сроков исправления недостатков, а также в проверках состояния Объекта и соответствия технической документации, проводимых органами государственного надзора.
7.1.18. Исполнитель помимо основных обязанностей, перечисленных в настоящем разделе Контракта и Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), исполняет иные обязанности, установленные настоящим Контрактом, а также предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации.
7.1.19. При осуществлении строительного контроля Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.20. Исполнитель обязан при оказании Услуг обеспечить нахождение своих специалистов на Объекте в специальной одежде определенного образца с логотипом организации (светоотражающие жилеты, каски, специальная обувь).
7.1.21. При оказании Услуг на Объекте, Исполнитель обязан обеспечить нахождение на Объекте документов, подтверждающих полномочия представителей.
7.1.22. Исполнитель обязуется в процессе оказания Услуг не препятствовать своей деятельностью выполнению Работ.
7.1.23. Исполнитель обязан в полном объеме исполнять все обязанности в соответствии с настоящим Контрактом вне зависимости от наличия и величины лимитов бюджетных обязательств на текущий год.
7.1.24. Извещать Заказчика:
- о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта при выполнении работ;
- о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на Объекте;
- о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
7.1.25. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления Заказчику акта, в том числе в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта Объекта и достоверности документирования его результатов;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, общих журналов учета выполнения работ;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, исполнительной документации;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства Объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
- выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
7.1.26. Исполнитель обязуется соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования (допуска) иностранных работников. Исполнитель обязан соблюдать все требования трудового законодательства, применимые к его работникам и работникам субподрядных организаций, в том числе нормативные правовые акты, регулирующие вопросы занятости, охраны труда, техники безопасности и миграции.
7.1.27. Обеспечить исполнение решений протоколов производственных (технических) совещаний (советов), предписаний Заказчика надлежащим образом, в срок и в полном объёме, в том числе субподрядными организациями.
7.1.28. В период подготовки Объекта (пусковых комплексов Объекта, этапов работ Объекта) к вводу в эксплуатацию (открытию дорожного движения в режиме технического переключения, запуск систем контроля и управления) и проведению комиссий, в том числе рабочей и приемочной, Исполнитель выполняет комплекс работ по диагностике Объекта, в соответствии с Техническим заданием на проведение работ по диагностике Приложение № 3 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) и подготовку к испытаниям автоматизированных систем управления дорожным движением в том числе: обследование, диагностика, испытания и паспортизация – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Программу по диагностике Объекта (пусковых комплексов Объекта, этапов работ Объекта) предварительно согласовать с Заказчиком.
По результатам диагностики Объекта Исполнитель представляет Заказчику паспорта, отчеты, и иные, предусмотренные действующими нормативными документами, материалы.
7.1.29. Проводить в соответствии с Порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, на основании полученного от Заказчика в соответствии с пунктом 7.1.13 Контракта уведомления.
7.1.30. Исполнитель обязан самостоятельно осуществлять приемку работ, выполняемых субподрядными организациями и представлять данные работы для приемки Заказчику.
7.1.31. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Исполнителя от ответственности за правильность их выполнения.
7.2. Права Исполнителя:
7.2.1. Исполнитель вправе потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с оказанием Услуг по настоящему Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в форме письменного ответа.
7.2.2. Требования Исполнителя предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Исполнителя.
7.2.3. Исполнитель и его дочерние организации не имеют права осуществлять на Объекте какую-либо иную деятельность, нацеленную на получение прибыли, помимо деятельности в рамках исполнения настоящего Контракта.
7.2.4. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг.
7.2.5. Запрашивать у заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения Контракта и определены Контрактом.
В случае непредставления заказчиком документов в соответствии с пунктом 6.1.4 Контракта или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
8.1. Приемке и оплате подлежат Услуги строительного контроля, оформленные отчетом и оговоренные настоящим Контрактом.
Отчетным периодом (этапом) по настоящему Контракту является календарный месяц.
8.2. Исполнитель не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным формирует акт сдачи-приемки оказанных услуг (в 4 экземплярах), счет на оплату и счет-фактуру.
При этом объем услуг, предъявляемых Исполнителем к приемке и оплате и принимаемых Заказчиком, определяется произведением коэффициента (представляющего собой соотношение общей стоимости настоящего Контракта (Цены контракта) к стоимости Государственного контракта по осуществлению строительно-монтажных работ (СМР) на Объекте на фактически выполненные и принятые за отчетный квартал объемы СМР, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.
8.3. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) обязуется обеспечить приемку Услуг по Контракту, либо предоставить мотивированный отказ от приемки Услуг по Контракту за соответствующий период.
8.4. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания документа о приемке Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Исполнитель обязан устранить замечания, указанные в двустороннем акте, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты составления акта, либо иной срок, установленный Заказчиком.
После устранения замечаний Исполнитель повторно направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Контракта.
Документ о приемке подписывается только после полного устранения замечаний, поступивших со стороны Заказчика.
8.5. Услуги по Контракту считаются принятыми, а обязательства Исполнителя выполненными в полном объеме, с момента утверждения Заказчиком отчета о строительном контроле за месяц, в котором утвержден Акт приемки законченного строительства и реконструкции Объекта приемочной комиссией, подписан документ о приемке оказанных Услуг.
8.6. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза Услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.7. За 5 (Пять) календарных дней до полного завершения оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящего Контракта.
Оформление итогового акта о приёмке оказанных Услуг, осуществляется только после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящего Контракта.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг по строительному контролю в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
9.2. Случаи выявления недостатков в оказанных Услугах в процессе капитального ремонта, и эксплуатации Объекта, и установления наличия недостатков фиксируются трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и эксплуатирующей организации (при необходимости).
Заказчик направляет Исполнителю извещение по адресу, указанному в тексте Контракта, либо на официальном сайте Исполнителя (в том числе посредством телефонограммы, электронной почты, официального письма) о необходимости направления в течение 3 (Трёх) календарных дней, либо иной срок установленный Заказчиком уполномоченного представителя Исполнителя для участия в комиссии по обследованию Объекта, в котором указывается дата, время и место проведения комиссии, Объект, участок, подлежащий обследованию для фиксирования выявленных недостатков (замечаний). 
Исполнитель обязан направить уполномоченного представителя в установленный в извещении Заказчика срок для участия в комиссии.
9.3. При отказе Исполнителя направить своего представителя, неприбытии его в установленный срок или отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт, с возможным привлечением эксперта или экспертной организации. 
В случае отсутствия мотивированных письменных возражений Исполнителя на односторонний акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его составления, нарушения, указанные в акте считаются установленными и влекут обязанность Исполнителя оплатить Заказчику неустойку (штрафы и пени), предусмотренные разделом 12 настоящего Контракта и/или устранить недостатки.
Все расходы, связанные с возможной работой эксперта или экспертной организации при установлении причин возникновения недостатков, предъявляются Исполнителю в полном объёме и оплачиваются за счет средств Исполнителя.
9.4. Гарантийный срок на оказанные Услуги соответствует гарантийному сроку на все Работы и конструктивные элементы, установленному в Государственном контракте между Заказчиком и Подрядчиком.
Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока по Государственному контракту на проведение работ по капитальному ремонту Объекта между Заказчиком и Подрядчиком безвозмездно оказывать Услуги по строительному контролю в случае обнаружения дефектов и выполнения работ по их устранению.
9.5. Продолжительность гарантийного срока увеличивается на время, затраченное на устранение недостатков (дефектов), включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов Объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей им рекомендаций по устранению данных недостатков (дефектов).
9.6. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту предоставляется Исполнителем в порядке, сроки и размере, предусмотренном настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ УСЛУГ
10.1. Контроль качества оказываемых Услуг по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии с Нормативно-техническими требованиями, условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), технической документацией и требованиями Заказчика. 
Любые отклонения, от вышеуказанных требований, выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуг Исполнителем и (или) выполнения работ Подрядчиком, являются недостатками (нарушением качества оказываемых Услуг).
10.2. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует оказание Услуг с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих необходимую компетенцию. В ходе контроля проверяется качество оказания Услуг Исполнителем, в том числе качество контроля Исполнителем работ Подрядчика.
Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Контракту.
10.3. При обнаружении Заказчиком дефекта (нарушения качества Работ) в процессе оказания Услуг к Исполнителю применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 12 «Ответственность сторон» Контракта.
10.4. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки Услуг Заказчик принимает решение отказать Исполнителю в приемке оказанных Услуг и отдает распоряжение об устранении недостатков с указанием срока повторной приемки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
11.3. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом размер штрафа[footnoteRef:1] составляет ____ (____)* рублей __ копеек. [1:  Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Место, отмеченное*, заполняется по результатам Конкурса] 

11.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.6. Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объём оказанных Услуг, сроки, оговорённые настоящим Контрактом.
11.7. Исполнитель несет перед Заказчиком имущественную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) работ (услуг), в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ (оказываемых услуг), за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями).
11.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа[footnoteRef:2] составляет ___ *% от Цены Контракта (этапа). [2:  Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
а) 10 процентов Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Место, отмеченное* заполняются по результатам Конкурса.
______________________________________________________________________________________________
В случае если Контракт заключён с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа составляет ____ процентов начальной (максимальной) цены Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
] 

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа[footnoteRef:3] составляет ____ (____)* рублей __копеек, за любое из следующих нарушений: [3:  Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Место, отмеченное*, заполняется по результатам Конкурса] 

11.12.1. за непредоставление Заказчику выданных инженерами – резидентами Исполнителя копий предписаний и замечаний в адрес подрядных организаций - за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);
11.12.2. в случае предоставления месячных отчетов с недостатками либо недостоверными сведениями - за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение). Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от устранения недостатков в Отчете строительного контроля;
11.12.3. при установлении Заказчиком нарушений по качеству Услуг, оказываемых Исполнителем и подтвержденных соответствующими документами, вне зависимости от их последующего устранения - за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);
11.12.4. при нарушении Исполнителем требований документов, предусмотренных настоящим Контрактом (приложениями к Контракту) и обязательных при выполнении дорожных работ, требований Заказчика независимо от времени их выявления, подтвержденных актами проверок - за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);
11.12.5. за неисполнение в установленные сроки распоряжений, предписаний, требований и извещений Заказчика, решений протоколов производственных (технических) совещаний (советов) – за каждый выявленный факт (каждое последующее нарушение);
11.12.6. в случае нарушения требований, предусмотренных любым из пунктов 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.6, 5.7, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.14, 7.1.15, 7.1.16, 7.1.17, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.20, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.23 7.1.24, 7.1.25, 7.1.26, 7.1.27, 7.1.28, 7.1.29 Контракта - за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);
11.12.7. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем любого иного обязательства, определенного условиями Контракта и не имеющего стоимостного выражения.
11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
11.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
11.16. Штрафные санкции оформляются письменно, Заказчик готовит и передаёт Исполнителю претензию, оформленную в соответствии с п. 16.2 Контракта.
11.17. Исполнитель обязан в добровольном порядке выплатить штрафные санкции за нарушения условий Контракта в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии, либо в иной срок, установленный Заказчиком.
11.18. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не означает отказа Заказчика от права на возмещение в полном объёме убытков (сверх суммы штрафных санкций), возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
11.19. Штрафные санкции, подлежащие уплате Исполнителем в соответствии с настоящим разделом, должны быть оплачены Исполнителем путём перечисления денежных средств в доход федерального бюджета с оформлением в установленном законодательством Российской Федерации порядке по банковским реквизитам, указанным в претензии с представлением Заказчику документального подтверждения такого перечисления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 
Перечисление средств в доход федерального бюджета необходимо оформлять как налоговый платеж.
11.20. Исполнитель принимает необходимые меры, направленные на урегулирование претензий, требований, судебных исков и т.п. третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения (действий или бездействий) Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту при оказании Услуг.
Исполнитель самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами и компенсирует убытки, в том числе ущерб включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения (действий или бездействий) Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту при оказании Услуг или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную и (или) иную собственность.
11.21. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, в том числе просрочки исполнения обязательств по Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования, указанные в претензии за счёт обеспечения исполнения Контракта (обеспечения гарантийных обязательств).
11.22. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Нормативно-технических требований, которые Исполнитель должен соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Исполнитель обязуется в полном объёме возместить Заказчику все убытки (включая но не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), возникшие вследствие назначения соответствующего административного наказания.
11.23. Документами и материалами, фиксирующими факт нарушения, предусмотренных настоящим Контрактом обязательств и возникновения обязательств Исполнителя оплатить Заказчику неустойку (штрафы и пени), предусмотренные настоящим разделом, является любое из следующих (но не ограничиваясь нижеуказанным перечнем):
- двусторонний акт Заказчика и Исполнителя о выявленных нарушениях;
- односторонний акт Заказчика в случае отказа Исполнителя направить своего представителя, неприбытия его в установленный срок, либо уклонения Исполнителя от составления или подписания двустороннего акта в течение 3 (Трёх) календарных дней, с даты получения соответствующего требования, либо в срок, установленный Заказчиком;
- акты контрольно - надзорных органов;
- видеозаписи и (или) фотоснимки фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по Контракту.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесён значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего оказания Услуг и принять дополнительное соглашение с указанием порядка оказания Услуг, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов Услуг (при наличии), либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
12.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.
12.4. Если стороны не смогут в течение 10 (Десяти) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
13.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. 
13.2. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде дополнительных соглашений и приложений к Контракту (заключённых, в том числе в соответствии с протоколами заседаний технических советов), подписанных уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.
13.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма оказываемых услуг и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;
в) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренного Контрактом.
г) иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для изменения условий Контракта по соглашению Сторон.
13.4. Изменения условий настоящего Контракта не освобождают Исполнителя от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Исполнителем до внесения соответствующих изменений в условия настоящего Контракта.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14.2. Заказчик вправе, а в случаях, предусмотренных п. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан расторгнуть Контракт в одностороннем порядке (т.е. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта) в следующих случаях:
- при нарушении Исполнителем любого из существенных условий Контракта;
- при задержке Исполнителем начала оказания Услуг на Объекте более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- при нарушении (два и более раза) Исполнителем требований по качеству оказания Услуг в соответствии с требованиями настоящего Контракта, Нормативно-техническими требованиями;
· при выявлении некачественного оказания Услуг Исполнителем, если такое нарушение повлекло за собой потерю прочности, надёжности и устойчивости Объекта, или параметры Объекта не соответствуют утверждённой технической документации;
· при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;
· при непредставлении Исполнителем обеспечения в период действия Контракта в соответствии с разделом 2 Контракта;
· при установлении факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
· по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
14.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном п.п.8-23, 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14.4. В случае досрочного расторжения Контракта, для принятия у Исполнителя фактически оказанных объемов Услуг назначается приёмочная комиссия. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только Услуги, оказанные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.
14.5. Если Контракт расторгнут по вине Исполнителя, включая ненадлежащее исполнение им своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, остаётся безвозмездно у Заказчика.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
15.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
Претензия должна содержать следующие данные:
- наименование контрагента;
- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта;
- указание об исполнении обязательств (устранении недостатков) в соответствии с условиями Контракта;
- расчет суммы требований по претензии и реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства;
- срок исполнения обязательств (устранения недостатков) контрагентом и (или) срок ответа на претензию;
- дата и регистрационный номер претензии;
- подпись уполномоченного лица Стороны, направившей претензию (далее – Заявитель).
Документы, приложенные к претензии, представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
15.3. Претензионный порядок включает:
15.3.1. Вручение под расписку или направление Заявителем письменной претензии заинтересованной Стороне заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или ценным почтовым отправлением с описью вложения;
15.3.2. Рассмотрение претензии и подтверждающих материалов заинтересованной Стороной;
15.3.3. Письменное уведомление Заявителя заинтересованной Стороной об удовлетворении претензии (полностью или частично) или письменный мотивированный отказ в удовлетворении претензии. При этом указанное уведомление (отказ) должно поступить Заявителю не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения претензии заинтересованной Стороной;
15.3.4. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки Сторона вправе предъявить иск в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
15.4. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Исполнителем конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней.
15.5. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
15.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 
15.7. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
15.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
15.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
15.10. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены только на русском языке.
15.11. В случае изменения реквизитов одной из сторон другой стороне направляется уведомление в письменной форме на официальном бланке организации в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. В течение 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления изменение реквизитов оформляется дополнительным соглашением.
Смена руководителя организации подтверждается полным пакетом документов, направляемых другой стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения изменений.
15.12. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.
15.13. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте, или через систему электронного документооборота.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
- дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по Контракту посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по Контракту и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной контракта соответствующего уведомления).
15.14. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, каждая из сторон в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
Информация о лицах уполномоченных представлять интересы Заказчика представлена в пункте 3.1 настоящего Контракта.
15.15. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его размещения в единой информационной системе и подписания обеими Сторонами, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действует до выполнения всех обязательств сторон.
15.16. Настоящий Контракт заключается в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
15.17. По соглашению Сторон в дополнение к электронной форме, на основании письменного обращения Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих необходимость оформления дополнительных экземпляров Контракта на бумажном носителе, настоящий Контракт может быть составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на бумажных носителях, имеющих одинаковую юридическую силу.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
Приложения к настоящему Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1:
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1.
	Техническое задание (Приложение № 1)
	Заказчик

	2.
	Перечень нормативных документов, подлежащих использованию при оказании услуг по осуществлению строительного контроля (Приложение № 2)
	Заказчик

	3.
	Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 3)
	Заказчик

	4.
	Акт сдачи - приемки оказанных услуг (Приложение № 4)
	Исполнитель

	5
	График исполнения Контракта (Приложение № 5)
	Заказчик



17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Россия» Ордена Ленина Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия»)
Юридический адрес:143002, Московская область, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 139;
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80. корп. 5А;
Телефон: 8(499)654-01-05; 
e-mail: fuadcr@centrdor.ru;
ИНН: 7714125897;
КПП: 503201001;
ОГРН: 1027700048551 от 22.07.2002; 
ОКТМО: 46755000;
ОКВЭД: 52.21.22;
ОКПО: 18456433; 
ОКАТО: 46241870009;
ОКОГУ: 1326060;
ОКФС: 12;
УФК по Нижегородской области 
(ФКУ УПРДОР «Россия» л/сч 03481388580); 
Казначейский счет (р/счет): 03211643000000013234; 
Единый казначейский счет (корр/счет): 40102810745370000024;
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК: 012202102
	Исполнитель:
Полное наименование 
Краткое наименование
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
ИНН/КПП
ОКПО
ОКОНХ
ОКВЭД
ОГРН
ОКТМО
Дата постановки на учет
e-mail:
Наименование банка
р/с
к/с
БИК 




	От Заказчика:
И.о. начальника
ФКУ Упрдор «Россия»


___________________ Д.В. Абрамов
м.п.
	От Исполнителя:




______________ 
м.п.
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