ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
по подготовке системы отопления к отопительному сезону
(Идентификационный код закупки 261753605735475360100100130000000000)

г. Чита								   « __ »  ______________ 2026 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю (УФНС России по Забайкальскому краю), выступающее  от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Седельникова Эдуарда Викторовича, действующего на основании доверенности от 27.11.2025 № 00-21/49604@, выданной руководителем УФНС России по Забайкальскому краю Ефремовым Сергеем Викторовичем, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону (далее - Работы) согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату оказанных услуг из средств федерального бюджета, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Место выполнения Работ: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Ленина, д.39 (далее – Объект).
1.3. Срок выполнение работ: с даты заключения настоящего Контракта до 15.09.2026.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (__________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС /без учета НДС.
2.2. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе цена выполняемых Работ, компенсация всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Контрактом.
2.4. Источник финансирования Контракта - средства федерального бюджета.
2.5.	 Выплата аванса не предусмотрена.
2.6. Оплата за выполненные работы осуществляется по цене, установленной Контрактом. Оплата по настоящему Контракту, производится в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика,  на основании счета Подрядчика с приложенным к нему актом о приемке выполненных работ, счета-фактуры (или УПД), акта ТРУ (ф.0510452) в установленном настоящим Контрактом порядке.
2.7. Оплата осуществляется, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и акта ТРУ (ф.0510452).
2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Подрядчика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.
2.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

1. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида Работ, а также с требованиями, установленными настоящим Контрактом. 
3.2. Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении работ, подлежащие сертификации (лицензированию), должны быть сертифицированы (лицензированы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем. 
3.3. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.1.2. Своевременно представлять Заказчику документы, связанные с исполнением Контракта и запрашиваемые Заказчиком, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении Контракта.
4.1.3. При выполнении Работ на Объекте соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности, правила электробезопасности, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, правила охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, а также правила внутреннего распорядка, установленные на Объекте в течение всего срока выполнения Работ, вплоть до их завершения.
4.1.4. Обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполненных работ.
4.1.5. Нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.1.6. Незамедлительно известить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения Работ, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда имуществу Заказчика.
4.1.7. Предоставить документы в соответствии с пунктом 5.1 Контракта.
4.1.8. Вернуть Заказчику подписанный Акт ТРУ (ф.0510452) в срок не позднее 2 (двух) рабочих со дня его направления Заказчиком.
4.1.9. В кратчайшие сроки устранить недостатки выполненных Работ и их результатов, в случае выявления обстоятельств, препятствующих приемке выполненных Работ Заказчиком;
В течение гарантийного срока своими силами и за свой счет устранить недостатки выполненных Работ. Эти недостатки подлежат устранению в установленный Заказчиком срок со дня получения письменного обращения Заказчика. Исключение составляют недостатки, возникшие после сдачи Работ по вине Заказчика, в результате действий третьих лиц или непреодолимой силы. 
4.1.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика разъяснений по вопросам, связанным с выполнением Работ по Контракту.
4.2.2. Выполнить и сдать Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
4.2.3. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.2.4. Требовать своевременной оплаты за надлежащим образом выполненные Работы, принятые Заказчиком на условиях, установленных Контрактом.
4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.2.6. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект и надлежащие условия для выполнения работ.
4.3.2. Назначить на Объекте уполномоченного представителя Заказчика, для контроля за ходом выполнения Работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.3. Предоставлять Подрядчику запрашиваемые разъяснения по вопросам, связанным с выполнением Работ по Контракту.
4.3.4. Осуществить приемку выполненных Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.3.5. Провести экспертизу выполненных Работ своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.3.6. Направить в адрес Подрядчика заполненную форму Акта ТРУ (ф.0510452) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня проведения экспертизы результатов выполненных Работ.
4.3.7. Осуществить оплату принятых Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, в соответствии с условиями Контракта.
4.4.3. В любое время в период действия настоящего Контракта осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.4.4. При обнаружении в ходе исполнения Контракта применения некачественных материалов, выдавать Подрядчику предписания о приостановлении работ или об устранении нарушений в установленный срок.
Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик. При этом временное приостановление работ не может служить основанием для продления сроков завершения работ по Контракту.
4.4.5. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных Работ.
4.4.6. Отказаться полностью или частично от приемки выполненных Работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.  
4.4.7. Привлечь экспертов/экспертные организации для осуществления экспертизы выполненных Работ и определения их соответствия требованиям настоящего Контракта. 
4.4.8. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом о контрактной системе.
4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.4.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ передает Заказчику следующие документы:
- счет; 
-	счет-фактуру или УПД - в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком и уполномоченным лицом Заказчика на Объекте - в 2 (х) экземплярах, по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику;
- акт готовности теплового узла и системы отопления к эксплуатации, подписанный Подрядчиком и представителем теплоснабжающей организации.
Без передачи Заказчику вышеперечисленных документов, Работы приемке и оплате не подлежат.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения документов, указанных в п. 5.1, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных Работ. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.3. При отсутствии несоответствий и/или недостатков в результатах выполненных Работ Заказчик подписывает документы, указанные в п.5.1. 
5.4. При наличии несоответствий и/или недостатков в результатах выполненных Работ/направленных документах Заказчик в срок указанный в п. 5.3, оформляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ и направляет его Подрядчику посредством электронной почты.
Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, препятствующих приемке, а также сроки их устранения.
5.4.1. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан устранить выявленные недостатки, указанные в таком мотивированном отказе в указанные сроки.
5.5. После устранения выявленных несоответствий и/или недостатков, Работы принимаются повторно в порядке, установленном настоящим разделом.
5.6. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня проведения экспертизы результатов выполненных Работ посредством электронной почты направляет в адрес Подрядчика заполненную форму Акта ТРУ (ф.0510452), а Подрядчик возвращает Заказчику подписанный Акт ТРУ (ф.0510452) в срок не позднее 2 (двух) рабочих со дня его направления Заказчиком.
Уполномоченный представитель Заказчика на Объекте: Гладких Нина Александровна тел. 21-80-35 доб. 1218.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе, а также в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (Подрядчиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей  00 копеек.
6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10% от цены Контракта и составляет _____________ (_________________) рублей ___копеек.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей  00 копеек.
6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Заказчик при оплате выполненных Работ вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований по уплате неустойки (штрафа, пени), с суммы, предназначенной для оплаты выполненных Работ. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Подрядчику стоимости выполненных Работ. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. 
6.5. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, без зачета неустоек.
6.6. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с п. 6.4 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Подрядчика уплаты штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания документа о приемке.
6.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений Раздела 7 настоящего Контракта.
6.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
6.10. Реквизиты счета, для перечисления неустойки за нарушение условий Контракта:
Наименование Банка: ОКЦ №7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу/УФК по Тульской области, г. Тула 
«БИК» Банка: 017003983
«Сч. №» Банка: 40102810445370000059
«Сч. №» получателя: № 03100643000000018500
 Получатель: Казначейство России (ФНС России) 
л/сч 04851F93150
КБК 18211607010019000140
поле «61» ИНН налогового органа - 7727406020;
поле «103» КПП налогового органа – 770701001
поле «105» ОКТМО  - 76701000
поля «106», «107», «108», «109» - 0
Назначение платежа: «Пени (неустойка) за нарушение условий государственного контракта №  от   , требование №  от  ».
В случае самостоятельного перечисления подрядчиком неустойки за нарушение условий гос. контрактов обязательно предоставить копию платежного поручения Заказчику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. 
7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. При выявлении в соответствии с условиями контракта обстоятельств, свидетельствующих о просрочке исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем такого выявления, направляет Подрядчику претензию в письменной форме.
8.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.4. Срок рассмотрения  претензии и мотивированного ответа не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом. 
8.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Забайкальского края. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.	 Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Срок окончания действия настоящего Контракта: 18 (восемнадцать) рабочих дней по истечении срока, указанного в п. 1.3 настоящего Контракта.
9.2.	 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3.	 В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону.
9.4.	 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту
9.5. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных  частями 1 - 7 ст.95 Закона о контрактной системе.
9.6.	 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
10.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.
10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
10.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 10.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
Приложение № 1– Техническое задание на выполнение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
ЗАКАЗЧИК
Управление Федеральной налоговой
службы по Забайкальскому краю
(У Юридический адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 63.
Фактический адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 63.
Контактный телефон: (3022) 21-80-35
e-mail: xo.r7500@tax.gov.ru ФНС России по Забайкальскому краю)
ИНН: 7536057354
КПП: 753601001
Банковские реквизиты:
Наименование Банка: ОКЦ № 1 Дальневосточного ГУ Банка России //УФК по Приморскому краю,  г. Владивосток 
«БИК» Банка: 010507002
Единый казначейский счет: № 40102810545370000012
Казначейский счет: № 03211643000000012009          
Получатель: УФК по Приморскому краю (УФНС России по Забайкальскому краю л/с  03911208510)
ОКАТО: 76401373000
ОКТМО: 76701000
ОКПО: 00074814
ОГРН: 1047550033739
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	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя УФНС России по Забайкальскому краю

____________________ /Э.В.Седельников /

	ПОДРЯДЧИК:
___________________________________


_____________________ /_______________/
 








Приложение № 1
к Государственному контракту
от ________2026  № __________


                                                    Техническое задание
            по подготовке системы отопления к отопительному сезону 

1.	Наименование закупки: выполнение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону в административном здании УФНС России по Забайкальскому краю (ОКПД 2- 43.22.12.120).
2.	Место выполнения Работ: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Ленина, д.39 (далее – Объект). Работы проводятся согласно графику работы Объекта: с понедельника по четверг с 8.15 до 17.30, в пятницу с 8.15 до 16.15, перерывы на обед с 12:00 до 13:00 по местному времени. В предпраздничные дни время окончания рабочего дня сокращается на 1 час. По согласованию  с представителем Заказчика на Объекте данное время может быть изменено.

3.	Срок выполнение работ: с даты заключения настоящего Контракта до 15.09.2026.
4.	Объем и перечень работ по подготовке теплового узла:
Гидропневматическая промывка системы отопления до полного осветления воды
Профилактические работы:
- чистка и промывка грязевиков, сетчатых фильтров
- очистка от коррозии металлических поверхностей
- замена уплотняющих прокладок (при необходимости)
Гидравлическое испытание системы отопления 
Покраска теплового узла
Результатом выполненных работ является Акт готовности теплового узла и системы отопления к эксплуатации, подписанный Подрядчиком и представителем теплоснабжающей организации
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5.	Требования к качеству и безопасности работ.
              Ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при производстве работ возлагается на Подрядчика.  Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию для производства работ в данной отрасли.  При выполнении Работ на объекте Подрядчик должен обеспечить сохранность и целостность имущества, сооружений и других материальных ценностей Заказчика. В случае порчи имущества За-казчика при оказании Услуг Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме. Временные присоединения к действующим коммуникациям на период выполнения Работ на Объекте в точках подключения осуществляет Подрядчик, по согласованию с представителем Заказчика на Объекте. 
           Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:
•	Приказ от 15.12.2020 г. N 536 Федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору  «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопас-ности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»"
 • 	Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2025 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок". 
•	Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
•	СП 73.13330.2016. Свод правил. «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 
•	"СП 74.13330.2023. Свод правил. «Тепловые сети». 
•	СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой.
Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям.
Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.
Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. 
Работу Подрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.
Мусор должен удаляться своевременно силами Подрядчика.
Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.
Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ на срок 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.



	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя УФНС России по Забайкальскому краю

____________________ /Э.В. Седельников/

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________________


_____________________ /_____________/
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