	
	
	



Технической задание

1. Цель работ:
- подготовка акта обследования для подтверждения факта прекращения существования объекта недвижимости (здания), с целью последующего снятия с кадастрового учёта.
- подготовка комплекта документов в Росреестр для снятия объекта с ГКУ.

2. Объект: 
- город Москва, город Зеленоград, улица Панфилова дом 21, строение 14. 
-Кадастровый номер: 77:10:0001006:2302. 
-Здание. 
-Правообладатель: Федеральное казённое учреждение следственный изолятор № 12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве.

3. Основание для работ: 
-снос/демонтаж.

4. Перечень исходных данных: 
-Выписка из ЕГРН на объект.
-Правоустанавливающие документы на земельный участок.
-Документы, подтверждающие причину прекращения существование. 
-Письмо (согласование) ФСИН России о списании и последующем. сносе/демонтаже Здания.

5. Этапы работ:
- запрос и анализ исходных данных;
- выезд на место для натурного осмотра;
- фиксация результатов (описание состояния, фотофиксация с привязкой к координатам);
- составление текста акта и формирование электронного XML-документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) инженера.

6. Требования к содержанию документа:
- «Общие сведения о кадастровых работах» (реквизиты инженера, СРО, договор);
- «Исходные данные» (сведения из ЕГРН, перечень использованных документов);
- «Заключение кадастрового инженера» (связанный текст: что именно увидел специалист, почему делает вывод о прекращении существования объекта);
- «Перечень приложений» (фотоматериалы, копии использованных документов).

7. Формат вывода:
- итоговый документ должен быть в электронном виде (XML) и подписан УКЭП.

8. Сроки и порядок приёмки: 
- инженер передаёт готовый акт и комплект документов для снятия объекта с ГКУ заказчику в течение 10 рабочих дней 
с даты подписания контракта. Акт обследования должен быть выполнен согласно законодательству Российской Федерации и соответствовать форме утвержденной приказом Росреестра от 24 мая 2021 года № П/0217 «Об установлении формы и состава сведений акта обследования, также требований к его подготовке». Также при приёмке учитывается полнота фотофиксации.





















