УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГБУК

«Государственный музей-заповедник

«Остафьево»- «Русский Парнас»

_______________ Лоскутов А.И.

«____»_______________   2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.   Наименование объекта закупки: услуги по актуализации паспорта благоустройства территории на объекте «Государственный музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас» (далее – услуги).

2. Назначение услуги и цели использования: в соответствии Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы»

3. Требования к качественным, техническим и/или функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг (поставляемых для выполнения (оказания) закупаемых работ (услуг):

3.1. Паспорт благоустройства территории должен быть актуализирован в соответствии с Приложением 2 к постановлению Правительства Москвы от 2 сентября 2014 г. № 501-ПП «О разработке паспорта благоустройства территории, паспорта объекта дорожного хозяйства, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов города Москвы».

3.2. Готовый паспорт должен соответствовать требованиям постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы», постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. № 379-ПП «О ходе работ по созданию реестра зеленых насаждений города Москвы и мерах по совершенствованию порядка инвентаризации озелененных территорий города Москвы» и постановления Правительства Москвы от 12.08.2014 № 461-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Реестр зеленых насаждений».

4.   Требования к составу и объему работ или услуг, к документам, передаваемым Заказчику, порядок выполнения работ, оказания услуг, этапы и последовательность:

4.1. Состав услуг и их объем:

4.1.1. Оказание услуг по актуализации 1 (одного) паспорта благоустройства территорий общей площадью 37,7042 Га.

4.1.2. Документы, входящие в состав паспорта благоустройства территории:

1) Сведения об организации, выполнившей работы по инвентаризации (наименование организации, адрес, телефон/факс, электронная почта, ФИО руководителя организации, ФИО исполнителя, составляющего паспорт, дата составления паспорта);

2) Общие сведения об объекте (административный округ г. Москвы; район, наименование территории, категория содержания, дата проведения полевых работ, номер паспорта);

3) Схема расположения объекта;

4) Ситуационный план;

5) Инвентаризационный план;

6) Общая площадь объекта;

7) Здания и сооружения;

8) Плоскостные сооружения;

9) Дорожно-тропическая сеть;

10) Элементы озеленения;

11) Малые архитектурные формы и элементы благоустройства;

12) Элементы организации рельефа;

13) Системы функционального обеспечения;

14) Системы обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта;

15) Прочие элементы учета;

16) Сведения о проведении ремонтных работ;

17) Общая площадная характеристика объекта;

4.1.3. Производство дендрологических обследований: растения классифицируются, нумеруются и заносятся на подготовленный план местности. Обследование всех имеющихся на участке деревьев и кустарников, построек, конструкций, типов дорожек и газонов. При помощи геодезического оборудования искусственные сооружения, в том числе тропинки, дороги и границы растительности измеряются и переносятся на план.

4.1.4  Данные порубочных билетов и актов Департамента природопользования и охраны окружающей среды передаются Заказчиком Исполнителю для внесения изменений в паспорт благоустройства территории.

4.1.5. Проведение камеральных работ по инвентаризации объекта: все сведения структурируются, производятся необходимые расчеты, составляются полевые ведомости о составе и количестве растительности, вычисляются площади.

4.1.6. Перенос всех полученных данных на инвентаризационный план местности.

4.1.7. Внесение данных паспорта в государственную информационную систему АИС «Реестра Зеленых Насаждений» города Москвы.

4.1.8. Согласование с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы и с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. В случае обнаружения замечаний в представленных Заказчику паспортах и данных, а также выявления ошибок и недостатков, Исполнитель обязан за свой счет внести необходимые исправления в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения указанных недостатков и направить результаты работ на повторное согласование.

4.2. Исполнитель обязуется предоставить актуализированный «Паспорт благоустройства территории» на бумажном носителе в двух экземплярах и в формате PDF и DXF на электронном носителе в двух экземплярах.

4.3. Исполнитель гарантирует достоверность предоставленных Заказчику данных паспорта благоустройства территории, и данных, внесенных в АИС «Реестр зеленых насаждений». В случае выявления расхождения в представленных Заказчику паспорте и данных, размещенных в АИС «Реестр зеленых насаждений», а также выявления ошибок и недостатках в паспорте, Исполнитель обязан за свой счет внести необходимые исправления в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения указанных недостатков и при необходимости Исполнитель повторно загружает данные в АИС «Реестр зеленых насаждений».

4.4. Оказывать услуги минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

4.5. По завершению всех этапов работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

5. Срок оказания услуг, в том числе календарные сроки начала и завершения выполнения работ, оказания услуг, этапы исполнения Договора:

5.1. Подготовка паспорта благоустройства и внесение данных паспорта в государственную информационную систему АИС «Реестра Зеленых Насаждений» города Москвы в течение 160 (сто шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

5.2. Согласование происходит в регламентные сроки рассмотрения обращения в департаментах и входит в срок оказания услуг. Согласования производится силами Исполнителя.

6. Место выполнения работ, оказания услуг: 108824, г. Москва, р-н Щербинка, с. Остафьево, «Государственный музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас».

7. Требования по объему гарантий качества, требования к гарантийному сроку на результаты осуществления закупок: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Требования, устанавливаемые к участникам закупки (лицензии, допуски, разрешения, декларации о соответствии, сертификаты, согласования): участник закупки должен соответствовать требованиям п.2-11 ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе.

9. Порядок оплаты, в том числе выплаты аванса, а также поэтапной оплаты результатов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после выполнения полного объема работ указанных в п.4 и всех его подпунктах настоящего технического задания, и получения согласования паспорта с Департаментом Жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Авансирование не предусмотрено. На основании выставленного Исполнителем счета на оплату, Заказчик осуществляет оплату в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств Исполнителю в полном объеме.

10. Способ и сроки осуществления приёмки: приёмка оказанных услуг и оформление результатов такой приёмки производится представителем Заказчика, осуществляющим контроль за оказанием услуг на объекте, в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Исполнителем. В случае отсутствия уполномоченного представителя Исполнителя приёмка оказанных услуг Заказчиком не осуществляется.

Агроном                                                                                                Усов Г.Г.