
Контракт № ___________ 
на выполнение монтажа и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре

г. Москва                   	                                                  «____» __________2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и права Российской академии наук, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице первого заместителя Директора Бутрима Игоря Иосифовича, действующего на основании доверенности от 14 января 2026 года № 136/66, с одной стороны, и 				                                                     , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице 				, действующего на основании 		, с другой стороны, вместе по тексту контракта именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить монтаж и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (далее - Работы) на 4 (четвертом) этаже здания Заказчика по адресу: город Москва, улица Знаменка, дом 10, строение 1, согласно сметному расчету (Приложение № 1 к Контракту) и технического задания (приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика (его материалами, силами и средствами). Подрядчик обязан выполнить Работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в цену Работы по Контракту. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудование, обремененное правами третьих лиц.
1.3. Подрядчик гарантирует, что материалы и оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что используемые им при производстве Работ материалы, изделия и оборудование являются новыми, исправными, пригодными к использованию. Копии сертификатов соответствия на материалы, изделия и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных Работ.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 		 (							) рублей 		 копеек (  НДС в размере 		 (либо не облагается в соответствии с 			).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены Контракта возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества Работ и иных условий его исполнения. 
2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все иные затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2.5. Оплата Цены Контракта осуществляется в рублях Российской Федерации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, указанного в п. 4.1. Контракта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.6. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Контракте.
3. Сроки и порядок выполнения Работ
3.1. Срок выполнения Работ по Контракту составляет 40 (сорок) календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами. Работы должны быть начаты в первый рабочий день, следующий за днем подписания Контракта. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно.
3.2. Если в процессе производства Работ Подрядчиком будут обнаружены возможные неблагоприятные для Заказчика обстоятельства, угрожающие годности или просрочке результата выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает Работы.
3.3. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.
3.4. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику возможность контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования.
3.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость, Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.
3.6. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
3.7. Перед сдачей-приемкой выполненных Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на используемые при выполнении Работ материалы сертификаты, декларации соответствия, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
4.1. В процессе выполнения Работ, Заказчик и Подрядчик подписывают акты об окончании монтажных и пуско-наладочных работ, акт приемки в эксплуатацию, а по завершении Работ - Акт о приемке выполненных Работ (далее – Акт). Акт является основанием для оплаты Цены Контракта, при условии надлежащего выполнения Работ Подрядчиком. В случае необходимости Стороны подписывают акт (ф.0510452) (утв. приказом Минфина России от 15 июня 2021 года № 61н).
4.2. По окончании Работ Подрядчик, не позднее следующего рабочего дня, представляет Заказчику Акт, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1. Договора, Заказчик рассматривает результаты Работ на их соответствие Договору, осуществляет их приемку, подписывает и представляет Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта или мотивированный отказ от принятия Работ, либо акт в произвольной форме с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В тот же срок Заказчик вправе направить Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений относительно результатов Работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов Работ, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику разъяснения в письменном виде в отношении Работ.
4.4. В случае отказа Заказчика от принятия Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или осуществления доработок (в том числе отчетной документации), Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте выявленных недостатков, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков (выполнении доработок), а также повторно предоставить Заказчику, подписанный Акт в 2 (двух) экземплярах.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, Заказчик примет решение о том, что Подрядчик устранил все недостатки и (или) выполнил доработки надлежащим образом и в установленные сроки, Заказчик принимает результаты Работ и подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляет Подрядчику.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также своевременного устранения недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с Контрактом, при условии выполнения Работ надлежащим образом.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.
5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.1.6. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
5.1.7. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении Работ в случае, указанном в п.п. 5.4.4. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения Работ и дать ответ Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о приостановлении Работ. Решение о продолжении Работ, при необходимости корректировки сроков Работ, принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты результатов Работ в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь за свой счет к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием по видам (содержанию) Работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, результаты выполненных ими Работ и причиненные Заказчику убытки.
5.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по выполнению Работ по Контракту.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы.
5.4.2. Обеспечить соответствие Работ ГОСТ, СНиП, СанПиН, правилам безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям о сертификации, безопасности, санитарным нормам и другим правилам, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, а также в течение гарантийного срока.
5.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат Работ или препятствовать их завершению в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней после приостановления Работ.
5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, и к лицам, осуществляющим Работы, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие этим требованиям в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует результаты Работ в соответствии с положениями Контракта.
6.2. Гарантийный срок на Работы составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяцев (2 года) со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (п. 4.1. Контракта).
6.3. Если в течение гарантийного срока Заказчик будет лишен возможности использовать результат Работ по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения Подрядчиком соответствующих обстоятельств.
6.4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков и дефектов в выполненных Работах, Подрядчик обязан устранить их в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
6.5. При невыполнении Подрядчиком обязательств по устранению выявленных в период действия гарантийного срока нарушений и (или) дефектов, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для их устранения с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков Заказчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных надлежащим образом Работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства..
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десяти) процентов Цены Контракта.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.9. В соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с Контрактом.
7.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Подрядчик.
7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, правил безопасности (санитарных норм и правил, государственных стандартов и т.п.), установленных законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные в связи с этим убытки.
7.13. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.14. Подрядчик несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников во время выполнения Работ по Контракту, а также за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, если такое причинение связано с Работами Подрядчика по Контракту.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1 Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке по инициативе одной из Сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе отказаться от Контракта:
- если Подрядчик не приступил к Работам в срок, установленный Контрактом, или выполняет Работы так, что окончание их к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе Работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Контрактом срок;
- если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания дополнительного соглашения о его расторжении.
8.5. Решение об одностороннем расторжении Контракта направляется Подрядчику в оригинале по адресу, указанному в разделе 14 Контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и/ или предотвратить.
9.2. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации, разработанными на его основе методиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
10.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).
10.3. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:
-  не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели; 
 - не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, нарушающие законодательство Российской Федерации и применяемые международные акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известным факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию. 
10.5. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, путем направления письменного уведомления. Сторона, являющаяся инициатором расторжения Контракта по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают меры для урегулирования таких претензий, разногласий и споров путем переговоров.
11.2. Все договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Контракту, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. В случае не достижения согласия по спорным вопросам в порядке, установленном п. 11.1 и п. 11.2 Контракта, Стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров.  
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме способом, предусмотренным п. 13.1 Контракта. Сторона, получившая претензию, должна дать письменный ответ Стороне, направившей претензию, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения. 
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма претензии, ее обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные Стороной, необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, будут способствовать объективному ее рассмотрению и урегулированию спора.
11.4. В случае недостижения взаимного согласия в претензионном порядке, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
12.2. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон друг другу по Контракту осуществляются в письменной форме. Передача Сторонами уведомлений, документов, связанных с Контрактом (далее - корреспонденция), осуществляется по Почте России заказным письмом по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора. В случае направления корреспонденции с использованием Почты России, она считается полученной в день фактического получения, подтвержденного отметкой Почты России или отметкой о принятии Стороной, которой она была принята. В случае отправления корреспонденции посредством электронной почты, она считается полученной в день ее отправки, при условии последующего предоставления оригинала по Почте России или нарочным.
13.2. В случае изменения фактического местонахождения, банковских реквизитов, режима налогообложения, контактных телефонов и т.п. Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего изменения.
13.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.5. Приложения к Контракту:
        - Приложение 1: Сметный расчет,
        - Приложение 2: Техническое задание.
Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и права Российской академии наук
Адрес: 199019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10
ИНН 7704067766 КПП 770401001
ОГРН 1037739085856 ОКВЭД 72.20
ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ, г. Москва
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000003 
БИК УФК по г. москве 004525988 Казначейский счет 03214643000000017300 
Получатель: УФК по г. Москве (ИГП РАН л/с 20736Ч65450)
Тел. +7 (495) 691-85-74, 
+ 7 (495) 691-33-81
E-mail: igpran@igpran.ru
	
Заказчик:
Первый заместитель Директора 

______________ Бутрим И.И.
м.п.	

	Подрядчик:
 


 













Тел.  

E-mail:  

Подрядчик:
 

__________________  
м.п.
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Заказчик ___________________  	                                             Подрядчик __________________

Приложение 1
к Контракту №______________ 
от «_____» _________ 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(сметный расчет)

	№№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Цена (руб.)
	Стоимость (руб.)

	1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый С2000Р-ДИП
	32
	 
	 

	2
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный адресный С2000Р-ИПР
	2
	 
	 

	3
	Расширитель адресный радиоканальный С2000Р-АРР125
	2
	 
	 

	4
	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (Технокабель – НН)
	50
	 
	 

	5
	Кабель-канал 25*25
	10
	 
	 

	6
	Оповещатель световой радиоканальный С2000Р-ОСТ исп.01 «Выход»
	2
	 
	 

	7
	Источник питания резервированный РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2)
	1
	 
	 

	8
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 7 Ач
	1
	 
	 

	9
	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01
	1
	 
	 

	10
	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий гореник, с низким дымо- и газовыделением ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ ККЗ
	10
	 
	 

	11
	Дюбель-клоп (100 шт.)
	1
	 
	 

	Итого за оборудование:
	 

	Монтажные работы:
	 

	Пусконаладочные работы:
	 

	Итого:
	 



		Стоимость Работ включает (НДС) в размере 		, (либо не облагается в соответствии с 				).

Заказчик							Подрядчик
Первый заместитель Директора			 		

________________ Бутрим И.И.			_______________  
м.п.									м.п. 


Приложение 2
к Контракту № _________ 
от «____» ___________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Общая информация об объекте закупки
	1.1. Объект закупки: Работы по частичной модернизации пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института государства и права Российской академии наук (далее – Институт).
1.2. Место выполнения Работ: 4 этаж здания Института по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 10, стр. 1.
1.3. Список необходимого оборудования:
	№№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество

	1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый С2000Р-ДИП
	32

	2
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный адресный С2000Р-ИПР
	2

	3
	Расширитель адресный радиоканальный С2000Р-АРР125
	2

	4
	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (Технокабель-НН)
	50

	5
	Кабель-канал 25*25
	10

	6
	Оповещатель световой радиоканальный С2000Р-ОСТ исп.01 «Выход»
	2

	7
	Источник питания резервированный РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2)
	1

	8
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный. Аккумулятор 12 В. 7 Ач.
	1

	9
	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01
	1

	10
	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ ККЗ
	10

	11
	Дюбель-клоп (100 шт.)
	1


Если Техническое задание содержит указания на марки, модели или наименования производителя оборудования, такое указание считается установленным под условием – «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости оборудования, и (или) необходимости обеспечения взаимодействия такого оборудования с оборудованием, используемым Заказчиком.
1.4. Срок выполнения Работ: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения Контракта.
2.Стандарт Работ
2.1. Работы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, перечисленных в п. 7 Технического задания.
2.2. Подрядчику необходимо произвести демонтаж устаревшего оборудования системы пожарной сигнализации, а также монтаж оборудования системы пожарной сигнализации (п. 1.3. Технического задания) и пусконаладочные Работы.
2.3. Пожарные извещатели, установленные в местах, где возможно их механическое повреждение, должны быть защищены специальными устройствами (ограждениями) промышленного исполнения, не препятствующими воздействию на них факторов пожара.
2.4. Дымовые пожарные извещатели не допускается устанавливать:
- в местах, где могут возникать потоки воздуха, превышающие допустимые скорости;
- в помещениях, в которых возможно образование (появление) газов, паров, аэрозолей, пыли в количестве, которые могут привести к ложным срабатываниям пожарных извещателей.
2.5. Приемно-контрольные приборы и приборы управления должны быть установлены в дежурных помещениях и жестко крепится к вертикальным несущим конструкциям, основаниям.
2.6. Приборы пожарной сигнализации должны быть установлены на общем настенном щите внутри помещения в местах наиболее удобных для эксплуатации и недоступных для посторонних лиц.
2.7. Приборы пожарной сигнализации и управления должны быть установлены в невзрывоопасных зонах (помещениях) на стенах, перегородках с обеспечением нулевого распространения огня.
	2.8. Подачу электропитания к приборам пожарной сигнализации необходимо производить от свободной группы щита аварийного (эвакуационного) освещения, а при его отсутствии - от щита дежурного освещения непосредственно, без промежуточных выключателей. При отсутствии на электрощитах свободной группы, подключение проводов питания производят от вводных клемм с установкой электрощита с плавкими предохранителями или вставками у прибора.
	2.9. Проложенные при монтаже по несущим и другим конструкциям провода и кабели не должны иметь перекручивания, вмятин, а также поврежденных участков изоляции.
	2.10. При монтаже и наладке оборудования должны быть обеспечены:
	- работоспособность и контроль состояния адресных пожарных извещателей;
 	- контроль состояния адресных шлейфов пожарной сигнализации;
	 - формирование извещений о пожаре и неисправностях с расшифровкой по помещениям (группам помещений);
	 - отображение извещений на дисплее клавиатуры или устройствах индикации;
	- программирование исполнительных реле для управления системами передачи извещений о пожаре, отключения вентиляции и прочего оборудования;
	- возможность объединения устройств пожарной сигнализации в единый комплекс по интерфейсу;
	- возможность подключения персональной электронной вычислительной машины (персональный компьютер);
	- возможность просмотра журнала событий на ЖК-дисплее.
	2.11. Пультовая аппаратура пожарной сигнализации должна обеспечивать:
	- управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от дымовых пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе проектирования);
	- возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии дымовых пожарных извещателей с отдельным выходом контроллеров (или иных блоков) системы;
	- ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: тревожные сообщения, неисправности, действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях.
	2.12. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать контроль состояния сопротивления шлейфов пожарной сигнализации.
	2.13. Автоматическая пожарная сигнализация и система передачи извещений о пожаре должны обеспечить своевременное обнаружение и оповещение о пожаре.
	2.14. Система речевого оповещения должна обеспечивать:
- автоматический контроль соединительных линий на обрыв и короткое замыкание;
- автоматический контроль соединительных линий на работоспособность;
- возможность оповещения по нескольким зонам (для 4-го и 5-го типа Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ);
- автоматический переход на питание от резервного аккумулятора;
- круглосуточный режим работы;
- наличие автоматического режима управления.
	2.15. Пожарные извещатели устанавливаются на стенах, на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 м до 0,3 м от перекрытия. Располагать пожарные извещатели необходимо в каждом отсеке служебного помещения, образованном строительными конструкциями и т.д., верхние края которых отступают от потолка на 0,6 м и менее. Устанавливать пожарные извещатели необходимо в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстоянии более 0,4 м.
	2.16. При наличии в контролируемом помещении технологических площадок шириной 0,75 м и более, отстающих по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, необходимо дополнительно установить пожарные извещатели, подключенные к самостоятельным шлейфам. Расстояние между пожарными извещателями нужно предусмотреть при высоте помещения до 3,5 м - не более 9 м, свыше 3,5 м - не более 8,5 м. Ручные пожарные извещатели устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня пола, на выходах с этажа.
	2.17. Световые пожарные оповещатели "Выход" должны быть установлены:
- в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.
	2.18. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, должны быть установлены:
- в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
- в незадымляемых лестничных клетках;
- в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
2.19. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.
2.20. Расстояние от пожарного извещателя до электроосветительных приборов должно быть не менее 0,5 м, а от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.
2.21. В помещениях, где по техническим условиям использовать дымовой извещатель пожарный (далее – ДИП) не представляется возможным, следует устанавливать извещатели пожарные (далее – ИП) с расстоянием от стен не более 2,5 м и с расстоянием между пожарными извещателями не более 5 м.
2.22. При невозможности размещения пожарных извещателей непосредственно на перекрытия из-за архитектурно-художественных особенностей объекта, допускается установка пожарных извещателей на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
2.23. В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые пожарные оповещатели должны комбинироваться со световыми пожарными оповещателями. Допускается использование световых мигающих пожарных оповещателей.
2.24. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 (двадцати четырех) часов в дежурном режиме и 3 (три) часа в режиме «Пожар».
2.25. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.
2.26. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.
2.27. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.
2.28. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.
2.29. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта, при этом данные технические средства не должны оказывать отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте защиты.
2.30. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электробезопасность.
	2.31. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта Подрядчик обязан представить Заказчику следующие документы:
- список ответственных лиц за взаимодействие по обмену информацией с Заказчиком;
- список сотрудников привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных для осуществления допуска данных лиц на объекты Заказчика;
- ежедневный график производства работ.
2.32. Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их представляемым требованиям и соблюдение технологии работ.
	2.33. Исполнитель обязан документально фиксировать все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Исполнитель должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче- приемке работ в составе:
- структурная схема системы АПС (автоматической пожарной сигнализации), СОУЭ;
- схема подключений системы АПС, СОУЭ;
- копии сертификатов на применяемые материалы (заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна»);
- сертификаты пожарной безопасности на смонтированное оборудование;
- паспорта на смонтированное оборудование.
3. Состав Работ
	3.1. Демонтаж устаревшего оборудования.
3.2. Монтаж кабельных сетей и антенно-фидерных устройств.
3.3. Программирование и пусконаладочные работы.
3.4. Проверка существующей системы передачи извещений о пожаре.
3.5. Сопряжение с существующей системой передачи извещений о пожаре.
3.6. Вывод сигналов на управление инженерными устройствами.
3.7. Вывод сигнала на пульт удаленного технического мониторинга.
3.8. Проведение индивидуальных и комплексных испытаний оборудования.
3.9. Обучение персонала на рабочем месте – не менее 4 (четырех) человек.
3.10. Уборка рабочего места, погрузка и вывоз отходов.
4. Объем и сроки гарантий качества
4.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполняемых работ в полном объеме, в том числе на используемые в работе материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.
4.2. Срок гарантий качества выполняемых работ составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца (2 года) с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
4.3. В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения Подрядчиком.
5. Требования к безопасности выполнения работ
5.1. Подрядчик должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности в области обеспечения пожарной безопасности и предоставить лицензию до заключения Контракта.
5.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям нормативных правовых актов, перечисленных в п. 7 Технического задания.
5.3. Подрядчик за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.
5.4. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.5. Подрядчик обязан допускать к работам только тех работников, которые прошли инструктаж по правилам безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности, стажировку и проверку знаний.
5.6. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.
5.7. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, а также представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.
5.8. Работы производятся только в отведенной зоне, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
6. Требования к используемым материалам и оборудованию
6.1. Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения всего объема работ, включена в цену Контракта.
6.2. Все оборудование, материалы и инструменты, необходимые для выполнения Работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
6.3. Подрядчик должен своевременно предоставить работникам все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, иные средства и предметы.
6.4. Применяемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности или сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ Р 57974-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» (утв. Приказом Росстандарта от 21 ноября 2017 года № 1794-ст).
6.5. Устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения.
6.6. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности в соответствии с п. 7.8. Технического задания.
6.7. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии с п. 7.9. Технического задания.
6.8. Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать требованиям п. 7.10. Технического задания.
6.9. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
6.10. Технические средства оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от + 10 до – 15% и частоты + 5 Гц.
7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:
7.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7.2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7.3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.4. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7.5. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
7.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
7.8. Постановление Госстандарта России от 21 февраля 2002 года № 75-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео- и аналогичная электрическая аппаратура. Требования безопасности».
7.9. Постановление Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 года № 2368 «ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
7.10. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2008 года № 129-ст «Об утверждении национального стандарта «ГОСТ Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».
7.11. Постановление Госстандарта России от 22 мая 1995 года № 256 «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4: 1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».
7.12. Приказ Росстандарта от 11 ноября 2014 года № 1525-ст «Об утверждении национального стандарта «ГОСТ Р 50777-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний».
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7.13. Приказ Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 года № 1140-ст «Об утверждении национального стандарта «ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
7.14. Приказ Росстандарта от 16 сентября 2015 года № 1345-ст «Об утверждении национального стандарта «ГОСТ Р 53195.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам».
	7.15. Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 года № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».
	7.16. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
	7.17. Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н «Правила по охране труда при работе на высоте».
	7.18. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 173 «Об утверждении свода правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности».
	7.19. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 175 «Об утверждении свода правил «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
	7.20. Приказ МЧС РФ от 21 февраля 2013 года №115 «Об утверждении свода правил «СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
	7.21. Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «НПБ 104-03». Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».
	7.22. Приказ ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1996 года № 64 «НПБ 58-97. Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний».
	7.23. Приказ ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 года № 31 «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
	7.24. Приказ ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1996 года № 63 «НПБ 57-97. Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний».
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