



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 3/26
Выполнение работ по текущему ремонту отмостки административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск					                                            «___»_____________2026 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (Сахалинстат) именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности руководителя Подстречной Ларисы Михайловны, действующего на основании Положения о Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, (утв. Приказом Росстата               № 218 от 20.04.2018) и приказа Росстата от 26.12.2025 г. № 132/кт, с одной стороны,
и [наименование Подрядчика, с которым заключается Государственный контракт), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________ [должность, Фамилия Имя Отчество], действующего на основании __________________ [Устав, Положение, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочие лица по заключению государственного контракта от имени Подрядчика], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Контракта используются следующие основные понятия:
а) «Контракт» означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком, зафиксированное в форме Контракта, подписанное Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем Контракте есть ссылки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
б) «Техническое задание» означает Приложение № 1 к настоящему Контракту, устанавливающее требования к порядку и сроку выполнения Работ, а также к результату выполненных Работ;
в) «Работы» означает деятельность Подрядчика, которая должна быть осуществлена Подрядчиком в соответствии с требованиями и на условиях настоящего Контракта с целью выполнения работ, составляющих предмет настоящего Контракта;
г) «Закон о контрактной системе» означает Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
д) «Место выполнения работ» означает указанный(ые) в Техническом задании адрес(а), по которому(ым) Подрядчику надлежит выполнить Работы;

2. Предмет контракта
2.1. Подрядчик, руководствуясь законодательством Российской Федерации, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту отмостки в здании, расположенном по адресу: город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр. 68 из своих материалов в соответствии с требованиями настоящего Контракта, в порядке и сроки, установленные в Техническом задании, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
2.2. Виды и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, устанавливаются в Техническом задании, в Приложении № 2 «Локальный сметный расчет» к настоящему Контракту (далее – Локальный сметный расчет).
2.3. Работы выполняются Подрядчиком в Месте выполнения работ.
2.4. Срок выполнения работ: с 15.05.2026 по 15.06.2026.
2.5. Идентификационный код закупки:  261650000016965010100100090000000244.

3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________________________ [указывается цена предложения Подрядчика цифрами и прописью], в том числе НДС ___ % [Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»] (далее – Цена контракта). 
3.2. Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе расходы на вывоз, утилизацию мусора, уборку помещений, стоимость оборудования, материалов, оплату услуг третьих лиц, расходы на уплату налогов, пошлин, страховых взносов и других обязательных платежей, которые Подрядчик по Контракту должен оплачивать в соответствии с его условиями или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации..
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Оплата работ производится Заказчиком путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Контракта Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ, в течение 7 (Семи) рабочих дней на основании подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ (далее – Акт), в том числе акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях. Оплата выполненных Работ производится за счет средств федерального бюджета на 2026 год: 
- с главы 157, раздела 01, подраздела 13, целевой статьи 1540790020, вида расходов 244.
3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.6. Аванс не предусмотрен. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Контракту за счет собственных или привлеченных денежных средств.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы, согласно условиям настоящего Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
4.1.2. Выполнить Работы с использованием своих материалов и применением своего оборудования.
4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.4. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работ, либо создающих препятствия к завершению их в срок.
4.1.5. Безвозмездно устранять выявленные недостатки. 
4.1.6. Принять на себя все риски, связанные с пребыванием специалистов и рабочих Подрядчика на объекте Заказчика.
4.1.7. Обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты и нести ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности.
4.1.8. Сохранять имущество Заказчика в процессе выполнения работ.
4.1.9. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдать правил техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.
4.1.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту для выполнения Работ на весь период действия настоящего Контракта.
4.2.2. Своевременно принять выполненные Работы, либо предоставить мотивированный отказ об этом.
4.2.3. Своевременно оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.4. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию.
4.2.5. Требовать оплаты неустоек (штрафов, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию.
4.3.2. Своевременно получить подписанные Заказчиком документы о приемке выполненных Работ, либо мотивированный отказ об этом.
4.3.3. Своевременно получить оплату за надлежащим образом выполненные Работы.
4.3.4. Требовать оплаты неустоек (штрафов, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Получить Работы, являющиеся предметом Контракта, надлежащего качества и в установленные сроки.  
4.4.2. Получить от Подрядчика надлежащим образом оформленные документы, позволяющие принять и произвести оплату выполненных Работ.
4.4.3. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.4. Требовать устранения имеющихся недостатков, в сроки установленные настоящим Контрактом.
4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Порядок, сроки и условия сдачи и приемки Работ
5.1. Предусмотренные настоящим Контрактом Работы выполняются в сроки, указанные в Техническом задании. В случае нарушения установленных сроков Подрядчик несет ответственность за все расходы, связанные с просрочкой исполнения Контракта.
5.2. Перечень и объем Работ, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определен Техническим заданием, Локальным сметным расчетом.
5.3. В целях оформления приемки выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, информация о котором не размещается в реестре контрактов в единой информационной системе в сфере закупок, на основании проведенной экспертизы формируется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). Акт приемки (ф. 0510452) формируется на основании документов о приемке, подтверждающих выполнение Работ, ответственным исполнителем Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами  приемочной комиссии и  утверждается  Заказчиком).  Копия электронного документа  Акта  приемки (ф. 0510452) направляется Исполнителю.
К Акту выполненных работ должны быть приложены акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительная документация, предусмотренная Техническим заданием, а также могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в Акте выполненных работ, приоритет имеет информация, содержащаяся в Акте выполненных работ.
5.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта рассматривает его. При отсутствии мотивированных возражений Заказчик подписывает и направляет Исполнителю один экземпляр Акта.
5.5. В случае выявления недостатков, дефектов и (или) несоответствия результатов выполнения работ условиям Контракта, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт обнаружения недостатков либо иной документ в произвольной форме с указанием сроков и порядка их исправлений и направляет его Исполнителю.
5.6. После устранения недостатков приемка выполненных работ производится Сторонами вновь в соответствии с условиями настоящего раздела. 
5.7. Выполненные работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ без претензий.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа Подрядчику устанавливается порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042), и составляет: 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения Подрядчиком обязательства.
6.6. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Контракту работ вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), с суммы, предназначенной для оплаты выполненных Работ. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Подрядчику стоимости выполненных работ. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика.
6.7. В случае если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате выполненных работ, Подрядчик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет Российской Федерации по первому требованию Заказчика.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).
6.10. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания документа о приемке Работ.
6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.16. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений раздела 7 настоящего Контракта.
6.17. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что исполнение или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых средств.
7.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 7.1 настоящего Контракта, обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

8. Срок действия контракта, изменение его условий и порядок расторжения 
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
[bookmark: _Toc132607681]8.2. Срок исполнения Контракта по «30» июня 2026 года включительно (включает в себя срок выполнения работ, срок приемки работ, срок оплаты).
Окончание срока исполнения Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
[bookmark: _Toc133992362][bookmark: _Toc133922860][bookmark: _Toc132610837][bookmark: _Toc133992366][bookmark: _Toc133922864][bookmark: _Toc132610841] 8.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.
 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Подписанные Сторонами дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
 8.5. Изменение существенных условий настоящего Контракта осуществляются только в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о контрактной системе.
 8.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
8.7. Любая из Сторон Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
 8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Особые условия
9.1. Если в период исполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения Работ, качества выполнения Работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах) возникновения указанных обстоятельств.
9.2. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта.
9.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения условий Контракта для Подрядчика не устанавливается.

11. Гарантийные обязательства
11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных Работ, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению подобного рода и вида работ.
11.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ и объем гарантийных обязательств Подрядчика установлен Техническим заданием.
11.3. Результат выполненных Работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. Гарантия качества результата выполненных Работ распространяется на всё, составляющее результат выполненных Работ, включая используемые материалы и комплектующие.
11.4. При наступлении гарантийного случая, срок восстановления результатов выполненных Работ по Контракту, должен быть не более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков, дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием представителя Подрядчика или в одностороннем порядке в случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, если иной срок не согласован Сторонами отдельно.
11.5. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшающими результат выполненных Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, в том числе при выявлении скрытых недостатков результата выполненных работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
11.5.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
11.5.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
11.5.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
11.6. В целях проверки качества выполненных Работ Заказчик вправе провести независимую экспертизу результата выполненных Работ. 
11.7. Обеспечение гарантийных обязательств – не установлено.

12. Использование контрактной документации и информации
12.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта, и раскрывать полученную от Заказчика или от иных лиц в ходе исполнения настоящего Контракта информацию, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и лишь в той мере, насколько это необходимо для надлежащего исполнения Контракта.
12.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с выполнением Работ по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанные раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации, которая на момент получения является общедоступной, либо впоследствии законным образом приобретается от третьих лиц без продолжения ограничений на ее использование, либо должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, Подрядчик обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

 13. Применимое право. Официальный язык
13.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации. 
13.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть составлена и подписана на русском языке.


14. Решение спорных вопросов
14.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.
14.2. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта и не урегулированных условиями Контракта, Стороны принимают необходимые меры для разрешения спорных ситуаций путем проведения переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления.
При не достижении согласия споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения подтверждения о его вручении, уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:
Адрес Заказчика для направления уведомлений (включая электронный):
693000 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,68, (65@rosstat.gov.ru).
Адрес Подрядчика для направления уведомлений (включая электронный): 
____________________________________________(___________@______)
15.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии Стороны по его адресу, указанному в Контракте.

16. Заключительные положения. Перечень приложений
16.1. Стороны заключили настоящий Контракт в электронной форме, как это предусмотрено Законом о контрактной системе, подписан электронными подписями представителей сторон и в соответствии со статьями 1 и 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» имеет такую же юридическую силу, как если бы он был подписан на бумажном носителе.
16.2. Стороны должны извещать друг друга об изменении свих адресов, наименования, номеров телефонов, факсов, электронной почты, банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения. Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Контрактом уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.
16.3. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
1. Приложение № 1– «Техническое задание»;
2. Приложение № 2 – «Локальный сметный расчет»;
16.4. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положений, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

















17. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	«Заказчик»
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 68
ИНН 6500000169 / КПП 650101001 / ОКПО 02356474 / БИК 010507002
УФК по Приморскому краю (Сахалинстат л/с 03611252860)
ОКЦ № 1 Дальневосточного ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
казначейский счет 03211643000000012004
ЕКС 40102810545370000012
Тел.: 31-41-26, 31-41-37, 
E-mail: 65@rosstat.gov.ru.

Временно исполняющий
обязанности руководителя
_________________/ /

М.П.
	
	«Подрядчик»
Полное наименование ____________________
Сокращенное наименование ______________
Юридический адрес_____________________________
Фактический адрес_____________________________
тел._______факс________эл. почта______________________________
ИНН__________/ КПП_______________
Р/счет____________________________
Банк_____________________________
БИК______________________________
К/счет____________________________
Код по ОКТМО_____________________
Код по ОКПО______________________
Должность 
__________________Ф.И.О.








Приложение № 1
к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Выполнение работ по текущему ремонту отмостки административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области

1. Объект закупки:  
Выполнение работ по текущему ремонту отмостки административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.
2. Область применения
Настоящее Техническое задание содержит основные требования к Выполнению работ по текущему ремонту отмостки административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.
3.  Объём выполняемых работ:
Объём и состав работ определяются: Техническое задание, (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 

4.  Требования к Подрядчику: Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности, специалистами (сотрудниками Подрядчика или субподрядных организаций), имеющими соответствующие допуски, лицензии и разрешения на выполняемые работы, оказываемые услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.  Место выполнения Работ: 693000, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 68.

 6. Срок выполнения Работ: с «15» мая до «15» июня 2026 года, в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком.  
Допускается досрочное выполнение работ по Контракту.

7. Требования к качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам работ:
Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с настоящим Контрактом, требованиями соответствующих нормативных правовых актов, установленным нормативно-технической документацией СНиП, ГОСТ, ТУ, СП.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	1. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	1. 
	СанПиН 2.1.3684-21
	«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

	1. 
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "
	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	1. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	1. 
	СП 51.13330.2011
	Защита от шума


Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

8. Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в объеме, предусмотренном Локально-сметными расчётами, прилагаемыми (Приложение № 2 к Контракту), и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой документации.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	м3
	3,2
	ГЭСН46-04-003-01

	2
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	
	1000 м2
	0,032
	ГЭСН01-02-027-05

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		
	100 м3
	0,032
	ГЭСН27-04-001-01

	4
	Песок природный для строительных работ II класс, средний	
	м3
	3,52
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118

	5
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	
	м3
	1,6
	ГЭСН26-01-041-05

	6
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС35
	м3
	1,632
	ФСБЦ-12.2.05.06-0036

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка			
	100 м3
	0,032
	ГЭСН27-04-001-01

	8
	Песок природный для строительных работ II класс, средний		
	м3
	3,52
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118

	9
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,032
	ГЭСН27-06-009-01

	10
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4		
	т
	0,06
	ФСБЦ-08.4.02.05-1000

	11
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,04
	ГЭСН06-01-001-01

	12
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4		
	м3
	4,08
	ФСБЦ-04.1.02.05-0132



9. Требования к безопасности работ:
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации), Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
 Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться - правилами ППБ РФ.



10. Требования к результатам работ:
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать условиям Контракта, требованиям нормативных правовых актов регламентирующих данный вид работ,  установленным нормативно-технической документацией СНиП, ГОСТ, ТУ, СП, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту). 
Результат выполненной Подрядчиком  работы при обычных условиях эксплуатации    должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
Предоставлять по первому требованию Заказчика или лица, осуществляющего строительный контроль паспорта и сертификаты на используемые при производстве работ материалы. При завершении работ предоставить всю необходимую исполнительную документацию.

11. Условия выполнения работ:
Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом. Передать Заказчику выполненные работы (результат работ), передать Объект в сроки, установленные Графиком выполнения работ.
Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности, специалистами (сотрудниками Подрядчика или субподрядных организаций), имеющими соответствующие допуски, лицензии и разрешения на выполняемые работы, оказываемые услуги, действительными на весь период выполнения работ. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
Подрядчик обязан:
До начала работ, в течение 3 дней с момента заключения Контракта, предоставить Заказчику:
а) список работников Подрядчика и соисполнителя/субподрядной организации, задействованных при выполнении работ на Объекте;
б) график выполнения работ на Объекте.
 Подрядчик разрабатывает график производства Работ и представляет Заказчику на утверждение в течение 3-х календарных  дней до начала выполнения работ. Без утвержденного графика производства Работ Заказчиком к производству работ не приступать.
Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по форме, в объеме и в сроки, в соответствии с Графиком выполнения работ.
Обеспечить производство и качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида Работ.
· Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, изделий, конструкций, оборудования и механизмов в пределах Объекта. Нести административную и гражданскую ответственность за нарушение границ Объекта.
· Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а также по требованию Заказчика уборку Объекта, а по завершении Работ окончательную уборку Объекта от остатков материалов и отходов. Обеспечивать целостность и надлежащий внешний вид ограждения вокруг Объекта.
· На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт.
· Вывезти до момента подписания Сторонами Формы КС-2 и КС-3 принадлежащие Подрядчику или субподрядным организациям, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор. 
· Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ, и иные документы согласно перечню исполнительной документации.
· Известить Заказчика в день готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.
· Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению работ;
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
· Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырёх) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
· В сроки, установленные Заказчиком, и за собственный счёт устранять недоделки по получении от Заказчика письменной претензии относительно качества, полноты выполненных работ, или несоответствия их условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации.
· Подрядчик имеет иные обязанности, определенные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учёт в органах Федеральной миграционной службы РФ и не имеющих «Разрешения на работу в РФ».

12. Требования к качеству материалов (товаров)
Предлагаемые к монтажу изделия (материалы) и комплектующие  должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте.

13. Порядок приемки работ:
Подрядчик в день окончания работ обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
Заказчик обеспечивает участие в приемке выполненных работ представителей всех заинтересованных организаций.
Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься комиссией с участием: Заказчика, лица, осуществляющего строительный контроль, Подрядчика.
Предоставлять по первому требованию Заказчика или лица, осуществляющего строительный контроль паспорта и сертификаты на используемые при производстве работ материалы. При завершении работ предоставить всю необходимую исполнительную документацию.
Имеющиеся сертификаты, удостоверения, на применяемые материалы, подтверждающие их качество, передаются Заказчику. 
По факту выполнения работ Заказчик проводит приёмку выполненных работ, включая экспертизу на предмет соответствия выполненных работ условиям Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика подписанного акта КС-2 и справки КС-3 с необходимым пакетом документов. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания приёмки Заказчик и подписывает, и направляет Подрядчику акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

14. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества.
Подрядчик гарантирует:
Выполнение всех Работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящего Контракта, соответствие качества всех выполненных работ действующим на территории РФ нормам и правилам;
Высокое качество работ, материалов, бесперебойное функционирование технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и налаженных Подрядчиком, в период гарантийного срока;
Своевременное устранение за свой счёт недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с момента получения сдачи-приёмки результатов выполненных работ и составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
Гарантийный срок на смонтированное на Объекте оборудование определяется в соответствии с гарантийными обязательствами производителя или завода изготовителя (но не менее 24-х месяцев) с момента окончательной приёмки объекта Заказчиком
Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Контракта. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и Подрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счёт обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый актом.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ  по назначению в течении всего гарантийного срока.

	ЗАКАЗЧИК:

 (должность)
_______________________/_______________ /
(подпись, фамилия и инициалы) 
«___»_____________2026 г.
	ПОДРЯДЧИК:

(должность)
_______________________________________
(подпись, фамилия и инициалы) 
               «___»_____________2026 г.
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Приложение № 2
к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 2026г.


Локальный сметный расчет
на выполнение работ по частичному текущему ремонту фасада административного здания Сахалинстата


	(локальный сметный расчет приложен в отдельном файле)

	ЗАКАЗЧИК:

 (должность)
_______________________/_______________ /
(подпись, фамилия и инициалы) 
«___»_____________2026 г.
	ПОДРЯДЧИК:

(должность)
_______________________________________
(подпись, фамилия и инициалы) 
               «___»_____________2026 г.




 

















